ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по сопровождению официального 
интернет-портала WorldSkills Kazan 2019

Казань 2017

- ГЛОССАРИЙ

| Термин / Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| Дирекция / Заказчик | АНО «Исполнительная дирекция ХХVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани» (АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов») |
| Подрядчик / Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, способное поставить требуемые Заказчику товары, выполнить требуемые работы или оказать необходимые услуги. |
| Иноязычная версия | Термин используется для определения татарской и английской версий Сайта |
| ОС | Операционная система |
| Сайт | Официальный интернет-портал WorldSkills Kazan 2019 |
| Заявка | Обращение Заказчика, включает в себя инцидент, запрос на изменение, запрос на консультацию, запрос на обновление контента или прочего характера заявку |
| Приоритет | Последовательность, в соответствии с которой должны обрабатываться заявки |
| Консультация | Заявка, вызванная необходимостью получить информацию или консультацию по Системе, а также запрос на получение технической или справочной документации |
| Изменения | Заявка на дизайнерские услуги, верстку и программирование новых программных модулей, разделов и архитектуры Системы |
| Запрос | Заявка Заказчика, направленная на предоставление ему какой-либо услуги, из предусмотренных данными требованиями к услугам по сопровождению. Виды запросов: запрос на консультацию (информационный запрос) |
| Прочее | Заявка на услуги, не связанные с инцидентом, консультацией, изменением и обновлением контента |
| Обновление контента | Создание мультимедиа контента Сайта и внесение изменений в него |
| Мероприятие | 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскилл» 2019 года в г.Казани |
| WSI | WorldSkills International |

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  - Введение

Настоящий документ содержит Техническое задание на оказание услуг по сопровождению официального интернет-портала WorldSkills Kazan 2019 (далее – Сайт).

Целью закупочной процедуры является выбор Исполнителя и подписание договора на оказание услуг по сопровождению Сайта.

  - Временные рамки

Услуги по сопровождению Сайта должны оказываться в период с момента подписания договора по 31.12.2017 г. Конкретный срок каждой задачи будет указан в соответствующей заявке Заказчика.

  - Географические рамки

Оказание услуг по сопровождению Сайта должно проводиться на оборудовании Исполнителя в офисе Исполнителя. Все программное обеспечение (лицензии), лицензионные соглашения, а также финансовая и отчетная документация должны быть переданы в офис Заказчика по адресу: г.Казань, Деревня Универсиады, д.35.

  - Ресурсы, предоставляемые Заказчиком

Заказчик представляет Исполнителю следующее:

  - Фирменный стиль для использования разработки дизайна Сайта;

  - Регламенты использования материалов, элементов фирменного стиля и прочего содержания,

  - Доступ к сервису для хостинга IT-проектов и их совместной разработки,

  - Эксплуатационные документы, указанные в перечне ниже:

      - Альбом, содержащий дизайн макеты разработанных элементов,

      - Код верстки страниц сайта.

Заказчик обеспечивает:

  - Доступ к источнику оперативного получения актуальной и достоверной информации;

  - Определение ответственного лица от Заказчика по работе с Исполнителем на время оказания услуг по сопровождению Сайта, принятие решения по согласованию с Исполнителем вопросов, касающихся присвоения заявке критерия важности;

  - организацию своевременного согласования результатов работы со всеми правообладателями.

Исполнитель обеспечивает:

  - По результатам каждой рабочей встречи Исполнитель должен представлять Заказчику документ, фиксирующий достигнутые договоренности (протокол встречи). Срок предоставления: в течение 24 часов. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней Заказчик должен согласовать данный документ либо направить разногласия.

  - Наличие в команде проекта не менее 1 сотрудника, владеющего английским языком для подготовки презентаций дизайн-макетов на английском языке и участия во встречах с англоговорящими представителями WSI.

  - Осуществлять взаимодействие с Заказчиком через одно ответственное лицо.

  - Условия оплаты

Оплата услуг осуществляется ежемесячно, исходя из фактически оказанных услуг в месяц, в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания Акта оказанных услуг и предоставленного Исполнителем Отчета.

Все платежи по настоящему договору производятся в рублях РФ, по безналичному расчету, на основании счетов на оплату, выставленных Исполнителем.

- ТРЕБОВАНИЯ К СОПРОВОЖДЕНИЮ

  - Описание услуг и результатов

Оказание услуг по сопровождению Сайта согласно поступающим заявкам от представителя Заказчика. Работы по визуальному оформлению выполняются в соответствии с брендбуком мероприятия. Все макеты, элементы верстки должны быть выполнены на английском языке и на стадии разработки должны быть презентованы руководителем проекта или иным сотрудником команды проекта, владеющим английским языком, представителям Заказчика и представителям WSI.

Все разработки Исполнителя (дизайн-макеты, верстка и т.п.) должны содержать техническое описание реализации (техническое задание) на английском языке, которое направляется представителям WSI для кодирования и введения в эксплуатацию.

После направления разработок Исполнителя представителям WSI через сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки (GitHub) команда проекта со стороны Исполнителя осуществляет авторский надзор реализации задач.

Для обеспечения управляемости и повышения эффективности сервисного обслуживания Сайта сопровождение условно разделено на два режима функционирования:

- «Промышленная эксплуатация» - сопровождение 8 часов в день 5 дней в неделю (8/5);

- «Мероприятие» - сопровождение 24 часа в день 7 дней в неделю (24/7).

Режим функционирования определяется Заказчиком ежемесячно и может быть скорректирован четыре раза в течение месяца.

В рамках организации сопровождения Сайта предусмотрены следующие типы заявок (обращений представителя Заказчика по вопросам, которые связаны с Сайтом):

- «Консультация»;

- «Изменение»;

- «Запрос»;

- «Прочее».

Оказание услуг по сопровождению Сайта может осуществляться в реальном и отложенном времени.

Максимальная стоимость за единицу услуг по сопровождению составляет 1 800,00 рублей за час. Общая сумма по договору не может превышать 738 000 (семьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 112 576,27 руб. / НДС не облагается.

# Перечень услуг указан в Таблице 1.

Таблица 1. Состав услуг, входящих в сопровождение Сайта

| Наименование услуг | Цель | Описание | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление консультациями | Обеспечить своевременное и качественное консультирование представителей Заказчика по макетам и верстке, созданию мультимедиа контента Сайта. | - Обеспечение своевременного приема в работу и консультирования по Сайту представителей Заказчика; - Обеспечение соответствующего уровня информированности всех заинтересованных сторон о ходе и результатах оказания консультации; - Обеспечение своевременной эскалации запроса на консультацию; - Обеспечение связи с пользователем для уточнения информации, в случае ее недостаточности для оказания консультации (осуществляется по электронной почте и телефону). | При назначении консультации. |
| Управление запросами | Обеспечить выполнение запросов на создание / обновление мультимедиа контента | - Обеспечение своевременного приема в работу и выполнения запросов на создание / обновление мультимедиа контента; - Обеспечение соответствующего уровня информированности всех заинтересованных сторон о ходе и результатах выполнения запроса на создание / обновление мультимедиа контента; - Обеспечение связи с представителем Заказчика для уточнения информации, в случае ее недостаточности для выполнения запроса на создание / обновление мультимедиа контента (осуществляется по электронной почте и телефону). | При назначении запроса на создание / обновление мультимедиа контента. |
| Управление изменениями | Обеспечить корректное и согласованное внесение изменений в визуальную составляющую Сайта. | - Подготовка плана реализации изменений; - Согласование плана реализации изменений; - Предоставление дополнительной информации по изменению в случае уточнения его технической составляющей; - Корректировка плана реализации изменений; - Регистрация и учет изменений, обеспечение корректной реализации изменения и восстановления функционирования Сайта в согласованные сроки; - Фиксация факта и результата действий, произведенных в ходе реализации изменения. | При необходимости внесения изменений в визуальную составляющую Сайта. |

Требования к временным параметрам

Требования к временным параметрам решения задач определяются исходя из приоритета заявки, ее типа и режима сопровождения. В свою очередь приоритет заявки складывается из критичности самой задачи. Для Сайта определены следующие критерии влияния заявки: «Высокое», «Среднее» и «Низкое», подробнее в Таблице 3.

Таблица 3. Описание влияния заявки

| Влияние | Числовое значение влияния | Определение |
| --- | --- | --- |
| Высокое | 1 | Заявка имеет существенное воздействие на использование Сайта большой группой конечных пользователей; Может повлечь/влечет существенные финансовые и/или репутационные потери; Может повлечь/влечет полную или частичную потерю информации. |
| Среднее | 2 | Реализация задачи требуется в связи с умеренным негативным воздействием на использование Сайта небольшой группой пользователей. |
| Низкое | 3 | Нет ощутимого или минимального воздействия (например, нет прерывания в работе Сайта, нет острой потребности во внесении изменения в функционал Сайта) на использование Сайта. |

Параметры уровня сопровождения Сайта в каждом из режимов функционирования представлены в таблице 4.

Таблица 4. Параметры уровня технического сопровождения

| Режим | Влияние | Время реакции на заявку, час | Время выполнения заявки, час* | Требуемый процент своевременно решенных заявок, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленная эксплуатация | 1 | 2 | 4 | 90 |
|  | 2 | 12 | 24 | 80 |
|  | 3 | 24 | 48 | 80 |
| Мероприятие | 1 | 0,20 | 1 | 95 |
|  | 2 | 0,5 | 2 | 85 |
|  | 3 | 1 | 4 | 80 |

*В зависимости от сложности заявки, предоставления данных Заказчиком Исполнитель может выходить за рамки времени выполнения заявки по согласованию с Заказчиком.

Требования к квалификации персонала

Для качественного оказания услуг должна быть сформирована организационная структура рабочей группы Исполнителя по сопровождению. Информация о ролевой модели указана в Таблице 5.

Таблица 5. Организационная структура сопровождения Сайта

| Роль | Количество | Функции |
| --- | --- | --- |
| Менеджер проекта | 1 чел. | - Поддержание информации в актуальном состоянии; - Постановка задач на разработку; - Контроль реализации на соответствие поставленным требованиям; - Контроль качества и сроков выполняемых задач; - Планирование и контроль сроков, бюджета и ресурсов; - Взаимодействие с представителями Заказчика на всех стадиях оказания услуг; - Формирование и управление проектной командой; - Ведение договорной деятельности с Заказчиком. |
| Арт-директор | 1 чел. | - Контроль рабочих процессов и общения с заказчиком - Консультирование проектной команды по вопросам функциональной области; - Планирование и контроль сроков, бюджета и ресурсов; - Взаимодействие с представителями Заказчика на всех стадиях оказания услуг; - Формирование и управление проектной командой; - Ведение договорной деятельности с Заказчиком. |
| UX-специалист | 1 чел. | - Анализ бизнес-процессов; - Подготовка предложений по оптимизации, документированию бизнес процессов; - Интервьюирование ключевых пользователей системы; - Описание функциональных и технических требований; - Описание экранных и отчётных форм; - Проектирование, составление сценариев, прототипирование. |
| Главный дизайнер | 1 чел. | - Идея концепта и контроль ее воплощения; - Разработка дизайна страниц и графических элементов. |
| Дизайнер | 1 чел. | - Подготавливает дизайнерские макеты при разработке нового функционала или обновлении старого; - Подготовка демонстрационных материалов; - Готовит видео материалы для разделов сайта, согласно имеющимся материалам у Заказчика. Привлекается при необходимости. |
| Веб-технолог | 1 чел. | Верстка, настройка CMS |
| Программист | 1 чел. | - Программирование системы управления контентом и настройки сервера; - Установка системы управления контентом на сервере; - Доступы к серверу с доменом |

В соответствии с вышеуказанной ролевой моделью оказания услуг по сопровождению Сайта выдвигаются следующие требования к персоналу, осуществляющему данные работы:

- опыт сопровождения/ поддержки Сайтов проектов и/или компаний;

- Владение системой учета и управления задачами Basecamp, Redmine;

- Знания в области HTML5/CSS3, JavaScript, AJAX, понимание основ кроссбраузерной вёрстки;

- Знание программных продуктов MS Office;

- Владение английским языком на уровне не ниже уровня С1 «Профессиональное владение», подтвержденное международным сертификатом TOEFL или IELTS. Наличие именного сертификата не менее чем у 1 представителя команды проекта.

Требования к гарантии и качеству услуг

Исполнитель обязуется выполнять работы качественно, соблюдать руководства по подготовке и проведению чемпионатов WSI и Заказчика.

# Исполнитель должен гарантировать качество оказанных услуг не менее 12 месяцев с даты оказания услуг и устранять лично и за свой счет выявленные в течение указанного срока недостатки. Гарантия распространяется, в том числе на ошибки, которые не были выявлены на этапе приемки выполненных работ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

  - Назначение Сайта

Основным назначением создания Сайта является:

- предоставление информации о чемпионате рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019;

- предоставление информации о достопримечательностях города Казань и Республики Татарстан.

  - Характеристики Сайта

    - Описание Сайта

Сайт доступен по адресу worldskills2019.com и worldskillskazan2019.com в сети Интернет.

По требованиям WSI Сайт разработан на системе Concrete5 и располагается на серверах WSI. Техническую реализацию (программирование, кодирование) Сайта осуществляют специалисты WSI. Перенос сайта на иные системы управления невозможен, согласно требованиям WSI.

    - Лингвистическое обеспечение

Интерфейс Сайта выполнен на русском, английском, татарском языках.

Русскоязычная версия является первичной по отношению к иноязычным. Структура разделов и ресурсов иноязычных версий в целом наследует структуру русскоязычной версии. При переключении с одной языковой версии на другую осуществляется переход на страницу с аналогичным содержанием. Если перевод раздела / страницы / пункта меню отсутствует, осуществляется переход на страницу раздела уровнем выше. Дизайн и верстка иноязычных версий разработаны с учетом особенностей перевода (длина названий, объем контента).

    - Структура Сайта

Таблица 6. Структура Сайта

| № | Главное навигационное меню | 2-й уровень навигационного меню |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принимающая сторона | Россия |
|  |  | Казань |
|  |  | Культурный парк |
|  |  | Размещение |
|  |  | Что посетить |
|  |  | Афиша |
| 2 | Присоединяйтесь | Посетителям |
|  |  | Образование |
|  |  | Волонтеры |
|  |  | Вакансии |
|  |  | Аккредитация |
|  |  | Партнерская программа |
| 3 | Соревнование | Чемпионат |
|  |  | Компетенции |
|  |  | Послы |
|  |  | Объект |
|  |  | Конференция |
|  |  | Аккредитация |
|  |  | Расписание |
| 4 | Медиа | Новости |
|  |  | Фото и видео |
|  |  | Сервисы СМИ |

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Требования к перечню отчетных материалов

Состав отчетных материалов, предоставляемых ежемесячно по окончании услуг по сопровождению Сайта:

- Акт оказанных услуг;

- Отчет по выполнению требований к сопровождению Сайта (далее - Отчет). В содержание Отчета обязательно должно быть включены следующие показатели:

  - Всего поступивших заявок.

  - Всего заявок с категорией «Консультация».

  - Всего заявок с категорией «Изменение».

  - Всего заявок с категорией «Заявка».

  - Всего заявок с категорией «Прочее».

  - Всего решенных заявок с нарушением требуемого времени решения, в том числе с разбивкой по категориям.

По окончании срока сопровождения Исполнитель предоставляет:

      - Код верстки;

      - Альбом, содержащий дизайн макеты. Версия 2.0

Документация должна оформляться в текстовом формате на русском языке и представляться Заказчику в бумажном виде в 2-х экземплярах и на электронном носителе в 1-м экземпляре.

Документация на услуги по сопровождению Сайта должна удовлетворять требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на информационные системы.

Требования к предложению Подрядчика

Предложение Исполнителя должно содержать спецификацию с указанием наименования услуги и цены за единицу времени. Все подтверждающие документы должны быть подписаны руководителем и заверены печатью организации. За исключением каталогов, презентаций и иных документов, оформленных типографским способом.

Требования предъявляются ко всем составляющим Сайта.

Оценка влияния инцидента присваивается Заказчиком.