ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке официального мобильного приложения 45-ого мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани

Казань 2018

- ГЛОССАРИЙ

| Термин / Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| ТЗ | Техническое задание |
| ПМИ | Программа и методика испытаний |
| Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, способное выполнить требуемые Заказчику работы или оказать необходимые услуги |
| Welcome page | Первая страница, которую видит пользователь, когда открывает приложение |
| Kazan Expo | Объект проведения WorldSkills Kazan 2019. |
| Мероприятие | 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в Казани |
| Интерфейс | - Совокупность унифицированных технических, программных и конструктивных средств, основанных на стандарте, реализующих взаимодействие различных функциональных элементов в информационной системе, обеспечивающих информационную, электрическую и конструктивную совместимость этих элементов |
| Пользователь | - Конечный субъект, использующий мобильное приложение |
| Бэк-офис | - Система администрирования приложения |
| Приложение | - Продукт разработки, который видит конечный пользователь. |
| ПО | - Программное обеспечение |
| ЦОД | - Центр обработки данных |
| БД | - База данных |
| СУБД | - Система управления базами данных (СУБД) – это совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования БД многими пользователями |
| Система | - Официальное мобильное приложение 45-ого мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в Казани, включающее компоненты: «Приложение» (доступное конечному пользователю) и «Бэк-офис» (система управления и администрирования) |
| Инфраструктура | - Система информационных организационных структур, подсистем, обеспечивающих функционирование чего-либо |
| CMS | - Информация система или программа для управления контентом сайта |
| Маскот | - Официальный талисман Мероприятия |

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  - Введение

Настоящий документ содержит Техническое задание на выполнение работ по разработке официального мобильного приложения 45-ого мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в Казани (далее – Система).

Целью закупочной процедуры является выбор Исполнителя и подписание договора на выполнение работ по разработке Системы в рамках подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 2019 года в г.Казани.

  - Состав и результаты работ

Наименование этапов работ, состав и результаты работ указаны в Таблице 1.

Таблица 1.

| № | Наименование этапа работ | Состав и результаты работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по разработке Системы |  |
| 1.1. | Разработка технического задания Системы | Разработанное и согласованное Техническое задание на компоненты Системы. |
| 1.2. | Разработка интерактивного прототипа и дизайн-концепции Системы | - Интерактивный прототип приложения для iOS на электронном носителе. - Интерактивный прототип приложения для Android на электронном носителе. - Протокол согласования прототипов. - Дизайн-концепция с учетом фирменного стиля Мероприятия. - Протокол согласования дизайн-концепции. |

  - Временные рамки

Перечень работ, указанный в п. 2.2, должен быть выполнен в соответствии со следующими временными рамками из Таблицы 2.

Таблица 2.

| № | Наименование этапа работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по разработке официального мобильного приложения 45-ого мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в Казани | С даты заключения договора по 31.12.2018 г. |
| 1.1. | Разработка технического задания на создание Системы | Не позднее 05.12.2018 |
| 1.2. | Разработка интерактивного прототипа и дизайн-концепции Системы | Не позднее 31.12.2018 |

Структура цены

| № | Наименование этапа работ | Расчет | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по разработке Системы |  |  |
| 1.1. | Разработка официального мобильного приложения 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г.Казани | 392 чел./час. * 1 месяц *1400,00 руб. | 548 800,00 |

Начальная (максимальная) цена договора составляет: 548 800,00 (пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

  - Географические рамки

Выполнение работ по разработке Системы будут проводиться на территории Исполнителя. Работы по внедрению будут проводиться на территории г. Казани, по адресу: г. Казань, Деревня Универсиады, д.35.

  - Условия оплаты

Оплата выполненных работ выполняется в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Ресурсы, предоставляемые Заказчиком

Заказчик обеспечивает:

  - Доступ к источнику оперативного получения актуальной и достоверной информации.

  - Своевременное принятие решений и предоставление Исполнителю своевременной и исчерпывающей информации по всем аспектам работ (не более 3 рабочих дней).

  - Организацию своевременного согласования результатов (не более 10 рабочих дней).

Исполнитель обязуется:

- Своевременно информировать Заказчика о ходе работ по разработке Системы.

- Обеспечить своевременное выполнение поставленных задач в настоящем техническом задании.

- Назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Заказчиком, в целях достижения промежуточных и конечных результатов выполнения работ.

- Своевременно предоставить всю документацию, заявленную Заказчиком в настоящем техническом задании.

- По результатам каждой рабочей встречи представлять Заказчику документ, фиксирующий достигнутые договоренности (протокол встречи). В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней Заказчик должен согласовать данный документ либо направить разногласия.

- Заменить по требованию Заказчика персонал со своей стороны, осуществляющих работы по проекту.

  - Требования к персоналу

Для качественного выполнения работ должна быть сформирована организационная структура рабочей группы Исполнителя осуществляющей разработку. Информация о ролевой модели указана в Таблице 3.

Таблица 3.

| Роль | Кол-во | Функции |
| --- | --- | --- |
| Менеджер проекта | 1 чел. | - Поддержание информации в актуальном состоянии; - Постановка задач на разработку; - Контроль реализации на соответствие поставленным требованиям; - Контроль качества и сроков выполняемых задач; - Планирование и контроль сроков, бюджета и ресурсов; - Взаимодействие с представителями Заказчика на всех стадиях выполнения работ; - Формирование и управление проектной командой; - Ведение договорной деятельности с Заказчиком. |
| Арт-директор | 1 чел. | - Контроль рабочих процессов и общения с Заказчиком; - Консультирование проектной команды по вопросам функциональной области; - Планирование и контроль сроков, бюджета и ресурсов; - Взаимодействие с представителями Заказчика на всех стадиях выполнения работ; - Формирование и управление проектной командой; - Ведение договорной деятельности с Заказчиком. |
| Проектировщик пользовательских интерфейсов | 1 чел. | - Анализ бизнес-процессов; - Подготовка предложений по оптимизации, документированию бизнес процессов; - Описание функциональных и технических требований; - Описание экранных и отчётных форм; - Проектирование, составление сценариев, прототипирование. |
| Главный дизайнер | 1 чел. | - Идея концепта и контроль ее воплощения; - Разработка экранов и графических элементов. |
| Дизайнер | 2 чел. | - Подготовка демонстрационных материалов. - Выполняет поручения старшего дизайнера. Привлекается при необходимости. |
| Разработчик | 1 чел. | - Консультирование остальных участников проектной группы о возможностях реализации компонентов Системы и модулей компонентов. - Участие в разработке проекта Системы. |

В соответствии с вышеуказанной ролевой моделью выполнения работ по разработке Системы выдвигаются следующие требования к Исполнителю, осуществляющему данные работы:

- опыт технического сопровождения автоматизированных систем проектов и/или компаний;

- владение системой учета и управления задачами ActiveCollab;

- знания в области HTML5/CSS3, PHP, JavaScript, AJAX;

- знание программных продуктов MS Office;

- знание UNIX подобных операционных систем;

- опыт работы с системами, функционирующими на CMS Concrete5, так как на ней функционирует официальный сайт Мероприятия www.worldskills2019.com и базы данных WorldSkills International, c которым будет технически связан компонент «Приложение».

- владение английским языком на уровне не ниже уровня С1 «Профессиональное владение», подтвержденное международным сертификатом TOEFL или IELTS. Наличие именного сертификата не менее чем у 1 представителя команды проекта.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Цели и назначение выполнения работ

    - Назначение Системы

## Информирование посетителей Мероприятия:

- о самом Мероприятии;

- о том, как добраться до Мероприятия;

- об объекте Мероприятия;

- об участниках Мероприятия;

- о новостях Мероприятия.

## Бронирование бесплатных билетов на Мероприятие.

    - Цели Системы

## Основной целью разработки Системы является всестороннее информирование пользователей о Мероприятии, создание положительного образа Мероприятия, популяризация рабочих профессий среди молодежи в возрасте от 12 до 23 лет, формирование положительного образа обладателя рабочей профессии, пропаганда здорового духа соревнования и тяги к профессиональному росту, а также донесение ценностей движения WorldSkills.

  - Состав Системы

    - Компоненты Системы

# Система состоит из следующих компонентов:

- Приложения;

- Бэк-офиса.

    - Модули компонента «Приложение»

## Состав модулей, характеристик и функциональных требований может меняться в процессе разработки по требованию Заказчика, либо по предложению Исполнителя, если Заказчик с ними соглашается. Состав модулей и требований к ним представлен в Таблице 4.

## Таблица 4.

| ## Название модуля | ## Функциональные требования |
| --- | --- |
| ## Welcome page | ## Первое что видит конечный пользователь, открывший «Приложение». Должна содержать анимацию, например, в виде официальных маскотов Алмаза и Алтын, приглашающих в «мир рабочих специальностей». |
| ## Информация о WorldSkills Kazan 2019 | ## Содержит краткое описание мероприятия, даты проведения, как проходит соревнование и когда определяется победитель и т.д. |
| ## Kazan Expo | ## Карта с месторасположением объекта Мероприятия и краткая информация о нем. Блок с расписанием бесплатных шаттлов от/до объекта и их маршрутами на карте города. |
| ## Избранное | ## Функционал данного блока должен быть определен на этапе разработки Технического задания. |
| ## Новости | ## Страница или блок с новостной лентой. |
| ## Спонсоры и партнеры | ## Блок со спонсорами и партнерами мероприятия. Должен включать: логотипы партнеров, ссылки на сайты, текстовые описания. |
| ## Бронирование билетов | ## Первый релиз: экран с информацией о бронировании билетов. Второй релиз: к основной информации добавляется автоматический редирект на внешнюю систему бронирования билетов, разработанную отдельно. |
| ## Ссылки на официальные аккаунты WorldSkills Kazan 2019 | ## Ссылки на существующие аккаунты в социальных сетях и игровое приложение WorldSkills Kazan 2019, на официальный сайт www.worldskills2019.com |
| ## Расписание мероприятий Чемпионата | ## Может быть реализовано в виде календаря/списка событий с датами на усмотрение Исполнителя. Пользователь должен иметь возможность выбрать дату, тогда приложение покажет все соревнования и мероприятия в эту дату; либо выбрать тип мероприятия или соревнования – тогда Приложение покажет все даты, в которые оно будет проходить. У пользователя должна быть возможность сохранить в Избранное понравившиеся соревнования, мероприятия и активности. |
| ## Карта расположения компетенций | ## Подробная карта расположения всех компетенций и вспомогательных зон (залов для конференций, мест питания, туалетов и т.д.), выставочных стендов, площадок партнеров проекта на объекте Kazan Expo 2019. На карте должно быть реализовано цветовое ранжирование по блокам компетенций, дополнительным выставочным зонам и т.п. Также должна быть учтена возможность фильтрации по компетенциям и зонам. |
| ## Страны и участники | ## Кликабельный список блоков всех стран-участниц в алфавитном порядке. Блок каждой страны содержит ее полное название, трехбуквенный код и актуальный флаг. Данные об участниках и странах должны интегрироваться из базы данных WorldSkills International. |
| ## Компетенция | ## Краткое описание каждой компетенции может быть выполнено либо в виде блоков, либо в виде отдельных страниц, на усмотрение Исполнителя. В описание компетенции должно входить: - Страны-участницы в виде флагов и трехбуквенного сокращения, при клике пользователь переходит на страницу страны-участницы. К каждой стране должны быть прикреплены конкурсанты с фото и именем. - Краткая информация о компетенции в виде текста и фото при наличии. - Отметка о местонахождении на карте компетенций объекта, описанной выше. |
| ## Анкета для пользователей | ## Приложение будет приглашать посетителя принять участие в опросе о мероприятии и на основе его ответов предлагать посетить те или иные стенды, компетенции и т.д. Из результатов ответов пользователей должен формироваться документ, отражающий статистику. |
| ## Уведомления | ## У Приложения должна быть возможность отправлять информационные уведомления пользователям. |

  - Проектирование компонента «Бэк-офис»

    - «Бэк-офис» должен быть лицензионным продуктом.

    - Интерфейс должен быть русифицирован, а также быть простым и понятным в управлении.

    - Доступ должен осуществляться через аутентификацию, с помощью ввода логина и пароля.

    - Доступ к «Бэк-офису» должен осуществляться не только с десктопной версии, но и с мобильных устройств: телефонов и планшетов.

    - «Бэк-офис» должен иметь доступ к обеим языковым версиям: русской и английской.

    - Заказчик должен иметь возможность в любое время суток изменить информацию через «Бэк-офис».

    - Реализовать интеграцию «Бэк-офиса» Системы с контентом официального сайта www.worldskills2019.com, а также при необходимости с базами данных WorldSkills International: «Компетенции», «Страны и участники», «Конференция», Системой аккредитации Мероприятия. В связи с этим Исполнитель должен иметь опыт работы с CMS Concrete5, с которой управляется официальный сайт www.worldskills2019.com.

    - В рамках «Бэк-офиса» должно быть реализовано разграничение прав доступа согласно ролевой модели. Пользователями «Бэк-офиса» являются сотрудники Заказчика и Исполнителя. Список ролей пользователей включает следующее:

- Администратор: доступ ко всем разделам и функционалу.

- Главный редактор: доступ к обеим языковым версиям, доступ к аналитике.

- Редактор русской версии: доступ к русскоязычным разделам компонента «Приложение» с функциями: создание, сохранение, публикация, редактирование, удаление контента.

- Редактор английской версии: доступ к английской версии компонента «Приложение» с функциями: создание, сохранение, публикация, редактирование, удаление контента.

- ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

  - Требования к интеграции

Система должна иметь возможность интеграции контента с официальным сайтом www.worldskills2019.com и базами данных WorldSkills International, а также системой аккредитации Мероприятия.

  - Требования к численности пользователей Системы

Компонент «Приложение» должен функционировать при не менее 20 000 загрузок. Компонент «Бэк-офис» должен функционировать при не менее 5 одновременно работающих сотрудниках Заказчика или Исполнителя.

  - Требования к эргономике и технической эстетике

Требованиями по эргономике являются: комфортность и интуитивная понятность интерфейса, унифицированное расположение функциональных кнопок, единообразие и соответствие общесистемным соглашениям, используемых диалогов, сообщений и экранов помощи. При выполнении стандартных запросов, пользователь должен работать с Системой в реальном масштабе времени. Загрузка Системы должна происходить в фоновом режиме.

Система должна иметь графический пользовательский интерфейс.

Взаимодействие пользователей с Системой должно осуществляться на русском языке и английском языках. Должно быть предусмотрено переключение между языковыми версиями интерфейса.

Все элементы управления, выполняющие одинаковые функции, должны называться одинаково.

Дизайн пользовательского интерфейса Системы должен быть согласован с Заказчиком.

Пользовательский интерфейс Системы должен соответствовать следующим требованиям:

- единый стиль оформления, согласованный с Заказчиком и соответствующий фирменному стилю Мероприятия;

- унификация аналогичных функций Системы;

- корректно отображаться на различных мобильных устройствах.

- Система должна запрашивать подтверждение действий Пользователя.

Требования к патентной чистоте

Патентная чистота Системы и ее частей должна быть обеспечена в отношении патентов, действующих на территории Российской Федерации. Реализация технических, программных, организационных и иных решений, не должна приводить к нарушению авторских и смежных прав третьих лиц.

При использовании в Системе программ (программных комплексов или модулей), разработанных третьими лицами, условия, на которых передается право на использование (исполнение) этих программ, не должны накладывать ограничений, препятствующих использованию Системы по ее прямому назначению.

Требования к унификации

При создании Системы должна быть обеспечена стандартизация и унификация на следующих уровнях:

- на уровне классификации данных;

- на уровне интерфейсов пользователей, разрабатываемых с использованием прикладного программного обеспечения;

- На уровне форматов и протоколов обмена данными.

## При создании Системы должны быть применены типовые, унифицированные и стандартизированные элементы и компоненты интерфейса пользователей:

- Все экранные формы должны быть выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и навигации;

- Для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы. Термины, используемые для обозначения типовых операций, а также последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы;

- Внешнее поведение сходных элементов интерфейса должно быть реализовано одинаково для однотипных элементов.

## Диалог с пользователем должен быть оптимизирован для выполнения типовых и часто используемых операций. Это требование подразумевает удобную, интуитивно понятную навигацию в интерфейсе Пользователя.

5.ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

## 5.1.Требования к лингвистическому обеспечению

## Компонент «Приложение» должен функционировать на двух языках: английском и русском. Компонент «Бэк-офис» должен быть русифицирован.

## 5.2.Требования к языку программирования

Система должна быть спроектирована с учетом использования в будущем высокоуровневого языка программирования. Язык программирования должен быть определен на этапе разработки Технического проекта.

## 5.3.Требования к техническому обеспечению

## Требования к техническому обеспечению должны быть установлены на этапе разработки Технического задания.

Компонент «Приложение» должен быть спроектирован для операционных систем Google Android (версия от 5.0) и Apple iOS (версия от iOS 9).

- ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Исполнитель в течение 5 рабочих дней с момента выявления ошибок в проекте Системы должен приступить к устранению данных ошибок.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Документация должна оформляться в текстовом формате на русском языке и представляться Заказчику в бумажном виде в 2-х экземплярах и на внешнем носителе в 1-м экземпляре.

Документация на работы по созданию проекта официального мобильного приложения должна удовлетворять требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы, а именно:

  - ГОСТ 34.003-90 – в части терминологии;

  - ГОСТ 34.201-89 – в части наименования и обозначения документов;

  - ГОСТ 34.601-90 – в части определения стадий и этапов работ;

  - ГОСТ 34.603-92 – в части определения видов испытаний;

  - РД 50-34.698-90 – в части структуры и содержания документов.