Договор

на разработку Интернет-сайта № ……………….

| г. Казань | «__» ______________ 2018г. |
| --- | --- |

Некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» в лице заместителя директора Савва Арсен Владимировича, действующего на основании доверенности от _____________________ года, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________в лице директора ____________________, действующего на основании______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе далее именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем.

- Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (выполнять работы) по созданию сайта Заказчика с размещением в сети Интернет с предоставлением доступа в мобильное приложение, в объеме, в сроки и по ценам, согласованным в Приложениях к настоящему Договору, подписываемыми сторонами и являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, а также предоставить Заказчику исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, созданный Исполнителем в рамках настоящего Договора. Все обязательства сторон по проведению конкретных видов работ (услуг), а также по их оплате возникают после подписания Приложений №1, Приложение №2 к Договору, являющимися его неотъемлемой частью.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить условия и предоставить информацию, необходимые для выполнения Исполнителем его обязательств, принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги (выполненные работы).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Исполнитель обязуется качественно, в соответствии с договором, приложениями, техническими заданиями и дополнительными соглашениями оказывать услуги (выполнять работы).

2.1.2. Предоставлять Заказчику промежуточные результаты работ для контроля за соблюдением сроков и качества выполненных работ.

2.1.3. Исполнитель обязуется до заключения Договора предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и особенностях, о цене, форме оплаты, а также сообщить Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения.

2.1.4. Осуществить доработку сайта, макетов, изображения, текстов в случае вынесения замечаний в результате рассмотрения его Заказчиком.

2.1.5. Информировать Заказчика о непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком информации или технической документации и иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, которые могут повлиять на качество работы или невозможность ее завершения в срок, установленный Договором и Техническими заданиями.

2.1.6. Собственными силами разработать оригинальный сайт без нарушения прав третьих лиц, незаконных заимствований и плагиата.

Исполнитель гарантирует, что при создании сайта не будут использоваться результаты интеллектуальной деятельности, созданные или создаваемые для других Заказчиков.

2.1.7. Гарантировать Заказчику оригинальность и новизну в ходе выполнения работ согласно п. 1.1 настоящего Договора

2.1.8. Передать Заказчику исключительные права на результат интеллектуальной деятельности, созданный Исполнителем в рамках настоящего Договора.

2.1.9. Исполнитель обязуется не разглашать информацию Заказчика, полученную в рамках настоящего Договора.

Разработчик обязуется сохранять в тайне всю информацию, не относящуюся к категории общедоступной, которую он получил от Заказчика во время срока действия Договора, даже если она не была обозначена как секретная или конфиденциальная.

Разработчик обязан не допускать к имеющимся в связи с выполнением Договора документам лиц, не имеющих на это соответствующих полномочий.

2.1.10. Оказать консультационную помощь Заказчику в подготовке исходных данных для размещения на сайте в соответствии законодательством Российской Федерации.

2.1.11. Согласовать с Заказчиком результаты всех этапов работ.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Исполнитель вправе привлекать к исполнению Договора третьих лиц, по согласованию с Заказчиком.

2.3.Заказчик обязуется:

2.3.1. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить работу Исполнителя в полном объеме и в сроки, установленные в Приложениях к Договору, исполнять прочие обязательства, предусмотренные в Договоре, Техническом задании и Приложениях.

2.3.2. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю необходимые для исполнения настоящего Договора материалы и информацию, не противоречащие действующему законодательству РФ.

2.3.3. Заказчик обязуется передавать информацию, необходимую для оказания услуг (выполнения работ) Исполнителю электронной почтой, в файлах, формат которых согласован с Исполнителем. Адреса электронной почты для корреспонденции в целях исполнения обязательств по настоящему договору: pr@ivfrt.com ; reception@ivfrt.com.; …………………………..

2.3.4. Заказчик обязуется не разглашать конфиденциальную информацию Исполнителя, полученную во время сотрудничества по данному договору.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Проверять на любом этапе ход и качество Работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

2.4.2. Заказчик имеет право в электронном виде направить Исполнителю письмо с выявленными недочетами в ходе работы, для их скорого устранения Исполнителем.

2.4.3. Заказчик вправе увеличить сроки согласования и выполнения работ. В случае увеличения данных сроков, срок предоставления Исполнителем результатов выполнения работ по договору увеличивается на то же количество дней.

3. Расчеты сторон

3.1. Стоимость услуг/работ по настоящему Договору устанавливается в рублях и определяется в Приложении № 1 к Договору. НДС не облагается, в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения, в соответствии с главой 26,2 НК РФ. Форма оплаты — безналичный расчет.

3.2. Оплата работ по настоящему Договору осуществляется в соответствие с Приложением №1 к Договору. Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ до получения предоплаты. Все сроки выполнения работ, указанные в Приложении 1, определяются с момента получения предоплаты. Предоплата производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выставления счета.

3.3. Стороны вправе изменять стоимость услуг и условия платежа только по общему согласию путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.4. Исполнитель имеет право прекратить предоставление услуг Заказчику при нарушении Заказчиком порядка расчетов, определяемого настоящим договором и Приложением № 1 к нему.

3.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс-мажор), Заказчик оплачивает выполненные Исполнителем работы при условии предоставления Заказчику документарного подтверждения выполнения таких работ.

3.6. Получение Исполнителем оплаты по настоящему Договору является исчерпывающей реализацией им своего права на получение каких – либо платежей по настоящему Договору.

4. Сроки выполнения работ, порядок сдачи выполненной работы

4.1. Сроки выполнения работ оговариваются сторонами в Приложениях к Договору.

4.2. В случае задержки внесения предоплаты, предоставления информации, согласования этапов работ со стороны Заказчика, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке перенести все сроки выполнения работ (оказания услуг) с обязательным уведомлением Заказчика. Сроки выполнения работ в этом случае увеличиваются на время исполнения Заказчиком своих обязательств.

4.3. По итогам выполнения работы либо при досрочном расторжении Договора (п.7.3.) Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.4. По итогам завершения всех работ по разработке Сайта, переноса Сайта на основной домен Заказчика и передачи Исполнителем Заказчику доступов к Сайту Исполнитель направляет Заказчику Акт выполненных работ (оказанных услуг) на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах. Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ обязан их подписать и 1 (один) экземпляр подписанного Акта выполненных работ возвратить Исполнителю, либо направить Исполнителю обоснованные возражения против подписания Акта выполненных работ в виде Акта с перечнем выявленных недостатков. Возражения не могут выходить за пределы обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Техническим заданием, Приложениями к Договору и могут касаться только несоответствия результата выполненных работ (оказанных услуг) Договору, Техническому заданию, Приложениям к Договору.

4.5. При неполучении Исполнителем от Заказчика подписанного Акта выполненных работ или Акта с перечнем выявленных недостатков в соответствии с п. 4.4 настоящего Договора, соответствующие работы считаются выполненными Исполнителем в установленный срок и с надлежащим качеством.

4.6. При получении Исполнителем Акта с перечнем выявленных недостатков в соответствии с п. 4.4. настоящего Договора, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязуется рассмотреть возражения Заказчика и устранить недостатки в части несоответствия выполненных работ Договору, Техническому заданию, Приложениям и Дополнительным соглашениям к Договору.

4.7. Датой окончания работ по созданию Сайта следует считать момент подписания сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с пп. 4.4-4.6.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны освобождаются от ответственности полностью или частично в случае, если в порядке, установленном действующим законодательством, докажут, что причиной неисполнения обязательств явились форс-мажорные обстоятельства, при условии, что они непосредственно влияют на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае выполнение обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий. При наступлении вышеуказанных обстоятельств, каждая из Сторон должна уведомить другую Сторону в письменном виде в течение 7 (Семи) календарных дней с момента наступления этих обстоятельств.

5.2. В случае нарушения Исполнителем в рамках исполнения настоящего Договора интеллектуальных (имущественных и неимущественных) прав третьих лиц ответственность и возмещение убытков, а равно иные негативные последствия таких нарушений возлагаются на Исполнителя.

5.3. В случае несоответствия Сайта заявленному в Договоре, Техническом Задании, Приложениях и Дополнительных соглашениях к Договору, наличия фактических и грамматических ошибок, несоответствия текста нормам литературного русского языка, наличию несогласованной рекламы, некорректной работы Сайта и любых иных несоответствий Договору, Техническому Заданию, Приложениям и Дополнительным соглашениям к Договору, Заказчик вправе потребовать исправления ошибок на Сайте. Указанные работы должны быть проведены в срок, согласованный сторонами, непосредственно до подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг).

5.4. В случае нарушения Исполнителем условий пунктов 9.3., 9.4. настоящего Договора, Исполнитель обязан возместить все причиненные Заказчику таким нарушение убытки.

5.5. Ответственность за предоставленный контент для сайта несет Заказчик.  В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц в части использованной на Сайте предоставленной Заказчиком информации, ответственность за данную информацию несет Заказчик.

5.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по Договору обязательств в части, не оговоренной настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Порядок решения споров

6.1. Все споры между сторонами решаются путем переговоров на принципах доброй воли. Претензионный порядок решения споров является обязательным, срок ответа на претензию составляет 10 (Десять) рабочих дней.

6.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, расторжения, признания его недействительности либо незаключенным, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Торгово-промышленной палате Республики Татарстан в соответствии с его Регламентом.

7. Срок действия и порядок расторжения Договора

7.1. Данный Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя по Договору обязательств.

7.2. К настоящему Договору могут заключаться Приложения и Дополнительные соглашения, которые будут являться частями настоящего Договора с момента их надлежащего оформления и подписания обеими сторонами.

7.3. После того, как Заказчиком была внесена предоплата и Исполнитель приступил к исполнению Договора, но до момента сдачи работ, при отсутствии каких-либо виновных действий Исполнителя, Заказчик имеет право расторгнуть Договор, письменно предупредив об этом Исполнителя за 7 (семь) календарных дней до даты расторжения Договора, но оплатив при этом фактически выполненные Исполнителем работы.  Если сумму, внесенной Заказчиком предоплаты, превышает объем фактически выполненных работ, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику сумму, превышающую объем выполненных работ.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах — по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Все Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями с момента их надлежащего оформления и подписания обеими сторонами.

8.2. Любая переписка, включая заявки Заказчика и ответы Исполнителя, признается официальной, если она осуществлена одновременно по электронным адресам pr@ivfrt.com и r@ivfrt.com с дублированием (в копии письма) на электронный адрес reception@ivfrt.com, с уведомлением о прочтении письма.

Ответственные сотрудники со стороны Заказчика:

- Хайруллина Наиля Маратовна, пресс-секретарь, pr@ivfrt.com, (843) 570-40-17 (1015);

- Брызгалов Роман Ренович, заместитель начальника административного отдела, r@ivfrt.com, (843) 570-40-17;

Руководитель со стороны Заказчика — Айдельдинов Айнур Тауфикович, директор, reception@ivfrt.com, (843) 570-40-17.

Ответственные сотрудники со стороны Исполнителя:

- ………………………., проект-менеджер, +7 (……) ……………………., email@mail.ru

Руководитель со стороны Исполнителя — ФИО, руководитель студии, +7 (…) ………….., email@mail.ru

8.3 Информация будет считаться надлежащим образом переданной Стороной по электронной почте в дату и время получения подтверждения прочтения любым из адресатов, указанных в п.8.2, другой Стороны.

8.4. Обязанности Исполнителя по отправке, доставке, доведению до сведения Заказчика каких-либо документов, сообщений и уведомлений являются надлежащим образом исполненными с момента получения Исполнителем уведомления о вручении Заказчику почтового отправления, либо личного вручения с отметкой о принятии уполномоченным представителем Заказчика.

8.5. Документы, содержащие подписи и печати Сторон, доставляются на бумажном носителе путем отправки заказным письмом с уведомлением о вручении по почте или личного вручения с отметкой о принятии уполномоченным представителем Заказчика. Стороны обязуются подписать и вернуть оригиналы документов (Договор, Приложения и Дополнительные соглашения к нему, Акты сдачи-приемки работ), полученные от другой стороны, почтой в течение 10 рабочих дней с даты их получения.

8.6. В рамках данного Договора Стороны передают друг другу конфиденциальную информацию о персональных данных сотрудников. Стороны обязуются использовать данную информацию лишь в целях исполнения обязательств по настоящему Договору и не использовать такую информацию для каких-либо иных целей, в том числе для целей найма специалистов другой Стороны, прямо привлеченных к оказанию услуг (выполнению работ) по настоящему Договору, в течение 3 (Трех) лет после прекращения действия настоящего Договора.

8.7. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

8.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.

9. Права на результат работ (услуг)

9.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Исполнителем в рамках выполнения обязательств по настоящему Договору, принадлежат Заказчику. Исполнитель обязуется передать Заказчику исключительные права на указанные результаты   интеллектуальной деятельности на условиях отчуждения в полном объеме. Передача указанных результатов интеллектуальной деятельности оформляется актом передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных в рамках выполнения работ по договору с визуальным приложением дизайна и контент, разработанного сайта. Вознаграждение Исполнителя за передачу (отчуждение) исключительного права на использование и распоряжение указанными Результатами включено в стоимость работ по Договору.

9.2. Результаты работ считаются переданными с момента подписания Акта выполненных работ (оказание услуг), в результате производства которых был создан Сайт, и осуществления Заказчиком полной оплаты стоимости всех работ по каждому Приложению к настоящему Договору.

9.3. Исполнитель гарантирует, что факт передачи им результатов работ и прав на результаты интеллектуальной деятельности не нарушает патентных, авторских и смежных прав третьих лиц, право на коммерческую тайну третьих лиц; и на момент передачи прав не существует обстоятельств, дающих возможность третьим лицам в дальнейшем предъявить к Заказчику претензии в отношении прав на Результаты и использованные в результатах работ Информационные материалы (за исключением Информационных материалов предоставленных Заказчиком).

9.4. Исполнитель гарантирует, что им получены письменные согласия авторов на анонимное использование всех результатов интеллектуальной деятельности, созданных в рамках выполнения работ по настоящему договору.

9.5. Работники Исполнителя и иные физические лица, участвовавшие в выполнении работ по поручению Исполнителя, имеют право называться автором созданных Результатов по Договору.

9.6. После передачи результатов работы и прав на Результаты Заказчику, Заказчик самостоятельно предпринимает меры по их дальнейшей защите.

10. Реквизиты сторон

| Исполнитель | Заказчик Некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» |
| --- | --- |
| Юридический адрес: _____________ _____________________________ Почтовый адрес: ____________________________ Тел. (843) __________________ ИНН _________________ КПП____________________ р/сч № __________________________ БАНК________________________ БИК ___________________________ К/с № __________________________________ _________________/__________________/ | Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 50 Тел.: (843) 570-40-17 ИНН: 1655087607 КПП: 165501001 р/сч: 40603810800020000108 Банк: ПАО «АК БАРС» Банк БИК: 049205805 К/с: 30101810000000000805 _________________/Савва А.В./ |

Приложение №1 к Договору на разработку сайта № ______________________

| г. Казань | «___» ___________ 2018г. |
| --- | --- |

1. Термины и определения

Сайт — совокупность программно-аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих публикацию данных в Интернет для всеобщего обозрения. Сайт доступен по уникальному электронному адресу или его буквенному обозначению. Может содержать графическую, текстовую, аудио-, видео-, а также иную информацию, воспроизводимую с помощью ЭВМ.

Разработка сайта — работы по созданию Сайта, выполняемые на основе Технического задания и утвержденного Дизайна. Разработка Сайта включает программирование, обработку текстовых, графических и иных Информационных материалов, предоставляемых Заказчиком и/или специально создаваемых Исполнителем), наполнение Сайта информационными материалами, тестирование сайта.

Размещение сайта в сети Интернет — установка на хостинг и настройка программного кода и баз данных, относящихся к работе сайта, с возможностью доступа к сайту из сети Интернет по определенному url. Во время разработки сайт размещается на тестовой хостинг-площадке Исполнителя, после полной оплаты по Договору — переносится на рабочую площадку.

Гарантийный случай – Наличие на сайте:

- смысловых, орфографических и синтаксических ошибок;

- неработающих (сломанных) гиперссылок;

- не загружающегося медиаконтента (рисунки, фотографии, видео);

- ошибок в программных модулях и коде;

- не работоспособность функционала сайта (всплывающие надписи, подсветка кнопок и т.п.).

Версия для слабовидящих – Сайт, соответствующий стандарту ГОСТ Р 52872-2012.

Дизайн (Дизайн-концепция) сайта — уникальное графическое оформление сайта и способы представления информации.

Адаптивный дизайн - дизайн веб-страниц, обеспечивающий корректное отображение сайта на различных устройствах, подключённых к интернету и динамически подстраивающийся под заданные размеры окна браузера.

Информационные материалы — текстовые, графические, аудио-, видео-, фото-, а также иные материалы, необходимые Исполнителю для разработки сайта. Информационные материалы предоставляются Заказчиком в файлах, формат которых согласуется с Исполнителем в данном Приложении.

Ошибка — некорректная работа или отображение сайта в рамках утвержденного Технического задания, в том числе полная или частичная неработоспособность сайта.

Скетч — представляет собой схематичное изображение дизайн-концепции с указанием основных блоков и их структуры, а также элементов оформления.

Прототип - интерактивная модель сайта, отражающая структуру сайта, расположение, содержание и функционирование информационных блоков на каждой из страниц.

Качественные недоработки – несоответствие готового функционала Сайта Договору, Техническому заданию и Приложению к Договору.

Количественные недоработки – невыполнение объема работ заявленных в Договоре, Техническом задании и Приложении к Договору.

Пользовательские сценарии – описание наиболее предпочтительного пути взаимодействия посетителей с Сайтом, в соответствии с целями Заказчика.

Скролл – отображение определенной области сайта, умещающееся в один экран устройства (ПК, смартфон, планшетный компьютер).

Социальный плагин – подключаемый программный модуль социальных сетей к сайту для использования отдельных возможностей социальных сетей на данном сайте.

2. Общие положения

2.1. Наименование и характер работы (услуги) — разработка сайта Заказчика (далее — Сайта) в соответствии с Техническим заданием на разработку сайта, согласованного с Заказчиком.

2.1.1. Стоимость договора включает в себя выполнение всех пунктов Технического задания, согласованного сторонами.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Предоставить Заказчику доступы в систему управления сайтом с правами администратора, а также инструкции по ее использованию в рамках стандартной документации разработчика CMS.

2.2.2. Провести обучение администрированию сайта 3 (трех) сотрудников Заказчика.

2.2.3. Передать готовый сайт Заказчику на электронном носителе, отправить на электронные адреса, указанные в п.2.5 настоящего приложения, ссылки на работоспособную копию сайта на тестовом ресурсе Исполнителя, ссылки доступа в систему управления сайтом, а также логина и пароля администратора от системы управления сайтом.

2.3. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю следующие материалы и информацию, необходимую для выполнения работ.

2.3.1. Материалы, необходимые для разработки дизайна сайта:

- заполненный и подписанный представителем Заказчика Бриф на разработку дизайна;

- brand-book или отдельные элементы фирменного стиля (при наличии таковых у Заказчика) — логотип в формате *.cdr и фирменный шрифт;

- фотографии и другие графические изображения в форматах *.jpg, *.gif, *.bmp, *.cdr, *.psd;

- тексты для одной страницы сайта с направлением деятельности, одной страницы со списком портфельных компаний, главной страницы сайта.

2.3.2. В срок не позднее 21 рабочего дня с момента подписания настоящего Приложения — остальные информационные материалы, в том числе:

- тексты разделов сайта в формате *.doc, *.odt, которые не будут подлежать редактированию, таблицы в формате *.xls.

2.3.3. В процессе оказания услуг (выполнения работ) Исполнитель вправе запрашивать дополнительную информацию, если это необходимо для оказания услуг (выполнения работ). Необходимость размещения данной информации согласовывается с Заказчиком.

2.4. Гарантийное обслуживание

2.4.1. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантийное обслуживание на результат работ по настоящему Договору с момента подписания Сторонами соответствующего Акта выполненных работ (оказанных услуг) в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты принятия работ.

2.4.2. В течение гарантийного срока Исполнитель предоставляет Заказчику гарантийное обслуживание Сайта в нижеследующем объеме:

2.4.2.1. предоставление обновленных версий Сайта (по факту исправления ошибок);

2.4.2.2. безвозмездное устранение возникающих ошибок, неисправностей и недостатков;

2.4.2.3. консультирование по техническим вопросам, связанным с администрированием Сайта, а также прием заявок на устранение неисправностей в его работе в режиме 24/7.

2.4.3. В случае нарушения Заказчиком инструкций по администрированию Сайта, а также в результате его действий, повлекших частичный или полный выход из строя Сайта в течение гарантийного срока, восстановление ее работоспособности осуществляется за счет Заказчика.

2.4.4. Гарантийное обслуживание включает устранение ошибок в разработанном Исполнителем сайте, консультирование Заказчика по работе с сайтом.

2.4.5. При обнаружении ошибок в работе Сайта в течение гарантийного срока, Заказчик информирует об этом Исполнителя. После чего Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих часов производит их диагностику и/или устранение. В случае, если устранение ошибки потребует дополнительное время, срок гарантийного обслуживания продлевается на время, необходимое для ее устранения. Исполнитель обязуется информировать Заказчика о ходе устранения ошибок.

2.4.6. Исполнитель, получив от Заказчика уведомление об ошибках, обязуется в течение 3 (Трёх) рабочих часов рассмотреть требования Заказчика, провести диагностику проблемы, и предоставить письменный ответ в адрес Заказчика.

2.4.7. Исполнитель своими силами и за свой счет устраняет допущенные по его вине в результатах работ недоработки.

2.4.6. Если в течение гарантийного срока выявлены ошибки в работе сайта, которые в результате диагностики установлены как не являющиеся гарантийным случаем, Исполнитель направляет Заказчику предложения по их устранению по действующим тарифам Исполнителя на техническую поддержку.

2.4.7. По данному договору Исполнитель после завершения работ по разработке Сайта и передачи готового Сайта Заказчику не несет ответственности за сбои работы сети, услуги провайдера, работу хостинг-площадки, ошибки, возникшие в результате действий специалистов и представителей Заказчика в системе управления сайтом.

2.5. Стороны, уполномоченные на совершение действий

2.5.1. Заказчик и Исполнитель назначают следующих сотрудников уполномоченными лицами (подтверждают их полномочия), имеющими право подписи брифа, документов, подтверждающих согласование этапов работ и прочих документов, оформляемых в ходе работ по Договору и настоящему Приложению:

представители со стороны Заказчика:

- Айдельдинов Айнур Тауфикович, директор Некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», reception@ivfrt.com, (843) 570-40-17;

- Савва Арсен Владимирович, заместитель директора Некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», sav@ivfrt.com, (843) 570-40-17;

- Хакимуллин Фанис Фатихович, заместитель директора Некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», fanis@ivfrt.com, (843) 570-40-17.

представитель со стороны Исполнителя:

- ФИО, проект-менеджер, email, +7 (000) 050-92-94;

- ФИО, руководитель студии, email, +7 (000) 637-48-03.

Ответственным сотрудникам Заказчика, указанным в п. 8.2. Договора, Заказчик предоставляет следующие полномочия:

- сбор и предоставление информационных материалов;

- представление интересов Заказчика в согласовании рабочих вопросов;

- согласование бюджетов и условий выполнения дополнительных работ.

Настоящим Заказчик подтверждает полномочия ответственного сотрудника, указанного в настоящем пункте данного Приложения, и его право осуществлять действия, указанные в настоящем пункте данного Приложения, от имени Заказчика в течение срока действия настоящего Договора.

В случае если Заказчик осуществляет замену ответственного сотрудника, он обязан уведомить об этом Исполнителя в письменной форме не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала осуществления полномочий новым ответственным сотрудником. Уведомление о смене ответственного менеджера должно содержать ФИО нового ответственного сотрудника, его должность, телефон и адрес электронной почты (e-mail).

2.7. Авторские права

2.7.1. Все права на утвержденный дизайн и тексты Сайта переходят Заказчику после расчета. Исполнитель не оставляет за собой право использовать самостоятельно или передавать аналогичные права на использование утвержденного дизайна и текстов Сайта третьим лицам.

2.7.2. Заказчик уведомлен, что при выполнении работ по настоящему Приложению, исполнителем будет использовано две платформы:

Фреймворк Laravel – как основа для административной части, хранения, редактирования настроек API, возможность создания типов содержимого;

Фреймворк VueJS – как пользовательская часть приложения. Обработка запросов API с административной частью.

2.7.3. Передача прав на изображения, покупка которых осуществлялась в рамках настоящего Приложения, регламентируется лицензионными соглашениями соответствующих фото-банков. Информация о правах на используемые изображения предоставляется Исполнителем Заказчику заранее, до принятия решения об использовании данных изображений.

3. Порядок выполнения и согласования этапов работ

3.1. Срок сдачи работ определяется как сумма сроков выполнения работ Исполнителем и сроков согласования работ Заказчиком —68 рабочих дней:

3.2. Исполнителю на выполнение работ отводится 40 рабочих дней.

3.3. На согласование этапов работ Заказчику отводится 28 рабочих дней.

3.4. Датой начала работ Стороны признают день, следующий за днем предоплаты, согласно порядку оплаты, указанному в настоящем Приложении.

3.5. Сроки выполнения и согласования этапов работ:

| № | Этап | Содержание работы | Срок выполнения Исполнителем | Срок согласования Заказчиком |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка структуры и прототипа сайта | Этап разработки структуры и прототипа включает в себя проведение исследования конкурентов: структуры их сайтов, акций, общего маркетинга, технологических решений; сбор структуры сайта с учетом статистики спроса по wordstat.yandex.ru; исследование статистики поведения пользователей на сайте по счетчикам, если они имеются; проведение брифинга - исследования Заказчика и составление протокола брифа; разработка структуры и прототипа сайта; разработку пользовательских сценариев; подготовку скетчей сайта; проведение защиты проекта перед Заказчиком. Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности работ и направляет для утверждения документ со структурой и прототипом сайта, включающий результаты исследования, проведенного Заказчиком на данном этапе. | 9 рабочих дней | 2 рабочих дня |
| 2. | Разработка технического задания | Написание технического задания на создание будущего проекта, представление технического задания на согласование Заказчику. | 5 рабочих дней | 2 рабочих дня |
| 3.1. | Написание текстов для сайта | Написание или переписание текстов трех основных типов страниц: тексты для одной страницы сайта с направлением деятельности, одной страницы со списком портфельных компаний, главной страницы сайта. | 2 рабочих дня | 2 рабочих дня |
| 3.2. |  | Согласование с Заказчиком списка страниц, для которых Исполнителем будут написаны или переписаны тексты. Написание или переписание текстов остальных страниц сайта (до 40 страниц) в соответствии со структурой сайта, Прототипом, данным Приложением к Договору и согласованными ранее текстами. | 6 рабочих дней | 3 рабочих дня |
| 4. | Перевод текстов для английской версии сайта | После завершения работы над текстами Исполнителем и утверждения текстов Заказчиком, Заказчику предоставляется 15 рабочих дней на перевод текстов на английский язык и передачу переведенных текстов Исполнителю для наполнения английской версии сайта. | - | 15 рабочих дней |
| 5. | Разработка дизайн-концепции | Этап разработки дизайн-концепции включает в себя самостоятельное исследование конкурентов, проведение дополнительного брифинга при необходимости, разработку дизайн-концепции, которая представлена на трех основных типах страниц (страница сайта с направлением деятельности, страница со списком портфельных компаний, главная страница сайта) и вспомогательных элементах интерфейса, таких как: состояния объектов при наведении и клике, поведении меню, форм, прочих всплывающих областей. | 10 рабочих дней | 4 рабочих дня |
| 6. | Разработка дизайна внутренних страниц | Разработка макетов внутренних страниц осуществляется на основании Прототипа и Дизайн-концепции. | 5 рабочих дней | 2 рабочих дня |
| 7. | Разработка адаптивного дизайна | Разработка адаптивного дизайна веб-страниц, обеспечивающего корректное отображение сайта на различных устройствах, подключённых к интернету, и динамически подстраивающегося под заданные размеры окна браузера. | 10 рабочих дней | 2 рабочих дня |
| 8. | Программирование сайта | Программирование сайта выполняется комплексно: верстка и программирование выполняются единым процессом, в соответствии с Прототипом, Дизайн-концепцией и Дизайном внутренних страниц. | 22 рабочих дня |  |
| 9. | Тестирование рабочей версии |  |  | 2 рабочих дня |
| 10. | Тестирование адаптивной версии сайта |  |  | 2 рабочих дня |
| 11. | Наполнение сайта подготовленной и собранной информацией | Наполнение Сайта контентом – утвержденными текстами, графическими и видео-материалами. | 3 рабочих дня |  |
| 12. | Тестирование рабочей наполненной версии сайта |  |  | 2 рабочих дня |
| 13. | Тестирование дополнительной наполненной языковой версии сайта |  |  | 3 рабочих дня |
| 14. | Перенос сайта на хостинг, открытие публичного доступа к Сайту. | Перенос сайта на хостинг и открытие публичного доступа к Сайту осуществляется силами Исполнителя. Данный этап включает передачу Исполнителем Заказчику доступов к Сайту. | 1 рабочий день |  |

3.6. Заказчик вправе увеличить срок любого этапа и направлять Исполнителю корректировки до тех пор, пока не получит удовлетворительный результат. В случае увеличения срока этапа, срок выполнения работ по договору увеличивается на то же количество дней.

3.7. По результатам согласования каждого этапа Заказчиком либо подписывается Акт сдачи-приемки работ, либо составляется список доработок. Доработки в рамках данного списка устраняются в течение согласованного Сторонами срока.

3.8. До момента подписания акта сдачи-приемки этапа, Исполнитель имеет право не приступать к выполнению следующего этапа.

3.9. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю доступы к хостингу.

3.10. При разработке Дизайна сайта Заказчика разработка уникальных иконок, иллюстраций, шрифтов, а также фотосъемка не предусматривается (за исключением элементов, отдельно оговоренных в смете). Приобретение прав на графические элементы (иконки, шрифты, фотографии, иллюстрации и т.д.), принадлежащие третьим лицам, осуществляется по дополнительному согласованию с Заказчиком.

4. Техническое задание на разработку сайта

4.1. Техническое задание, документирующее структуру, внешний вид и функционирование создаваемого проекта, создается Исполнителем на этапе разработки Прототипа и представляется Заказчику на согласование. Заказчик вправе дополнить Техническое задание. Техническое задание считается утвержденным после подписания сторонами.

5. Смета на разработку сайта и передачу авторских прав

| № | Этап | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка брэндбука Форума, баннеров, инфографики. |  |
| 2 | Разработка структуры и прототипа сайта |  |
| 3 | Разработка технического задания |  |
| 4 | Написание текстов для сайта |  |
| 5 | Наполнение сайта (с учетом английской версии сайта) |  |
| 6 | Разработка дизайна |  |
| 7 | Программирование сайта |  |
| 8 | Дизайн и программирование адаптивной версии сайта |  |
| 9 | Предоставление доступа в мобильное приложение c функционалом до 5000 участников, в двуязычной версии |  |
| 10 | Исключительные права на результат интеллектуальной деятельности |  |
| 11 | ИТОГО |  |

Общая стоимость работ –_______________р. (_______________________________________) рублей, __________ коп.

6. Оплата работ по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

- первый платеж: предоплата 50 (пятьдесят) % от общей стоимости проекта в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты выставления счета;

- второй платеж: 50 (пятьдесят) % от общей стоимости проекта по итогам завершения всех работ по разработке Сайта, переноса Сайта на основной домен Заказчика и передачи Исполнителем Заказчику доступов к Сайту и подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг) в течение 5 (Пяти) банковских дней на основании выставленного счета.

| Исполнитель | Заказчик Некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» |
| --- | --- |
| _________________/_________________/ | _________________/ Савва А.В./ |

Приложение №1 к Договору на разработку сайта № ______________________

| г. Казань | «___» ___________ 2018г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке и внедрению веб-приложения 
для Российского Венчурного Форума РТ

- Общие положения

  - Наименование веб-приложения и область применения

Официальное наименование веб-приложения – «Российский Венчурный Форум». Область применения – информационное пространство сети Интернет.

  - Назначение веб-приложения

Веб-приложение используется как средство обеспечения максимальной доступности достоверной информации об инвестиционной привлекательности, информирования потенциальных инвесторов об условиях использования ресурсов и условиях работы, также удобного взаимодействия между участниками форума.

  - Нормативные правовые акты

Выполнение работ проводится с соблюдением требований действующего законодательства:

- Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных";

- Федеральный закон Российской Федерации от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан российской федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.06.2013 г. № 112-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07. 2013 г. № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных»;

    - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 1187-р «О перечнях общедоступной информации, размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых данных»;

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.08.2009 г. № 104 «Об утверждении Требований по обеспечению целостности, устойчивости функционирования и безопасности информационных систем общего пользования»;

- Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) от 05.02.2010 г. №-58 «Об утверждении Положения о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных»;

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.06.2013 г. № 149 «Об утверждении требований к техническим, программным и лингвистическим средствам, необходимым для размещения информации в сети «Интернет» в форме открытых данных, а также для обеспечения ее использования»;

    - Методические рекомендации по публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления и технические требования к публикации открытых данных версия действующая на момент исполнения Государственного контракта (утв. протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 4 июня 2013 г.).

- Цели и задачи проекта

Цель: разработка и внедрение высокотехнологического современного инвестиционного портала.

Задачи:

- Разработка графического дизайна;

- Разработка структуры веб-приложения;

- Разработка системы администрирования веб-приложения;

- Наполнение веб-приложения;

- Сопровождение веб-приложения.

- Перечень и объем работ:

- Разработка веб-приложения в соответствии с утверждённым Техническим заданием.

- Разработка и утверждение Программы и методики ввода портала в эксплуатацию.

- Проведение тестирования, сдача портала в опытную эксплуатацию.

- Передача Заказчику исходных кодов всех компонентов разработанного веб-приложения.

- Передача Заказчику программного обеспечения, необходимого для функционирования и сопровождения веб-приложения, а также прав на законное использование Заказчиком данного программного обеспечения.

- Опытная эксплуатация, устранение замечаний.

- Обязательное присутствие представителя Исполнителя на еженедельном собрании по отчету о проделанной работе по адресу: г.Казань, ул. Петербургская, 50

- Гарантийное сопровождение 12 календарных месяцев с момента сдачи веб-приложения в промышленную эксплуатацию. В рамках гарантийного сопровождения устраняются ошибки, допущенные Исполнителем при разработке, без изменения функционала, без реализации пожеланий по улучшению, и при этом состоянии кода, в котором веб-приложение был сдан в промышленную эксплуатацию.

- Требования

  - Основные требования:

- Разработка веб-приложения должна быть разработана на двух платформах:

  - Фреймворк Laravel – как основа для административной части, хранения, редактирования настроек API, возможность создания типов содержимого;

  - Фреймворк VueJS – как пользовательская часть приложения. Обработка запросов API с административной частью.

- Обеспечение модульной структуры системы управления веб-приложением (возможность подключения/отключения различных модулей);

- Обеспечение гибкой структуры веб-приложения. Наличие системы управления веб-приложением, позволяющей обновлять информацию, создавать новые разделы и подразделы, вносить изменения в существующие разделы и удалять разделы и подразделы;

- Создание личного кабинета участника:

  - Разработка формы персональных данных;

  - Просмотр всех участников, зарегистрированных на форуме с фильтром;

  - Опросная форма для планирования встреч;

  - Назначение персональных встреч с участниками;

  - Создание страницы всех мероприятий форума и возможностью отметки «Я пойду» к мероприятию;

  - Вывод всех мероприятий, помеченных как «Я пойду» в виде персонального календаря;

  - Блок оплаты участия.

- Возможность подписки пользователей на оповещение форума, в виде Push-уведомлений;

- Русская и английская версия сайта;

- Календарь будущих мероприятий;

- Архив мероприятий;

- Страницу спикеров и отображения списка мероприятий, на которых будет выступать спикер;

- Реализация электронной формы для отправки обращений для запроса дополнительной информации;

- Наличие интеграции с картографическими сервисами 2GIS, Yandex Map, Google maps, OpenStreetMap.

- Возможность интеграции в социальные медиа (виджеты социальных сетей и сервисы блогов для трансляции информации в социальные сети);

- Реализация возможности осуществления подписки на новости, публикации, размещенные на  веб-приложение, как в форме RSS, так и по электронной почте;

- Наличие различных инструментов поиска информации: текстовый поиск, поиск по тегам;

- Реализация специальной версии веб-приложения для мобильных устройств;

- Реализация счетчика посещаемости всех страниц веб-приложения для отслеживания статистики посещений пользователей.

- Веб-приложение должно быть разработано в двух версиях: английская версия и русская версия.

  - Требования к визуальному представлению инвестиционного веб-приложения:

    - При разработке концепции внешнего вида страниц должны быть учтен и применен корпоративный стиль.

Дизайн всех страниц веб-приложения должен быть выполнен в едином стиле. Наиболее важным результатом при выполнении дизайна должна стать возможность для пользователей обзорного, беглого просмотра контента на всех страницах веб-приложения и в любом направлении.

Дизайн веб-приложения должен решать задачу размещения большого количества информационных материалов и зрительного комфорта при их просмотре. Размер элементов дизайна не должен влиять на скорость загрузки страниц веб-приложения.

    - При разработке прототипов и вариантов дизайна веб-приложения, в качестве наполнения любых разделов должна использоваться реальная информация Заказчика, соответствующая данному разделу, актуальная на дату выполнения данного этапа работ.

Последовательность работ по разработке вариантов графического интерфейса (дизайна веб-приложения) выполняется в следующем порядке:

- Исполнитель согласовывает с Заказчиком графическое решение главной страницы (предоставляется 3 варианта) и остальных разделов/функций веб-приложения с учетом требований к официальному веб-приложению;

- Заказчик согласует графическое решение, после чего Исполнитель разрабатывает графический интерфейс веб-приложения на основе решений, представленных в согласованных эскизах графического интерфейса.

    - Необходимо предусмотреть масштабируемость структуры веб-приложения для быстрого и удобного внедрения новых разделов и новых типов контента или их упразднения.

    - Страницы веб-приложения должны корректно отображаться во всех широко распространённых браузерах: Internet Explorer 9.0 и выше; Mozilla Firefox 35.0 и выше; Google Chrome 38.0 и выше; Opera 12.0 и выше, Safari 5.0 и выше, а также в других, т.е. должна быть обеспечена мультибраузерность веб-приложения.

    - Браузер не должен «зависать» вследствие несовместимости с технологическим решением веб-приложения.

    - Должна быть обеспечена возможность просмотра веб-приложения и комфортной работы с мультимедийными материалами независимо от версий и моделей браузеров, без дополнительной установки плагинов и сторонних программ.

    - Веб-приложение должно корректно отображаться при больших и меньших разрешениях экрана. В зависимости от функциональной направленности верстка страниц  веб-приложения  может быть фиксированной или «плавающей».

    - Информация должна выводиться на web-страницах без использования фреймов.

    - Необходимо обеспечить высокую скорость загрузки веб-страниц, т.е. время отклика на поступающую информацию не должно превышать 0,5 секунд на сервере.

  - Требования к программному модулю для мобильных устройств

Разрабатываемое веб-приложение должно корректно отображаться на всех типах устройств, в том числе смартфонах и планшетах на базе iOS, Android и Windows.

Дизайн шаблона оформления типового веб-приложения для мобильных устройств должен быть оптимизирован под меньшее разрешение экрана, а также должна присутствовать возможность навигации с помощью сенсорного устройства экрана мобильного устройства, в том числе на планшетных компьютерах.

Количество графических элементов на мобильной версии веб-приложения должно быть минимальным, но достаточным для выполнения основных информационных функций. На мобильной версии не должно быть «тяжёлых» изображений и нестандартных шрифтов.

  - Требования к программному модулю «Страница»

    - Должны быть реализованы следующие поля:

      - Заголовок;

      - Текст с TinyMCE;

      - Поле загрузки изображений;

      - Выбор меню для отображения.

  - Требования к программному модулю «Мероприятие»

    - Должны быть реализованы следующие поля:

      - Заголовок;

      - Текст с TinyMCE;

      - Поле загрузки изображений;

      - Указание даты начала и конца мероприятия;

      - Поле добавления спикеров в мероприятие;

      - Логическое поле для отображения кнопки «Я пойду»

  - Требования к программному модулю «Спикеры»

    - Должны быть реализованы следующие поля:

      - ФИО;

      - Фото;

      - Описание.

  - Требования к программному модулю «Партнеры»

    - Должны быть реализованы следующие поля:

      - Логотип;

      - Название;

      - Ссылка.

  - Требования к программному модулю «Новости»

    - Должны быть реализованы следующие поля:

      - Заголовок;

      - Текст с TinyMCE;

      - Поле загрузки изображений;

      - Дата публикации.

  - Требования к программному модулю «Архив»

    - Выводит прошедшие мероприятия.

  - Требования к программному модулю «Личный кабинет»

    - Должны быть реализованы следующие поля:

      - ФИО;

      - Фото;

      - Телефон;

      - Email;

      - Описание;

      - Блок с возможностью покупки билетов на форум:

        - Выбор типа плательщика (физлицо, юрлицо)

      - Блок-форма с указанием профессиональных навыков (конструктор формы);

      - Личный календарь мероприятий;

      - Мои встречи.

  - Требования к подписке на рассылку (по email)

У пользователей должна быть возможность оформить электронную подписку на мероприятия путем ввода электронного адреса и его подтверждения, а также возможность отписаться от получения мероприятий.

  - Требования к программному модулю «Статистика»

Модуль должен обеспечить сбор статистической информации по уровню посещаемости как всего веб-приложения, так и отдельных разделов, и страниц с возможностью просмотра данной информации в администраторском интерфейсе с выбором временного диапазона. Должен быть предусмотрен экспорт (выгрузка) информации с примененными фильтрами в формате Microsoft Excel (.xls).

Помимо системы в рамках веб-приложения, необходимо подключение и использование функционала системы сбора статистический информации «Яндекс.Метрика».

Отдельно в рамках веб-приложения должен быть организован сбор статистической информации по учету произвольных событий. Данная информация также должна выводиться в отдельном разделе администраторского интерфейса и выгружаться в формате Microsoft Excel.

  - Требования к программному модулю  «Администрирование»

Система управления должна позволять создавать, редактировать и удалять любые разделы структуры веб-приложения. Добавлять неограниченное количество разделов с любым уровнем вложенности.

Система должна ввести журнал событий, связанных с редактированием информации, например, операции над материалами, операции над системными разделами и т.д.

Система администрирования должна предусматривать средства расширения и модернизации.

    - Разрабатываемый модуль должны предоставлять возможности:

- управления информационным наполнением (редактирование текстов, документов, прочих страниц);

- поддержки всех необходимых функций для работы с текстовой информацией, таких, как форматирование, вариабельность шрифтографики, оформление абзацев, маркирование и прочие стандартные функции текстового редактора;

- импорта (загрузки) иллюстраций, гиперссылок и иных стандартных объектов;

- модуль должен позволять управление правами доступа сотрудников  
к административным разделам веб-приложения. Осуществлять возможность разделения пользователей на группы с соответствующими правами.

    - Система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- доступ к системе должен предоставляться только предварительно зарегистрированным администратором системы пользователям;

- для каждого пользователя должна иметься возможность разграничения доступа к системе;

- для каждого пользователя должна иметься возможность установить уровень доступа, обеспечивающий только просмотр или модификацию информации;

- разграничения и/или уровни доступа пользователей должны управляться через группы доступа;

- аутентификации и авторизации пользователей;

- регистрации входа (выхода) субъектов доступа в систему (из системы) в журнале. В параметрах регистрации указываются:

  - дата и время входа (выхода) субъектов доступа в систему (из системы);

  - идентификатор субъекта, предъявленный при запросе доступа;

  - результат попытки входа: успешная или неуспешная (несанкционированная);

  - идентификатор (адрес) точки входа в систему.

  - регистрация в журнале безопасности попыток доступа к операциям в системе;

- журналирование действий пользователей.

    - Требования к WYSIWYG редактору:

Редактор текста должен автоматически чистить HTML теги от лишней ненужной информации, а также позволять выполнять следующие действия:

- Вставлять и редактировать печатный текст;

- Вставляемый текст должен автоматически конвертироваться в основной стиль веб-приложения (по умолчанию);

- Управлять отступами и выравниванием текста;

- Управлять размером шрифтов, его начертанием, цветом и подчеркиванием;

- Позволять вставлять гиперссылки и возможность их редактировать;

- Позволять вставлять изображения и видео-файлы;

- Вставлять и редактировать таблицы, в том числе управление их границами и бордюрами.

    - Система управления должна позволять загружать на сервер файлы, удалять загруженные файлы, а так же переименовывать их. Возможность загружать следующие типы файлов: .rtf, .doc, .xls, .docx, .xlsx, .pdf, .zip, .rar.

    - Возможность загрузки изображений должна быть доступна при редактировании любого раздела веб-приложения. При загрузке изображения на сервер администратору должна быть доступна возможность указать размер изображения для преобразования в меньший масштаб, в целях экономии места. Доступные расширения изображений: .jpg, .gif, .png, .cdr, .swf, .tiff,  .bmp.

    - При редактировании любого раздела веб-приложения в Системе управления должна присутствовать возможность загружать видео файлы. Расширения видео-файлов: .avi, .flv, .mp4. Видео-файлы должны проигрываться в режиме онлайн в установленном месте на странице, внутри проигрывателя видео. Возможности проигрывателя: пауза, воспроизведение, управление звуком, временная линия файла с отметкой того места, на котором сейчас идет проигрывание файла.

  - Требования по доступу, защите и безопасности данных

веб-приложение должен функционировать в сети интернет и предоставлять доступ различным группам пользователей, и при этом обеспечивать высокую степень защиты своих данных от несанкционированного доступа и разрушения.

Система должна обеспечивать:

- Разграничение прав доступа к структуре данных, в соответствии с назначенными правами главного администратора;

- Защиту данных от несанкционированного доступа и непреднамеренного разрушения;

- Возможность автоматического формирования журнала регистрации действий пользователей и системных событий;

- Защиту от большинства известных атак.

    - Защита административного раздела

Защита должна регламентировать сети, которые считаются безопасными и из которых разрешается сотрудникам администрировать систему, т.е. необходима возможность задать список или диапазоны IP адресов, из которых позволяется управление веб-приложением, ограничение доступа к административной части всех IP адресов, кроме указанных:

- автоматическое определение системой IP адреса пользователя;

- ручной ввод разрешенного IP адреса;

- установка диапазона IP адресов, с которых разрешен доступ к административной части.

    - Стоп - лист

Система управления должна содержать стоп-лист – таблицу, содержащую параметры, используемые для ограничения доступа посетителей к содержимому веб-приложения и перенаправлению на другие страницы. Все пользователи, которые попытаются зайти на портал с IP адресами, включенными в стоп-лист, должны быть блокированы. Функционал стоп-листа должен предоставлять возможности:

- блокировки пользователей по IP адресам из стоп-листа;

- ручного пополнения стоп-листа новыми записями;

- учета статистики пользователей, которым запрещен доступ к веб-приложению.

    - Распределение прав доступа

Административная часть портала должна обеспечивать корректное разделение прав администраторов. Базовое программное обеспечение должно быть проверено на отсутствие известных уязвимостей к атакам на отказ и на несанкционированный доступ. Административная часть должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа и изменения содержимого информационного веб-приложения стандартными средствами используемого web-сервера и операционной системы.

В системе можно определить следующие роли Пользователей:

- Администратор  – технический специалист, имеющий официальный доступ к Системе администрирования. Обладает знаниями по функционированию Системы администрирования и Публичной части. Осуществляет конфигурацию всех параметров системы, создание и редактирование учетных записей пользователей системы, настройку прав доступа, удаление и восстановление любой информации в Системе администрирования;

- Редактор – специалист по управлению и редактированию контента (редактор веб-приложения). Обладает знаниями функционирования Системы администрирования и Публичной части веб-приложения в рамках своих профессиональных компетенций, определенных настроенными правами доступа. Осуществляет добавление, изменение, удаление контента веб-приложения в рамках своих прав доступа. Количество определяется объемом информации.

    - Неавторизованный доступ к защищённым разделам

Для защиты от подбора паролей в системе должна быть предусмотрена возможность блокирования Пользователя на определенное время (параметры задаются Администратором) после определенного числа попыток ввода пароля (параметры задаются Администратором).

В системе должна присутствовать защита от XSS-инъекций кода и междоменных атак. В случае прекращения доступа (например, увольнение сотрудника) система должна предусматривать средства блокировки учетной записи и принудительной смены пароля у остальных пользователей системы (по выбору Администратора).

  - Требования к надежности

Информационная Система управления веб-приложением должна быть подготовлена к перебоям и форс-мажорным ситуациям. Система управления веб-приложением должна позволять осуществлять резервное копирование исходных кодов, а также информации базы данных. Полная резервная копия снимается не реже одного раза в сутки во время минимальной нагрузки на сервер. Система резервного копирования должна иметь возможность хранить данные на внешнем сервере или хранилище для повышения надежности Системы управления веб-приложением и уменьшения процента потери данных.

При возникновении сбоев в аппаратном обеспечении, включая аварийное отключение электропитания, программно-технический комплекс Системы управления веб-приложением должен автоматически восстанавливать свою работоспособность после устранения сбоев и корректного перезапуска аппаратного обеспечения (за исключением случаев повреждения рабочих носителей информации с исполняемым программным кодом) в течение 2 часов.

Настройка совместной работы Системы управления веб-приложением и системы резервного копирования не входит в состав работ по техническому заданию.

Система управления веб-приложением должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях Система управления веб-приложением должна выдавать пользователю соответствующие аварийные сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.

Система управления веб-приложением должна обеспечивать сохранность и восстановление информации при программно-аппаратных сбоях (отключения электропитания, вирусах и т.д.), стабильность работы в многопользовательском режиме, а так же при выходе из строя отдельных компонентов Системы управления веб-приложением.

Должна быть обеспечена надежность работы веб-приложения при посещаемости и пиковых нагрузках (до 2000 посетителей в час).

    - Восстановление после перерыва в работе

В соответствии с действующим законодательством для официальных веб-приложений, после периода неработоспособности системы вследствие аварийной ситуации, в Публичной части должна быть предусмотрена возможность размещения объявления с указанием причины, даты и времени прекращения доступа, а также даты и времени возобновления доступа к информации.

    - Отказоустойчивость

Система управления веб-приложением должна предоставлять высокую доступность предоставления информации в режиме 24/7/365, закладывать принцип резервирования (кластеризации) и обладать функциями резервного копирования.

При создании и внедрении Системы необходимо предусмотреть методические, организационные и технические меры по автоматизированному контролю и диагностированию сбоев в работе подсистем Системы.

Диагностирование программных средств Системы должно выполняться с целью своевременного предупреждения возникновения аварийных ситуаций.

При диагностировании должна быть обеспечена возможность выполнения следующих работ:

- диагностирование логической целостности используемого программного обеспечения;

- комплексная проверка работоспособности Системы управления веб-приложением на контрольных примерах.

  - Требования к обеспечению качества выполнения проекта

Проект должен быть выполнен по стандартам консорциума W3C. Не должен содержать внутренних ошибок оформления HTML и CSS. Каскадные таблицы стилей (CSS) должны быть отделены от основного HTML и храниться в отдельных файлах.

- Структура инвестиционного веб-приложения

С учетом обязательного к размещению перечня информации и пожелания Заказчика определена примерная структура главной странице веб-приложения:

- Главное меню:

  - О форуме;

  - Startup EXPO;

  - Программа;

  - Спикеры;

  - Пресс-центр;

  - Партнеры;

  - Архив;

  - Кнопка входа и регистрации;

  - Галерея;

  - Личный кабинет.

- Новости;

- Поиск;

- Контакты;

- Счетчик посещения веб-приложения.

О КОНФЕРЕНЦИИ ПРОГРАММА СПИКЕРЫ ЛОГИСТИКА СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ КОНКУРС САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ВЫСТАВКА STARTUP BAZAAR ПАРТНЕРЫ ГАЛЕРЕЯ ПРЕСС-ЦЕНТР КОНТАКТЫ FAQ

EN

  - Контакты

В разделе помимо размещения контактов (адреса, телефоны, факсы) должен присутствовать схема проезда к форуму.

- Требования к разработке руководства по эксплуатации

Должно быть разработано руководство по использованию функционала веб-приложения для наполнения и сопровождения типовых разделов веб-приложения.

Руководство должно содержать типовой пример для заполнения, описание элементов управления административного интерфейса веб-приложения и методические рекомендации по работе с типовыми разделами веб-приложения.

Руководство в электронном виде должно быть доступно из административной части веб-приложения.

- Требования к инсталляции и интеграции  веб-приложения

В комплекс работ по инсталляции и интеграции входят следующие задачи:

- Установка на серверном оборудовании разработанного программного обеспечения;

- Пусконаладочные работы по запуску веб-приложения;

- Тестирование работы веб-приложения.

Указанные задачи разбиваются на следующие пункты:

- Установка разработанного программного обеспечения в полном объеме на сервер Заказчика;

- Проведение пусконаладочных работ Системы управления веб-приложением;

- Тестирование работы программно-аппаратного комплекса по функциональности, отказоустойчивости;

- Внесение необходимых исправлений в работу системы в соответствии с результатами проведенных тестов и повторное тестирование.

- Требования к сопровождению

Сопровождение веб-приложения проводится в последующие 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта выполненных работ. Заказчик имеет право на получение по электронной почте и телефону, в рабочее время с понедельника по пятницу с 9:00 ч. по 18:00 ч. по московскому времени, а также в период с 01.03.2019 по 22.04.2019 с понедельника по воскресенье с 9:00 ч. по 22:00 ч. консультаций по использованию и технической поддержке веб-приложения:

- Исправление ошибок, допущенных Исполнителем при разработке. Диагностика и оценка сроков исправления ошибки осуществляются Исполнителем в течение 3 рабочих дней;

- Консультирование по вопросам администрирования веб-приложения;

- Консультация по устранению инцидентов с программным окружением, возникающих в процесс инсталляции и эксплуатации;

- Поставка обновлений, если они выходят в течение срока гарантийной поддержки.

Исполнитель вправе прекратить гарантийную поддержку веб-приложения в случае самостоятельной модификации Заказчиком программного кода веб-приложения. На проблемы с хостингом веб-приложения, аппаратным обеспечением Заказчика и сторонним программным обеспечением Заказчика техническая поддержка не распространяется.

- Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 10 февраля 2019 года.

| Исполнитель | Заказчик Некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» |
| --- | --- |
| _________________/_________________/ | _________________/ Савва А.В./ |