ТехническОе задание

на оказание услуг по технической поддержке официального сайта 
АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» www.dspkazan.com

Казань 2019

- СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

| Термин/Сокращение | Полное наименование/определение |
| --- | --- |
| База данных | Совокупность данных, хранимых в соответствии со схемой данных, манипулирование которыми выполняют в соответствии с правилами средств моделирования данных |
| Бэк-офис | Подсистема управления контентом |
| Влияние | Ущерб возникшего инцидента |
| Дирекция/ Заказчик | АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» (полное наименование – Автономная некоммерческая организация «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г.Казани») |
| Изменение | Заявка на дизайнерские услуги, верстку и программирование новых программных модулей, разделов и архитектуры Сайта |
| Инцидент | Любое событие, которое привело или может привести к ухудшению или прекращению функционирования Сайта |
| Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, способное оказать необходимые услуги. |
| Консультация | Заявка, вызванная необходимостью получить информацию или консультацию по Сайту, а также запрос на получение технической документации |
| Контент | Любое информационно значимое либо содержательное наполнение информационного ресурса или веб-сайта (текст, мультимедиа, графика) |
| МИНЕПС VI | Шестая международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт |
| Подсайт | Относительно самостоятельный фрагмент веб-системы, размещенный на серверах основного сайта и являющийся его неотъемлемой частью |
| Приоритет | Категория, используемая для определения относительной важности инцидента. Приоритет базируется на критичности Сайта и срочности и используется для определения требуемого времени обработки |
| Сайт | Информационная система, предоставляющая пользователям сети Интернет доступ к своему содержимому и функционалу в виде упорядоченного набора взаимосвязанных HTML-страниц |

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Введение

Настоящий документ содержит Техническое задание на оказание услуг по технической поддержке официального сайта АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» www.dspkazan.com (далее – Сайт).

Целью закупочной процедуры (процедуры отбора) является выбор Исполнителя и подписание договора оказания услуг по технической поддержке официального сайта 
АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

2.2. Описание услуг и результатов

Для обеспечения управляемости и повышения эффективности сервисного обслуживания Сайта на время его эксплуатации этап технической поддержки условно разделен на два режима функционирования:

- «Режим поддержки» – сопровождение 8 часов в день 5 дней в неделю (8/5);

- «Консультационный» – доступность телефонов 24 часа в день 7 дней в неделю (24/7).

В рамках организации технической поддержки предусмотрены следующие типы заявок (обращений Заказчика (его ответственного представителя) к Исполнителю (его ответственному представителю) по вопросам, которые связаны с Сайтом):

- «Инцидент» − заявка, которая включает описание любого события, не являющегося частью нормального функционирования Сайта;

- «Консультация» – заявка, вызванная необходимостью получить информацию или консультацию по Сайту, а также запрос на получение технической документации;

- «Изменение» – заявка на дизайнерские услуги, верстку и программирование новых подсайтов, программных модулей, разделов и архитектуры Сайта;

- «Обеспечение непрерывности» - заявка, вызванная необходимостью поддерживать непрерывность работы Сайта.

Услуги технической поддержки должны оказываться в период с даты заключения договора по 31.12.2019, по заявкам Заказчика.

Оказание услуг по технической поддержке Сайта может осуществляться в реальном и отложенном времени.

Перечень услуг, входящих в техническую поддержку Сайта, указан в Таблице 1.

Таблица 1. Состав услуг, входящих в техническую поддержку Сайта.

| Наименование услуг | Цель | Описание | Условия выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение непрерывности работы Сайта и восстановление после чрезвычайных ситуаций | Поддерживать непрерывность работы Сайта. | - Разработка и согласование алгоритма по обеспечению непрерывности работы Сайта. Создание и согласование процедур восстановления работоспособности Сайта в случае нарушения функционирования. | Единоразовое согласование. |
|  |  | - Реализация и внедрение механизмов обеспечения непрерывности и восстановления, которые позволят достигнуть целевых показателей, установленных для режимов функционирования Сайта (например, резервное копирование). | Исполнение плана обеспечения непрерывности. |
|  |  | - Пересмотр и при необходимости актуализация планов обеспечения непрерывности и процедур восстановления работоспособности после внесения изменений. | По результатам разработки и внедрения изменений, затрагивающих внедренные меры обеспечения непрерывности. |
| Управление инцидентами | Обеспечить согласованный уровень технической поддержки, снизить отрицательное влияние инцидентов на функционирование Сайта за счет четкого координирования и распределения работ по устранению инцидентов между специалистами группы технической поддержки. | - Обеспечение регистрации и учета информации обо всех выявленных инцидентах; - Обеспечение своевременного приема в работу и решения инцидента, восстановления работоспособности Сайта в согласованные сроки; - Обеспечение соответствующего уровня информированности всех заинтересованных сторон о ходе и результатах решения инцидента; - Обеспечение своевременной эскалации инцидента; - Обеспечение связи с пользователем для уточнения информации, в случае ее недостаточности для решения инцидента (осуществляется по электронной почте и телефону). | При возникновении (назначении) инцидента. |
|  | Повысить скорость решения типовых (часто повторяющихся) инцидентов и исполнения запросов на обслуживание за счет внесения инцидентов в базу знаний. | - Создание статей Базы Знаний инцидентов. | Пересмотр актуальности после внесения изменений в Систему, затрагивающих содержание статей Базы Знаний инцидентов. |
| Управление консультациями | Обеспечить своевременное и качественное консультирование пользователей по функционалу Сайта. | - Обеспечение своевременного приема в работу и консультирования пользователя Сайта; - Обеспечение соответствующего уровня информированности Заказчика (ответственного представителя) о ходе и результатах оказания консультации; - Обеспечение своевременной эскалации запроса на консультацию; - Обеспечение связи с ответственным лицом для уточнения информации, в случае ее недостаточности для оказания консультации (осуществляется по электронной почте и телефону). | При назначении консультации. |
| Управление изменениями | Обеспечить корректное и согласованное внесение изменений в функционал Сайта. | - Согласование заявок на реализацию изменений; - Предоставление дополнительной информации об изменении в случае уточнения его технической составляющей; - Реализация заявки на изменение в установленные сроки; - Регистрация и учет заявки на изменение. | При необходимости внесения изменений в функционал Сайта. |

Перечень плановых заявок на изменение функционала Сайта и сроки их выполнения перечислены в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень плановых заявок 
на изменение функционала Сайта и сроки их выполнения

| № | Наименование плановых заявок к изменению в функционал Сайта и его подсайтов | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка баннеров и техническая поддержка раздела Российского инвестиционно-венчурного форума | апрель 2019 |
| 2. | Разработка баннеров и техническая поддержка раздела первенства Европы по плаванию среди юниоров 2019 года | апрель 2019 |
| 3. | Разработка баннеров и техническая поддержка раздела первенства Европы по прыжкам в воду среди юниоров 2019 года | апрель 2019 |
| 4. | Внедрение дополнительной фильтрации (тип проекта, вид спорта) в разделе «Проекты» | апрель 2019 |
| 5. | Внедрение дополнительной фильтрации (тип объекта) в разделе «Спортивные объекты» | апрель 2019 |
| 6. | Разработка баннеров и техническая поддержка раздела выставки «Энергетика. Ресурсосбережение. Выставка “Город света”» | апрель 2019 |
| 7. | Разработка баннеров и техническая поддержка раздела Архитектурно-строительной выставки «KEDA» | апрель 2019 |
| 8. | Разработка баннеров и техническая поддержка раздела XI Международного экономического саммита «Россия - Исламский мир: KazanSummit» | апрель 2019 |
| 9. | Разработка баннеров и техническая поддержка раздела Фестиваля кухонь народов мира | апрель 2019 |
| 10. | Разработка баннеров и техническая поддержка раздела 38-го Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | май 2019 |
| 11. | Разработка баннеров и техническая поддержка раздела выставки «Дентал-Экспо» | май 2019 |
| 12. | Разработка баннеров и техническая поддержка раздела Евразийского форума Экономического общества Республики Татарстан | май 2019 |
| 13. | Разработка баннеров и техническая поддержка раздела этапа Кубка мира FINA по плаванию 2019 года | май 2019 |
| 14. | Разработка баннеров и техническая поддержка раздела этапа чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race 2019 года в г.Казани | май 2019 |
| 15. | Разработка баннеров и техническая поддержка раздела этапа чемпионата Европы по регби-7 среди женских команд 2019 года | май 2019 |
| 16. | Разработка и запуск в техническую эксплуатацию подсайта Центра развития водных видов спорта, включающего в себя следующие разделы: «О Центре» (справочная информация о центре), «Инфраструктура» (страницы объектов), «Спортсмены Центра» (перечень спортсменов с переходом на их личные страницы), «Тренеры Центра» (перечень тренеров с переходом на их личные страницы), «Спортивные мероприятия» (список мероприятий с переходом на отдельные страницы мероприятий), «Казань» (справочная информация о городе), «Календарь мероприятий» (перечень курсов, программ, семинаров, выставок и т.д.), «Соцсети» (фотолента с возможностью просмотра фото по хештегу), «Новости» (перечень новостей с переходом на отдельные страницы новостей), «Фотоальбомы» (перечень фотоальбомов с переходом на отдельные страницы фотоальбомов), «Видео» (перечень видео), «Партнеры и спонсоры» (логотипы партнеров и спонсоров с переходом на их сайты), «Правовая информация», «Контакты», «Карта сайта» | апрель-май 2019 |
| 17. | Техническая поддержка подсайта Центра развития водных видов спорта | май-декабрь 2019 |
| 18. | Разработка баннеров и техническая поддержка раздела международного турнира по баскетболу «Спортивная столица» - памяти президента федерации баскетбола Республики Татарстан Ветрова Г.Е. 2019 года | июнь 2019 |
| 19. | Разработка баннеров и техническая поддержка раздела чемпионата мира по бадминтону среди юниоров 2019 года | июль 2019 |
| 20. | Разработка баннеров и техническая поддержка раздела чемпионата России по плаванию (25м) 2019 года | август 2019 |
| 21. | Разработка баннеров и техническая поддержка раздела XII Кубка Попова (Кубок чемпионов) 2019 года | август 2019 |
| 22. | Установка лицензии «1С-Битрикс» (ежегодное продление) | сентябрь 2019 |
| 23. | Установка обновлений в системе «1С-Битрикс» | сентябрь 2019 |
| 24. | Расширение функционала раздела «Проекты»: добавление дополнительной фильтрации | октябрь 2019 |
| 25. | Расширение функционала раздела «Спортивные объекты»: добавление дополнительной фильтрации | ноябрь 2019 |
| 26. | Установка сертификата безопасности | декабрь 2019 |
| 27. | Инцидентная поддержка | апрель-декабрь 2019 |
| 28. | Обеспечение непрерывности работы Сайта и восстановление после чрезвычайных ситуаций | апрель-декабрь 2019 |

Перечень плановых заявок к изменению в функционал Сайта и сроки их выполнения могут быть изменены Заказчиком. Возможно возникновение внеплановых заявок, о чем Заказчик должен уведомить Исполнителя в разумные для исполнения заявок сроки.

Перечень изменений, относящихся к типу «Изменение», перечислен ниже в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень возможных изменений на Сайте.

| № | Наименование плановых заявок к изменению в функционал Сайта |
| --- | --- |
| - 1. | Дизайн и верстка |
| 1.1 | Разработка и изменение дизайнерской концепции Сайта и его подсайтов |
| 1.2. | Разработка баннеров и слайдеров jpg, flash, gif для Сайта и его подсайтов |
| 1.3. | Разработка шаблонов и индивидуальных решений для email-рассылок через модуль рассылки Сайта и его подсайтов |
| 1.4. | Разработка иконок и пиктограмм, элементов навигации Сайта и его подсайтов |
| 1.5. | Верстка дизайнерских макетов страниц и шаблонов email-рассылок Сайта и его подсайтов |
| - 2. | Программирование |
| 2.1. | Внедрение сверстанных шаблонов в бэк-офис Сайта и его подсайтов |
| 2.2. | Создание новых подсайтов, программных модулей, страниц и функционала |
| 2.3. | Доработка существующих подсайтов, модулей и разделов Сайта |
| 2.4. | Доработка ролевой модели управления Сайтом и его подсайтами, добавление новых ролей |
| 2.5. | Доработка архитектуры Сайта и его подсайтов. |
| 3. | Пусконаладочные работы |
| 3.1. | Запуск в промышленную эксплуатацию разработанных подсайтов, разделов, модулей и т.п. Сайта |
| - 4. | Продвижение Сайта в Интернете |
| 4.1. | SEO-оптимизация Сайта и его подсайтов под поисковые системы |
| 4.2. | Веб-аналитика Сайта и его подсайтов (анализ и отчеты по посещаемости) |
| 4.3 | Настройка и проведение рекламных кампаний в Интернете, установка UTM-меток |

2.3. Требования к перечню отчетных материалов

Состав отчетных материалов, предоставляемых ежемесячно:

- Акт оказанных услуг (далее – Акт);

- Отчет об оказании услуг по технической поддержке Сайта (далее – Отчет). В содержание Отчета обязательно должны быть включены следующие показатели:

  - Всего заявок и инцидентов, поступивших в группу технической поддержки.

  - Всего заявок, поступивших в группу технической поддержки с категорией «Инцидент».

  - Всего заявок, поступивших в группу технической поддержки с категорией «Консультация».

  - Всего заявок, поступивших в группу технической поддержки с категорией «Изменение».

  - Всего заявок, поступивших в группу технической поддержки с категорией «Прочее».

  - Всего решенных заявок и инцидентов с нарушением требуемого времени решения.

По окончании срока технической поддержки Исполнитель предоставляет новую редакцию следующих документов:

  - Дизайн-макеты страниц Сайта;

  - Протокол согласования страниц Сайта;

  - Руководство пользователя;

  - Руководство администратора;

  - Описание структуры базы данных;

  - Копия Сайта и его подсайтов на электронном носителе.

2.4. Ресурсы, предоставляемые Заказчиком

Заказчик предоставляет Исполнителю последнюю редакцию эксплуатационных документов на Сайт.

Заказчик обеспечивает:

  - предоставление оборудования, на котором функционирует Сайт (оборудование должно удовлетворять техническим требованиям, предъявляемым для обеспечения работоспособности Сайта);

  - поддержку в работоспособном состоянии оборудования, на котором функционирует Сайт;

  - предоставление доступа к оборудованию, на котором функционирует Сайт;

  - своевременное принятие решений и предоставление Исполнителю своевременной и исчерпывающей информации по всем аспектам услуг;

  - определение ответственного лица от Заказчика по работе с Исполнителем (его ответственным представителем) на время оказания услуг по технической поддержке Сайта, принятие решения по согласованию с Исполнителем (его ответственным представителем) вопросов, касающихся присвоения инциденту критерия важности;

  - организацию своевременного согласования (не более 5-ти рабочих дней) результатов.

2.5. Порядок оплаты

Оплата услуг осуществляется по итогам календарного месяца, в случае оказания услуг в соответствующем месяце, исходя из расчета фактически оказанных услуг, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта и Отчета.

Все платежи производятся в рублях РФ, по безналичному расчету, на основании счетов на оплату, выставленных Исполнителем.

2.6. Структура цены

Наименование и расчет стоимости услуг приведены в таблице 4.

Таблица 4. Структура цены

| № | Наименование услуг | Расчет (кол-во трудозатрат, человеко-час*цена одного человеко-часа, руб.) | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническая поддержка официального сайта: |  |  |
|  | Обеспечение непрерывности работы и восстановление после чрезвычайных ситуаций; управление инцидентами; управление консультациями; управление изменениями | 746 час. * 1 000,00 руб./час | 746 000,00 |
| ИТОГО: |  |  | 746 000,00 |

Начальная (максимальная) цена договора не может превышать лимит финансирования в размере 746 000 (семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Максимальная цена за 1 чел./час не может превышать 1 000,00 рублей в час.

Все расходы Исполнителя, включая оплату работы третьих лиц, все налоги, пошлины, комиссионные сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством, входят в общую стоимость услуг и возмещению со стороны Заказчика не подлежат.

В случае если участник конкурентного отбора в соответствии с законодательством Российской Федерации не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС, то договор с таким участником заключается по предложенной им цене, сниженной на сумму НДС в размере ставки, определенной в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Назначение и описание Сайта

Сайт является официальным Интернет-представительством Дирекции в сети Интернет для предоставления информации о деятельности организации.

Цели Сайта:

- Организация оперативного и качественного информирования пользователей сети Интернет о деятельности Дирекции и проводимых мероприятиях;

- Популяризация деятельности Дирекции и проводимых мероприятий;

- Представление на единой площадке проектов, которые реализовывала и реализовывает Дирекция.

Работа Сайта направлена на:

– информационное освещение деятельности Дирекции и проводимых мероприятий;

– повышение эффективности взаимодействия со СМИ с точки зрения удовлетворения и развития информационных потребностей к деятельности Дирекции и проводимых ею мероприятий;

– архивирование информации о прошедших мероприятиях.

Функциональные возможности Сайта представлены в Таблице 5.

Таблица 5. Функциональные возможности

| № п/п | Наименование сайта | Функции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сайт АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» (подсистема предоставления информации) | Подсистема предоставления информации Сайта включает в себя следующие подсайты, модули и разделы: 1) Дирекция: - О Дирекции - Структура - Руководство - Закупки - Вакансии - Партнеры - Партнерская программа - Команда Kazan Volunteers 2) Проекты: - Текущие - Реализованные - Купить билет 3) Казань: - О Казани - Как добраться - Городской транспорт - Достопримечательности - Спортивные объекты 4) Медиа: - Новости - Фото - Видео - Пресс-релизы - Обзор СМИ - События - Представителям СМИ - Подписка на рассылку для СМИ 5) Дополнительные разделы: - Контакты - Карта Казани - Интернет-приемная - Объявления и конкурсы - Часто задаваемые вопросы - Правовая информация - Карта сайта - Пользовательское соглашение 6) Сервисы Сайта: - Поиск информации по сайту - Расширенный поиск по новостям, фото, видео - Интеграция с соцсетями 7) Подсайт МИНЕПС VI www.mineps2017.dspkazan.com: - Конференция - О МИНЕПС - Приветственное слово - Регистрация - Место проведения - Документы конференции - Выставка постеров - ЮНЕСКО - Принимающая сторона - Россия - Казань - О городе - Достопримечательности - Оргкомитет - Участникам - Визовое сопровождение - Прибытие и отъезд - Размещение - Транспортное обслуживание - Питание - Медиа - Новости - Фото - Представителям СМИ - Дополнительные разделы: - Карта Казани - Правовая информация - Контакты - Сервисы подсайта: - Поиск информации по сайту - Расширенный поиск по новостям, фото 8) Подсайт чемпионата Европы по дзюдо 2016 года www.judo2016.dspkazan.com (посадочная страница) 9) Подсайт заявочной кампании World Design Capital Kazan 2020 www.wdc2020.dspkazan.com (посадочная страница) 10) Информационно-справочный портал ЮНЕСКО в области физической культуры и спорта (сверстанный макет подсайта) - Авторы - Библиотека - События - Новости - Портал - О МИНЕПС VI - Темы МИНЕПС VI - История инфопортала - Правовая информация |
| 2 | Бэк-офис (Подсистема управления контентом) | Подсистема управления контентом обеспечивает предоставление следующих функций: - Управление контентом внутренних разделов сайта Дирекции («Новости», «Фото», «Видео», «Пресс-релизы», «Обзоры СМИ», «Подписка на рассылку для СМИ», «Обзоры СМИ», «Проекты: текущие, реализованные», «Купить билет», «Календарь мероприятий», «О Казани», «Как добраться», «Городской транспорт», «Достопримечательности», «Спортивные объекты», «Карта города», «Карта сайта», «О Дирекции», «Структура», «Руководство», «Закупки», «Вакансии», «Часто задаваемые вопросы», «Правовая информация», «Интернет-приемная», «Партнеры», «Партнерская программа», «Команда Kazan Volunteers» и типовых страниц внутри перечисленных разделов) и подсайта МИНЕПС VI («О МИНЕПС», «Приветственное слово», «Место проведения», «Участники», «Программа конференции», «Документы конференции», «Выставка постеров», «Регистрация», «Предварительная регистрация», «Россия», «Казань», «Достопримечательности», «ЮНЕСКО», «Оргкомитет», «Дирекция», «Визовое сопровождение», «Прибытие и отъезд», «Транспортное обслуживание», «Размещение», «Питание», «Представителям СМИ», «Аккредитация СМИ», «Карта Казани», «Правовая информация», «Контакты», «Карта сайта», «Новости», «Фотоальбомы» и типовых страниц внутри перечисленных разделов); - Управление медиа данными: новости, события, фотогалерея, видеогалерея (создание новостных публикаций, фотоальбомов и видео, реализация поддержки мультиязычности, реализация документооборота в процессе публикации новостей); - Разграничение прав доступа согласно ролевой модели, аудит работы пользователей; - Система распределения и контроля контента между языковыми версиями; - Управление процессом перевода информационных страниц (назначение переводчика, проверка, публикация), формирование отчетности; - Модуль работы со СМИ: документы для скачивания, объявления для СМИ, аккредитация; - Дополнительные разделы: редактирование и добавление баннеров, документов; - Проверка и редактирование контента закрытых страниц; - Возможность загрузки документов, доступных только для определенных групп пользователей; - Работа с разделами «Закупки», «Вакансии», «Часто задаваемые вопросы», «Интернет-приемная». - Модуль рассылки, предназначенный для организации рассылок представителям СМИ, подписавшимся на получение рассылок. |

3.2. Пользователи Сайта

Пользователями Сайта являются:

  - любые пользователи сети Интернет – пользователи с доступом к просмотру сайта АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»;

  - сотрудники Дирекции – пользователи с доступом к бэк-офису, которые могут редактировать и просматривать контент. На Сайте присутствуют следующие роли: администратор, 	главный редактор, 	контент-менеджер, редактор английской версии, редактор татарской версии, менеджер раздела закупки, журналист, редактор пресс-службы, бильд-редактор, фото-редактор, видео-редактор, менеджер по персоналу, менеджер по аккредитации, менеджер сервисов для СМИ, временный персонал.

3.3. Требования к технической поддержке

Требования к временным параметрам решения задач определяются исходя из приоритета заявки, ее типа и режима сопровождения. В свою очередь приоритет заявки складывается из критичности самой задачи. Для Сайта определены следующие критерии влияния заявки: «Высокое», «Среднее» и «Низкое», подробнее в Таблице 6.

Таблица 6. Описание влияния заявки

| Влияние | Числовое значение влияния | Определение |
| --- | --- | --- |
| Высокое | 1 | Заявка имеет существенное воздействие на использование Сайта большой группой конечных пользователей; Может повлечь/влечет существенные финансовые и/или репутационные потери; Может повлечь/влечет полную или частичную потерю информации. |
| Среднее | 2 | Реализация задачи требуется в связи с умеренным негативным воздействием на использование Сайта небольшой группой пользователей. |
| Низкое | 3 | Нет ощутимого или минимального воздействия (например, нет прерывания в работе Сайта, нет острой потребности во внесении изменения в функционал Сайта) на использование Сайта. |

Параметры уровня технической поддержки Сайта в каждом из режимов функционирования представлены в таблице ниже.

Таблица 7. Параметры уровня технической поддержки

| Режим | Влияние2 | Время реакции на заявку (с момента направления заявки Исполнителем), мин | Время выполнения заявки (включая время реакции на заявку), час* | Требуемый процент своевременно решенных заявок, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим поддержки | 1 | 30 | 4 | 85 |
|  | 2 | 40 | 5 | 80 |
|  | 3 | 60 | 6 | 80 |

*Исключая время ожидания Исполнителя в случае, если решение требует уточнения информации.

Параметры уровня технической поддержки Сайта по неплановым запросам на обслуживание представлены в таблице ниже.

Таблица 8. Параметры уровня технической поддержки 
по неплановым запросам на обслуживание

| Описание непланового запроса на обслуживание | Время исполнения (в режиме поддержки) |
| --- | --- |
| Проблемы с доступом или правами пользователей | 3 часа |
| Создание баннеров | 8 часов |
| Сбой в работе интеграционных компонентов | 8 часов |
| Сбой в работе подсистемы управления пользователями | 8 часов |
| Предоставление логов по интеграционным компонентам | 6 часов |

Порядок приоритета на исполнение запросов на изменения устанавливается Заказчиком по согласованию с Исполнителем.

3.4. Требования к квалификации персонала

Для качественного оказания услуг по технической поддержке сформирована следующая ролевая модель:

Таблица 9. Организационная структура технической поддержки

| Роль | Функции |
| --- | --- |
| Контент-менеджер | Готовит план по технической поддержке Сайта. Координирует и контролирует выполнение задач проектной командой согласно плану. Взаимодействует с представителями соответствующих функциональных направлений деятельности со стороны Заказчика по сбору контента для Сайта, готовит материалы для контентного наполнения, адаптирует тексты, размещает контент в русской, английской и татарской версиях через бэк-офис Сайта. Тестирует работы, выполненные проектной командой, перед уведомлением Заказчика. При необходимости формирует список доработок, контролирует их устранение. Готовит закрывающую документацию согласно плану по технической поддержке. Работает на территории Заказчика. Кандидатура данного сотрудника согласовывается Заказчиком. |
| Администратор проекта | Координирует и контролирует оказание услуг по назначенным в группу заявкам и ИТ-инцидентам в сроки, установленные договорными обязательствами. Является точкой эскалации для технических специалистов группы. Согласовывает изменения в функционале Сайта. Готовит постановки и оценку на внесение изменений в Сайт. Выполняет роль консультанта. Готовит отчетную и иную документацию, ведет договорную деятельность с Заказчиком. |
| Разработчик | Обеспечивает устранение сложных ИТ-инцидентов, разрабатывает новые программные модули. |
| Дизайнер | Подготавливает дизайнерские макеты при разработке нового функционала или обновлении старого. Разрабатывает баннеры. |
| Верстальщик | Подготавливает верстку макетов страниц Сайта для разработчика при разработке нового функционала или обновлении старого. |
| Системный администратор | Решает вопросы с поставщиком услуг по предоставлению вычислительных мощностей Дата-центра для размещения Сайта, выполняет настройку и обслуживание сервера. |
| Руководитель группы технической поддержки | Обеспечивает общую координацию и контроль за оказанием услуг по проекту: - Формирует и управляет проектной командой; - Несет ответственность за планирование и контроль реализации проекта: ресурсы, сроки, бюджет; - Взаимодействует с ответственными представителями Заказчика на всех стадиях проекта. |

Для оказания услуг предполагается выделение со стороны Исполнителя группы технической поддержки. Кандидатура контент-менеджера должна быть заранее представлена Заказчику и согласована Заказчиком.

В соответствии с вышеуказанной ролевой моделью оказания услуг по технической поддержке выдвигаются следующие требования к Исполнителю, осуществляющему данные услуги:

- знание Сайта на уровне роли;

- знание бизнес-процессов работы Сайта;

- знания в области функционального и регрессионного тестирования;

- знания в области автоматизации тестирования;

- знание CMS - 1С Битрикс;

- знания в области реляционных баз данных MySQL;

- знания в области NoSQL баз данных MongoDB/Memcache;

- знания в области систем полнотекстового поиска Sphinx/Solr;

- знания в области построение высоконагруженных распределенных систем, кэширования и балансировки нагрузки;

- знания в области систем виртуализации VMWare vSphere / OpenVZ / Xen;

- знания в области HTML и CSS, JavaScript, AJAX и фреймворках jQuery;

- знания Web-сервисов (Apache, Nginx, STunnel, HAProxy)

3.5. Требования к гарантии качества услуг

Время работы Сайта – круглосуточно, за исключением периодов времени проведения регламентных работ.

Регламентные работы согласно режиму функционирования осуществляются в периоды с 00.00 до 06.00 часов по согласованию с Заказчиком: суммарное время на восстановление работоспособности и регламентное обслуживание Сайта – не более 60 часов на весь период обслуживания.

Доступность Сайта за период рассчитывается как разница между общей длительностью согласованного времени предоставления услуги и суммарным временем, затраченным на решение инцидентов с Приоритетом 1, отнесенная к общей длительности согласованного времени предоставления услуги в этом периоде и выражена в процентах.

Таблица 10. Требования к доступности сайта согласно режиму функционирования

| Режим функционирования | Параметр | Значение, % |
| --- | --- | --- |
| «Режим поддержки» | Доступность сайта | Не менее 90% |

- Требования к предложению Исполнителя

В предложении должна содержаться спецификация стоимости по оказываемым услугам.

- Обеспечение исполнения договора

Исполнение обязательств по договору обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Покупателем счет, в течение 5 (пяти) дней с момента определения победителя конкурентного отбора. Размер обеспечения исполнения договора составляет 20% от общей стоимости договора. Способ обеспечения исполнения договора в виде предоставления банковской гарантии или внесения денежных средств на указанный Покупателем счет определяется победителем самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее, чем на один месяц.

Требования предъявляются ко всем подсистемам Сайта

Требования предъявляются ко всем подсистемам Сайта.