Извещение

на осуществление закупки для нужд АО "Татспиртпром"

| Сведения о Заказчике | Акционерное общество «Татспиртпром» Юридический адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Баумана, д.44/8 ИНН/КПП 1681000049/997350001 tender@tatspirtprom.ru Тел. 8 (843) 567-34-00 |
| --- | --- |
| Представитель заказчика (инициатор закупки): ФИО, телефон, Е-mail. | Сорокин Евгений Олегович +7(843) 567-35-15 Evgeniy.Sorokin@tatspirtprom.ru |
| Способ закупки | Закупка у единственного поставщика |
| Порядок проведения закупки у единственного поставщика | Место и порядок предоставления документации о закупке: В соответствии с положением АО "Татспиртпром" при осуществлении закупки у единственного поставщика документация процедуры закупки не предоставляется. |
| Основание для осуществления закупки у единственного поставщика, согласно Положению | Пункт. 24.2.22. «Осуществляется закупка товаров, работ, услуг у иностранной организации, в связи, с чем у Заказчика могут возникнуть затруднения с организацией и применением конкурентных способов закупки». |
| Наименование закупки | Право заключения договора на выполнение работ по монтажу оборудования на объекте Заказчика «Пивоваренный завод «Белый Кремль» согласно заданию Заказчика. |
| Технические характеристики объекта закупки | Выполнение работ по монтажу оборудования на объекте Заказчика «Пивоваренный завод «Белый Кремль» согласно заданию Заказчика: - Монтаж, подключение, запуск выдувной машины SIDE 5001eXL; - Монтаж, подключение, запуск компрессора HORIZONTE 500 и системы охлаждения; - Монтаж трубопровода сжатого воздуха 40 Бар от компрессорной блока №8 до выдувных машин; - Изготовление площадки обслуживания, перенос испарителя СО2; - Демонтаж, перенос, монтаж, подключение, запуск компрессора AF 40 с системой охлаждения. 1. Монтаж оборудования, в том числе обвязка механической, электрической части, системы управления, согласно приложенным документам: - План расстановки оборудования с прокладкой коммуникаций; - Инструкции по монтажу и эксплуатации монтируемого оборудования. 2. Персонал Подрядчика должен иметь, все лицензии, свидетельства, разрешения, согласования, допуски и другие документы, необходимые и требуемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для исполнения им обязательств по настоящему Контракту надлежащим образом. 3. Оформить и передать Заказчику всю исполнительную документацию на Работы (а именно: акты, протоколы испытаний, исполнительные рабочие чертежи, схемы, акты сертификации, технические паспорта) не позднее даты подписания Акта приемки выполненных Работ 4. Гарантия на результат работ 12 месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ. |
| Количество поставляемого товара (выполнения работ, оказания услуг), ед. изм.: | 1 комплект |
| Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | До 31.12.2019 согласно графика выполнения работ |
| Срок действия договора | С даты заключения договора до 31.12.19г. |
| Место поставки товара (оказания услуги) | Филиал АО «Татспиртпром» «Пивоваренный завод «Белый Кремль»: Российская Федерация, Республика Татарстан, Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул.Промышленная, д.16, Индустриальный парк. |
| Условия доставки (оказания услуги) | Подрядчик берет на себя расходы по доставке специалистов Подрядчика на объект, питанию, проживанию Специалистов Подрядчика. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных расходных материалов и инструмента. Предоставляет грузоподъемные краны, и технику для перевозки оборудования и комплектующих на территории Заказчика. |
| Начальная (максимальная) цена договора, руб.: | 11 421 400,00 рублей, в том числе НДС 20%. Налог на добавленную стоимость (НДС) на Работы будет уплачен Заказчиком как налоговым агентом в бюджет РФ в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ при проведении оплаты. |
| Условия оплаты | 1. 1-ый платеж: 50% от общей стоимости Работ по Контракту производится в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты заключения Контракта на основании выставленного инвойса. Величина авансового платежа подлежит распределению по отделениям пропорционально стоимости работ. 2. Промежуточные платежи (в общем объеме не более 90% стоимости договора с учетом 1-ого платежа) осуществляются ежемесячно: ежемесячная оплата за фактически выполненные Подрядчиком Работы по каждому этапу (отделению) согласно графику работ (Приложение №2 к договору), которые осуществляются Заказчиком на основании: оригиналов инвойсов Подрядчика, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ, промежуточных актов приемки выполненных Работ подписанным представителем Заказчика, с приложением исполнительных схем с указанием длины трубопроводов, кабельных линий и т.д., в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами выше указанных соответствующих актов. 3. Окончательный платеж осуществляется после завершения пусконаладочных работ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами окончательного Акта приемки выполненных Работ. |
| Код ОКПД-2 закупки: | 33.20 |
| Код ОКВЭД-2 закупки: | 33.20 |
| Сведения о контрагенте | Наименование: «CARBON-SERVICE Deutschland GmbH» Страна, индекс и адрес: D-17034 Germany, Neubrandenburg, Ihlenfelder Str. 51 Идентификационный номер: IBAN: DE64 1504 0068 0685 4624 00 Тел.+7(495)783-09-18, +7(499)760-53-08 Электронная почта. info@carbon-service.ru |