ДОГОВОР № _____

| г. Казань | «___»____________20__ г. |
| --- | --- |

АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Денисова Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - В целях обеспечения функционирования официального сайта I Игр стран СНГ 2021 года в г.Казани (далее – Игры) Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по технической поддержке сайта (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

  - Требования к оказываемым Услугам определяются Техническим заданием, составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору).

  - Сроки оказания услуг: c даты заключения настоящего договора по 30.09.2021 г.

- СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, определяется исходя из стоимости единицы Услуги согласно Приложению № 1 к настоящему договору (Прайс-листу), действующему на момент подписания сторонами настоящего Договора и рассчитывается исходя из фактически оказанных услуг в месяц, согласно предоставленному Исполнителем отчету.

  - Максимальная стоимость услуг по договору не должна превышать сумму в размере _________ (______) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% - _____  руб. / НДС не облагается.

  - Оплата услуг осуществляется ежемесячно, исходя из фактически оказанных услуг в период отчетного месяца, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта оказанных услуг (по форме, указанной в Приложении №6 к настоящему договору) (далее – Акт) и Отчета об оказании услуг по технической поддержке официального сайта I Игр стран СНГ 2021 года в г.Казани (далее – Отчет).

  - Все платежи по настоящему Договору производятся в рублях РФ, по безналичному расчету, на основании счетов на оплату, выставленных Исполнителем.

  - Все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая вознаграждение Исполнителя за оказание Услуг, а также вознаграждение Исполнителя за отчуждение исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в результате оказания услуг по настоящему Договору входят в общую стоимость услуг и возмещению со стороны Заказчика не подлежат.

2.6. В соответствии с пунктом 5 статьи 78 и пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Исполнитель дает свое согласие на осуществление распорядителем бюджетных средств и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения целей и порядка исполнения настоящего Договора.

2.7. В случае прекращения или задержки финансирования из средств федерального (республиканского) бюджета Заказчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты оказанных услуг в пределах выделенной из бюджета субсидии в случае, если он докажет, что принял все необходимые меры для надлежащего исполнения обязательства по оплате оказанных услуг.

- ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

  - Исполнитель приступает к оказанию Услуг после согласования Сторонами Заявки Заказчика (по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору). В целях реализации настоящего Договора каждая Сторона назначает ответственных лиц, уполномоченных от имени соответствующей Стороны подавать и согласовывать Заявки, согласовывать изменения перечня Услуг (Приложение №5 к настоящему Договору).

  - В рамках настоящего Договора, стороны допускают передачу и согласование Заявок, и реализацию прочего документооборота с помощью электронных средств связи, посредством обмена электронными сообщениями, признают и приравнивают подобный обмен документами к оригинальным документам, оформленным надлежащим образом, имеющим юридическую силу для Сторон.

  - Для надлежащей идентификации документов, передаваемых с помощью электронных средств связи, как исходящих от Стороны Договора, Стороны согласовали достаточным направление документов и (или) сообщений с электронных адресов Сторон. С учетом изложенного, любой документ, направленный одной из Сторон с адресов электронной почты, указанных в Приложении № 5 к настоящему Договору, признается направленным уполномоченным представителем соответствующей Стороны. Доказательством получения Стороной документов является отчет электронной почтовой системы о доставке электронного сообщения. Вне зависимости от вышесказанного, любая Сторона вправе потребовать, а другая Сторона не позднее 3 (трех) дней с момента получения такого требования обязана предоставить оригинал документа, переданного или полученного по электронной почте.

  - Заказчик (его ответственный представитель) составляет Заявку, указывая в ней все необходимые реквизиты, и направляет Заявку на оказание Услуг на адрес электронной почты ответственного представителя Исполнителя с пометкой для ответственного представителя.

  - В подтверждение принятия Заявки ответственный представитель Исполнителя направляет на адрес электронной почты ответственного представителя Заказчика информацию о принятии Заявки к исполнению с пометкой для ответственного представителя Заказчика.

  - После получения подтверждения о готовности выполнить Заявку, Сторонами подписывается Спецификация (по форме, указанной в Приложении №4 к настоящему Договору), которая становится неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае не подписания уполномоченными представителями Сторон (на основании закона или учредительных документов, а также на основании доверенности) Спецификации, Заявка считается не согласованной.

  - Оказание Исполнителем Услуг по настоящему Договору осуществляется в офисе Исполнителя, расположенном по адресу: _________________________.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

  - Сдача-приемка оказанных Услуг по Договору оформляется Исполнителем Актом с одновременным оформлением счета-фактуры в соответствии с требованиями законодательства РФ и содержащей ссылку на номер и дату настоящего Договора, а также с обязательным оформлением Отчета.

  - Ежемесячно после окончания оказания Услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней Исполнитель направляет Заказчику в двух экземплярах Акт и Отчет с приложением документов, подтверждающих факт оказания Услуги.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта передает Исполнителю подписанный со своей стороны экземпляр Акта или мотивированный отказ от приемки Услуг с указанием перечня доработок в письменном виде.

  - По вопросу приемки или отказа от приемки Услуг, по которым представлен мотивированный отказ, Стороны должны путем переговоров прийти к согласованному решению в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем письменного мотивированного отказа с перечнем доработок. В случае признания Исполнителем обоснованности отказа от подписания Акта, Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, которые выполняются Исполнителем самостоятельно и за свой счет.

- ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

  - Исполнитель обязуется:

    - Своевременно информировать Заказчика о ходе оказания Услуг.

    - Выполнять свои обязанности по настоящему Договору с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой, должен придерживаться образцовой практики управления, применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Договором, Исполнитель должен поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими сторонами.

    - Обеспечить своевременное выполнение обязательств по Договору в установленные сроки и передачу всей технической и иной документации Заказчику, как определено в настоящем Договоре и приложениях к нему.

    - Назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Заказчиком в целях достижения промежуточных и конечных результатов оказания услуг.

    - По результатам каждой рабочей встречи представлять Заказчику документ, фиксирующий достигнутые договоренности (протокол встречи). Срок предоставления протокола встречи: в течение 24 часов. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения протокола встречи Заказчик должен согласовать его либо направить разногласия.

    - Во избежание любых несанкционированных ассоциаций с Заказчиком и при отсутствии явного предварительного письменного одобрения со стороны Заказчика, Исполнитель обязуется не заниматься какой-либо рекламной и иной деятельностью как в коммерческих, так и в иных целях, в собственных интересах или интересах третьих лиц, которая ассоциирует Исполнителя и/или третьих лиц с Заказчиком или Играми, или может создать впечатление о существовании такой ассоциации в той или иной форме.

    - Без письменного разрешения Заказчика Исполнитель обязуется не использовать и не разрешать третьим лицам использовать товарные знаки, символику Игр, а также иные результаты интеллектуальной деятельности, правообладателем которых является Заказчик.

  - Заказчик обязуется:

    - Обеспечить своевременное принятие решений, предоставление информации по запросам Исполнителя, связанным с оказанием Услуг.

    - Передать Исполнителю необходимую для оказания Услуг документацию и информацию.

    - Производить оплату за надлежащее выполнение настоящего Договора в порядке и сроки, указанные в разделе 2 настоящего Договора.

  - Права Исполнителя:

    - Исполнитель имеет право, по письменному согласованию с Заказчиком, привлекать к оказанию Услуг по настоящему Договору в качестве соисполнителей третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия.

  - Права Заказчика:

    - В любое время проверять ход и качество выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

    - Отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель своевременно не приступает к оказанию услуги или выполняет ее настолько медленно, что завершение услуги к установленному сроку становится явно невозможным в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

    - Заказчик вправе потребовать замены представителей со стороны Исполнителя, непосредственно оказывающих Услуги в рамках настоящего Договора.

  - Исполнитель гарантирует Заказчику, что:

    - соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, оказывающим такого рода услуги;

    - обладает профессиональной квалификацией и техническими ресурсами, необходимыми для надлежащего оказания Услуг по настоящему Договору;

    - располагает необходимыми для оказания Услуг установленными законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями и аккредитациями. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику заверенные копии разрешений, лицензий и т.д. в случае если такие документы требуются для оказания Услуг.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении полученных одной Стороной от другой Стороны или ставших им известными в ходе оказания услуг по настоящему Договору документации, информации, знаний, опыта и других научно-технических сведений, для которых установлено, что они имеют конфиденциальный характер. Эта гарантия относится к физическим и юридическим лицам, которым Стороны предоставили доступ к этим данным в ходе оказания Услуг по Договору.

  - Конфиденциальный характер сведений обозначается путем нанесения надписи «Конфиденциальная информация» на титульном листе документа, относящегося к настоящему Договору, если к категории относится весь документ, или на отдельных страницах документа, если к категории относятся отдельные страницы.

  - Опубликование или иное разглашение конфиденциальных сведений, полученных от другой Стороны, производится лишь с зафиксированного в письменной форме для каждого конкретного случая согласия Стороны, от которой эти сведения получены.

- ГАРАНТИИ

  - Исполнитель гарантирует своевременность и качество оказания Услуг.

  - Исполнитель устанавливает гарантийный срок на все результаты Услуг по технической поддержке Сайта, действующий со дня подписания Сторонами Акта в течение 1 года. Гарантия также включает в себя исправление дефектов в модификациях, осуществленных в ходе оказания услуг. В случае выявления дефектов в гарантийный период Исполнитель безвозмездно выполняет работы по их устранению. В случае внесения Заказчиком изменений в Сайт, не согласованных с Исполнителем, гарантии, предоставляемые Исполнителем по настоящему разделу Договора, не применяются.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За нарушение Исполнителем сроков исполнения своих обязательств по Договору, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1% от суммы максимальной стоимости услуг, указанной в п.2.2. настоящего Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства Исполнителем, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки выполнения обязательства.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

  - При нарушении Исполнителем срока, указанного в п.12.1. настоящего Договора, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 20% от суммы максимальной стоимости услуг, указанной в п.2.2. настоящего договора.

  - Заказчик вправе удержать (полностью или частично) суммы неустоек (штрафы, пени), предусмотренные настоящим Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком, как из денежных средств, перечисленных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора в соответствии с разделом 12 настоящего Договора, так и из платежей, подлежащих перечислению Исполнителю Заказчиком в соответствии с п.2.3. настоящего Договора.

  - Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

  - Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

  - Иные меры ответственности, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Споры или разногласия, возникающие между Сторонами по исполнению условий настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между ними и оформляются протоколом.

  - Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в следующем обязательном претензионном порядке:

- претензия предъявляется в письменном виде и подписывается уполномоченным лицом;

- Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты её получения;

- ответ на претензию даётся в письменном виде и подписывается уполномоченным лицом.

  - Если споры или разногласия не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на разрешение в Арбитражный суд Республики Татарстан в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны обстоятельствами чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить (далее форс-мажор).

10.2. События форс-мажора включают: массовые заболевания (эпидемии), карантин, отмена/перенос I Игр стран СНГ 2021 года в г. Казани, взрывы и землетрясения, забастовки, трудовые конфликты или споры между работодателями и работниками, войну, восстание, политические волнения, беспорядки или военные действия на территории, в которой подлежит к исполнению настоящий договор, законы, нормативные акты, приказы или письменные распоряжения какого-либо государственного органа, ведомства или организации, а также другие обстоятельства, не зависящие от Сторон, но непосредственно препятствующие выполнению обязательств по настоящему договору.

10.3. Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств форс-мажора, незамедлительно (однако не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления) извещает письменно срочной связью или посредством электронной почты (по адресам, указанным в п.13.4. и/или разделе 14 настоящего договора), другую Сторону о начале и окончании действия обстоятельств форс-мажора, а также о причинах, препятствующих своевременному выполнению условий настоящего договора. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом или организацией. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, и она обязана возместить второй стороне понесенные убытки.

10.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п.10.2. настоящего Договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

Если наступление таких обстоятельств и их последствия продолжают действовать более одного месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

10.5. Стороны особо оговорили, что в случае отмены/переноса I Игр стран СНГ 2021 года в г.Казани, Заказчик освобождается от ответственности за неисполнение/несвоевременное исполнение/нарушение обязательств, не возмещает Исполнителю любые убытки, в том числе упущенную выгоду и реальный ущерб, а также не выплачивает Исполнителю неустойку (пени, штрафы).

Исполнитель как лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность на свой риск, осознает последствия заключения настоящего договора на указанных условиях, а также правовые последствия применения условий, изложенных в настоящем пункте договора.

- ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

  - Исполнитель отчуждает Заказчику исключительное право на все результаты интеллектуальной деятельности, если они будут созданы в результате оказания услуг по настоящему Договору (далее – Материалы).

11.2.   Исключительное право на Материалы отчуждается в полном объеме Исполнителем Заказчику, в отношении любых видов использования на территории всего мира и в течение всего срока действия исключительного права с правом передачи полностью или частично, в том числе с правом выдачи лицензий, любым лицам на условиях, определяемых Заказчиком.

11.3.   Исполнитель не вправе использовать Материалы для собственных нужд, а также передавать их третьим лицам.

11.4.   Исполнитель гарантирует, что является обладателем исключительного права на все Материалы. При этом Исполнитель обязуется по требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие наличие исключительного права на Материалы.

11.5.  Исключительное право на Материалы переходит от Исполнителя к Заказчику в момент подписания Акта приема-передачи исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и материального носителя по форме, указанной в Приложении № 7 к настоящему договору.

11.6. Исполнитель настоящим гарантирует, что все результаты интеллектуальной деятельности, созданные в связи с исполнением настоящего Договора, будут оригинальными, не будут содержать объекты исключительных прав третьих лиц без их согласия, не будут содержать клеветы, оскорбления или порочить честь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц или иным образом нарушать интеллектуальные или иные права третьих лиц.

11.7. Исполнитель обязуется самостоятельно согласовать условия использования всех результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц, если таковые будут использованы при создании Материалов с авторами, исполнителями или иными правообладателями, либо их представителями, включая аккредитованные организации по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и предоставить Заказчику оригиналы всех документов, подтверждающих такое согласование.

11.8. Исполнитель настоящим гарантирует, что сотрудники Исполнителя, являющиеся непосредственными авторами Материалов, а также другие правообладатели разрешают использование Материалов, в том числе фрагментарное, без указания их имен и псевдонимов, в том числе разрешают такое использование третьим лицам, что не будет рассматриваться как нарушение личных неимущественных прав и/или других нематериальных прав, авторов, иных лиц, принимавших участие в создании Материалов.

11.9. Исполнитель настоящим гарантирует, что сотрудники Исполнителя, являющиеся непосредственными авторами Материалов, а также другие правообладатели разрешают внесение в Материалы изменений, сокращений и дополнений, снабжение Материалов при их использовании иллюстрациями, предисловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.

11.10. В случае предъявления Заказчику или третьему лицу, которому впоследствии Заказчиком будет передано исключительное право на Материалы, претензий и исков относительно нарушения интеллектуальных или иных прав третьих лиц, Исполнитель принимает на себя обязательство по их урегулированию самостоятельно и за свой счет и несет ответственность по таким претензиям и искам. В случае нарушения Исполнителем указанных выше гарантий, Исполнитель обязан возместить Заказчику или третьему лицу, которому впоследствии Заказчиком будет передано исключительное право на Материалы, все документально подтвержденные расходы, причиненные таким нарушением.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Стороны пришли к соглашению о том, что исполнение обязательств по настоящему Договору обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет Заказчика по следующим реквизитам: р/счет 40703810845029007025 в ПАО «Ак Барс Банк», БИК 049205805, к/счет 30101810000000000805, в течение 5 (пяти) дней с момента определения Исполнителя победителем конкурентного отбора на право заключения настоящего Договора. Способ обеспечения исполнения настоящего Договора в виде предоставления банковской гарантии или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет определяется Исполнителем, с которым заключается Договор, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего Договора не менее чем на один месяц. Размер обеспечения исполнения настоящего Договора в виде предоставления банковской гарантии или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет составляет 20% от суммы максимальной стоимости услуг, указанной в п.2.2. настоящего договора.

  - Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, включая уплату штрафа и неустойки, предусмотренных настоящим договором, в виде перечисления денежных средств на указанный Заказчиком счет, или безотзывной банковской гарантии, срок действия которой должен превышать срок действия настоящего Договора не менее чем на один месяц.

  - Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору предоставляется Заказчику до полного выполнения Исполнителем своих обязательств.

  - Обеспечение исполнения настоящего Договора распространяется, в том числе на случаи неисполнения обязательств по настоящему Договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

  - Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору, осуществляется Заказчиком на банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 14 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Заказчиком письменного требования от Исполнителя, после исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору:

    - При выборе Исполнителем способа обеспечения исполнения настоящего Договора в виде перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика указанные денежные средства возвращаются Исполнителю после выполнения всех обязательств по настоящему Договору за вычетом штрафа и неустойки, предусмотренных настоящим Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. При этом Заказчик, по своему выбору (полностью или частично), вправе удержать суммы неустоек, предусмотренные настоящим Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком, как из денежных средств, перечисленных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора в соответствии с настоящим разделом Договора, так и из платежей, подлежащих перечислению Исполнителю Заказчиком в соответствии с п.2.3. настоящего Договора;

    - При выборе Исполнителем способа обеспечения исполнения настоящего Договора в виде банковской гарантии Заказчик действует в порядке, предусмотренном банковской гарантией и действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 30.09.2021 г., а в части исполнения финансовых обязательств – до полного исполнения.

13.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив Исполнителю письменное уведомление не менее чем за 1 (один) календарный день до предполагаемой даты расторжения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части Услуг, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

13.3. Переписка по настоящему Договору может производиться по электронной почте, при условии передачи в дальнейшем оригинала отправления получателю.

13.4.	Стороны установили, что электронная корреспонденция однозначно исходит от уполномоченных лиц Сторон:

- от Заказчика: если она направлена с использованием следующего адреса электронной почты: m.uvarova@dspkazan.com;

- от Исполнителя: если она направлена с использованием следующего адреса электронной почты:

Стороны в порядке ст. 431.2 ГК РФ заверяют друг друга о том, что указанные адреса электронной почты действительно принадлежат каждой из Сторон и они обязуются обеспечить конфиденциальность доступов к ним.

13.5. В случае изменения реквизитов, Стороны обмениваются информационными письмами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения.

13.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

13.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

  - Приложение № 1. Прайс-лист;

  - Приложение № 2. Техническое задание;

  - Приложение № 3. Форма Заявки на оказание услуг;

  - Приложение № 4. Форма Спецификации;

  - Приложение № 5. Список ответственных лиц;

  - Приложение № 6. Форма Акта оказанных услуг;

  - Приложение № 7. Форма Акта приема-передачи исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и материального носителя.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

| ЗАКАЗЧИК: | - ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Юридический адрес: 420111, г. Казань, ул. Баумана, д. 52/7 Тел. (843) 222 07 00 ИНН 1655068636 КПП 165501001 ОГРН 1091600002922 Р/счет 40703810845029007025 ПАО «Ак Барс» Банк г. Казань, БИК 049205805 К/счет 30101810000000000805 E-mail: priemnaya@dspkazan.com Генеральный директор _______________/М.С.Денисов/ М.П. | _______________/_________________/ М.П. |

Приложение № 1

к Договору №_____от «____» ___________ 20__ г.

Прайс-лист

| Наименование Услуги | Стоимость за единицу, руб. в час, в т.ч. НДС 20%/НДС не облагается |
| --- | --- |
| Техническая поддержка официального сайта I Игр стран СНГ 2021 года в г.Казани: - модернизация существующих страниц сайта; - поддержание доступности сайта; - интеграция с внешними системами. |  |

Настоящий Прайс-лист является неотъемлемой частью Договора №_____ от «____» ___________ 20__ г.

| ЗАКАЗЧИК: АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Генеральный директор ____________ /М.С.Денисов/ М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________/__________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору №_____от «____» ___________ 20__ г.

Техническое задание на оказание услуг по технической поддержке официального сайта 
I Игр стран СНГ 2021 года в г.Казани

- ГЛОССАРИЙ

| Термин/Сокращение | Определение |
| --- | --- |
| Дирекция | АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» |
| Контент | Содержимое, информационное наполнение |
| Сайт | Информационная система, предоставляющая пользователям сети Интернет доступ к своему содержимому и функционалу в виде упорядоченного набора взаимосвязанных HTML-страниц. Официальный сайт Игр стран СНГ 2021 года в г.Казани |
| Игры | I Игры стран СНГ 2021 года в г.Казани (Российская Федерация) |
| Заявка | Обращение Заказчика, включающее в себя инцидент, запрос на изменение, запрос на консультацию, запрос на обновление контента или прочего характера заявку |
| Приоритет | Последовательность, в соответствии с которой должны обрабатываться заявки |
| Инцидент | Любое событие, которое привело или может привести к ухудшению или прекращению функционированию Сайта |
| Консультация | Заявка, вызванная необходимостью получить информацию или консультацию по Сайту, а также запрос на получение технической или справочной документации |
| Изменение | Заявка на дизайнерские услуги, верстку и программирование новых программных модулей, разделов и архитектуры Сайта |
| Запрос | Заявка Заказчика, направленная на предоставление ему какой-либо услуги, из предусмотренных настоящим техническим заданием по технической поддержке. |

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  - Введение

Настоящий документ содержит Техническое задание на оказание услуг по технической поддержке официального сайта Игр.

  - Временные рамки

Услуги по технической поддержке Сайта должны оказываться по заявкам Заказчика с даты заключения договора по 30.09.2021г. Конкретный срок реализации каждой задачи будет указан в соответствующей заявке Заказчика.

2.3. Географические рамки

Оказание услуг по технической поддержке Сайта должно проводиться на оборудовании Исполнителя в офисе Исполнителя. Отчетная документация должна быть передана в офис Заказчика по адресу: г. Казань, Деревня Универсиады, д.35.

  - Ресурсы, предоставляемые Заказчиком

Заказчик представляет Исполнителю следующее:

  - фирменный стиль Игр (включает элементы и шрифт) для использования при работе с дизайном Сайта;

  - регламенты использования материалов, элементов фирменного стиля и прочего содержания;

  - эксплуатационные документы, указанные в перечне ниже:

      - код верстки;

      - альбом, содержащий дизайн-макеты разработанных элементов.

Заказчик обеспечивает:

  - доступ к источнику оперативного получения актуальной и достоверной информации;

  - определение ответственного лица от Заказчика по работе с Исполнителем на время оказания услуг по технической поддержке Сайта, принятие решения по согласованию с Исполнителем вопросов, касающихся присвоения заявке критерия важности;

  - организацию своевременного согласования результатов услуг со всеми правообладателями.

Исполнитель обеспечивает:

  - по результатам каждой рабочей встречи предоставление Заказчику документа, фиксирующего достигнутые договоренности (протокол встречи). Срок предоставления протокола встречи: в течение 24 часов. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения протокола встречи Заказчик должен согласовать его, либо направить разногласия;

  - осуществлять взаимодействие с Заказчиком через одно ответственное лицо.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ

  - Описание услуг и результатов

Оказание услуг по технической поддержке Сайта осуществляется согласно поступающим заявкам от представителя Заказчика. Визуальное оформление выполняется в соответствии с брендбуком Игр. Все макеты и элементы верстки должны быть выполнены на русском языке и на стадии разработки должны быть презентованы руководителем проекта Исполнителя.

Для обеспечения управляемости и повышения эффективности сервисного обслуживания Сайта техническая поддержка условно разделена на два режима функционирования:

- «Промышленная эксплуатация» - сопровождение 8 часов в день 5 дней в неделю (8/5);

- «Мероприятие» - сопровождение 12 часов в сутки 7 дней в неделю (12/7) в период проведения Игр.

В рамках организации технической поддержки Сайта предусмотрены следующие типы заявок (обращений представителя Заказчика по вопросам, которые связаны с Сайтом):

- «Инцидент» − заявка, которая включает описание любого события, не являющегося частью нормального функционирования Сайта;

- «Консультация» – заявка, вызванная необходимостью получить информацию или консультацию по Сайту, а также запрос на получение технической документации;

- «Изменение» – заявка на дизайнерские услуги, верстку и программирование новых программных модулей, разделов и архитектуры Сайта.

Услуги технической поддержки, включая ежедневое обеспечение работы Сайта и мониторинг его доступности, должны оказываться в период с даты заключения договора по 30.09.2021, по заявкам Заказчика.

Оказание услуг по технической поддержке Сайта может осуществляться в реальном и отложенном времени.

# Перечень и состав услуг, входящих в техническую поддержку Сайта, указан в Таблице 1.

Таблица 1. Состав услуг, входящих в техническую поддержку Сайта

| Наименование услуг | Цель | Описание | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение непрерывности работы Сайта и восстановление после чрезвычайных ситуаций | Поддерживать непрерывность работы Сайта. | - Разработка и согласование алгоритма по обеспечению непрерывности работы Сайта. Создание и согласование процедур восстановления работоспособности Сайта в случае нарушения функционирования. - Реализация и внедрение механизмов обеспечения непрерывности и восстановления, которые позволят достигнуть целевых показателей, установленных для режимов функционирования Сайта (например, резервное копирование). - Пересмотр и при необходимости актуализация планов обеспечения непрерывности и процедур восстановления работоспособности после внесения изменений. | - Единоразовое согласование. - Исполнение плана обеспечения непрерывности. - По результатам разработки и внедрения изменений, затрагивающих внедренные меры обеспечения непрерывности. |
| Управление инцидентами | Обеспечить согласованный уровень технической поддержки, снизить отрицательное влияние инцидентов на функционирование Сайта за счет четкого координирования и распределения работ по устранению инцидентов между специалистами группы технической поддержки. | - Обеспечение регистрации и учета информации обо всех выявленных инцидентах. - Обеспечение своевременного приема в работу и решения инцидента, восстановления работоспособности Сайта в согласованные сроки. - Обеспечение соответствующего уровня информированности всех заинтересованных сторон о ходе и результатах решения инцидента. - Обеспечение своевременной эскалации инцидента. - Обеспечение связи с пользователем для уточнения информации, в случае ее недостаточности для решения инцидента (осуществляется по электронной почте, телефону и другим электронным средствам связи). | При возникновении (назначении) инцидента. |
|  | Повысить скорость решения типовых (часто повторяющихся) инцидентов и исполнения запросов на обслуживание за счет внесения инцидентов в базу знаний. | - Создание статей Базы Знаний инцидентов. | Пересмотр актуальности после внесения изменений в Систему, затрагивающих содержание статей Базы Знаний инцидентов. |
| Управление консультациями | Обеспечить своевременное и качественное консультирование представителей Заказчика по дизайну, верстке, программированию, тестированию, созданию и редактированию мультимедиа контента Сайта. | - Обеспечение своевременного приема в работу и консультирования по Сайту представителей Заказчика. - Обеспечение соответствующего уровня информированности всех заинтересованных сторон о ходе и результатах оказания консультации. - Обеспечение своевременной эскалации запроса на консультацию. - Обеспечение связи с пользователем для уточнения информации, в случае ее недостаточности для оказания консультации (осуществляется по электронной почте, телефону и другим электронным средствам связи). | При назначении консультации. |
| Управление изменениями | Обеспечить корректное и согласованное внесение изменений в функционал Сайта. | - Согласование заявок на реализацию изменений. - Предоставление дополнительной информации об изменении в случае уточнения его технической составляющей. - Реализация заявки на изменение в установленные сроки и пуско-наладочные работы. - Регистрация и учет заявки на изменение. | Внесения изменений в функционал Сайта по необходимости. Согласно Таблице 2 |
| Управление серверными мощностями | Обеспечить корректное размещение Сайта на выделенном сервере и функционирование данного сервера | - Определение предпочитаемого Linux-дистрибутива. - Установка и техническая поддержка сервера и системы управления контентом на основе Concrete5. - Мониторинг и создание резервных копий. - Предоставление гарантированного SSH-доступа. - Развертывание тестового стенда и окружения для пользователей («боевой стенд»). | По мере необходимости |

Перечень изменений, относящихся к типу «Изменение», перечислен ниже в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень возможных изменений на Сайте

| № | Наименование плановых заявок к изменению в функционал Сайта |
| --- | --- |
| - 1. | Дизайн и верстка |
| 1.1 | Разработка и изменение дизайнерской концепции Сайта |
| 1.2. | Разработка баннеров и слайдеров jpg, flash, gif для Сайта |
| 1.3. | Разработка иконок и пиктограмм, элементов навигации Сайта |
| 1.4. | Верстка дизайнерских макетов страниц Сайта |
| - 2. | Программирование |
| 2.1. | Внедрение сверстанных шаблонов в бэк-офис Сайта |
| 2.2. | Создание новых программных модулей, страниц и функционала |
| 2.3. | Доработка существующих модулей и разделов Сайта |
| 2.4. | Доработка ролевой модели управления Сайтом, добавление новых ролей |
| 2.5. | Доработка архитектуры Сайта |
| 3. | Пусконаладочные работы |
| 3.1. | Запуск в промышленную эксплуатацию разработанных разделов, модулей и т.п. Сайта |
| - 4. | Продвижение Сайта в Интернете |
| 4.1. | SEO-оптимизация Сайта под поисковые системы |
| 4.2. | Веб-аналитика Сайта (анализ и отчеты по посещаемости) |
| 4.3 | Настройка и проведение рекламных кампаний в Интернете, установка UTM-меток |

3.3. Требования к временным параметрам

Требования к временным параметрам решения задач определяются исходя из приоритета заявки, ее типа и режима технической поддержки. В свою очередь приоритет заявки складывается из критичности самой задачи. Для Сайта определены следующие критерии влияния заявки: «Высокое», «Среднее» и «Низкое», подробнее в Таблице 3.

Таблица 3. Описание влияния заявки

| Влияние | Числовое значение влияния | Определение |
| --- | --- | --- |
| Высокое | 1 | Заявка имеет существенное воздействие на использование Сайта большой группой конечных пользователей. Может повлечь/влечет существенные финансовые и/или репутационные потери. Может повлечь/влечет полную или частичную потерю информации. |
| Среднее | 2 | Реализация задачи требуется в связи с умеренным негативным воздействием на использование Сайта небольшой группой пользователей. |
| Низкое | 3 | Нет ощутимого или минимального воздействия (например, нет прерывания в работе Сайта, нет острой потребности во внесении изменения в функционал Сайта) на использование Сайта. |

Параметры уровня технической поддержки Сайта в каждом из режимов функционирования представлены в Таблице 4.

Таблица 4. Параметры уровня технической поддержки

| Режим | Влияние | Время реакции на заявку (с момента направления заявки Заказчиком), час | Время выполнения заявки (включая время реакции на заявку), час* | Требуемый процент своевременно решенных заявок, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленная эксплуатация | 1 | 2 | 4 | 90 |
|  | 2 | 12 | 24 | 80 |
|  | 3 | 24 | 48 | 80 |
| Мероприятие | 1 | 0,25 | 1 | 95 |
|  | 2 | 0,5 | 2 | 85 |
|  | 3 | 1 | 4 | 80 |

*В зависимости от сложности заявки, предоставления данных Заказчиком Исполнитель может выходить за рамки времени выполнения заявки по согласованию с Заказчиком.

3.4. Требования к Исполнителю

Для качественного оказания услуг по технической поддержке Сайта должна быть сформирована рабочая группа Исполнителя. Информация о ролевой модели указана в Таблице 5.

Таблица 5. Ролевая модель рабочей группы Исполнителя

| Роль | Функции |
| --- | --- |
| Бизнес-аналитик | - Описание и анализ бизнес-процессов; - Поддержание информации в актуальном состоянии; - Оптимизация, документирование бизнес-процессов; - Интервьюирование ключевых пользователей Сайта; - Анализ и описание доработок основных программных интерфейсов Сайта; - Описание функциональных и технических требований; - Описание экранных и отчётных форм; - Подготовка демонстрационных материалов; - Постановка задач на разработку; - Консультирование проектной команды по вопросам функциональной области; - Контроль реализации на соответствие поставленным требованиям. |
| Программист | Технический специалист, отвечающий за разработку, доработку и изменение функционала Сайта. Обеспечивает устранение инцидентов. |
| Дизайнер | Подготавливает дизайнерские макеты при разработке нового функционала или обновлении старого. |
| Тестировщик | Технический специалист, который выполняет тестирование функционала перед его развёртыванием в среде. |
| Системный администратор | - Проведение основных регламентных работ; - Анализ и устранение инцидентов. |
| Руководитель проекта | Общая координация и контроль за исполнением работ по поддержке: - Планирование и контроль сроков, бюджета и ресурсов; - Взаимодействие с представителями Заказчика на всех стадиях оказания услуг; - Формирование и управление проектной командой. |

К Исполнителю, осуществляющему услуги по технической поддержке Сайта, выдвигаются следующие требования:

- опыт технической поддержки сайтов крупных спортивных мероприятий, федерального или международного уровней;

- владение системой учета и управления задачами IntraService, Redmine;

- профессиональное знание PHP, SQL, Concrete5;

- знания в области HTML5/CSS3, JavaScript, AJAX, понимание основ кроссбраузерной и адаптивной верстки;

- знание программных продуктов MS Office.

3.5. Требования к гарантии и качеству услуг

# Исполнитель должен гарантировать качество оказанных услуг не менее 12 месяцев с даты оказания услуг и устранять лично и за свой счет выявленные в течение указанного срока недостатки. Гарантия распространяется, в том числе на ошибки, которые не были выявлены на этапе приемки оказанных услуг.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

  - Назначение Сайта

Основным назначением создания Сайта является:

- предоставление информации о подготовке и проведении Игр;

- презентация города, в котором проводятся Игры;

- информирование аккредитованных представителей СМИ об организуемых мероприятиях;

- ведение новостной ленты о ходе подготовки Игр;

- продвижение официальных партнеров Игр;

- организация процесса публикации новостей и медиа контента на русском и татарском языках;

- возможность добавления новых шаблонных страниц и разделов для предоставления дополнительной информации пользователям;

- предоставление контента Сайта Игр через мобильные устройства посредством адаптивной верстки.

  - Характеристики Сайта

    - Описание Сайта

Сайт доступен по адресу ciskazan2021.com в сети Интернет.

Сайт разработан на системе Concrete5 и располагается на серверах Дирекции.

    - Лингвистическое обеспечение

Русскоязычная версия является первичной по отношению к иноязычным. Структура разделов и ресурсов иноязычных версий в целом наследует структуру русскоязычной версии. При переключении с одной языковой версии на другую осуществляется переход на страницу с аналогичным содержанием. Если перевод раздела / страницы / пункта меню отсутствует, осуществляется переход на страницу раздела уровнем выше. Дизайн и верстка иноязычных версий разработаны с учетом особенностей перевода (длина названий, объем контента).

    - Структура Сайта

Структура Сайта представлена в Таблице 6.

Таблица 6. Структура Сайта

| № | Главное навигационное меню | 2-й уровень навигационного меню |
| --- | --- | --- |
| 1. | Принимающая сторона | Россия |
|  |  | Казань |
|  |  | Размещение |
| 2. | Присоединяйтесь | Волонтеры |
|  |  | Аккредитация |
|  |  | Партнерская программа |
|  |  | Радиоэлектронные средства |
| 3. | Игры | Об Играх |
|  |  | Символика |
|  |  | Оргкомитет |
|  |  | Содружество Независимых Государств |
|  |  | Послы |
|  |  | Расписание и результаты |
| 4. | Новости |  |
| 5. | Представителям СМИ |  |
| 6. | Страницы, доступные вне основного меню | Правовая информация |

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

5.1. Требования к перечню отчетных материалов

Состав отчетных материалов по технической поддержке Сайта, предоставляемых ежемесячно:

- Акт оказанных услуг;

- Отчет по выполнению требований к технической поддержке Сайта. В содержание Отчета обязательно должны быть включены следующие показатели:

  - Всего заявок и инцидентов, поступивших в группу технической поддержки.

  - Обеспечение непрерывности работы Сайта и восстановление после чрезвычайных ситуаций.

  - Всего заявок, поступивших в группу технической поддержки с категорией «Инцидент».

  - Всего заявок, поступивших в группу технической поддержки с категорией «Консультация».

  - Всего заявок, поступивших в группу технической поддержки с категорией «Изменение».

  - Всего заявок, поступивших в группу технической поддержки с категорией «Серверные мощности».

По окончании оказания услуг по технической поддержке Сайта Исполнитель предоставляет следующие документы:

      - Код верстки;

      - Протокол согласования кода верстки;

      - Альбом, содержащий дизайн-макеты;

      - Протокол согласования альбома, содержащего дизайн-макеты.

Документация должна оформляться в текстовом формате на русском языке и представляться Заказчику в бумажном виде в 2-х экземплярах и на электронном носителе в 1-м экземпляре.

Документация должна быть оформлена в единой стилистике с уже существующей документацией.

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» |  |  |
| Генеральный директор |  |  |
| __________________/М.С.Денисов/ |  | __________________/______________/ |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение № 3

к Договору №_____ от «____» ___________ 20__ г.

Заявка на оказание услуг №___ от ________ «____» ___________ 20___ г.

Заказчик: АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»

Исполнитель: ___________________________________________________________________

| Наименование Услуги |  |
| --- | --- |
| Описание Услуги |  |
| Максимально допустимое время оказания Услуги (в часах) |  |
| Срок оказания Услуги |  |

Настоящая Заявка является неотъемлемой частью договора №___ от «___»_______ 20__ г.

Заявку отправил: ____________________ представитель Заказчика (ФИО/дата/время).

Заявку получил, с условиями Заявки согласен: ________________________________________ представитель Исполнителя (ФИО/дата/время).

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» |  |  |
| Генеральный директор |  |  |
| __________________/М.С.Денисов/ |  | __________________/______________/ |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение № 4 к Договору №_____от «____» ___________ 20__ г.

| Спецификация №_________ от «___» ___________ 20___ г. за период ______ |  |
| --- | --- |
| № п/п; Наименование Услуги; Максимально допустимое время оказания Услуги (в часах); Срок оказания Услуги; Стоимость за 1 единицу, руб.; Итого (с НДС 20%/НДС не облагается), руб.. Итого общая стоимость услуг составляет ___________ (______________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% ___________ (___________) рублей _____ копеек /НДС не облагается. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью договора №___ от «___»_____ 20__ г. |
| ЗАКАЗЧИК: АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Генеральный директор _______________/М.С.Денисов/ М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____________/______________/ М.П. |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» |  |  |
| Генеральный директор |  |  |
| __________________/М.С.Денисов/ |  | __________________/______________/ |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение № 5

к Договору №_____от «____» ___________ 20__ г.

Ответственные лица со стороны Заказчика:

| № п/п | ФИО | Должность | Адрес электронной почты | Образец подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сайфутдинов Алик Ринатович | Руководитель управления | a.sayfutdinov@dspkazan.com |  |
| 2. | Егорова Елена Валерьевна | Функциональный менеджер | e.egorova@dspkazan.com |  |
| 3. | Уварова Маргарита Андреевна | Ведущий менеджер | m.uvarova@dspkazan.com |  |

Ответственные лица со стороны Исполнителя*:

| № п/п | ФИО | Должность | Адрес электронной почты | Образец подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

*Заполняется Исполнителем

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» |  |  |
| Генеральный директор |  |  |
| __________________/М.С.Денисов/ |  | __________________/_______________/ |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение № 6

к Договору №_____от «____» __________ 20__ г.

Акт оказанных услуг по Договору №______ от «___» ________ 20__ г. г. Казань «___» __________ 20__ г. АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Денисова Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что: - В соответствии с Договором № ___ от «___» _____ 20__ г. Исполнитель оказал услуги по технической поддержке официального сайта I Игр стран СНГ 2021 года в г.Казани в период с _______ по _______ включительно в режиме _______________. № п/п; Содержание услуг; Количество часов; Стоимость за единицу, руб.; Сумма, руб.. 1.; Техническая поддержка официального сайта I Игр стран СНГ 2021 года в г.Казани. - Общая стоимость оказанных услуг составила сумму: ______ (_________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС 20% ______/ НДС не облагается. - Следует к перечислению Исполнителю: _______ (__________________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС 20% ______/ НДС не облагается. - Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. - Настоящий Акт включает Приложение №1 «Отчет об оказании услуг по технической поддержке официального сайта I Игр стран СНГ 2021 года в г.Казани» в период с ________ по ________ включительно в режиме ___________________. ЗАКАЗЧИК: АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Генеральный директор _______________/М.С.Денисов/ М.П.; ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________/__________ / М.П..

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» |  |  |
| Генеральный директор |  |  |
| __________________/М.С.Денисов/ |  | __________________/______________/ |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение №1

к Акту № ___ на оказание услуг

по Договору № ___

от «___» ______ 20__ г.

Отчет об оказании услуг по технической поддержке официального сайта I Игр стран СНГ 2021 года в г.Казани в период с ______ по ______ включительно в режиме ____________

Таблица 1. Общий отчет

| № п/п | Тип заявки | Статус, количество |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Таблица 2. Детализация запросов

| № п/п | Тип заявки | Описание | Срок выполнения | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Генеральный директор _______________/М.С.Денисов/ М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________/____________________/ М.П. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» |  |  |
| Генеральный директор |  |  |
| __________________/М.С.Денисов/ |  | __________________/______________/ |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение № 7

к Договору №___

от «____» _______ 20__ г.

Акт

приема-передачи исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и материального носителя к Договору №_____ от

« ____ »  ______20   г. (далее – Договор)

г. Казань                                                                                                                         «____» ________ 20__ г.

АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Денисова Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице______________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

- Исполнитель отчуждает Заказчику исключительное право на ________(указать наименование результата услуг) и все результаты интеллектуальной деятельности, входящие в его состав, созданные в результате исполнения обязательств по Договору (далее – Исключительное право).

- Исключительное право отчуждается Исполнителем Заказчику в полном объеме.

- Вместе с настоящим Актом Исполнитель передает Заказчику материальный носитель – _____(указать вид материального носителя), исключающий возможность изменения информации (далее Носитель), на котором содержится:

________________(указать наименование результата услуг и формат в котором он содержится).

- Индивидуальный номер передаваемого Носителя: __________________.

- При внешнем осмотре Носителя Сторонами дефектов не выявлено.

- Стороны друг к другу претензий не имеют.

- Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» |  |  |
| Генеральный директор |  |  |
| __________________/М.С.Денисов/ |  | __________________/______________/ |
| М.П. |  | М.П. |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» |  |  |
| Генеральный директор |  |  |
| __________________/М.С.Денисов/ |  | __________________/______________/ |
| М.П. |  | М.П. |

Требования предъявляются ко всем составляющим Сайта.

Оценка влияния инцидента присваивается Заказчиком.