ДОГОВОР № ____

г. Казань                                                                                                         «____» _________ 20__ г.

АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Денисова Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - В целях подготовки к проведению 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в г.Казани в 2022 году (далее – Мероприятие), Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по разработке, технической реализации, тестированию, запуску в эксплуатацию и технической поддержке официального сайта Мероприятия (далее – Сайт) согласно Техническому заданию (Приложение №2) (далее – ТЗ), а Заказчик обязуется принять и произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Основанием для оказания услуг являются Заявки Заказчика, заполняемые по форме, установленной Приложением №4 к настоящему Договору, которые содержат конкретные наименование услуг, сроки оказания услуг, максимально допустимое время оказания услуг по данной Заявке. Заявки подписываются Сторонами в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора, и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

  - Услуги оказываются в период с даты заключения Договора по 31.07.2022 по Заявкам Заказчика. Стороны особо оговорили, что в случае если Заявки не будут поданы Заказчиком в период, указанный в настоящем пункте, то настоящий Договор считается прекращенным, без оплаты Исполнителю каких-либо неустоек, издержек и возмещения убытков.

  - Настоящий Договор является смешанным в силу ч.3 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, и к отношениям Сторон по нему применяются в соответствующих частях нормы о договорах, элементы которых содержатся в настоящем Договоре.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Исполнитель обязуется:

    - Своевременно информировать Заказчика о ходе оказания услуг.

    - Выполнять свои обязанности по настоящему Договору с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой, должен придерживаться образцовой практики управления, применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Договором, Исполнитель должен поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими сторонами.

    - Обеспечить своевременное выполнение обязательств по Договору в установленные сроки и передачу всей технической и иной документации Заказчику, как определено в настоящем Договоре и приложениях к нему.

    - Назначить лицо, ответственное за взаимодействие с Заказчиком в целях достижения промежуточных и конечных результатов оказания услуг.

    - По результатам каждой рабочей встречи представлять Заказчику документ, фиксирующий достигнутые договоренности (протокол встречи). Срок предоставления протокола встречи: в течение 24 часов. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения протокола встречи Заказчик должен согласовать его либо направить разногласия.

    - Во избежание любых несанкционированных ассоциаций с Заказчиком или Мероприятием и при отсутствии явного предварительного письменного одобрения со стороны Заказчика, Исполнитель обязуется не заниматься какой-либо рекламной и иной деятельностью как в коммерческих, так и в иных целях, в собственных интересах или интересах третьих лиц, которая ассоциирует Исполнителя и/или третьих лиц с Заказчиком или Мероприятием, или может создать впечатление о существовании такой ассоциации в той или иной форме.

    - Без письменного разрешения Заказчика Исполнитель обязуется не использовать и не разрешать третьим лицам использовать товарные знаки, символику Мероприятия, а также иные результаты интеллектуальной деятельности, правообладателем которых является Заказчик.

    - Оказать услуги и передать их результат в соответствии с ТЗ и согласованной Спецификацией с надлежащим качеством и в сроки.

    - Предоставить Заказчику по его требованию информацию о ходе оказания услуг, в том числе о ходе подготовки отчетных материалов, предусмотренных ТЗ, в течение 3 рабочих дней после получения запроса.

    - Участвовать в сдаче-приемке оказанных услуг в соответствии с разделом 3 Договора.

    - Своими силами и за свой счет устранять допущенные по своей вине недостатки или иные отступления от ТЗ.

    - Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить исполнение обязательств по Договору при обнаружении обстоятельств, угрожающих качеству результатов исполнения услуг по Договору, либо создающих невозможность их завершения в установленный срок.

    - Исправлять все выявленные ошибки в функционировании Сайта в течение всего гарантийного срока.

  - Заказчик обязуется:

    - Обеспечить своевременное принятие решений, предоставление информации по запросам Исполнителя, связанным с оказанием услуг.

    - Передать Исполнителю необходимую для оказания услуг документацию и информацию.

    - Производить оплату за надлежащее выполнение настоящего Договора в порядке и сроки, указанные в разделе 4 настоящего Договора.

  - Права Исполнителя:

    - Исполнитель имеет право, по письменному согласованию с Заказчиком, привлекать к оказанию услуг по настоящему Договору в качестве соисполнителей третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия.

  - Права Заказчика:

    - В любое время проверять ход и качество выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

    - Отказаться от договора в порядке, предусмотренном действующим законодательством и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель своевременно не приступает к оказанию услуги или выполняет ее настолько медленно, что завершение услуги к установленному сроку становится явно невозможным.

    - Заказчик вправе потребовать замены представителей со стороны Исполнителя, непосредственно оказывающих услуги в рамках настоящего Договора.

  - Исполнитель гарантирует Заказчику, что:

    - соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, оказывающим такого рода услуги;

    - обладает профессиональной квалификацией и техническими ресурсами, необходимыми для надлежащего оказания услуг по настоящему Договору;

    - располагает необходимыми для оказания услуг установленными законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями и аккредитациями. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику заверенные копии разрешений, лицензий и т.д. в случае если такие документы требуются для оказания услуг.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

  - Сдача-приемка оказанных Услуг по Договору оформляется Исполнителем Актом оказанных услуг с одновременным оформлением счета-фактуры в соответствии с требованиями законодательства РФ и содержащей ссылку на номер и дату настоящего Договора, а также с обязательным оформлением отчетов об оказании услуг по разработке, технической реализации, тестированию, запуску в эксплуатацию и технической поддержке Сайта по форме, приведенной в приложении №1 к Акту оказанных услуг (далее – Отчеты).

  - Ежемесячно после окончания оказания Услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней Исполнитель направляет Заказчику в двух экземплярах Акт оказанных услуг по форме, приведенной в Приложении №3 (далее – Акт) и Отчеты с приложением документов, подтверждающих факт оказания Услуг.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта передает Исполнителю подписанный со своей стороны экземпляр Акта или мотивированный отказ от приемки Услуг с указанием перечня доработок в письменном виде.

  - По вопросу приемки или отказа от приемки Услуг, по которым представлен мотивированный отказ, Стороны должны путем переговоров прийти к согласованному решению в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем письменного мотивированного отказа с перечнем доработок. В случае признания Исполнителем обоснованности отказа от подписания Акта, Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, которые выполняются Исполнителем самостоятельно и за свой счет.

  - При оказании Услуг, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель несет ответственность за соблюдение действующего законодательств РФ.

- СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, определяется исходя из стоимости единицы Услуги согласно Приложению № 1 к настоящему договору (Прайс-лист), действующим на момент подписания Сторонами настоящего Договора и рассчитывается исходя из фактически оказанных услуг в месяц, согласно подписанному Сторонами Акту.

  - Общая стоимость услуг по настоящему договору не может превышать предельную сумму в размере 1 880 000 (один миллион восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (максимальный лимит финансирования), в т.ч. НДС 20% в размере 313 333 (триста тринадцать тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки/ НДС не облагается.

  - Оплата стоимости оказанных услуг осуществляется ежемесячно, исходя из фактически оказанных услуг в период отчетного месяца, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта оказанных услуг и Отчета.

  - В случае прекращения или приостановки услуг по инициативе Заказчика он оплачивает Исполнителю фактические документально подтвержденные затраты на основании протокола фактических затрат, подписанного Сторонами, в течение 5-ти банковских дней с даты подписания протокола. Заказчик обязан подписать протокол фактических затрат и направить его в адрес Исполнителя в течение 15 рабочих дней с даты получения протокола от Исполнителя.

  - Любые расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая вознаграждение Исполнителя за оказание услуг, а также вознаграждение Исполнителя за отчуждение исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в результате оказания услуг по настоящему Договору входят в общую стоимость услуг, указанную в п.4.2 настоящего Договора, и дополнительной оплате со стороны Заказчика не подлежат.

  - Расчеты по настоящему Договору производятся в валюте РФ, в безналичном порядке, по реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего Договора.

  - Моментом осуществления Заказчиком оплаты по настоящему Договору считается момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - В соответствии с пунктом 5 статьи 78 и пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Исполнитель дает свое согласие на осуществление распорядителем бюджетных средств и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения целей и порядка исполнения настоящего Договора.

  - В случае прекращения или задержки финансирования из средств федерального (республиканского) бюджета Заказчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты в пределах выделенной из бюджета субсидии в случае, если он докажет, что принял все необходимые меры для надлежащего исполнения обязательства по оплате.

- ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

  - В целях реализации настоящего Договора каждая Сторона назначает ответственных лиц, уполномоченных от имени соответствующей Стороны направлять документацию и информацию для разработки, технической реализации, тестирования, запуска в эксплуатацию и технической поддержки Сайта, подавать и согласовывать заявки:

| № п/п | ФИО | Должность | Адрес электронной почты | Образец подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От имени Заказчика: |  |  |  |  |
| 1. | Сайфутдинов Алик Ринатович | Руководитель управления | a.sayfutdinov@dspkazan.com |  |
| 2. | Егорова Елена Валерьевна | Функциональный менеджер | e.egorova@dspkazan.com |  |
| 3. | Уварова Маргарита Андреевна | Ведущий менеджер | m.uvarova@dspkazan.com |  |
| От имени Исполнителя:* |  |  |  |  |

*Заполняется Исполнителем на момент подписания Договора

  - Стороны допускают передачу и согласование Заявок с помощью электронных средств связи, посредством обмена электронными сообщениями, признают и приравнивают подобный обмен документами к оригинальным документам, оформленным надлежащим образом, имеющим юридическую силу для Сторон.

  - Для надлежащей идентификации Заявок, передаваемых с помощью электронных средств связи, как исходящих от Стороны Договора, Стороны согласовали достаточным направление Заявок и (или) сообщений с электронных адресов Сторон, указанных в п.5.1 настоящего Договора.

  - С учетом изложенного, Заявка, направленная одной из Сторон с указанных выше адресов электронной почты признается направленной уполномоченным представителем соответствующей Стороны. Доказательством получения Стороной Заявки является отчет электронной почтовой системы о доставке.

  - Вне зависимости от вышесказанного, любая Сторона вправе потребовать, а другая Сторона не позднее трех дней с момента получения такого требования обязана предоставить оригинал Заявки, переданной или полученной по электронной почте.

  - Заказчик (его ответственный представитель) составляет Заявку не позднее чем за 3 (три) календарных дня до планируемой даты начала оказания услуг по форме, указанной в Приложении №4 к настоящему Договору, указывая в ней все необходимые реквизиты, подписывает и направляет подписанную Заявку в сканированной копии в адрес электронной почты ответственного представителя Исполнителя.

  - Исполнитель (его ответственный представитель) не позднее 2 (двух) часов с момента получения Заявки, подтверждает прием Заявки и готовность оказать услуги в срок, указанный в Заявке. В случае отказа Исполнителя от исполнения Заявки, направленной Заказчиком, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей, за каждый случай отказа, и, кроме того, компенсировать все убытки, возникшие у Заказчика в связи с таким отказом.

  - В подтверждение принятия Заявки ответственный представитель Исполнителя проставляет на копии Заявки свою подпись и направляет подписанную Заявку в сканированной копии в адрес электронной почты ответственного представителя Заказчика.

  - После получения подтверждения о готовности выполнить Заявку, Сторонами подписывается Спецификация (по форме, указанной в Приложении №5 к настоящему Договору), которая становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае не подписания уполномоченными (на основании закона или учредительных документов, либо на основании доверенности) представителями Сторон Спецификации, Заявка считается не согласованной.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении полученных одной Стороной от другой Стороны или ставших им известными в ходе оказания услуг по настоящему Договору документации, информации, знаний, опыта и других научно-технических сведений, для которых установлено, что они имеют конфиденциальный характер. Эта гарантия относится к физическим и юридическим лицам, которым Стороны предоставили доступ к этим данным в ходе оказания услуг по Договору.

  - Конфиденциальный характер сведений обозначается путем нанесения надписи «Конфиденциальная информация» на титульном листе документа, относящегося к настоящему Договору, если к категории относится весь документ, или на отдельных страницах документа, если к категории относятся отдельные страницы.

  - Опубликование или иное разглашение конфиденциальных сведений, полученных от другой Стороны, производится лишь с зафиксированного в письменной форме для каждого конкретного случая согласия Стороны, от которой эти сведения получены.

- ГАРАНТИИ

  - Исполнитель гарантирует своевременность и качество оказания услуг.

  - Исполнитель устанавливает гарантийный срок на все результаты услуг, действующий со дня подписания Сторонами Акта в течение 1 года. Гарантия также включает в себя исправление дефектов в модификациях, осуществленных в ходе оказания услуг. В случае выявления дефектов в гарантийный период Исполнитель безвозмездно выполняет работы по их устранению в срок, установленный Заказчиком.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За нарушение Исполнителем сроков исполнения своих обязательств по Договору, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1% от предельной суммы общей стоимости услуг (максимальный лимит финансирования), указанной в п.4.2. настоящего Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства Исполнителем, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки выполнения обязательства.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10 000 (десяти) тысяч рублей за каждый случай нарушения.

  - При нарушении Исполнителем срока, указанного в п.12.1. настоящего Договора, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 10 (десяти) % от предельной суммы общей стоимости услуг (максимальный лимит финансирования), указанной в п.4.2. настоящего Договора.

  - Заказчик вправе удержать (полностью или частично) суммы неустоек (штрафы, пени), предусмотренные настоящим Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком, как из денежных средств, перечисленных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора в соответствии с разделом 12 настоящего Договора, так и из платежей, подлежащих перечислению Исполнителю Заказчиком в соответствии с п.4.3. настоящего Договора.

  - Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

  - Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

  - Иные меры ответственности, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Споры или разногласия, возникающие между Сторонами по исполнению условий настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между ними и оформляются протоколом.

  - Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в следующем обязательном претензионном порядке:

- претензия предъявляется в письменном виде и подписывается уполномоченным лицом;

- Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты её получения;

- ответ на претензию даётся в письменном виде и подписывается уполномоченным лицом.

  - Если споры или разногласия не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на разрешение в Арбитражный суд Республики Татарстан в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

  - Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны обстоятельствами чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить (далее форс-мажор).

  - События форс-мажора включают: массовые заболевания (эпидемии, пандемия), карантин, отмена/перенос Мероприятия, взрывы и землетрясения, забастовки, трудовые конфликты или споры между работодателями и работниками, войну, восстание, политические волнения, беспорядки или военные действия на территории, в которой подлежит к исполнению настоящий договор, законы, нормативные акты, приказы или письменные распоряжения какого-либо государственного органа, ведомства или организации, а также другие обстоятельства, не зависящие от Сторон, но непосредственно препятствующие выполнению обязательств по настоящему договору.

  - Сторона, подвергавшаяся действию обстоятельств форс-мажора, незамедлительно (однако не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления) извещает письменно срочной связью или посредством электронной почты (по адресам, указанным в разделе 13 и/или 14 настоящего договора), другую Сторону о начале и окончании действия обстоятельств форс-мажора, а также о причинах, препятствующих своевременному выполнению условий настоящего договора. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом или организацией. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, и она обязана возместить второй стороне понесенные убытки.

  - Стороны особо оговорили, что в случае отмены/переноса Мероприятия, Заказчик освобождается от ответственности за неисполнение/несвоевременное исполнение/нарушение обязательств, не возмещает Исполнителю любые убытки, в том числе упущенную выгоду и реальный ущерб, а также не выплачивает Исполнителю неустойку (пени, штрафы).

  - Исполнитель как лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность на свой риск, осознает последствия заключения настоящего договора на указанных условиях, а также правовые последствия применения условий, изложенных в настоящем пункте договора.

- ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

11.1. Исполнитель отчуждает Заказчику исключительное право на все результаты интеллектуальной деятельности, созданные в результате оказания услуг по настоящему Договору (далее – Материалы):

- официальный сайт 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в г.Казани в 2022 году как составное произведение;

- программы для ЭВМ, входящие в состав официального сайта 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в г.Казани в 2022 году (исходный код Сайта);

- элементы дизайна официального сайта 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в г.Казани в 2022 году;

- контент официального сайта 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в г.Казани в 2022 году, включая текстовое наполнение, изображения, фотографические произведения, аудиовизуальные произведения и иные результаты интеллектуальной деятельности;

- любые иные результаты интеллектуальной деятельности, созданные в результате исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.2. Исключительное право на Материалы отчуждается в полном объеме Исполнителем Заказчику, в отношении любых видов использования на территории всего мира и в течение всего срока действия исключительного права с правом передачи полностью или частично, в том числе с правом выдачи лицензий, любым лицам на условиях, определяемых Заказчиком.

11.3. Исполнитель не вправе использовать Материалы для собственных нужд, а также передавать их третьим лицам.

11.4. Исполнитель гарантирует, что является обладателем исключительного права на все Материалы. При этом Исполнитель обязуется по требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие наличие исключительного права на Материалы.

11.5. Исключительное право на Материалы переходит от Исполнителя к Заказчику в момент подписания Акта приема-передачи исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и материального носителя по форме, указанной в Приложении №6 к настоящему договору.

11.6. Исполнитель настоящим гарантирует, что все результаты интеллектуальной деятельности, созданные в связи с исполнением настоящего Договора, будут оригинальными, не будут содержать объекты исключительных прав третьих лиц без их согласия, не будут содержать клеветы, оскорбления или порочить честь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц или иным образом нарушать интеллектуальные или иные права третьих лиц.

11.7. Исполнитель обязуется самостоятельно согласовать условия использования всех результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц, если таковые будут использованы при создании Материалов с авторами, исполнителями или иными правообладателями, либо их представителями, включая аккредитованные организации по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и предоставить Заказчику оригиналы всех документов, подтверждающих такое согласование.

11.8. Исполнитель настоящим гарантирует, что сотрудники Исполнителя, являющиеся непосредственными авторами Материалов, а также другие правообладатели разрешают использование Материалов, в том числе фрагментарное, без указания их имен и псевдонимов, в том числе разрешают такое использование третьим лицам, что не будет рассматриваться как нарушение личных неимущественных прав и/или других нематериальных прав, авторов, иных лиц, принимавших участие в создании Материалов.

11.9. Исполнитель настоящим гарантирует, что сотрудники Исполнителя, являющиеся непосредственными авторами Материалов, а также другие правообладатели разрешают внесение в Материалы изменений, сокращений и дополнений, снабжение Материалов при их использовании иллюстрациями, предисловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.

11.10. В случае предъявления Заказчику или третьему лицу, которому впоследствии Заказчиком будет передано исключительное право на Материалы, претензий и исков относительно нарушения интеллектуальных или иных прав третьих лиц, Исполнитель принимает на себя обязательство по их урегулированию самостоятельно и за свой счет и несет ответственность по таким претензиям и искам. В случае нарушения Исполнителем указанных выше гарантий, Исполнитель обязан возместить Заказчику или третьему лицу, которому впоследствии Заказчиком будет передано исключительное право на Материалы, все документально подтвержденные расходы, причиненные таким нарушением.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Стороны пришли к соглашению о том, что исполнение обязательств по настоящему Договору обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет Заказчика по следующим реквизитам: р/счет 40703810845029007025 в ПАО «Ак Барс Банк», БИК 049205805, к/счет 30101810000000000805, в течение 5 (пяти) дней с момента определения Исполнителя победителем конкурентного отбора на право заключения настоящего Договора. Способ обеспечения исполнения настоящего Договора в виде предоставления банковской гарантии или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет определяется Исполнителем, с которым заключается Договор, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего Договора не менее чем на один месяц. Размер обеспечения исполнения настоящего Договора в виде предоставления банковской гарантии или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет составляет 10 % от предельной суммы общей стоимости услуг (максимальный лимит финансирования), указанной в п.4.2. настоящего Договора.

  - Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, включая уплату штрафа и неустойки, предусмотренных настоящим договором, в виде перечисления денежных средств на указанный Заказчиком счет, или безотзывной банковской гарантии, срок действия которой должен превышать срок действия настоящего Договора не менее чем на один месяц.

  - Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору предоставляется Заказчику до полного выполнения Исполнителем своих обязательств.

  - Обеспечение исполнения настоящего Договора распространяется, в том числе на случаи неисполнения обязательств по настоящему Договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

  - Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору, осуществляется Заказчиком на банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 14 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Заказчиком письменного требования от Исполнителя, после исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору:

    - При выборе Исполнителем способа обеспечения исполнения настоящего Договора в виде перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика указанные денежные средства возвращаются Исполнителю после выполнения всех обязательств по настоящему Договору за вычетом штрафа и неустойки, предусмотренных настоящим Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. При этом Заказчик, по своему выбору (полностью или частично), вправе удержать суммы неустоек, предусмотренные настоящим Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком, как из денежных средств, перечисленных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора в соответствии с настоящим разделом Договора, так и из платежей, подлежащих перечислению Исполнителю Заказчиком в соответствии с п.4.3. настоящего Договора;

    - При выборе Исполнителем способа обеспечения исполнения настоящего Договора в виде банковской гарантии Заказчик действует в порядке, предусмотренном банковской гарантией и действующим законодательством Российской Федерации.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору (кроме реквизитов Сторон) оформляются путем заключения дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон, которое будет являться неотъемлемой частью Договора. В случае изменения реквизитов, Стороны обмениваются информационными письмами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения.

  - Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

  - Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Переписка по настоящему Договору может производиться по электронной почте, при условии передачи в дальнейшем оригинала отправления получателю.

Стороны установили, что электронная корреспонденция однозначно исходит от уполномоченных лиц Сторон:

- от Заказчика: если она направлена с использованием следующих адресов электронной почты: a.sayfutdinov@dspkazan.com, e.egorova@dspkazan.com, m.uvarova@dspkazan.com;

- от Исполнителя: если она направлена с использованием следующего адреса электронной почты: ___________________________________________.

Стороны в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяют друг друга о том, что указанные адреса электронной почты действительно принадлежат каждой из Сторон и они обязуются обеспечить конфиденциальность доступов к ним.

  - К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Прайс-лист (Приложение № 1);

- Техническое задание (Приложение № 2);

- Форма Акта оказанных услуг (Приложение № 3);

- Форма Заявки (Приложение № 4);

- Форма Спецификации (Приложение № 5)

- Форма Акта приема-передачи исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и материального носителя (Приложение № 6).

  - Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

| ЗАКАЗЧИК: | - ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Юридический адрес: 420111, г. Казань, ул.Баумана, д. 52/7 Тел. (843) 222 07 00 ИНН 1655068636 КПП 165501001 ОГРН 1091600002922 Р/счет 40703810845029007025 ПАО «Ак Барс» Банк г. Казань, БИК 049205805 К/счет 30101810000000000805 E-mail: priemnaya@dspkazan.com Генеральный директор ___________________ /М.С.Денисов/ м.п. | E-mail: ________________/____________ / м.п. |

Приложение № 1

к Договору № _____от «____» ___________ 20__ г.

Прайс-лист

| № | Наименование услуг | Ед.изм. | Стоимость, руб., в т.ч. НДС 20% / НДС не обл. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка Сайта: | Час. |  |
| 1.1 | Разработка дизайн-концепции и макетов Сайта |  |  |
| 2. | Техническая реализация, тестирование, запуск в эксплуатацию: |  |  |
| 2.1 | Верстка страниц, фронтенд программирование. Разработка системы администрирования. Наполнение контентом. Тестирование Сайта. Разработка документации. Запуск в промышленную эксплуатацию |  |  |
| 3. | Техническая поддержка: |  |  |
| 3.1. | Техническая поддержка Сайта |  |  |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» |  |
| Генеральный директор |  |
| _______________/М.С.Денисов/ м.п. | __________________/___________/ м.п. |

Приложение № 2

к Договору № _____от «____» ___________ 20__ г.

Техническое задание на оказание услуг по разработке, технической реализации, тестированию, запуску в эксплуатацию и технической поддержке

официального сайта 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

в г.Казани в 2022 году

- СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термин | Описание |
| --- | --- |
| Администратор | Лицо, осуществляющее информационную поддержку Сайта |
| База данных | Совокупность данных, хранимых в соответствии со схемой данных, манипулирование которыми выполняют в соответствии с правилами средств моделирования данных |
| Боевая среда | Виртуальный сервер, на котором развернут Сайт |
| Влияние | Ущерб возникшего инцидента |
| Дизайн-концепция | Графическая концепция будущего дизайн-проекта Сайта, которая наглядно представляет стиль и общее настроение разрабатываемого Сайта, включая палитру цветов, шрифты, иконки и прочие визуальные паттерны |
| Дирекция | АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» |
| Изменение | Заявка на дизайнерские услуги, верстку и программирование новых программных модулей, разделов и архитектуры Сайта |
| Интерфейс/Веб-интерфейс | Совокупность экранов и элементов управления Сайта, позволяющих пользователю, осуществляющему доступ через веб-браузер, осуществлять поддержку и управление Сайтом |
| Инцидент | Любое событие, которое привело или может привести к ухудшению или прекращению функционированию Сайта |
| Консультация | Заявка, вызванная необходимостью получить информацию или консультацию по Сайту, а также запрос на получение технической документации |
| Контент | Любое информационно значимое либо содержательное наполнение информационного ресурса или сайта (текст, мультимедиа, графика) |
| Макет | Визуальный образ Сайта, разработанный с учетом технических возможностей HTML-верстки |
| Мероприятие | 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в г. Казани в 2022 году |
| Пользователь | Лицо, имеющее доступ к получению услуг с использованием сети Интернет |
| Резервное копирование/ Бэкапирование | Процесс создания копии данных на носителе, предназначенном для восстановления данных в оригинальном или новом месте их расположения в случае их повреждения или разрушения |
| Роль | Класс пользователей Сайта, обладающих определенным набором прав доступа |
| Система администрирования, система управления контентом | Информационная система, используемая для обеспечения и организации совместного процесса создания, редактирования и управления содержимым Сайта – контентом |
| Тестовая среда | Отдельное окружение, в котором выполняется тестирование вносимых изменений перед переносом на боевую среду |
| Сайт | Информационная система, предоставляющая пользователям сети Интернет доступ к своему содержимому и функционалу в виде упорядоченного набора взаимосвязанных HTML-страниц |

Прочая техническая терминология понимается в соответствии с действующими стандартами и рекомендациями международных органов, ответственных за вопросы стандартизации в сети Интернет.

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  - Введение

Настоящий документ содержит техническое задание на оказание услуг по разработке, технической реализации, тестированию, запуску в эксплуатацию и технической поддержке официального сайта 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в г.Казани в 2022 году (далее – Сайт).

  - Состав и результаты услуг

Наименование, состав и результаты услуг указаны в Таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование Услуг | Результаты Услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка Сайта: |  |
| 1.1 | Разработка дизайн-концепции и макетов Сайта | - Техническое задание; - Дизайн-концепция Сайта; - Протокол согласования дизайн-концепции Сайта; - Альбом дизайн-макетов страниц Сайта; - Протокол согласования дизайн-макетов страниц Сайта; - Акт оказанных услуг; - Отчет об оказании услуг по разработке. |
| 2. | Техническая реализация, тестирование, запуск в эксплуатацию: |  |
| 2.1 | Верстка страниц, фронтенд программирование. Разработка системы администрирования. Наполнение контентом. Тестирование Сайта. Разработка документации. Запуск в промышленную эксплуатацию | - Протокол согласования функционала Сайта требованиям технического задания; - Акт приемки Сайта в эксплуатацию; - Описание структуры базы данных; - Акт приема-передачи исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и материального носителя; - Копия дизайн-концепции и дизайн-макетов страниц Сайта на облачном носителе; - Отчет об оказании услуг по технической реализации, тестированию, запуску в эксплуатацию; - Акт оказанных услуг. |
| 3 | Техническая поддержка: |  |
| 3.1 | Техническая поддержка Сайта | - Акт оказанных услуг; - Отчет об оказании услуг по технической поддержке; - Акт приема-передачи исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и материального носителя; - Дополнение к техническому заданию (при необходимости); - Обновленное описание структуры базы данных (при необходимости). |

  - Временные рамки

Указанный перечень услуг должен быть оказан согласно поступающим заявкам Заказчика в соответствии со следующими временными рамками из Таблицы 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование услуг | Период |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка Сайта: |  |
| 1.1 | Разработка дизайн-концепции и макетов Сайта | С даты заключения договора по 25.03.2022 (по заявке) |
| 2. | Техническая реализация, тестирование, запуск в эксплуатацию: |  |
| 2.1 | Верстка страниц, фронтенд программирование. Разработка системы администрирования. Наполнение контентом. Тестирование Сайта. Разработка документации. Запуск в промышленную эксплуатацию | Не позднее 29.04.2022 (по заявке) |
| 3. | Техническая поддержка: |  |
| 3.1 | Техническая поддержка Сайта | С даты запуска Сайта по 31.07.2022 (по заявке) |

  - Географические рамки

Услуги по разработке, технической реализации, тестированию, запуску в эксплуатацию и технической поддержке Сайта оказываются по месту нахождения Исполнителя с удаленным подключением к серверам Заказчика. Все результаты услуг, а также финансовая и отчетная документация должны быть переданы в офис Заказчика по адресу: г.Казань, Деревня Универсиады, д.35.

В случае рабочей необходимости и по запросу Заказчика Исполнитель принимает участие в очных встречах как в офисе Заказчика, так и в любом другом месте, назначенном Заказчиком. Исполнитель обязуется обеспечить использование представителями Исполнителя, присутствующими в офисе Заказчика, так и в любом другом месте, назначенном Заказчиком средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и средств индивидуальной защиты рук (перчатки).

  - Ресурсы, предоставляемые Заказчиком

Заказчик предоставляет Исполнителю:

- функциональные требования к Сайту;

- элементы фирменного стиля (брендбук) Мероприятия.

Заказчик обеспечивает:

- доступ к источнику оперативного получения актуальной и достоверной информации;

- своевременное принятие решений и предоставление Исполнителю своевременной и исчерпывающей информации по всем аспектам;

- организацию своевременного согласования результатов;

- определение ответственного лица от Заказчика по взаимодействию с Исполнителем на время оказания Услуг.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ, ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, ТЕСТИРОВАНИЮ, ЗАПУСКУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ САЙТА

  - Описание и назначение Сайта

Сайт является официальным Интернет-представительством 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в г.Казани в 2022 году.

Работа Сайта направлена на:

- предоставление достоверной и своевременной информации пользователям сети Интернет о Мероприятии и сопутствующих ему событиях;

- поддержка и развитие образа Мероприятия;

- повышение интереса пользователей сети Интернет к деятельности Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и к проектам ЮНЕСКО в целом;

- продвижение ценностей устойчивого развития как в России, так в других странах;

- обеспечение эффективного взаимодействия со СМИ и распространения корректной и актуальной информации;

- информирование клиентских групп о предоставляемых сервисах;

- празднование 50-летия Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия;

- поддержание престижа Российской Федерации на международной арене.

  - Цель Сайта

Целями Сайта являются:

- предоставление информации о подготовке и проведении Мероприятия;

- презентация страны, региона и города, в которых проводится Мероприятие;

- своевременное информирование аккредитованных представителей СМИ;

- ведение новостной ленты о ходе Мероприятия;

- продвижение официальных партнеров Мероприятия;

- перевод и публикация контента Сайта на английском, русском, французском и татарском языках;

- возможность добавления на Сайте новых страниц и разделов;

- представление Сайта на мобильных устройствах посредством адаптивной верстки.

  - Требования к структуре и функционированию Сайта

В состав Сайта должны входить следующие модули:

- система предоставления информации;

- система управления контентом.

    - Система предоставления информации

Структура Сайта должна иметь следующий вид:

Раздел «Мероприятие»

- Приветственное слово;

- 45-я сессия КВН ЮНЕСКО;

- Проекты:

- Форум молодых профессионалов в области всемирного наследия (г.Санкт-Петербург);

- Форум управляющих объектами всемирного наследия ЮНЕСКО (г.Казань);

- Молодежная модель КВН ЮНЕСКО (г.Казань);

- Тематическая детская смена по вопросам всемирного природного наследия (Краснодарский край).

- Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия;

- Место проведения;

- Программа мероприятий;

- Фотовыставка;

- Документы сессии;

- Материалы для скачивания;

- Решения;

- Онлайн-трансляция.

Раздел «Принимающая сторона»

- Россия;

- Татарстан;

- Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО;

- Оргкомитет;

- Партнеры;

- Контакты.

Раздел «Присоединяйтесь»

- Аккредитация

- Волонтерская программа;

- Партнерская программа;

- Культурная программа;

- Радиоэлектронные средства.

Раздел «Медиа»

- Новости;

- Фото/видео;

- Представителям медиа;

- Аккредитация.

Правовая информация;

Карта Сайта;

Мобильное приложение.

Состав структуры Сайта и функциональных требований может меняться в процессе оказания услуг по желанию Заказчика, либо по предложению Исполнителя, если Заказчик с ним соглашается.

Финальная структура Сайта и главной страницы будет определена Заказчиком на этапах разработки, технической реализации, тестирования, запуска в эксплуатацию Сайта. Названия всех разделов и их содержание носят не окончательный характер и могут изменяться в ходе оказания услуг по желанию Заказчика. Состав страниц/разделов, которые будут разработаны и запущены в каждом из этапов оказания услуг, будет определен Заказчиком в ходе оказания услуг.

# Состав страниц и требований к ним представлен в Таблице 3.

# Таблица 3.

| № | Наименование разделов/страниц | Функциональные требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Главная страница | Главная страница должна включать шапку и подвал, логотип, название Мероприятия, дату и место проведения, обратный отсчет (при необходимости), языковую панель, строку поиска, иконки социальных сетей. На главной также должны быть представлены лента новостей, приветственные слова, информация о принимающей стороне, иконки/баннеры с переходом на важную информацию о сервисах для клиентских групп, программах и/или проектах в рамках Мероприятия, логотипы организаторов и партнеров. |
| 2 | Раздел «Приветственное слово» | Раздел должен содержать блоки с приветственными словами официальных лиц, а также фото и видео при необходимости. |
| 3 | Страница «45-я сессия КВН ЮНЕСКО» | Страница должна содержать описание сессии, цели ее проведения, историю и другую полезную информацию для пользователей. |
| 4 | Раздел «Проекты» | Раздел, содержащий информацию об основных проектах Мероприятия: Форум управляющих объектами всемирного наследия, Форум молодых профессионалов в области всемирного наследия, Молодежная модель КВН ЮНЕСКО, Тематическая детская смена по вопросам всемирного наследия (список Мероприятий может быть изменен в процессе разработки, технической реализации, тестирования, запуска в эксплуатацию и технической поддержки Сайта). При клике на определенный проект должен происходить переход на страницу проекта. |
| 5 | Страница проекта | Страница должна содержать подробное описание проекта с датами проведения, контактами и переходом на сторонние ресурсы при необходимости. На странице должна быть реализована возможность размещения фото и видео. |
| 6 | Страница «Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия» | Страница должна содержать справочную информацию о Конвенции, историю ее принятия, основные положения и другую полезную информацию для пользователей. Отдельное внимание должно быть уделено празднованию 50-летия Конвенции. |
| 7 | Страница «Места проведения» | Страница должна содержать информацию о местах проведения Мероприятия, фото объектов проведения и карту их месторасположений, описание маршрутов общественного транспорта при необходимости и другую полезную информацию. |
| 8 | Раздел «Программа мероприятий» | Раздел должен содержать подробное расписание всех мероприятий с возможностями сортировки по дате и времени, а также цветового выделения грядущих и прошедших мероприятий. |
| 9 | Страница «Фотовыставка» | Страница должна содержать материалы официальной фотовыставки в удобном для просмотра пользователями формате. |
| 10 | Страница «Документы сессии» | Страница должна содержать переход на официальный сайт ЮНЕСКО в раздел с документами сессии, а также при необходимости поддерживать возможность размещения документов разного формата и объема. |
| 11 | Страница «Материалы для скачивания» | С целью уменьшения негативного влияния на окружающую среду, планируется размещение на Сайте цифровых копий печатных материалов (брошюр, хэндбуков, лифлетов, гидов, справочников, буклетов, инструкций и т.п.) с информацией для клиентских групп Мероприятия. |
| 12 | Страница «Решения» | Страница должна содержать переход на официальный сайт ЮНЕСКО в раздел с решениями сессии, а также при необходимости поддерживать возможность размещения документов разного формата и объема. |
| 13 | Раздел «Онлайн-трансляция» | В разделе должна быть реализована возможность размещения нескольких плееров с прямой трансляцией и записью Мероприятия с возможностями сортировки по дате. |
| 14 | Страница «Россия» | Страница должна содержать справочную информацию о принимающей стране, ее культуре, промышленных и экономических возможностях, а также другую информацию, поддерживающую имидж России. На странице должна быть реализована возможность размещения фото и видео. |
| 15 | Страница «Татарстан» | Страница должна содержать общую информацию о регионе и городе, в котором пройдет мероприятие. На странице должна быть реализована возможность размещения фото и видео. |
| 16 | Страница «Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО» | Страница должна представлять собой подробное описание деятельности комиссии, ее истории, программ и достижений, а также другую интересную пользователям информацию. На странице должна быть реализована возможность размещения фото и видео. |
| 17 | Страница «Оргкомитет» | На странице должна быть размещена информация об организаторах Мероприятия с использованием логотипов, а также ссылок-переходов на официальные сайты. |
| 18 | Страница «Партнеры» | Страница должна содержать логотипы партнеров с возможностями размещения ссылок на их официальные сайты, разрабатываемые отдельно. Среди партнеров должно быть предусмотрено ранжирование по категориям, прим. «Золотой партнер», «Генеральный партнер», «Поставщик» и т.д. |
| 19 | Страница «Контакты» | Страница содержит контактную информацию представителей Оргкомитета для разных клиентских групп Мероприятия. |
| 20 | Страница «Волонтерская программа» | Страница должна содержать справочную информацию о ходе волонтерской программы Мероприятия, пошаговую инструкцию записи в волонтерскую команду и ссылку на систему регистрации. |
| 21 | Страница «Партнерская программа» | Страница должна содержать справочную информацию о возможностях и преимуществах партнёрской программы, контакты со стороны Оргкомитета для направления запросов. |
| 22 | Страница «Культурная программа» | Страница должна содержать справочную информацию о культурной программе, а также расписание культурных событий в рамках Мероприятия. |
| 23 | Страница «Радиоэлектронные средства» | Страница должна содержать справочную информацию об использовании РЭС на Мероприятии, а также процедуре получения разрешения на использование РЭС. |
| 24 | Страница «Аккредитация» | Страница должна содержать подробную информацию о способах прохождения аккредитации на Мероприятие, местах получения бейджей, сроках и контакты для направления запросов. |
| 25 | Раздел «Новости» | Новостная лента, расположенная в обратном хронологическом порядке с возможностью сортировки как по категориям, так и в расширенном поиске (по названию новости, дате публикации, ключевой фразе). При клике на новость осуществляется переход на страницу новости. |
| 26 | Страница «Новость» | Должна быть представлена в следующем формате: - Заголовок; - Фотоанонс; - Текст превью; - Основной текст; - Подпись текста; - Фотолента; - Видео; - Документы для скачивания; - Кнопка «Все новости», переходящая к странице «Лента новостей»; - Информация о дате и времени публикации, теги, кнопка «Поделиться» и цитаты с подписью. |
| 27 | Раздел «Фото» | Фотолента с альбомами, расположенная в обратном хронологическом порядке с возможностью сортировки как по категориям, так и в расширенном поиске (по названию фотоальбома, дате публикации, ключевой фразе). При клике на альбом должен осуществляться переход на страницу «Типовая страница альбома». |
| 28 | Страница фотоальбома | Должна быть представлена в следующем формате: - Название альбома; - Фотографии; - Описание; - Подпись альбома; - Информация о дате и времени публикации. |
| 29 | Просмотр фото | Всплывающее окно, в котором должны демонстрироваться фотографии из фотоальбома в широком формате с отображением количества фотографий. Должно отображаться описание к каждому фото, номер фото в альбоме и их общее количество. |
| 30 | Раздел «Видео» | Видеолента с видео, расположенная в обратном хронологическом порядке с возможностью сортировки как по категориям, так и в расширенном поиске (по названию события, дате публикации, ключевой фразе). При клике на видео должен осуществляться запуск видео с возможностью полноэкранного просмотра через стандартный модуль «YouTube» или иные видеосервисы (по согласованию с Заказчиком). |
| 31 | Страница «Представителям медиа» | Страница должна включать информацию, необходимую для представителей медиа: документы для скачивания (медиакит, медиагид, хэндбуки и т.д.), описание пресс-зон и сервисов, оказываемых представителям медиа, а также ссылки на другие полезные разделы/страницы Сайта, в том числе переходы на расписание и т.д. |
| 32 | Страница «Правовая информация» | Должна представлять собой страницу с текстовым описанием правовой информации. |
| 33 | Страница «Карта сайта» | Должна представлять собой страницу со списком всех существующих страниц Сайта в порядке их расположения на Сайте. |
| 34 | Страница результатов поиска | Должна представлять собой страницу с результатами поиска, по которым был осуществлен запрос. |
| 35 | Страница «Мобильное приложение» | Страница с текстовым и фото-контентом, рассказывающая о его функциональных возможностях и содержащая ссылки на скачивание для различных типов устройств. |

Финальный функционал страниц/разделов будет определен Заказчиком в процессе оказания услуг.

Необходимо также предусмотреть страницы, предназначенные для отображения различных системных сообщений в аварийных ситуациях/проблемах с сетевым подключением и т.д.

    - Система управления контентом

Архитектура и дизайн сайта должны быть разработаны с учетом особенностей системы управления контентом, на основе которой в дальнейшем будет разработан Сайт. Предполагаемый вариант системы управления контентом утверждается Заказчиком по результатам обсуждения с Исполнителем.

К системе управления контентом выдвигаются следующие требования:

- Интерфейс должен быть русифицирован, а также быть простым и понятным в управлении без применения специальных технических навыков, знаний технологий или программных продуктов (за исключением общих навыков работы с персональным компьютером и стандартным веб-браузером).

- Доступ должен осуществляться через аутентификацию, с помощью ввода логина и пароля.

- Система управления контентом должна предоставлять доступ к редактированию всех языковых версий сайта (включая элементы навигации, названия кнопок и гиперссылок, названия пунктов меню, надписи на баннерах и т.д.).

- Система управления контентом должна позволять переключаться между языковыми версиями Сайта. При переключении с одной языковой версии на другую должен осуществляться переход на страницу/раздел с аналогичным содержанием.

- Система управления контентом должна поддерживать возможность автоматического создания языковых версий уже опубликованного контента: типовых страниц новостей, фотоальбомов, видео и др. (по согласованию с Заказчиком).

- Доступ к системе управления контентом и корректное выполнение всех функций редактирования контента должны осуществляться не только с десктопной версии, но и с мобильных устройств на базе iOS, Android, Windows Phone и т.д.

- Система управления контентом должна позволять создавать, удалять и редактировать страницы/разделы, а также изменять их месторасположение в структуре Сайта. Для создания новых страниц/разделов должен применяться один из нескольких имеющихся шаблонов страниц/разделов.

- Система управления контентом должна давать возможность полнофункционального просмотра Сайта с самых распространённых браузеров: Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome и Safari.

- Система управления контентом должна предусматривать возможность дальнейшего развития и модернизации (увеличение производительности Сайта путем масштабирования, наращивание функциональных возможностей Сайта без смены архитектуры и т.д.).

      - Ролевая модель системы управления контентом

В рамках системы управления контентом должен быть реализован следующий набор функций:

- управление контентом системы с использованием ролевой модели управления;

- разграничение прав доступа согласно ролевой модели.

Список ролей пользователей Сайта должен включать следующее:

- Администратор: доступ ко всем страницам/разделам и функционалу Сайта, возможность создавать новые роли, добавлять пользователей и управлять правами доступа;

- Главный редактор: доступ ко всем страницам/разделам Сайта, доступ к аналитике, возможность создавать новые роли, добавлять пользователей и управлять правами доступа;

- Редактор перевода: доступ к языковым версиям Сайта с функциями: создание, сохранение, публикация, редактирование, удаление контента;

- Редактор новостей: доступ к разделу «Новости» с функциями: создание, сохранение, публикация, редактирование, удаление текстового контента;

- Бильд-редактор: доступ к разделам «Новости», «Фото», «Видео» с функциями: создание, сохранение, публикация, редактирование, удаление фото, видео.

Финальный список ролей, а также их функционал будет определен Заказчиком в процессе оказания услуг.

Количество пользователей у каждой роли должно быть не ограничено.

Система должна позволять настроить механизм уведомления пользователей о событиях на Сайте (публикация новости, редактирование новости и т.д.).

- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ, ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, ТЕСТИРОВАНИЮ, ЗАПУСКУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ САЙТА

  - Требования к дизайну и интерфейсу Сайта

Дизайн Сайта должен быть выполнен в единой стилистике. Стилистическое оформление Сайта должно соответствовать корпоративному стилю (брендбуку) Мероприятия и использовать его цветовые схемы, графические элементы (логотип, стилеобразующие элементы). Все материалы, используемые для дизайна Сайта, либо предоставляются Заказчиком, либо используются из сторонних ресурсов по его согласованию.

Дизайн Сайта должен быть лаконичным и интуитивно понятным, но в то же время выглядеть стильно и современно. Для облегчения навигации и обеспечения единого образа Сайта интерфейс должен быть выполнен в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления, с использованием для сходных операций одинаковых графических значков, кнопок и других управляющих элементов.

Каждый из разделов верхнего уровня, как правило, содержит в себе подразделы, имеющие определенное информационное наполнение. Каждая страница Сайта должна содержать навигационные элементы, обеспечивающие простой и удобный доступ к разделам Сайта – как к разделам верхнего уровня, так и к страницам в выбранном разделе/подразделе.

Дизайн главной страницы должен быть максимально гибким, с возможностью изменения компоновки и местоположения элементов (модулей, блоков, баннеров и т.д.) без ущерба общей концепции дизайна Сайта.

Дизайн языковых версий Сайта должен быть разработан с учетом особенностей перевода (длина названий разделов, пунктов навигационного меню, страницы и т.д.).

Сайт должен быть адаптивным и подстраиваться под все наиболее популярные разрешения– как для десктопных браузеров, так и для мобильных устройств и планшетов.

Сайт должен быть оптимизирован для просмотра при разрешении 1280*1024 без горизонтальной полосы прокрутки и без пустых (белых) полей для основных типов разрешения.

Помимо подготовки альбома дизайн-макетов страниц Сайта, Исполнитель предоставляет Заказчику дизайн-макеты страниц Сайта в электронном виде в любом из форматов по согласованию с Заказчиком (PNG, JPG, PDF, PSD).

По запросу Заказчика макеты страниц Сайта, направляемые на согласование, должны быть выполнены на английском и/или французском языках.

  - Требования к лингвистическому обеспечению

Контент Сайта должен быть доступен на русском, английском, французском и татарском языках. Должна быть предусмотрена возможность переключения между языками на любой из страниц сайта с возможностью перехода на страницу/раздел с аналогичным содержанием.

Структура страниц/разделов языковых версий в целом должна наследовать структуру русскоязычной версии, т.е. в ней должны иметься как минимум те же страницы/разделы первого уровня и второго уровня.

URL адреса страниц/разделов Сайта должны быть семантическими, т.е. состоящими из понятных слов, и отражать файловую структуру Сайта.

Подготовка контента для русскоязычной версии осуществляется Заказчиком.

  - Требования к клиентскому программному обеспечению

Должно быть реализовано автоматическое определение пользователя, позволяющее открывать пользователю сразу мобильную версию сайта, если вход был осуществлен через мобильный браузер.

Взаимодействие должно происходить по защищенным каналам передачи данных.

Сайт должен быть кроссбраузерным, и верстка должна полностью соответствовать дизайну для полнофункционального просмотра со следующих браузеров:

- Microsoft Edge;

- Opera;

- Mozilla Firefox;

- Google Chrome;

- Safari.

Должно быть предусмотрено корректное функционирование Сайта в рамках работы мобильных систем Android 7.0 и выше, iOS 10 и выше.

Необходимо обеспечить подключение дополнительных программных средств (в частности Google Analytics и Яндекс.Метрика) к Сайту для ведения статистики посещаемости и прочих показателей по Сайту.

  - Требования к размещению и техническому обеспечению

Компоненты Сайта размещаются на виртуальных серверах Заказчика. При повышении нагрузки на сервер Сайт должен предусматривать возможность масштабирования по производительности и объему обрабатываемой информации без модификации его программного обеспечения путем модернизации используемого комплекса технических средств. Возможности масштабирования должны обеспечиваться средствами используемого базового программного обеспечения.

Исполнитель должен обеспечить резервное копирование конфигурационных файлов виртуальных серверов. Процедура осуществляется на вычислительных ресурсах Исполнителя. Резервное копирование данных после ввода Сайта в эксплуатацию должно производиться до внедрения обновлений Сайта.

Удаленный доступ к серверам Заказчика будет предоставляться посредством сетевого протокола ssh. Авторизация и аутентификация в рамках сессий удаленного подключения будет осуществляться на основе пары ключей: открытый/закрытый ассиметричных криптографических протоколов. Порт сервиса ssh необходимо переназначить на любой доступный порт, отличный от стандартного 22 порта, предварительно согласовав с Заказчиком.

Более подробные требования к техническому обеспечению должны быть установлены Заказчиком на этапах разработки, технической реализации, тестирования, запуска в эксплуатацию Сайта.

  - Требования к тестовой среде

Для тестирования оказываемых услуг Исполнитель должен обеспечить развертывание и настройку тестовой среды за собственный счет и на основе собственных вычислительных ресурсов. По функциональности и интерфейсу тестовая среда должна быть полностью аналогичной боевой среде.

Тестовая среда должна быть закрытой и доступной для внешнего просмотра только по логину/паролю. Тестовая среда должна быть скрыта от индексирования поисковыми машинами (Яндекс Поиск, Google Chrome, Rambler и пр.).

Исполнитель предоставляет Заказчику логин/пароль для доступа в систему управления контентом тестовой среды.

Исполнитель обеспечивает работоспособность и непрерывность работы тестовой среды. Все изменения, выполняемые на тестовой среде, переносятся на боевую среду только после согласования их Заказчиком.

  - Требования к интеграции

Сайт должен быть разработан на системе управления контентом, которая позволяет интегрировать контент с мобильным приложением через API, а также размещать видео путем вставки кода фрейма. Кроме того, необходима возможность подключения маркетинговых инструментов, CRM-системы.

  - Требования к сохранности информации при авариях

Сайт должен сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций и сохранность данных при возникновении следующих внештатных ситуаций:

- аварийное отключение питания;

- сбой или выход из строя технических средств, на которых осуществляется эксплуатация Сайта;

- сбой общесистемного программного обеспечения;

- сбой или отказ прикладного программного обеспечения;

- сбой из-за ошибочных действий персонала.

  - Требования к документированию

По итогам оказания услуг по разработке, технической реализации, тестированию, запуску в эксплуатацию Сайта Исполнитель предоставляет Заказчику:

1) Техническое задание;

2) Дизайн-концепция Сайта;

3) Протокол согласования дизайн-концепции Сайта;

4) Альбом дизайн-макетов страниц Сайта;

5) Протокол согласования дизайн-макетов страниц Сайта;

6) Протокол согласования функционала Сайта требованиям технического задания;

7) Акт приемки Сайта в эксплуатацию;

8) Описание структуры базы данных;

9) Акт приема-передачи исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и материального носителя;

10) Копия дизайн-концепции и дизайн-макетов страниц Сайта на облачном носителе;

11) Акт оказанных услуг;

12) Отчет об оказании услуг по разработке;

13) Отчет об оказании услуг по технической реализации, тестированию, запуску в эксплуатацию Сайта.

Документация должна оформляться в текстовом формате на русском языке и представляться Заказчику в бумажном виде в 2-х экземплярах.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ

  - Описание услуг и результатов

Оказание услуг по технической поддержке Сайта осуществляется согласно поступающим заявкам от представителя Заказчика. Для удобства контроля учет заявок может вестись в системе учета и управления задачами (по согласованию с Заказчиком). Визуальное оформление выполняется в соответствии с брендбуком Мероприятия. Все макеты и элементы верстки должны на этапах разработки, технической реализации, тестирования, запуска в эксплуатацию должны быть презентованы руководителем проекта Исполнителя.

Для обеспечения управляемости и повышения эффективности сервисного обслуживания Сайта техническая поддержка условно разделена на два режима функционирования:

- «Промышленная эксплуатация» – сопровождение 8 часов в день 5 дней в неделю (8/5);

- «Мероприятие» – сопровождение 24 часа в сутки 7 дней в неделю (24/7) в период проведения Мероприятия.

В рамках организации технической поддержки Сайта предусмотрены следующие типы заявок (обращений представителя Заказчика по вопросам, которые связаны с Сайтом):

- «Инцидент» − заявка, которая включает описание любого события, не являющегося частью нормального функционирования Сайта;

- «Консультация» – заявка, вызванная необходимостью получить информацию или консультацию по Сайту, а также запрос на получение технической документации;

- «Изменение» – заявка на дизайнерские услуги, верстку и программирование новых программных модулей, разделов и архитектуры Сайта.

Услуги технической поддержки, включая ежедневое обеспечение работы серверов и мониторинг их доступности, должны оказываться в период с даты запуска Сайта по 31.07.2022, по заявкам Заказчика.

Оказание услуг по технической поддержке Сайта может осуществляться в реальном и отложенном времени.

Перечень и состав услуг, входящих в техническую поддержку Сайта, указан в Таблице 4.

Таблица 4

| Наименование услуг | Цель | Описание | Условия выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение непрерывности работы Сайта и восстановление после чрезвычайных ситуаций | Поддерживать непрерывность работы Сайта. | - Разработка и согласование алгоритма по обеспечению непрерывности работы Сайта. Создание и согласование процедур восстановления работоспособности Сайта в случае нарушения функционирования. | Единоразовое согласование. |
|  |  | - Реализация и внедрение механизмов обеспечения непрерывности и восстановления, которые позволят достигнуть целевых показателей, установленных для режимов функционирования Сайта (например, резервное копирование). | Исполнение плана обеспечения непрерывности. |
|  |  | - Пересмотр и при необходимости актуализация алгоритма по обеспечению непрерывности и процедур восстановления работоспособности после внесения изменений. | По результатам разработки и внедрения изменений, затрагивающих внедренные меры обеспечения непрерывности. |
| Управление инцидентами | Обеспечить согласованный уровень технической поддержки, снизить отрицательное влияние инцидентов на функционирование Сайта за счет четкого координирования и распределения работ по устранению инцидентов между специалистами группы технической поддержки. | - Обеспечение регистрации и учета информации обо всех выявленных инцидентах (учет инцидентов ведется в системе учета и управления задачами Active Collab или в любой другой аналогичной системе (по согласованию с Заказчиком)); - Обеспечение своевременного приема в работу и решения инцидента, восстановления работоспособности Сайта в согласованные сроки (см. Таблицу 7); - Обеспечение соответствующего уровня информированности всех заинтересованных сторон о ходе и результатах решения инцидента; - Обеспечение своевременной эскалации инцидента; - Обеспечение связи с представителем Заказчика для уточнения информации, в случае ее недостаточности для решения инцидента (осуществляется по электронной почте, телефону и другим электронным средствам связи). | При возникновении (назначении) инцидента. |
|  | Повысить скорость решения типовых (часто повторяющихся) инцидентов и исполнения запросов на обслуживание за счет внесения инцидентов в базу знаний. | - Создание статей базы знаний инцидентов. | Пересмотр актуальности после внесения изменений в Систему, затрагивающих содержание статей базы знаний инцидентов. |
| Управление консультациями | Обеспечить своевременное и качественное консультирование представителей Заказчика по дизайну, верстке, программированию, тестированию, созданию и редактированию мультимедиа контента Сайта. | - Обеспечение своевременного приема в работу и консультирования по Сайту представителей Заказчика; - Информирование всех заинтересованных сторон о ходе и результатах консультации; - Обеспечение своевременной эскалации запроса на консультацию; - Обеспечение связи с представителем Заказчика для уточнения информации, в случае ее недостаточности для консультации (осуществляется по электронной почте, телефону и электронным средствам связи). | При назначении консультации. |
| Управление изменениями | Обеспечить корректное и согласованное внесение изменений в Сайт. | - Согласование заявок на реализацию изменений; - Предоставление дополнительной информации об изменении в случае уточнения его технической составляющей; - Реализация заявок на изменение в установленные сроки и пуско-наладочные работы; - Регистрация и учет заявок на изменение. | Внесения изменений в Сайт по необходимости. Согласно Таблице 5 |
| Управление серверными мощностями | Обеспечить корректное размещение Сайта на выделенном сервере и функционирование данного сервера | - Определение предпочитаемого Linux-дистрибутива; - Установка и техническая поддержка сервера и системы управления контентом; - Мониторинг и создание резервных копий конфигурационных файлов; - Настройка гарантированного ssh доступа; - Развертывание тестовой среды (на основе вычислительных ресурсов Исполнителя) и боевой среды (на основе вычислительных ресурсов Заказчика). | По мере необходимости |

В рамках обеспечения непрерывности работы Сайта Исполнителем выполняется установка и настройка системы мониторинга для самых разнообразных сервисов компьютерной сети, серверов и сетевого оборудования для отслеживания основных показателей Сайта: доступность Сайта, скорость загрузки главной страницы Сайта, время ответа Сайта в миллисекундах. Система мониторинга должна передавать автоматические оповещения о недоступности Сайта в виде электронных писем.

В рамках согласования процедур восстановления работоспособности Сайта Исполнителем выполняется восстановление конфигурационных файлов Сайта из резервных копий и тестирование функционала после восстановления. По результатам тестирования необходимо определить общую длительность восстановления работы Сайта.

## Перечень изменений, относящихся к типу «Изменение», перечислен ниже в Таблице 5.

Таблица 5

| № | Наименование плановых заявок к изменению в функционал Сайта |
| --- | --- |
| 1. | Дизайн и верстка |
| 1.1 | Разработка и изменение дизайн-макетов страниц Сайта |
| 1.2 | Разработка баннеров и слайдеров JPG, GIF для Сайта |
| 1.3 | Разработка иконок и пиктограмм, элементов навигации Сайта |
| 2. | Программирование |
| 2.1 | Внедрение сверстанных шаблонов |
| 2.2 | Разработка новых программных модулей, страниц/разделов и функционала |
| 2.3 | Доработка существующих модулей и страниц/разделов Сайта |
| 2.4 | Доработка ролевой модели управления Сайтом, добавление новых ролей |
| 2.5 | Доработка архитектуры Сайта |
| 3. | Пусконаладочные работы |
| 3.1 | Запуск новых или ранее разработанных страниц/разделов, модулей и т.п. для внешних пользователей Сайта |
| 4. | Продвижение Сайта в Интернете |
| 4.1 | SEO-оптимизация Сайта под поисковые системы |
| 4.2 | Веб-аналитика (анализ и отчеты по посещаемости) |
| 4.3 | Настройка и проведение рекламных кампаний в Интернете, установка UTM-меток |
| 5. | Контентная поддержка Сайта |
| 5.1. | Создание контента Сайта (на указанном Заказчиком языке: русском, английском, французском, татарском) в соответствии с требованиями ЮНЕСКО |
| 5.2. | Редакторская правка контента Сайта (на указанном Заказчиком языке: русском, английском, французском, татарском) в соответствии с требованиями ЮНЕСКО |

  - Требования к контентной поддержке

Требования к контентной поддержке Сайта определяются на основании требований ЮНЕСКО и будут переданы Заказчиком Исполнителю в процессе оказания услуг. Создание и редакторская правка контента Сайта могут осуществляться на русском, английском, французском и татарском языках (по заявкам Заказчика).

  - Требования к временным параметрам

Требования к временным параметрам решения задач определяются исходя из приоритета заявки, ее типа и режима технической поддержки. В свою очередь приоритет заявки складывается из критичности самой задачи. Для Сайта определены следующие критерии влияния заявки: «Высокое», «Среднее» и «Низкое», подробнее в Таблице 6.

Таблица 6

| Влияние | Числовое значение влияния | Определение |
| --- | --- | --- |
| Высокое | 1 | - Заявка имеет существенное воздействие на использование Сайта большой группой конечных пользователей; - Может повлечь/влечет существенные финансовые и/или репутационные потери; - Может повлечь/влечет полную или частичную потерю информации. |
| Среднее | 2 | - Реализация заявки имеет умеренное негативное воздействие на использование Сайта небольшой группой пользователей. |
| Низкое | 3 | - Нет ощутимого или минимального воздействия (например, нет прерывания в работе Сайта, нет острой потребности во внесении изменения в функционал Сайта) на использование Сайта; - Касается одного пользователя. |

Параметры уровня технической поддержки Сайта в каждом из режимов функционирования представлены в Таблице 7.

Таблица 7

| Режим | Влияние | Время реакции на заявку (с момента направления заявки Заказчиком), час | Время выполнения заявки (включая время реакции на заявку), час* | Требуемый процент своевременно решенных заявок, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленная эксплуатация | 1 | 2 | 4 | 90 |
|  | 2 | 12 | 24 | 80 |
|  | 3 | 24 | 48 | 80 |
| Мероприятие | 1 | 0,25 | 1 | 95 |
|  | 2 | 0,5 | 2 | 85 |
|  | 3 | 1 | 4 | 80 |

*В зависимости от сложности заявки, предоставления данных Заказчиком Исполнитель может выходить за рамки времени выполнения заявки по согласованию с Заказчиком.

  - Требования к гарантии качества услуг по технической поддержке

Время работы Сайта – круглосуточно, за исключением периодов времени проведения регламентных работ.

Работы, влияющие на работоспособность и доступность Сайта, необходимо осуществлять в период с 19:00 по 06:00 по согласованию с Заказчиком: суммарное время на восстановление работоспособности и регламентное обслуживание Сайта – не более 60 часов на весь период обслуживания.

Доступность Сайта за период рассчитывается как разница между общей длительностью согласованного времени предоставления услуги и суммарным временем, затраченным на решение инцидентов с Высокой степенью влияния, отнесенная к общей длительности согласованного времени оказания услуги в этом периоде и выражена в процентах. Требования к доступности Сайта представлены в Таблице 8.

Таблица 8

| Режим функционирования | Параметр | Значение, % |
| --- | --- | --- |
| «Штатный режим» | Доступность Сайта | Не менее 90% |

  - Требования к документированию

По итогам оказания услуг по технической поддержке Сайта Исполнитель предоставляет Заказчику:

- Акт оказанных услуг.

- Отчет по выполнению требований к технической поддержке Сайта (далее – Отчет). В содержание Отчета обязательно должны быть включены следующие показатели:

- Общее количество заявок и инцидентов, поступивших Исполнителю.

- Количество заявок, поступивших Исполнителю с категорией «Инцидент». Описание каждого поступившего инцидента и его решение.

- Количество заявок, поступивших Исполнителю с категорией «Консультация». Описание каждой поступившей заявки и её решение.

- Количество заявок, поступивших Исполнителю с категорией «Изменение». Описание каждой поступившей заявки и её решение.

- Всего решенных заявок и инцидентов с нарушением требуемого времени решения, в том числе с разбивкой по категориям (показатели приведены в Таблице 7).

- По окончанию периода оказания услуг, в случае внесения изменений в Сайт за период оказания технической поддержки, по требованию Заказчика, Исполнитель обязан предоставить следующие документы:

- Акт оказанных услуг;

- Отчет об оказании услуг по технической поддержке;

- Акт приема-передачи исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и материального носителя;

- Дополнение к техническому заданию (при необходимости);

- Обновленное описание структуры базы данных (при необходимости).

Документация должна оформляться в текстовом формате на русском языке и представляться Заказчику в бумажном виде в 2-х экземплярах. Документация должна быть оформлена в единой стилистике с уже существующей документацией.

- ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

Для качественного оказания Услуг должна быть сформирована организационная структура рабочей группы Исполнителя, осуществляющей разработку, техническую реализацию, тестирование, запуск в эксплуатацию и техническую поддержку Сайта. Информация о ролевой модели указана в Таблице 9.

Таблица 9

| Роль | Кол-во | Функции |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | 1 чел. | - Поддержание информации в актуальном состоянии; - Постановка задач на разработку; - Контроль реализации на соответствие поставленным требованиям; - Контроль качества и сроков выполняемых задач; - Планирование и контроль сроков, бюджета и ресурсов; - Взаимодействие с представителями Заказчика на всех стадиях оказания услуг; - Формирование и управление проектной командой; - Ведение договорной деятельности с Заказчиком. |
| Арт-директор | 1 чел. | - Создание и разработка креативной концепции проекта; - Создание дизайнерских решений, а также макетов и эскизов; - Авторский надзор проектов; - Оформление презентаций; - Планирование работы команды и составление отчетности; - Контроль исполнения задач в соответствии со сроками исполнения; - Взаимодействие с партнерами. |
| UX/UI-дизайнер | 1 чел. | - Разработка идеи концепта и контроль ее воплощения; - Проектирование пользовательских сценариев; - Разработка стиля, составление инструкций по шрифтам, цветам и размерам; - Создание макетов и прототипов; - Отрисовка интерфейса в графических редакторах. |
| Фронтенд-разработчик | 1 чел. | - Подготовка и модернизация фронтенд-части; - Проектирование интерфейсов пользователей; - Проведение кроссбраузерной верстки HTML5/CSS3; - Анализ веб-ресурса, участие в проектировании бэкенд-системы и выбор эффективных методов продвижения веб-ресурса; - Улучшение и увеличение функционала кода Сайта. |
| Бэкенд-разработчик | 1 чел. | - Создание бэкэнд-системы для поддержки веб-ресурса и бизнес-логики проекта; - Создание единой библиотеки элементов для программистов и дизайнеров; - Проектирование и дальнейшая поддержка инфраструктуры на базе SourceJS; - Создание API веб-ресурса для его взаимодействия с другими платформами; - Адаптация веб-ресурса под разные платформы при помощи CSS3 и HTML5; - Разработка интерфейсов пользователей. |
| QA-тестировщик | 1 чел. | - Написание и последующая доработка сценариев тестирования; - Проведение тестирования функционала веб-ресурса; - Анализ результатов и показателей проведенных тестов; - Составление ТЗ на устранение найденных после тестирования недочетов; - Мониторинг, отслеживание правок и проведение повторных тестов на отсутствие найденных ошибок; - Анализ и оптимизация этапов разработки для устранения причин ошибок и избежания повторного их появления. |
| Технический директор | 1 чел. | - Организация работы проектной команды; - Выбор технологических решений для проекта; - Оценка технологических решений с точки зрения финансовых, временных и других аспектов; - Управление технологическими рисками; - Управление, оценка, организация обучений команды. |

Хотя бы один представитель Рабочей группы Исполнителя должен владеть английским языком на уровне не ниже уровня С1 «Профессиональное владение», для того чтобы презентовать разработанную дизайн-концепцию и дизайн-макеты страниц Сайта на английском языке (в случае необходимости).

В соответствии с вышеуказанной ролевой моделью оказания Услуг по разработке, технической реализации, тестированию, запуску в эксплуатацию и технической разработке Сайта выдвигаются следующие требования к Исполнителю:

- опыт разработки и технического сопровождения автоматизированных систем проектов и/или компаний;

- владение системами учета и управления задачами (Active Collab или аналогичными);

- знания в области HTML5/CSS3, PHP, JavaScript, AJAX;

- знание программных продуктов MS Office;

- знание UNIX подобных операционных систем;

- опыт синхронизации контента сайтов и мобильных приложений через API;

- богатый опыт разработки веб-проектов, в том числе сложных программных решений на основе «1С-Битрикс: Управление сайтом», подтвержденный сертификатом «Золотой сертифицированный партнер 1С-Битрикс».

| ЗАКАЗЧИК: АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Генеральный директор ____________ /М.С.Денисов/ м.п. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________/__________ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору № ___от «____» _________ 20__ г.

Форма

Акт

оказанных услуг к Договору № ___ от  «___» ____20__г.

г. Казань                                                                                                                 «___» ______ 20__ г.

АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны и ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт о том, что:

- В целях подготовки к проведению 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в г.Казани в 2022 году в соответствии с Договором № __ от «___» ______ 20__ г. Исполнитель оказал Услугу по ________________, а Заказчик принял данную Услугу.

| № п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |

- Претензий по качеству и сроку выполнения Услуги Заказчик к Исполнителю не имеет.

- Общая стоимость оказанных Услуг составила __ (__) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% - __ (__) рублей __ копеек / НДС не облагается.

- Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

| Принял: ЗАКАЗЧИК: АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» _________________ /________________/ м.п. | Сдал: ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____________ /______________/ м.п. |
| --- | --- |

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА

| ЗАКАЗЧИК: АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Генеральный директор ____________ /М.С.Денисов/ м.п. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________/__________ / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору №_____ от «____» ___________ 20__ г.

Форма

Заявка №___ от ________ «____» ___________ 20___ г.

Заказчик: АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»

Исполнитель: ___________________________________________________________________

| Наименование Услуги |  |
| --- | --- |
| Описание Услуги |  |
| Максимально допустимое время оказания Услуги (в часах) |  |
| Срок оказания Услуги |  |

Настоящая Заявка является неотъемлемой частью договора №___ от «___»_______ 20__ г.

Заявку отправил: ____________________ представитель Заказчика (ФИО/дата/время).

Заявку получил, с условиями Заявки согласен: ________________________________________ представитель Исполнителя (ФИО/дата/время).

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» |  |  |
| Генеральный директор |  |  |
| __________________/М.С.Денисов/ |  | __________________/______________/ |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение № 5

к Договору №_____от «____» ___________ 20__ г.

Форма

СПЕЦИФИКАЦИЯ №____ от _________ г. Мероприятие: _______________________ Сроки проведения Мероприятия: _______________________ №; Наименование услуги; Единица измерения; Кол-во; Максимально допустимое время оказания услуг (в часах); Сроки оказания услуг; Цена за ед., руб., в т.ч. НДС 20%/НДС не облагается; Сумма, руб., в т.ч. НДС 20%/НДС не облагается. ИТОГО, в т.ч. НДС 20%/НДС не облагается. Общая стоимость услуг составляет: ___________________, в т.ч. НДС 20% _______________________________/НДС не облагается. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью договора №________ от «___»______________г. ЗАКАЗЧИК: АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Генеральный директор _______________/М.С.Денисов/ М.П.; ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________/__________ / М.П..

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» |  |  |
| Генеральный директор |  |  |
| __________________/М.С.Денисов/ |  | __________________/______________/ |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение №1

к Акту № ___ на оказание услуг по Договору № ___

от «___» ______ 20__ г.

Форма

Отчет об оказании услуг по __________________официального сайта 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в г.Казани в 2022 году

в период с ______ по ______ включительно

Таблица 1. Общий отчет

| № п/п | Тип заявки | Статус, количество |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Таблица 2. Детализация запросов

| № п/п | Тип заявки | Описание | Срок выполнения | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Генеральный директор _______________/М.С.Денисов/ М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________/____________________/ М.П. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- | --- |
| АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» |  |  |
| Генеральный директор |  |  |
| __________________/М.С.Денисов/ |  | __________________/______________/ |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение № 6

к Договору № _____от «____» ___________ 20__ г.

Форма

Акт

приема-передачи исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и материального носителя к Договору № ______  от « ____ »  _______20__ г.

г. Казань                                                                                                        «___»________20__ г.

АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

- Исполнитель отчуждает Заказчику исключительное право на ________(указать наименование результата услуг) и все результаты интеллектуальной деятельности, входящие в его состав, созданные в результате исполнения обязательств по Договору (далее – Исключительное право).

- Исключительное право отчуждается Исполнителем Заказчику в полном объеме.

- Вместе с настоящим Актом Исполнитель передает Заказчику материальный носитель – ____ (указать вид материального носителя), исключающий возможность изменения информации (далее Носитель), на котором содержится:

________________(указать наименование результата услуг и формат в котором он содержится).

- Индивидуальный номер передаваемого Носителя: __________________.

- При внешнем осмотре Носителя Сторонами дефектов не выявлено.

- Стороны друг к другу претензий не имеют.

- Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» ____________ /__________/ м.п. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____________________/__________/ м.п. |
| --- | --- |

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

| ЗАКАЗЧИК: АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Генеральный директор ____________ /М.С.Денисов/ м.п. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________/__________/ м.п. |
| --- | --- |

Оценка влияния инцидента присваивается Заказчиком.