ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке, технической реализации, тестированию, запуску в эксплуатацию и технической поддержке официального сайта 
45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в г.Казани в 2022 году

Казань 2022

- СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термин | Описание |
| --- | --- |
| Техническое задание/ ТЗ | Документ, направляемый потенциальным исполнителям с целью проведения процедуры выбора исполнителя. Содержит основные технические требования, предъявляемые к поставщикам товаров. |
| Дирекция/Заказчик | АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» |
| Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, способное выполнить требуемые работы или оказать необходимые услуги |
| Мероприятие | 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в г. Казани в 2022 году |
| Администратор | Лицо, осуществляющее информационную поддержку Сайта |
| База данных | Совокупность данных, хранимых в соответствии со схемой данных, манипулирование которыми выполняют в соответствии с правилами средств моделирования данных |
| Боевая среда | Виртуальный сервер, на котором развернут Сайт |
| Влияние | Ущерб возникшего инцидента |
| Дизайн-концепция | Графическая концепция будущего дизайн-проекта Сайта, которая наглядно представляет стиль и общее настроение разрабатываемого Сайта, включая палитру цветов, шрифты, иконки и прочие визуальные паттерны |
| Изменение | Заявка на дизайнерские услуги, верстку и программирование новых программных модулей, разделов и архитектуры Сайта |
| Интерфейс/Веб-интерфейс | Совокупность экранов и элементов управления Сайта, позволяющих пользователю, осуществляющему доступ через веб-браузер, осуществлять поддержку и управление Сайтом |
| Инцидент | Любое событие, которое привело или может привести к ухудшению или прекращению функционированию Сайта |
| Консультация | Заявка, вызванная необходимостью получить информацию или консультацию по Сайту, а также запрос на получение технической документации |
| Контент | Любое информационно значимое либо содержательное наполнение информационного ресурса или сайта (текст, мультимедиа, графика) |
| Макет | Визуальный образ Сайта, разработанный с учетом технических возможностей HTML-верстки |
| Пользователь | Лицо, имеющее доступ к получению услуг с использованием сети Интернет |
| Резервное копирование/ Бэкапирование | Процесс создания копии данных на носителе, предназначенном для восстановления данных в оригинальном или новом месте их расположения в случае их повреждения или разрушения |
| Роль | Класс пользователей Сайта, обладающих определенным набором прав доступа |
| Система администрирования, система управления контентом | Информационная система, используемая для обеспечения и организации совместного процесса создания, редактирования и управления содержимым Сайта – контентом |
| Тестовая среда | Отдельное окружение, в котором выполняется тестирование вносимых изменений перед переносом на боевую среду |
| Сайт | Информационная система, предоставляющая пользователям сети Интернет доступ к своему содержимому и функционалу в виде упорядоченного набора взаимосвязанных HTML-страниц |

Прочая техническая терминология понимается в соответствии с действующими стандартами и рекомендациями международных органов, ответственных за вопросы стандартизации в сети Интернет.

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  - Введение

Настоящий документ содержит техническое задание на оказание услуг по разработке, технической реализации, тестированию, запуску в эксплуатацию и технической поддержке официального сайта 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в г.Казани в 2022 году (далее – Сайт).

Целью закупочной процедуры (конкурентного отбора) является выбор Исполнителя и подписание договора на оказание услуг по разработке и технической поддержке Сайта Мероприятия (по заявкам Заказчика).

  - Состав и результаты услуг

Наименование, состав и результаты услуг указаны в Таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование Услуг | Результаты Услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка Сайта: |  |
| 1.1 | Разработка дизайн-концепции и макетов Сайта | - Техническое задание; - Дизайн-концепция Сайта; - Протокол согласования дизайн-концепции Сайта; - Альбом дизайн-макетов страниц Сайта; - Протокол согласования дизайн-макетов страниц Сайта; - Акт оказанных услуг. - Отчет об оказании услуг по разработке. |
| 2. | Техническая реализация, тестирование, запуск в эксплуатацию: |  |
| 2.1 | Верстка страниц, фронтенд программирование. Разработка системы администрирования. Наполнение контентом. Тестирование Сайта. Разработка документации. Запуск в промышленную эксплуатацию | - Протокол согласования функционала Сайта требованиям технического задания; - Акт приемки Сайта в эксплуатацию; - Описание структуры базы данных; - Акт приема-передачи исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и материального носителя; - Копия дизайн-концепции и дизайн-макетов страниц Сайта на облачном носителе; - Акт оказанных услуг. - Отчет об оказании услуг по технической реализации, тестированию, запуску в эксплуатацию. |
| 3 | Техническая поддержка: |  |
| 3.1 | Техническая поддержка Сайта | - Акт оказанных услуг; - Отчет об оказании услуг по технической поддержке; - Акт приема-передачи исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и материального носителя; - Дополнение к техническому заданию (при необходимости); техническое задание; - Обновленное описание структуры базы данных (при необходимости). |

  - Временные рамки

Указанный перечень услуг должен быть оказан согласно поступающим заявкам Заказчика в соответствии со следующими временными рамками из Таблицы 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование услуг | Период |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка Сайта: |  |
| 1.1 | Разработка дизайн-концепции и макетов Сайта | С даты заключения договора по 25.03.2022 (по заявке) |
| 2. | Техническая реализация, тестирование, запуск в эксплуатацию: |  |
| 2.1 | Верстка страниц, фронтенд программирование. Разработка системы администрирования. Наполнение контентом. Тестирование Сайта. Разработка документации. Запуск в промышленную эксплуатацию | Не позднее 29.04.2022 (по заявке) |
| 3. | Техническая поддержка: |  |
| 3.1 | Техническая поддержка Сайта | С даты запуска Сайта по 31.07.2022 (по заявке) |

  - Географические рамки

Услуги по разработке, технической реализации, тестированию, запуску в эксплуатацию и технической поддержке Сайта оказываются по месту нахождения Исполнителя с удаленным подключением к серверам Заказчика. Все результаты услуг, а также финансовая и отчетная документация должны быть переданы в офис Заказчика по адресу: г.Казань, Деревня Универсиады, д.35.

В случае рабочей необходимости и по запросу Заказчика Исполнитель принимает участие в очных встречах как в офисе Заказчика, так и в любом другом месте, назначенном Заказчиком. Исполнитель обязуется обеспечить использование представителями Исполнителя, присутствующими в офисе Заказчика, так и в любом другом месте, назначенном Заказчиком средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и средств индивидуальной защиты рук (перчатки).

  - Ресурсы, предоставляемые Заказчиком

Заказчик предоставляет Исполнителю:

- функциональные требования к Сайту;

- элементы фирменного стиля (брендбук) Мероприятия.

Заказчик обеспечивает:

- доступ к источнику оперативного получения актуальной и достоверной информации;

- своевременное принятие решений и предоставление Исполнителю своевременной и исчерпывающей информации по всем аспектам;

- организацию своевременного согласования результатов;

- определение ответственного лица от Заказчика по взаимодействию с Исполнителем на время оказания Услуг.

  - Условия оплаты

Оплата оказанных Услуг осуществляется ежемесячно, исходя из фактически оказанных услуг в период отчетного месяца, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта оказанных услуг и Отчета об оказании услуг по технической поддержке Сайта.

Все платежи производятся в рублях РФ, по безналичному расчету, на основании счетов на оплату, выставленных Исполнителем.

  - Структура цены

Наименование, длительность и расчет стоимости за единицу услуги указаны в Таблице 3.

Таблица 3

| № | Наименование услуг | ед.изм. | Начальная максимальная цена за ед., руб./час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка Сайта: | час. | 2 000,00 |
| 1.1 | Разработка дизайн-концепции и макетов Сайта |  |  |
| 2. | Техническая реализация, тестирование, запуск в эксплуатацию: |  |  |
| 2.1 | Верстка страниц, фронтенд программирование. Разработка системы администрирования. Наполнение контентом. Тестирование Сайта. Разработка документации. Запуск в промышленную эксплуатацию |  |  |
| 3. | Техническая поддержка: |  |  |
| 3.1. | Техническая поддержка Сайта |  |  |
|  | ИТОГО, цена за единицу: |  | 2 000,00 |

Лимит финансирования по договору не должен превышать сумму в размере: 1 880 000 (один миллион восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Все расходы Исполнителя входят в стоимость услуг и возмещению со стороны Заказчика не подлежат. Цена включает в себя вознаграждение Исполнителя за оказание услуг, включая вознаграждение Исполнителя за отчуждение исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в результате оказания услуг, а также все налоги, пошлины, комиссионные сборы и другие начисления, подлежащие выплате в соответствии с законодательством РФ.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ, ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, ТЕСТИРОВАНИЮ, ЗАПУСКУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ САЙТА

  - Описание и назначение Сайта

Сайт является официальным Интернет-представительством 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в г.Казани в 2022 году.

Работа Сайта направлена на:

- предоставление достоверной и своевременной информации пользователям сети Интернет о Мероприятии и сопутствующих ему событиях;

- поддержка и развитие образа Мероприятия;

- повышение интереса пользователей сети Интернет к деятельности Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и к проектам ЮНЕСКО в целом;

- продвижение ценностей устойчивого развития как в России, так в других странах;

- обеспечение эффективного взаимодействия со СМИ и распространения корректной и актуальной информации;

- информирование клиентских групп о предоставляемых сервисах;

- празднование 50-летия Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия;

- поддержание престижа Российской Федерации на международной арене.

  - Цель Сайта

Целями Сайта являются:

- предоставление информации о подготовке и проведении Мероприятия;

- презентация страны, региона и города, в которых проводится Мероприятие;

- своевременное информирование аккредитованных представителей СМИ;

- ведение новостной ленты о ходе Мероприятия;

- продвижение официальных партнеров Мероприятия;

- перевод и публикация контента Сайта на английском, русском, французском и татарском языках;

- возможность добавления на Сайте новых страниц и разделов;

- представление Сайта на мобильных устройствах посредством адаптивной верстки.

  - Требования к структуре и функционированию Сайта

В состав Сайта должны входить следующие модули:

- система предоставления информации;

- система управления контентом.

    - Система предоставления информации

Структура Сайта должна иметь следующий вид:

Раздел «Мероприятие»

- Приветственное слово;

- 45-я сессия КВН ЮНЕСКО;

- Проекты:

- Форум молодых профессионалов в области всемирного наследия (г.Санкт-Петербург);

- Форум управляющих объектами всемирного наследия ЮНЕСКО (г.Казань);

- Молодежная модель КВН ЮНЕСКО (г.Казань);

- Тематическая детская смена по вопросам всемирного природного наследия (Краснодарский край).

- Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия;

- Место проведения;

- Программа мероприятий;

- Фотовыставка;

- Документы сессии;

- Материалы для скачивания;

- Решения;

- Онлайн-трансляция.

Раздел «Принимающая сторона»

- Россия;

- Татарстан;

- Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО;

- Оргкомитет;

- Партнеры;

- Контакты.

Раздел «Присоединяйтесь»

- Аккредитация

- Волонтерская программа;

- Партнерская программа;

- Культурная программа;

- Радиоэлектронные средства.

Раздел «Медиа»

- Новости;

- Фото/видео;

- Представителям медиа;

- Аккредитация.

Правовая информация;

Карта Сайта

Мобильное приложение

Состав структуры Сайта и функциональных требований может меняться в процессе оказания услуг по желанию Заказчика, либо по предложению Исполнителя, если Заказчик с ним соглашается.

Финальная структура Сайта и главной страницы будет определена Заказчиком на этапах разработки, технической реализации, тестирования, запуска в эксплуатацию Сайта. Названия всех разделов и их содержание носят не окончательный характер и могут изменяться в ходе оказания услуг по желанию Заказчика. Состав страниц/разделов, которые будут разработаны и запущены в каждом из этапов оказания услуг, будет определен Заказчиком в ходе оказания услуг.

# Состав страниц и требований к ним представлен в Таблице 4.

# Таблица 4.

| № | Наименование разделов/страниц | Функциональные требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Главная страница | Главная страница должна включать шапку и подвал, логотип, название Мероприятия, дату и место проведения, обратный отсчет (при необходимости), языковую панель, строку поиска, иконки социальных сетей. На главной также должны быть представлены лента новостей, приветственные слова, информация о принимающей стороне, иконки/баннеры с переходом на важную информацию о сервисах для клиентских групп, программах и/или проектах в рамках Мероприятия, логотипы организаторов и партнеров. |
| 2 | Раздел «Приветственное слово» | Раздел должен содержать блоки с приветственными словами официальных лиц, а также фото и видео при необходимости. |
| 3 | Страница «45-я сессия КВН ЮНЕСКО» | Страница должна содержать описание сессии, цели ее проведения, историю и другую полезную информацию для пользователей. |
| 4 | Раздел «Проекты» | Раздел, содержащий информацию об основных проектах Мероприятия: Форум управляющих объектами всемирного наследия, Форум молодых профессионалов в области всемирного наследия, Молодежная модель КВН ЮНЕСКО, Тематическая детская смена по вопросам всемирного наследия (список Мероприятий может быть изменен в процессе разработки, технической реализации, тестирования, запуска в эксплуатацию и технической поддержки Сайта). При клике на определенный проект должен происходить переход на страницу проекта. |
| 5 | Страница проекта | Страница должна содержать подробное описание проекта с датами проведения, контактами и переходом на сторонние ресурсы при необходимости. На странице должна быть реализована возможность размещения фото и видео. |
| 6 | Страница «Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия» | Страница должна содержать справочную информацию о Конвенции, историю ее принятия, основные положения и другую полезную информацию для пользователей. Отдельное внимание должно быть уделено празднованию 50-летия Конвенции. |
| 7 | Страница «Места проведения» | Страница должна содержать информацию о местах проведения Мероприятия, фото объектов проведения и карту их месторасположений, описание маршрутов общественного транспорта при необходимости и другую полезную информацию. |
| 8 | Раздел «Программа мероприятий» | Раздел должен содержать подробное расписание всех мероприятий с возможностями сортировки по дате и времени, а также цветового выделения грядущих и прошедших мероприятий. |
| 9 | Страница «Фотовыставка» | Страница должна содержать материалы официальной фотовыставки в удобном для просмотра пользователями формате. |
| 10 | Страница «Документы сессии» | Страница должна содержать переход на официальный сайт ЮНЕСКО в раздел с документами сессии, а также при необходимости поддерживать возможность размещения документов разного формата и объема. |
| 11 | Страница «Материалы для скачивания» | С целью уменьшения негативного влияния на окружающую среду, планируется размещение на Сайте цифровых копий печатных материалов (брошюр, хэндбуков, лифлетов, гидов, справочников, буклетов, инструкций и т.п.) с информацией для клиентских групп Мероприятия. |
| 12 | Страница «Решения» | Страница должна содержать переход на официальный сайт ЮНЕСКО в раздел с решениями сессии, а также при необходимости поддерживать возможность размещения документов разного формата и объема. |
| 13 | Раздел «Онлайн-трансляция» | В разделе должна быть реализована возможность размещения нескольких плееров с прямой трансляцией и записью Мероприятия с возможностями сортировки по дате. |
| 14 | Страница «Россия» | Страница должна содержать справочную информацию о принимающей стране, ее культуре, промышленных и экономических возможностях, а также другую информацию, поддерживающую имидж России. На странице должна быть реализована возможность размещения фото и видео. |
| 15 | Страница «Татарстан» | Страница должна содержать общую информацию о регионе и городе, в котором пройдет мероприятие. На странице должна быть реализована возможность размещения фото и видео. |
| 16 | Страница «Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО» | Страница должна представлять собой подробное описание деятельности комиссии, ее истории, программ и достижений, а также другую интересную пользователям информацию. На странице должна быть реализована возможность размещения фото и видео. |
| 17 | Страница «Оргкомитет» | На странице должна быть размещена информация об организаторах Мероприятия с использованием логотипов, а также ссылок-переходов на официальные сайты. |
| 18 | Страница «Партнеры» | Страница должна содержать логотипы партнеров с возможностями размещения ссылок на их официальные сайты, разрабатываемые отдельно. Среди партнеров должно быть предусмотрено ранжирование по категориям, прим. «Золотой партнер», «Генеральный партнер», «Поставщик» и т.д. |
| 19 | Страница «Контакты» | Страница содержит контактную информацию представителей Оргкомитета для разных клиентских групп Мероприятия. |
| 20 | Страница «Волонтерская программа» | Страница должна содержать справочную информацию о ходе волонтерской программы Мероприятия, пошаговую инструкцию записи в волонтерскую команду и ссылку на систему регистрации. |
| 21 | Страница «Партнерская программа» | Страница должна содержать справочную информацию о возможностях и преимуществах партнёрской программы, контакты со стороны Оргкомитета для направления запросов. |
| 22 | Страница «Культурная программа» | Страница должна содержать справочную информацию о культурной программе, а также расписание культурных событий в рамках Мероприятия. |
| 23 | Страница «Радиоэлектронные средства» | Страница должна содержать справочную информацию об использовании РЭС на Мероприятии, а также процедуре получения разрешения на использование РЭС. |
| 24 | Страница «Аккредитация» | Страница должна содержать подробную информацию о способах прохождения аккредитации на Мероприятие, местах получения бейджей, сроках и контакты для направления запросов. |
| 25 | Раздел «Новости» | Новостная лента, расположенная в обратном хронологическом порядке с возможностью сортировки как по категориям, так и в расширенном поиске (по названию новости, дате публикации, ключевой фразе). При клике на новость осуществляется переход на страницу новости. |
| 26 | Страница «Новость» | Должна быть представлена в следующем формате: - Заголовок; - Фотоанонс; - Текст превью; - Основной текст; - Подпись текста; - Фотолента; - Видео; - Документы для скачивания; - Кнопка «Все новости», переходящая к странице «Лента новостей»; - Информация о дате и времени публикации, теги, кнопка «Поделиться» и цитаты с подписью. |
| 27 | Раздел «Фото» | Фотолента с альбомами, расположенная в обратном хронологическом порядке с возможностью сортировки как по категориям, так и в расширенном поиске (по названию фотоальбома, дате публикации, ключевой фразе). При клике на альбом должен осуществляться переход на страницу «Типовая страница альбома». |
| 28 | Страница фотоальбома | Должна быть представлена в следующем формате: - Название альбома; - Фотографии; - Описание; - Подпись альбома; - Информация о дате и времени публикации. |
| 29 | Просмотр фото | Всплывающее окно, в котором должны демонстрироваться фотографии из фотоальбома в широком формате с отображением количества фотографий. Должно отображаться описание к каждому фото, номер фото в альбоме и их общее количество. |
| 30 | Раздел «Видео» | Видеолента с видео, расположенная в обратном хронологическом порядке с возможностью сортировки как по категориям, так и в расширенном поиске (по названию события, дате публикации, ключевой фразе). При клике на видео должен осуществляться запуск видео с возможностью полноэкранного просмотра через стандартный модуль «YouTube» или иные видеосервисы (по согласованию с Заказчиком). |
| 31 | Страница «Представителям медиа» | Страница должна включать информацию, необходимую для представителей медиа: документы для скачивания (медиакит, медиагид, хэндбуки и т.д.), описание пресс-зон и сервисов, оказываемых представителям медиа, а также ссылки на другие полезные разделы/страницы Сайта, в том числе переходы на расписание и т.д. |
| 32 | Страница «Правовая информация» | Должна представлять собой страницу с текстовым описанием правовой информации. |
| 33 | Страница «Карта сайта» | Должна представлять собой страницу со списком всех существующих страниц Сайта в порядке их расположения на Сайте. |
| 34 | Страница результатов поиска | Должна представлять собой страницу с результатами поиска, по которым был осуществлен запрос. |
| 35 | Страница «Мобильное приложение» | Страница с текстовым и фото-контентом, рассказывающая о его функциональных возможностях и содержащая ссылки на скачивание для различных типов устройств. |

Финальный функционал страниц/разделов будет определен Заказчиком в процессе оказания услуг.

Необходимо также предусмотреть страницы, предназначенные для отображения различных системных сообщений в аварийных ситуациях/проблемах с сетевым подключением и т.д.

    - Система управления контентом

Архитектура и дизайн сайта должны быть разработаны с учетом особенностей системы управления контентом, на основе которой в дальнейшем будет разработан Сайт. Предполагаемый вариант системы управления контентом утверждается Заказчиком по результатам обсуждения с Исполнителем.

К системе управления контентом выдвигаются следующие требования:

- Интерфейс должен быть русифицирован, а также быть простым и понятным в управлении без применения специальных технических навыков, знаний технологий или программных продуктов (за исключением общих навыков работы с персональным компьютером и стандартным веб-браузером).

- Доступ должен осуществляться через аутентификацию, с помощью ввода логина и пароля.

- Система управления контентом должна предоставлять доступ к редактированию всех языковых версий сайта (включая элементы навигации, названия кнопок и гиперссылок, названия пунктов меню, надписи на баннерах и т.д.).

- Система управления контентом должна позволять переключаться между языковыми версиями Сайта. При переключении с одной языковой версии на другую должен осуществляться переход на страницу/раздел с аналогичным содержанием.

- Система управления контентом должна поддерживать возможность автоматического создания языковых версий уже опубликованного контента: типовых страниц новостей, фотоальбомов, видео и др. (по согласованию с Заказчиком).

- Доступ к системе управления контентом и корректное выполнение всех функций редактирования контента должны осуществляться не только с десктопной версии, но и с мобильных устройств на базе iOS, Android, Windows Phone и т.д.

- Система управления контентом должна позволять создавать, удалять и редактировать страницы/разделы, а также изменять их месторасположение в структуре Сайта. Для создания новых страниц/разделов должен применяться один из нескольких имеющихся шаблонов страниц/разделов.

- Система управления контентом должна давать возможность полнофункционального просмотра Сайта с самых распространённых браузеров: Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome и Safari.

- Система управления контентом должна предусматривать возможность дальнейшего развития и модернизации (увеличение производительности Сайта путем масштабирования, наращивание функциональных возможностей Сайта без смены архитектуры и т.д.).

      - Ролевая модель системы управления контентом

В рамках системы управления контентом должен быть реализован следующий набор функций:

- управление контентом системы с использованием ролевой модели управления;

- разграничение прав доступа согласно ролевой модели.

Список ролей пользователей Сайта должен включать следующее:

- Администратор: доступ ко всем страницам/разделам и функционалу Сайта, возможность создавать новые роли, добавлять пользователей и управлять правами доступа;

- Главный редактор: доступ ко всем страницам/разделам Сайта, доступ к аналитике, возможность создавать новые роли, добавлять пользователей и управлять правами доступа;

- Редактор перевода: доступ к языковым версиям Сайта с функциями: создание, сохранение, публикация, редактирование, удаление контента;

- Редактор новостей: доступ к разделу «Новости» с функциями: создание, сохранение, публикация, редактирование, удаление текстового контента;

- Бильд-редактор: доступ к разделам «Новости», «Фото», «Видео» с функциями: создание, сохранение, публикация, редактирование, удаление фото, видео.

Финальный список ролей, а также их функционал будет определен Заказчиком в процессе оказания услуг.

Количество пользователей у каждой роли должно быть не ограничено.

Система должна позволять настроить механизм уведомления пользователей о событиях на Сайте (публикация новости, редактирование новости и т.д.).

- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ, ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, ТЕСТИРОВАНИЮ, ЗАПУСКУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ САЙТА

  - Требования к дизайну и интерфейсу Сайта

Дизайн Сайта должен быть выполнен в единой стилистике. Стилистическое оформление Сайта должно соответствовать корпоративному стилю (брендбуку) Мероприятия и использовать его цветовые схемы, графические элементы (логотип, стилеобразующие элементы). Все материалы, используемые для дизайна Сайта, либо предоставляются Заказчиком, либо используются из сторонних ресурсов по его согласованию.

Дизайн Сайта должен быть лаконичным и интуитивно понятным, но в то же время выглядеть стильно и современно. Для облегчения навигации и обеспечения единого образа Сайта интерфейс должен быть выполнен в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления, с использованием для сходных операций одинаковых графических значков, кнопок и других управляющих элементов.

Каждый из разделов верхнего уровня, как правило, содержит в себе подразделы, имеющие определенное информационное наполнение. Каждая страница Сайта должна содержать навигационные элементы, обеспечивающие простой и удобный доступ к разделам Сайта – как к разделам верхнего уровня, так и к страницам в выбранном разделе/подразделе.

Дизайн главной страницы должен быть максимально гибким, с возможностью изменения компоновки и местоположения элементов (модулей, блоков, баннеров и т.д.) без ущерба общей концепции дизайна Сайта.

Дизайн языковых версий Сайта должен быть разработан с учетом особенностей перевода (длина названий разделов, пунктов навигационного меню, страницы и т.д.).

Сайт должен быть адаптивным и подстраиваться под все наиболее популярные разрешения – как для десктопных браузеров, так и для мобильных устройств и планшетов.

Сайт должен быть оптимизирован для просмотра при разрешении 1280*1024 без горизонтальной полосы прокрутки и без пустых (белых) полей для основных типов разрешения.

Помимо подготовки альбома дизайн-макетов страниц Сайта, Исполнитель предоставляет Заказчику дизайн-макеты страниц Сайта в электронном виде в любом из форматов по согласованию с Заказчиком (PNG, JPG, PDF, PSD).

По запросу Заказчика макеты страниц Сайта, направляемые на согласование, должны быть выполнены на английском и/или французском языках.

  - Требования к лингвистическому обеспечению

Контент Сайта должен быть доступен на русском, английском, французском и татарском языках. Должна быть предусмотрена возможность переключения между языками на любой из страниц сайта с возможностью перехода на страницу/раздел с аналогичным содержанием.

Структура страниц/разделов языковых версий в целом должна наследовать структуру русскоязычной версии, т.е. в ней должны иметься как минимум те же страницы/разделы первого уровня и второго уровня.

URL адреса страниц/разделов Сайта должны быть семантическими, т.е. состоящими из понятных слов, и отражать файловую структуру Сайта.

Подготовка контента для русскоязычной версии осуществляется Заказчиком.

  - Требования к клиентскому программному обеспечению

Должно быть реализовано автоматическое определение пользователя, позволяющее открывать пользователю сразу мобильную версию сайта, если вход был осуществлен через мобильный браузер.

Взаимодействие должно происходить по защищенным каналам передачи данных.

Сайт должен быть кроссбраузерным, и верстка должна полностью соответствовать дизайну для полнофункционального просмотра со следующих браузеров:

- Microsoft Edge;

- Opera;

- Mozilla Firefox;

- Google Chrome;

- Safari.

Должно быть предусмотрено корректное функционирование Сайта в рамках работы мобильных систем Android 7.0 и выше, iOS 10 и выше.

Необходимо обеспечить подключение дополнительных программных средств (в частности Google Analytics и Яндекс.Метрика) к Сайту для ведения статистики посещаемости и прочих показателей по Сайту.

  - Требования к размещению и техническому обеспечению

Компоненты Сайта размещаются на виртуальных серверах Заказчика. При повышении нагрузки на сервер Сайт должен предусматривать возможность масштабирования по производительности и объему обрабатываемой информации без модификации его программного обеспечения путем модернизации используемого комплекса технических средств. Возможности масштабирования должны обеспечиваться средствами используемого базового программного обеспечения.

Исполнитель должен обеспечить резервное копирование конфигурационных файлов виртуальных серверов. Процедура осуществляется на вычислительных ресурсах Исполнителя. Резервное копирование данных после ввода Сайта в эксплуатацию должно производиться до внедрения обновлений Сайта.

Удаленный доступ к серверам Заказчика будет предоставляться посредством сетевого протокола ssh. Авторизация и аутентификация в рамках сессий удаленного подключения будет осуществляться на основе пары ключей: открытый/закрытый ассиметричных криптографических протоколов. Порт сервиса ssh необходимо переназначить на любой доступный порт, отличный от стандартного 22 порта, предварительно согласовав с Заказчиком.

Более подробные требования к техническому обеспечению должны быть установлены Заказчиком на этапах разработки, технической реализации, тестирования, запуска в эксплуатацию Сайта.

  - Требования к тестовой среде

Для тестирования оказываемых услуг Исполнитель должен обеспечить развертывание и настройку тестовой среды за собственный счет и на основе собственных вычислительных ресурсов. По функциональности и интерфейсу тестовая среда должна быть полностью аналогичной боевой среде.

Тестовая среда должна быть закрытой и доступной для внешнего просмотра только по логину/паролю. Тестовая среда должна быть скрыта от индексирования поисковыми машинами (Яндекс Поиск, Google Chrome, Rambler и пр.).

Исполнитель предоставляет Заказчику логин/пароль для доступа в систему управления контентом тестовой среды.

Исполнитель обеспечивает работоспособность и непрерывность работы тестовой среды. Все изменения, выполняемые на тестовой среде, переносятся на боевую среду только после согласования их Заказчиком.

  - Требования к интеграции

Сайт должен быть разработан на системе управления контентом, которая позволяет интегрировать контент с мобильным приложением через API, а также размещать видео путем вставки кода фрейма. Кроме того, необходима возможность подключения маркетинговых инструментов, CRM-системы.

  - Требования к сохранности информации при авариях

Сайт должен сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций и сохранность данных при возникновении следующих внештатных ситуаций:

- аварийное отключение питания;

- сбой или выход из строя технических средств, на которых осуществляется эксплуатация Сайта;

- сбой общесистемного программного обеспечения;

- сбой или отказ прикладного программного обеспечения;

- сбой из-за ошибочных действий персонала

  - Требования к документированию

По итогам оказания услуг по разработке, технической реализации, тестированию, запуску в эксплуатацию Сайта Исполнитель предоставляет Заказчику:

1) Техническое задание;

2) Дизайн-концепция Сайта;

3) Протокол согласования дизайн-концепции Сайта;

4) Альбом дизайн-макетов страниц Сайта;

5) Протокол согласования дизайн-макетов страниц Сайта;

6) Протокол согласования функционала Сайта требованиям технического задания;

7) Акт приемки Сайта в эксплуатацию;

8) Описание структуры базы данных;

9) Акт приема-передачи исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и материального носителя;

10) Копия дизайн-концепции и дизайн-макетов страниц Сайта на облачном носителе;

11) Акт оказанных услуг;

12) Отчет об оказании услуг по разработке;

13) Отчет об оказании услуг по технической реализации, тестированию, запуску в эксплуатацию Сайта.

Документация должна оформляться в текстовом формате на русском языке и представляться Заказчику в бумажном виде в 2-х экземплярах.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ

  - Описание услуг и результатов

Оказание услуг по технической поддержке Сайта осуществляется согласно поступающим заявкам от представителя Заказчика. Для удобства контроля учет заявок может вестись в системе учета и управления задачами (по согласованию с Заказчиком). Визуальное оформление выполняется в соответствии с брендбуком Мероприятия. Все макеты и элементы верстки должны на этапах разработки, технической реализации, тестирования, запуска в эксплуатацию должны быть презентованы руководителем проекта Исполнителя.

Для обеспечения управляемости и повышения эффективности сервисного обслуживания Сайта техническая поддержка условно разделена на два режима функционирования:

- «Промышленная эксплуатация» – сопровождение 8 часов в день 5 дней в неделю (8/5);

- «Мероприятие» – сопровождение 24 часа в сутки 7 дней в неделю (247) в период проведения Мероприятия.

В рамках организации технической поддержки Сайта предусмотрены следующие типы заявок (обращений представителя Заказчика по вопросам, которые связаны с Сайтом):

- «Инцидент» − заявка, которая включает описание любого события, не являющегося частью нормального функционирования Сайта;

- «Консультация» – заявка, вызванная необходимостью получить информацию или консультацию по Сайту, а также запрос на получение технической документации;

- «Изменение» – заявка на дизайнерские услуги, верстку и программирование новых программных модулей, разделов и архитектуры Сайта.

Услуги технической поддержки, включая ежедневое обеспечение работы серверов и мониторинг их доступности, должны оказываться в период с даты запуска Сайта по 31.07.2022, по заявкам Заказчика.

Оказание услуг по технической поддержке Сайта может осуществляться в реальном и отложенном времени.

Перечень и состав услуг, входящих в техническую поддержку Сайта, указан в Таблице 5.

Таблица 5

| Наименование услуг | Цель | Описание | Условия выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение непрерывности работы Сайта и восстановление после чрезвычайных ситуаций | Поддерживать непрерывность работы Сайта. | - Разработка и согласование алгоритма по обеспечению непрерывности работы Сайта. Создание и согласование процедур восстановления работоспособности Сайта в случае нарушения функционирования. | Единоразовое согласование. |
|  |  | - Реализация и внедрение механизмов обеспечения непрерывности и восстановления, которые позволят достигнуть целевых показателей, установленных для режимов функционирования Сайта (например, резервное копирование). | Исполнение плана обеспечения непрерывности. |
|  |  | - Пересмотр и при необходимости актуализация алгоритма по обеспечению непрерывности и процедур восстановления работоспособности после внесения изменений. | По результатам разработки и внедрения изменений, затрагивающих внедренные меры обеспечения непрерывности. |
| Управление инцидентами | Обеспечить согласованный уровень технической поддержки, снизить отрицательное влияние инцидентов на функционирование Сайта за счет четкого координирования и распределения работ по устранению инцидентов между специалистами группы технической поддержки. | - Обеспечение регистрации и учета информации обо всех выявленных инцидентах (учет инцидентов ведется в системе учета и управления задачами Active Collab или в любой другой аналогичной системе (по согласованию с Заказчиком)); - Обеспечение своевременного приема в работу и решения инцидента, восстановления работоспособности Сайта в согласованные сроки (см. Таблицу 8); - Обеспечение соответствующего уровня информированности всех заинтересованных сторон о ходе и результатах решения инцидента; - Обеспечение своевременной эскалации инцидента; - Обеспечение связи с представителем Заказчика для уточнения информации, в случае ее недостаточности для решения инцидента (осуществляется по электронной почте, телефону и другим электронным средствам связи). | При возникновении (назначении) инцидента. |
|  | Повысить скорость решения типовых (часто повторяющихся) инцидентов и исполнения запросов на обслуживание за счет внесения инцидентов в базу знаний. | - Создание статей базы знаний инцидентов. | Пересмотр актуальности после внесения изменений в Систему, затрагивающих содержание статей базы знаний инцидентов. |
| Управление консультациями | Обеспечить своевременное и качественное консультирование представителей Заказчика по дизайну, верстке, программированию, тестированию, созданию и редактированию мультимедиа контента Сайта. | - Обеспечение своевременного приема в работу и консультирования по Сайту представителей Заказчика; - Информирование всех заинтересованных сторон о ходе и результатах консультации; - Обеспечение своевременной эскалации запроса на консультацию; - Обеспечение связи с представителем Заказчика для уточнения информации, в случае ее недостаточности для консультации (осуществляется по электронной почте, телефону и электронным средствам связи). | При назначении консультации. |
| Управление изменениями | Обеспечить корректное и согласованное внесение изменений в Сайт. | - Согласование заявок на реализацию изменений; - Предоставление дополнительной информации об изменении в случае уточнения его технической составляющей; - Реализация заявок на изменение в установленные сроки и пуско-наладочные работы; - Регистрация и учет заявок на изменение. | Внесения изменений в Сайт по необходимости. Согласно Таблице 6 |
| Управление серверными мощностями | Обеспечить корректное размещение Сайта на выделенном сервере и функционирование данного сервера | - Определение предпочитаемого Linux-дистрибутива; - Установка и техническая поддержка сервера и системы управления контентом; - Мониторинг и создание резервных копий конфигурационных файлов; - Настройка гарантированного ssh доступа; - Развертывание тестовой среды (на основе вычислительных ресурсов Исполнителя) и боевой среды (на основе вычислительных ресурсов Заказчика). | По мере необходимости |

В рамках обеспечения непрерывности работы Сайта Исполнителем выполняется установка и настройка системы мониторинга для самых разнообразных сервисов компьютерной сети, серверов и сетевого оборудования для отслеживания основных показателей Сайта: доступность Сайта, скорость загрузки главной страницы Сайта, время ответа Сайта в миллисекундах. Система мониторинга должна передавать автоматические оповещения о недоступности Сайта в виде электронных писем.

В рамках согласования процедур восстановления работоспособности Сайта Исполнителем выполняется восстановление конфигурационных файлов Сайта из резервных копий и тестирование функционала после восстановления. По результатам тестирования необходимо определить общую длительность восстановления работы Сайта.

- Перечень изменений, относящихся к типу «Изменение», перечислен ниже в Таблице 6.

Таблица 6

| № | Наименование плановых заявок к изменению в функционал Сайта |
| --- | --- |
| 1. | Дизайн и верстка |
| 1.1 | Разработка и изменение дизайн-макетов страниц Сайта |
| 1.2 | Разработка баннеров и слайдеров JPG, GIF для Сайта |
| 1.3 | Разработка иконок и пиктограмм, элементов навигации Сайта |
| 2. | Программирование |
| 2.1 | Внедрение сверстанных шаблонов |
| 2.2 | Разработка новых программных модулей, страниц/разделов и функционала |
| 2.3 | Доработка существующих модулей и страниц/разделов Сайта |
| 2.4 | Доработка ролевой модели управления Сайтом, добавление новых ролей |
| 2.5 | Доработка архитектуры Сайта |
| 3. | Пусконаладочные работы |
| 3.1 | Запуск новых или ранее разработанных страниц/разделов, модулей и т.п. для внешних пользователей Сайта |
| 4. | Продвижение Сайта в Интернете |
| 4.1 | SEO-оптимизация Сайта под поисковые системы |
| 4.2 | Веб-аналитика (анализ и отчеты по посещаемости) |
| 4.3 | Настройка и проведение рекламных кампаний в Интернете, установка UTM-меток |
| 5. | Контентная поддержка Сайта |
| 5.1. | Создание контента Сайта (на указанном Заказчиком языке: русском, английском, французском, татарском) в соответствии с требованиями Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) |
| 5.2. | Редакторская правка контента Сайта (на указанном Заказчиком языке: русском, английском, французском, татарском) в соответствии с требованиями Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) |

  - Требования к контентной поддержке

Требования к контентной поддержке Сайта определяются на основании требований Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и будут переданы Заказчиком Исполнителю в процессе оказания услуг. Создание и редакторская правка контента Сайта могут осуществляться на русском, английском, французском и татарском языках (по заявкам Заказчика).

  - Требования к временным параметрам

Требования к временным параметрам решения задач определяются исходя из приоритета заявки, ее типа и режима технической поддержки. В свою очередь приоритет заявки складывается из критичности самой задачи. Для Сайта определены следующие критерии влияния заявки: «Высокое», «Среднее» и «Низкое», подробнее в Таблице 7.

Таблица 7

| Влияние | Числовое значение влияния | Определение |
| --- | --- | --- |
| Высокое | 1 | - Заявка имеет существенное воздействие на использование Сайта большой группой конечных пользователей; - Может повлечь/влечет существенные финансовые и/или репутационные потери; - Может повлечь/влечет полную или частичную потерю информации. |
| Среднее | 2 | - Реализация заявки имеет умеренное негативное воздействие на использование Сайта небольшой группой пользователей. |
| Низкое | 3 | - Нет ощутимого или минимального воздействия (например, нет прерывания в работе Сайта, нет острой потребности во внесении изменения в функционал Сайта) на использование Сайта; - Касается одного пользователя. |

Параметры уровня технической поддержки Сайта в каждом из режимов функционирования представлены в Таблице 8.

Таблица 8

| Режим | Влияние | Время реакции на заявку (с момента направления заявки Заказчиком), час | Время выполнения заявки (включая время реакции на заявку), час* | Требуемый процент своевременно решенных заявок, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленная эксплуатация | 1 | 2 | 4 | 90 |
|  | 2 | 12 | 24 | 80 |
|  | 3 | 24 | 48 | 80 |
| Мероприятие | 1 | 0,25 | 1 | 95 |
|  | 2 | 0,5 | 2 | 85 |
|  | 3 | 1 | 4 | 80 |

*В зависимости от сложности заявки, предоставления данных Заказчиком Исполнитель может выходить за рамки времени выполнения заявки по согласованию с Заказчиком.

  - Требования к гарантии качества услуг по технической поддержке

Время работы Сайта – круглосуточно, за исключением периодов времени проведения регламентных работ.

Работы, влияющие на работоспособность и доступность Сайта, необходимо осуществлять в период с 19:00 по 06:00 по согласованию с Заказчиком: суммарное время на восстановление работоспособности и регламентное обслуживание Сайта – не более 60 часов на весь период обслуживания.

Доступность Сайта за период рассчитывается как разница между общей длительностью согласованного времени предоставления услуги и суммарным временем, затраченным на решение инцидентов с Высокой степенью влияния, отнесенная к общей длительности согласованного времени оказания услуги в этом периоде и выражена в процентах. Требования к доступности Сайта представлены в Таблице 9.

Таблица 9

| Режим функционирования | Параметр | Значение, % |
| --- | --- | --- |
| «Штатный режим» | Доступность Сайта | Не менее 90% |

  - Требования к документированию

По итогам оказания услуг по технической поддержке Сайта Исполнитель предоставляет Заказчику:

- Акт оказанных услуг.

- Отчет по выполнению требований к технической поддержке Сайта (далее – Отчет). В содержание Отчета обязательно должны быть включены следующие показатели:

- Общее количество заявок и инцидентов, поступивших Исполнителю.

- Количество заявок, поступивших Исполнителю с категорией «Инцидент». Описание каждого поступившего инцидента и его решение.

- Количество заявок, поступивших Исполнителю с категорией «Консультация». Описание каждой поступившей заявки и её решение.

- Количество заявок, поступивших Исполнителю с категорией «Изменение». Описание каждой поступившей заявки и её решение.

- Всего решенных заявок и инцидентов с нарушением требуемого времени решения, в том числе с разбивкой по категориям (показатели приведены в Таблице 8).

- По окончанию периода оказания услуг, в случае внесения изменений в Сайт за период оказания технической поддержки, по требованию Заказчика, Исполнитель обязан предоставить следующие документы:

- Акт оказанных услуг;

- Отчет об оказании услуг по технической поддержке;

- Акт приема-передачи исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и материального носителя;

- Дополнение к техническому заданию (при необходимости);

- Обновленное описание структуры базы данных (при необходимости).

Документация должна оформляться в текстовом формате на русском языке и представляться Заказчику в бумажном виде в 2-х экземплярах. Документация должна быть оформлена в единой стилистике с уже существующей документацией.

- ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

Для качественного оказания Услуг должна быть сформирована организационная структура рабочей группы Исполнителя, осуществляющей разработку, техническую реализацию, тестирование, запуск в эксплуатацию и техническую поддержку Сайта. Информация о ролевой модели указана в Таблице 10.

Таблица 10

| Роль | Кол-во | Функции |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта | 1 чел. | - Поддержание информации в актуальном состоянии; - Постановка задач на разработку; - Контроль реализации на соответствие поставленным требованиям; - Контроль качества и сроков выполняемых задач; - Планирование и контроль сроков, бюджета и ресурсов; - Взаимодействие с представителями Заказчика на всех стадиях оказания услуг; - Формирование и управление проектной командой; - Ведение договорной деятельности с Заказчиком. |
| Арт-директор | 1 чел. | - Создание и разработка креативной концепции проекта; - Создание дизайнерских решений, а также макетов и эскизов; - Авторский надзор проектов; - Оформление презентаций; - Планирование работы команды и составление отчетности; - Контроль исполнения задач в соответствии со сроками исполнения; - Взаимодействие с партнерами. |
| UX/UI-дизайнер | 1 чел. | - Разработка идеи концепта и контроль ее воплощения; - Проектирование пользовательских сценариев; - Разработка стиля, составление инструкций по шрифтам, цветам и размерам; - Создание макетов и прототипов; - Отрисовка интерфейса в графических редакторах. |
| Фронтенд-разработчик | 1 чел. | - Подготовка и модернизация фронтенд-части; - Проектирование интерфейсов пользователей; - Проведение кроссбраузерной верстки HTML5/CSS3; - Анализ веб-ресурса, участие в проектировании бэкенд-системы и выбор эффективных методов продвижения веб-ресурса; - Улучшение и увеличение функционала кода Сайта. |
| Бэкенд-разработчик | 1 чел. | - Создание бэкэнд-системы для поддержки веб-ресурса и бизнес-логики проекта; - Создание единой библиотеки элементов для программистов и дизайнеров; - Проектирование и дальнейшая поддержка инфраструктуры на базе SourceJS; - Создание API веб-ресурса для его взаимодействия с другими платформами; - Адаптация веб-ресурса под разные платформы при помощи CSS3 и HTML5; - Разработка интерфейсов пользователей. |
| QA-тестировщик | 1 чел. | - Написание и последующая доработка сценариев тестирования; - Проведение тестирования функционала веб-ресурса; - Анализ результатов и показателей проведенных тестов; - Составление ТЗ на устранение найденных после тестирования недочетов; - Мониторинг, отслеживание правок и проведение повторных тестов на отсутствие найденных ошибок; - Анализ и оптимизация этапов разработки для устранения причин ошибок и избежания повторного их появления. |
| Технический директор | 1 чел. | - Организация работы проектной команды; - Выбор технологических решений для проекта; - Оценка технологических решений с точки зрения финансовых, временных и других аспектов; - Управление технологическими рисками; - Управление, оценка, организация обучений команды. |

Хотя бы один представитель рабочей группы Исполнителя должен владеть английским языком на уровне не ниже уровня С1 «Профессиональное владение», для того чтобы презентовать разработанную дизайн-концепцию и дизайн-макеты страниц Сайта на английском языке (в случае необходимости).

В соответствии с вышеуказанной ролевой моделью оказания Услуг по разработке, технической реализации, тестированию, запуску в эксплуатацию и технической разработке Сайта выдвигаются следующие требования к Исполнителю:

- опыт разработки и технического сопровождения автоматизированных систем проектов и/или компаний;

- владение системами учета и управления задачами (Active Collab или аналогичными);

- знания в области HTML5/CSS3, PHP, JavaScript, AJAX;

- знание программных продуктов MS Office;

- знание UNIX подобных операционных систем;

- опыт синхронизации контента сайтов и мобильных приложений через API;

- богатый опыт разработки веб-проектов, в том числе сложных программных решений на основе «1С-Битрикс: Управление сайтом», подтвержденный сертификатом «Сертифицированный партнер 1С-Битрикс».

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Исполнение обязательств по договору обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, в течение 5 (пяти) дней с момента определения Исполнителя победителем конкурентного отбора. Способ обеспечения исполнения договора в виде предоставления банковской гарантии или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет определяется Исполнителем, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. Размер обеспечения исполнения договора в виде предоставления банковской гарантии или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет составляет 10 % от предельной суммы, указанной в договоре.

Оценка влияния инцидента присваивается Заказчиком.