###### «УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Интеграция»

___________ /А.А. Евсеев/

«__» _____________ 2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку и монтаж оборудования

канализационной насосной станции (КНС) ЖК «Сокольники» 
для нужд ООО «Интеграция»

г. Казань 2024г.

Извещение

на право заключения Договора

на поставку и монтаж оборудования канализационной насосной станции (КНС) ЖК «Сокольники» для нужд ООО «Интеграция»

1. Способ закупки: запрос котировок в электронной форме.

2. Наименование Заказчика: ООО «Интеграция»,

3. Местонахождение Заказчика: 420095, Республика Татарстан, город Казань, Территория «Химград», д. 50, помещ. 13,

4. Почтовый адрес Заказчика: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, Территория «Химград», а/я 139.

5. Адрес электронной почты Заказчика: info@integration-kzn.ru

6. Номер контактного телефона Заказчика: (843) 212-53-00.

7. Предмет Договора с указанием количества поставляемого Товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги: Поставка и монтаж оборудования канализационной насосной станции (КНС) ЖК «Сокольники» для нужд ООО «Интеграция».

Количество поставляемого Товара / объем выполняемой работы / объем оказываемой услуги предусмотрено в части 3 настоящего Извещения о закупке (Техническое задание). Частичное предложение Товара, работы, услуги недопустимо.

8. Место поставки Товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с частью 4 настоящего Извещения о закупке (Проект Договора).

9. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора, либо формула цены и максимальное значение цены Договора, либо цена единицы Товара, работы, услуги и максимальное значение цены Договора:

3 879 466 (три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 67копеек (цена с учётом НДС, в соответствии с действующей ставкой, определенной ч. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации).

10. Срок, место и порядок предоставления извещения о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление извещения: Извещение о закупке, проводимой в электронной форме, можно получить бесплатно и в любое время из единой информационной системы на сайте www.zakupki.gov.ru.

11. Порядок подачи заявок на участие в закупке: заявки в электронной форме со всеми приложениями подаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о порядке осуществления закупок Товаров, работ, услуг для нужд ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция», а также правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3. Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ.

12. Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке: «18» сентября 2024 г.

13. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке: «26» сентября 2024 г. до 09 часов 00 минут по московскому времени.

14. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://etpzakupki.tatar/

15. Дата и время подведения итогов закупки: «26» сентября 2024 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.

16. Порядок подведения итогов закупки: подведение итогов закупки осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о порядке осуществления закупок Товаров, работ, услуг для нужд ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция», а также правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3. Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ.

17. Размер обеспечения заявки на участие в закупке: Не установлено.

18. Размер обеспечение исполнения Договора: Не установлено.

Часть 1. Общие сведения

1.1. Запрос котировок в электронной форме

1.1.1. Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену Договора.

Порядок проведения запроса котировок в электронной форме регулируется статьей 3.3 Закона о закупках, Положения о порядке осуществления закупок Товаров, работ, услуг для нужд ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция» (далее по тексту – Положение) в части, не противоречащей указанной норме, регламентами и правилами проведения процедур, установленными операторами электронных площадок, и соглашениями, заключенными между Заказчиком и операторами электронных площадок. Информация о проведении запроса котировок в электронной форме публикуется Заказчиком на электронной торговой площадке и в единой информационной системе путем размещения извещения о проведении такого запроса котировок в электронной форме.

1.1.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса котировок, проводимого в электронной форме в случае, если начальная максимальная цена Договора (в рамках одной закупки) не превышает 7 000 000 (семь миллионов) рублей 00 коп. (без учета НДС).

1.1.3. Запрос котировок, проводимый в электронной форме, может применяться при одновременном выполнении следующих условий:

- предметом закупки является поставка Товара, выполнение работ, оказание услуг, где существует функционирующий рынок (то есть существует спрос и предложение продукции, работ, услуг, необходимые Заказчику, при этом цены на Товары, работы, услуги складываются свободно в соответствии со спросом и предложением);

- единственным критерием для выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) является цена Товара, работ, услуг;

- закупка должна быть осуществлена в более короткие сроки, чем в случае проведения аукциона.

1.2. Законодательное регулирование

1.2.1. Настоящее Извещение подготовлено в соответствии с нормами Конституции Российской Федерации, требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. № 925 «О приоритете Товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», Положения и иными нормативно-правовыми актами, действующими в период проведения настоящей закупки.

Порядок проведения закупки в электронной форме, в том числе порядок рассмотрения заявок, порядок оценки и сопоставления заявок регулируются статьями 3.2, 3.3 Закона о закупках, Положением в части, не противоречащей указанной норме Закона о закупках, регламентами и правилами проведения процедур, установленными операторами электронных площадок, и соглашениями, заключенными между Заказчиком и операторами электронных площадок.

Во всем, что не урегулировано Правилами и Регламентом ЭТП, при проведении закупки в электронной форме, применяется действующее законодательство и Положение, если это не противоречит особенностям электронной формы закупки.

1.3. Термины и определения

1.3.1. В настоящем Извещении используется термины и определения в значении, предусмотренном Положением.

1.4. Требования к Участникам процедуры закупки

1.4.1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Товара (выполнение работ, оказание услуги) которые являются предметом закупки, в том числе требованиям, указанным в части 2 настоящего Извещения (Информационная карта).

1.4.2. Для видов деятельности, требующих в соответствии с законодательством РФ специальных разрешений (лицензий) Участник закупки должен иметь соответствующие документ (ы).

1.4.3. Участнику для участия в закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.

1.4.4. Обмен между участником закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, проведением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов, которые должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика, оператора электронной площадки.

1.4.5. При осуществлении закупки в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

1.5. Информационное обеспечение проведения закупки

1.5.1. Заказчик размещает на электронной площадке и в единой информационной системе извещение о проведении запроса котировок, проводимого в электронной форме, за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.

1.5.2. Заказчик вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении запроса котировок на официальном сайте Заказчика в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», а также в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой информации.

1.5.3. В извещении о проведении запроса котировок, проводимого в электронной форме, должны быть указаны сведения, предусмотренные п.6.5. раздела II Положения.

К извещению о запросе котировок, проводимого в электронной форме, прилагается проект Договора, являющийся его неотъемлемой частью.

1.6. Внесение изменений в извещение

1.6.1. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Законом о закупках, не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки.

Порядок внесения изменений в Извещение о проведении запроса котировок, проводимого в электронной форме, установлен пунктом 6.13 раздела II Положения.

1.7. Разъяснение положений извещения

1.7.1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом, Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта Договора.

1.7.2. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление Комиссии Заказчика доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом о закупках, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.

1.7.3. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном Законом о закупках. В течение 1 (одного) часа с момента размещения такая информация должна быть размещена в единой информационной системе и на электронной площадке. Такая информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

1.7.4. В течение 1 (одного) часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой закупке, запросов Заказчика о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки заказчикам по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.

1.7.5. При осуществлении конкурентной закупки в бумажной форме запросы о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации направляются способом и по адресу, указанному в Извещении и/или Документации о закупке.

1.8. Отмена проведения закупки

1.8.1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

1.8.2. Решение об отмене конкурентной закупки с указанием её причины размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.

1.8.3. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Закона о закупках и до заключения Договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

1.9. Цена и валюта Договора

1.9.1. Цена, предлагаемая Участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в Информационной карте. В случае если цена, указанная в заявке и предлагаемая Участником закупки, превышает начальную (максимальную) цену Договора и / или превышает начальную (максимальную) цену за единицу Товара, работы, услуги, указанную в Информационной карте и в Техническом задании настоящей Документации, данная заявка не рассматривается Комиссией Заказчика, на основании ее несоответствия требованиям, установленным в настоящей Документации.

1.9.2. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), связанные с исполнением Договора, в том числе стоимость Товара, работ, услуг, стоимость материалов, используемых при выполнении работ, оказания услуг (за исключением материалов, предоставляемых Заказчиком), расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

1.9.3. Все суммы денежных средств в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях.

1.10. Рассмотрение котировочных заявок в электронной форме

1.10.1. Комиссия Заказчика рассматривает заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным извещением и/или документацией о закупке, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке Участника требованиям, установленным Положением и извещением и/или документацией о закупке, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в извещении и/или документации о закупке.

Срок рассмотрения заявок на участие в закупке не может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня окончания подачи заявок на участие в закупке.

1.10.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке, комиссией Заказчика принимается решение о допуске к участию в закупке участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в закупке, участником закупки или об отказе в допуске такого участника к участию в закупке. Комиссией Заказчика оформляется протокол оценки и сопоставления заявок (итоговый протокол), который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии Заказчика в день подведения итогов закупки.

1.10.3. При проведении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, Комиссия Заказчика, в течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации о результатах осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях, дополнительных ценовых предложениях каждого участника, и вторых частей заявок участников закупки, на основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме или запросе предложений в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, а в случае проведения аукциона в электронной форме или запроса котировок в электронной форме - наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения Договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

1.10.4. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем Извещении и в которой указана наиболее низкая цена Товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены Товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в запросе котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.

1.10.5. Протокол оценки и сопоставления заявок (итоговый протокол) оформляется в день фактического рассмотрения заявок на участие в закупке. Протокол, не содержащий информацию о членах Комиссии, подписавших / не подписавших протокол, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания такого протокола.

1.10.6. Комиссия осуществляет оценку стоимости Товаров, работ, услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете Товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

1.11. Приоритет Товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами устанавливается в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

1.11.1. Условия предоставления приоритета Товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами:

а) участник закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке Товара) указывает (декларирует) наименование страны происхождения поставляемых Товаров;

б) участник закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения Товара, указанного в заявке на участие в закупке, несет ответственность в виде недопуска/отстранения до/от участия в закупке;

в) указание сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого Товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;

г) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных Товаров;

д) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке Товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 постановления Правительства РФ от 16.09.2016 N 925, цена единицы каждого Товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы Товара, работы, услуги на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены Договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены Договора, по которой заключается Договор, на начальную (максимальную) цену Договора;

е) отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

ж) указание страны происхождения поставляемого Товара осуществляется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке;

з) Договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения Договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения Договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки в случае, если победитель закупки признан уклонившемся от заключения Договора;

и) при исполнении Договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925, не допускается замена страны происхождения Товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных Товаров поставляются российские Товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких Товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товаров, указанных в Договоре.

1.11.2. При осуществлении закупок Товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену Договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке Товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене Договора, сниженной на 15 процентов, при этом Договор заключается по цене Договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

1.12. Случаи отказа в допуске к участию в закупке

1.12.1. При рассмотрении заявок на участие в закупке Участник закупки не допускается к участию в случае:

1) обнаружения вскрытого или незапечатанного конверта с заявкой на участие в закупке, проводимой в бумажной форме (при условии, что в журнале регистрации заявок имеется соответствующая запись);

2) отсутствия на конверте с заявкой наименование закупки (Лота), на участие в которой подана заявка (при проведении закупки в бумажной форме);

3) ненадлежащего исполнения участником закупки требований о прошивке листов заявки на участие в закупке (при проведении закупки в бумажной форме) и/или предоставлении не полного пакета документов, указанных в Извещении и/или Документации о закупке, в составе заявки на участие в данной закупке и /или ненадлежащее исполнение участником закупки требований о заверении всех копий представленных документов в составе заявки на участие в данной закупке (при проведении закупки в бумажной форме).

4) наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков;

5) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в Извещении и/или Документации о закупке;

6) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия в заявке участника, если требования к предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в Извещении и/или Документации о закупке;

7) несоответствия участника процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), если таковые указаны в заявке участника, а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в Извещении и/или Документации о закупке, требованиям, установленным к ним в соответствии со статьей 8 настоящего Извещения;

8) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям Извещения и/или Документации о закупке, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене Договора, превышающей начальную (максимальную) цену Договора, начальную (максимальную) цену единицы продукции, работы, услуги;

9) содержания в первой части заявки на участие в конкурсе / аукционе / запросе предложений, проводимых в электронной форме, сведений об участнике таких конкурса / аукциона / запроса предложений и/или о ценовом предложении (при проведении закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства);

10) отсутствия информации об участнике в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства при проведении конкурентной закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

1.12.2. Отказ в допуске к участию в закупках по иным основаниям не допускается.

1.13. Заключение Договора

1.13.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных настоящим Извещением, по цене, предложенной в заявке Участника, признанного Победителем настоящей закупки, или в заявке Участника настоящей закупки, с которым заключается Договор, в случае уклонения Участника, признанного Победителем настоящей закупки, от заключения Договора.

1.13.2. Договор по итогам конкурентной процедуры закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной процедуры закупки.

В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения Договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки Договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки.

1.14. Признание закупки несостоявшейся. Последствия признания закупки несостоявшейся

1.14.1. Закупка признается Комиссией Заказчика несостоявшейся в следующих случаях:

1.14.1.1. если не подана ни одна заявка на участие в закупке;

1.14.1.2. если подана только одна заявка на участие в закупке;

1.14.1.3. если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке Комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников процедуры закупки, подавших заявки;

1.14.1.4. если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке принято решение о допуске к участию только одного участника закупки;

1.14.1.5. если по результатам ее проведения от заключения Договора уклонились все участники закупки.

1.14.2. В случае, когда Извещением и/или Документацией о закупке было предусмотрено два и более лота, решение Комиссии выносится по каждому лоту.

1.14.3. В случае признания закупки несостоявшейся в соответствии с пунктами 1.14.1.2. ,1.14.1.4 и 1.14.1.5. настоящего Извещения, Комиссия Заказчика принимает решение о заключении Договора с единственным участником закупки.

В случае признания закупки несостоявшейся в соответствии с пунктами 1.14.1.1 и 1.14.1.3 настоящего Извещения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1.14.3.1. о проведении повторной процедуры закупки любым способом, предусмотренным Положением о закупках ООО «Интеграция»;

1.14.3.2. о заключении Договора с единственным поставщиком;

1.14.3.3. об отказе от проведения закупочной процедуры.

1.14.4. В случае если Комиссия приняла решение о повторном проведении процедуры закупки, Заказчик вправе изменить условия проведения процедуры закупки.

1.14.5. В случае незаключения Договора с единственным поставщиком, Заказчик имеет право провести повторную процедуру закупки любым способом, предусмотренным Положением о закупках ООО «Интеграция», либо отказаться от проведения закупочной процедуры.

1.15. Общие условия конкурентной закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства

1.15.1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Закона о закупках, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства), осуществляется в соответствии со статьями 3.2, 3.3, 3.4 Закона о закупках.

1.15.2. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем проведения исключительно конкурентных закупок в электронной форме способами, указанными в п. 15 Раздела II Положения.

Их участниками могут быть:

1) любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона о закупках, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства;

2) только субъекты малого и среднего предпринимательства;

3) лица, в отношении которых извещением и/или документацией о закупке установлено требование о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.15.3. При осуществлении закупки с участием лиц, указанных в пп. 1 пункта 1.15.2, Заказчик:

1) проводит при заключении Договора с участником такой закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства проверку его соответствия критериям, установленным статьей 4 Закона о развитии малого и среднего предпринимательства, на основании сведений из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (при необходимости).

1.15.4. В извещении о проведении закупки среди субъектов малого и среднего предпринимательства должны быть указаны сведения, предусмотренные п.15 Раздела II Положения.

К извещению и документации о проведении закупки среди субъектов малого и среднего предпринимательства, документации о проведении закупки среди субъектов малого и среднего предпринимательства прилагается проект Договора, являющийся их неотъемлемой частью.

Заказчик вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении закупки среди субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Заказчика в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», а также в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой информации.

1.15.5. В случае внесения изменений в извещение и/или документацию о проведении закупки среди субъектов малого и среднего предпринимательства, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного Положением для данного способа закупки.

Порядок внесения изменений в извещение и/или Документацию о проведении закупки среди субъектов малого и среднего предпринимательства установлен пунктом 6.13 Раздела II Положения.

1.15.6. Заказчик вправе отменить закупку среди субъектов малого и среднего предпринимательства в течение срока, предусмотренного п.15 Раздела II Положения.

1.15.7. Документация о проведении закупки среди субъектов малого и среднего предпринимательства должна содержать сведения, указанные в п.15 Раздела II Положения.

1.15.8. Любой участник процедуры закупки вправе направить Заказчику запрос о предоставлении разъяснений положений извещения и/или Документации о закупке, в порядке, предусмотренном п.6.19 Раздела II Положения.

1.15.9. Требования к заявке на участие в конкурентных закупках с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядок её подачи установлены п.15 Раздела II Положения.

1.15.10. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурентных закупках с участием субъектов малого и среднего предпринимательства установлен п.15 Раздела II Положения.

1.15.11. При участии в конкурентной закупке субъектов малого и среднего предпринимательства Заказчик проверяет наличие данного участника в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. При его отсутствии в данном реестре, заявка участника подлежит отклонению.

1.15.12. Случаи отказа в допуске участника процедуры закупки к участию в закупке, проводимой у субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме, предусмотрены п.15 Раздела II Положения.

1.15.13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных закупках с участием субъектов малого и среднего предпринимательства установлен п.15 Раздела II Положения.

1.15.14. Заключение Договора по результатам проведения конкурентных закупок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в порядке, предусмотренном п.15 Раздела II Положения.

1.15.15. Любой участник конкурентных закупок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства вправе обжаловать результаты закупки в порядке, предусмотренном п.16 Раздела II Положения.

1.16. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

1.16.1. При осуществлении закупки с участием лиц, в отношении которых извещением и/или документацией о закупке установлено требование о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Заказчик устанавливает:

1) в извещении и / или в документации и в проекте Договора - требование к участникам закупки о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) в извещении и/или в документации о закупке требование о представлении участниками в составе заявки на участие в закупке плана привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также требования к такому плану в соответствии с пунктом 30 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке.

1.16.2. Заявка на участие в закупке с требованием о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства должна содержать:

- план привлечения к исполнению Договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, составленный в соответствии с требованиями, установленными в извещении и/или в документации о закупке.

Часть 2. Информационная карта запроса котировок в электронной форме

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и почтовый адрес Заказчика, а также адрес местонахождения, адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса, контактные лица Заказчика | ООО «Интеграция» Местонахождение: 420095, Республика Татарстан, город Казань, Территория «Химград», д. 50, помещ. 13, Почтовый адрес: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, Территория «Химград», а/я 139. Адрес электронной почты: info@integration-kzn.ru Контактные лица: - по вопросам технического характера: Юнусова Лилия Раисовна (по вопросам технического задания), yunusova@integration-kzn.ru ответственное лицо за составление настоящего извещения: Савченко Наталья Николаевна, savchenko@integration-kzn.ru |
| 2 | Вид процедуры закупки | Запрос котировок в электронной форме |
| 3 | Предмет Договора, количество поставляемого Товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Поставка и монтаж оборудования канализационной насосной станции (КНС) ЖК «Сокольники» Количество поставляемого Товара / объем выполняемых работ / объем оказываемых услуг установлен в части 3 настоящего Извещения (Техническое задание). Частичное предложение Товара, работы, услуги недопустимо. |
| 4 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке Товара, к результатам работы, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика | Установлены в части 3 настоящего Извещения (Техническое задание). |
| 5 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Котировочная заявка оформляется Участником в электронной форме и размещается Участником на электронной площадке https://etpzakupki.tatar/, в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3. Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ. Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть составлены на русском языке. Документы, представленные Участником, могут быть составлены на иностранном языке, если они сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть оформлены с использованием шрифтов русской и/или латинской графических основ и должны быть удобочитаемы. Заказчик рекомендует участникам оформлять свою заявку шрифтом Times New Roman, размер не менее 12. Размер файла заявки на участие в закупке, проводимой в электронной форме, допустимого к подаче, определяется регламентом соответствующей электронной площадки. Участник конкурентной Закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных извещением о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Заявка на участие в закупке направляется по адресу и в срок, которые установлены извещением о закупке. Заявка на участие в запросе котировок, проводимом в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, состоит из одной части и ценового предложения участника закупки о цене Договора (единицы Товара, работы, услуги). Ценовое предложение участник формирует, в том числе, с использованием программно-аппаратных средств ЭТП. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть также субъекты малого и среднего предпринимательства, должна содержать: 1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене Договора; 2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в электронной форме: а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом Договора (в случае, если осуществляется закупка работ или услуг); б) на поставку Товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Закона о закупках содержится указание на Товарный знак, на условиях, предусмотренных проектом Договора и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме; в) на поставку Товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник запроса котировок в электронной форме предлагает поставку Товара, который является эквивалентным Товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных проектом Договора; 3) иную информацию и документы, предусмотренные настоящим Извещением. Заявка на участие в закупке, которую представляет Участник процедуры закупки в соответствии с настоящим Извещением, должна быть подготовлена по формам, представленным в настоящем Извещении. Представление документов в электронной форме с отклонением от установленных в настоящем Извещении форм расценивается Комиссией Заказчика как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным в Извещении. Участники закупки подают заявки в электронной форме, которые должны отвечать требованиям, установленным в настоящем Извещении. Сведения, содержащиеся в документах Участника, составленных с помощью средств, предусмотренных программно-аппаратным комплексом электронной площадки, и сведения, содержащиеся в файле в формате, обеспечивающем возможность его сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста, или в файле с графическим образом оригинала документа, должны совпадать, а в случае несовпадения приоритетными являются сведения, составленные с помощью функционала электронной площадки. Первая часть заявки на участие в закупке должна содержать следующие документы и сведения: 1) Предложение участника по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Извещению, содержащей предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) Товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения Договора. Заявка на участие в закупке может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение Товара, образец (пробу) Товара, на поставку которого размещается закупка. 2) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (анкета по форме, установленной Приложением №1.1 к настоящему Извещению), учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо; 3) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предприниматель (анкета по форме, установленной Приложением №1.1 к настоящему Извещению); 4) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) (анкета по форме, установленной Приложением №1.1 к настоящему Извещению); 5) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц (анкета по форме, установленной Приложением №1.1 к настоящему Извещению); 6) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки: а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо; 7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки Договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, извещения о конкурентной закупке), обеспечения исполнения Договора (если требование об обеспечении исполнения Договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, извещения о конкурентной закупке) является крупной сделкой; В случае, если в решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки не указан срок, в течение которого действительно такое решение, решение считается действующим в течение одного года с даты его принятия. Если срок действия решения истек, то решение признается недействительным и заявка участника подлежит отклонению. 8) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке (Декларация представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части 19.1 статьи 3.4. Закона о закупках, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 18 статьи 3.4. Закона о закупках): а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; в) отсутствие у участника конкурентной закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято; г) отсутствие у участника конкурентной закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; е) соответствие участника конкурентной закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы); ж) обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Договора заказчик приобретает права на такие результаты; з) обладание участником конкурентной закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении Договора; 11) копии документов, подтверждающих соответствие Товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным Товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотренных извещением о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с Товаром; 12) наименование страны происхождения поставляемого Товара (при осуществлении закупки Товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения Товара, предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 настоящего Федерального закона; Участник вправе приложить к Заявке иные документы и сведения, которые, по его мнению, подтверждают соответствие установленным требованиям, с комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. Ценовое предложение заявки: 1) Ценовое предложение по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Извещению. |
| 6 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого Товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Установлены в части 3 настоящего Извещения (Техническое задание). |
| 7 | Место, условия и сроки (периоды) поставки Товара, выполнения работы, оказания услуги | Установлены в части 4 настоящего Извещения (Проект Договора) |
| 8 | Сведения о начальной (максимальной) цене Договора, либо формула цены и максимальное значение цены Договора, либо цена единицы Товара, работы, услуги и максимальное значение цены Договора | 3 879 466 (три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 67 копеек (цена с учётом НДС, в соответствии с действующей ставкой, определенной ч. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации). |
| 9 | Источник финансирования закупки | Собственные средства Заказчика |
| 10 | Форма, сроки и порядок оплаты поставки Товара / выполнения работ / оказания услуг | Установлены в части 4 настоящего Извещения (Проект Договора) |
| 11 | Обоснование начальной (максимальной) цены Договора либо цены единицы Товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), связанные с исполнением Договора, в том числе стоимость Товара, работ, услуг, стоимость материалов, используемых при выполнении работ, оказания услуг (за исключением материалов, предоставляемых Заказчиком), расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей |
| 12 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками/ подрядчиками/ исполнителями | Российский рубль |
| 13 | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) | Заявки подаются в электронной форме со всеми приложениями в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО «Интеграция», а также правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3. Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ. Заявки на участие в закупке принимаются только через функционал электронной площадки, указанной в пункте 6 Информационной карты настоящего Извещения. Заявки, полученные позже установленного в Извещении о закупке срока, Заказчиком не рассматриваются, независимо от причин опоздания. Участник конкурентной закупки вправе дополнить, изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является дополненной, измененной или отозванной, если дополнение, изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. Заявке, в которую внесены дополнения, изменения присваивается дата, соответствующая дате внесения дополнений, изменений. Изменения и дополнения заявки являются неотъемлемой частью на участие в закупке. Порядок внесения изменений в заявку на участие в закупке или отзыв заявки установлен п. 3.5 Раздела III Положения о закупках ООО «Интеграция». Заявки подаются на адрес электронной площадки оператора проведения процедуры в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» - https://etpzakupki.tatar/. Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке: «18» сентября 2024 г. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке: «26» сентября 2024 г. до 09 часов 00 минут по московскому времени. |
| 14 | Порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки) | Подведение итогов закупки осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО «Интеграция», а также правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статей 3.2, 3.3. Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ. Порядок подведения итогов такой закупки установлен в пункте 1.10 части 1 настоящего Извещения. |
| 15 | Обязательные требования к Участникам закупки, установленные Заказчиком | 1. В отношении Участника закупки не должно проводиться процедур ликвидации (для юридического лица) и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника закупки несостоятельным (банкротом) (для юридического лица и индивидуального предпринимателя). 2. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 3. У Участника закупки должна отсутствовать недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие не принято. 4. У Участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства должна отсутствовать непогашенная или неснятая судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в отношении указанных физических лиц не должно быть применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. 5. Участник закупки - юридическое лицо, в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не должно быть привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 6. Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы). 7. Участник закупки должен обладать исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Договора Заказчик приобретает права на такие результаты. 8. Участник закупки должен обладать правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении Договора. |
| 16 | Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям Товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки Товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии | Не установлены |
| 17 | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о запросе котировок | Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о закупке (извещения о запросе котировок) и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом, Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Разъяснения положений извещения о конкурентной закупке (извещения о запросе котировок) не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта Договора. Направление участниками закупки запросов о даче разъяснений и размещение в единой информационной системе таких разъяснений обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке. Дата окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений настоящего Извещения – «25» сентября 2024г. |
| 18 | Дата подведения итогов закупки | «26» сентября 2024г. |
| 19 | Размер обеспечения заявки на участие в закупке | Не установлено |
| 20 | Размер обеспечения исполнения Договора | Не установлено |
| 21 | Срок подписания победителем закупки Договора с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки | Установлен в пункте 1.13 части 1 настоящего Извещения |
| 22 | О приоритете Товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранным лицами | Установлено в пункте 1.11. части 1 настоящего Извещения. Отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам будет осуществляться на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). |

Часть 3.

Техническое задание на поставку и монтаж оборудования

канализационной насосной станции (КНС) ЖК «Сокольники»

1. Общие сведения

Канализационно-насосная станция (далее КНС ЖК «Сокольники») расположена по адресу: РТ, г. Казань, ул. Спартаковская  и предназначена для сбора и перекачивания сточных вод и отходов, поступающих по безнапорным (самотечным) сетям хозяйственно-бытовой канализации от жилых домов и административных зданий ЖК «Сокольники» с последующей транспортировкой стоков по напорным трубопроводам в централизованную систему МУП «Водоканал».

Год постройки КНС ЖК «Сокольники» - 2014.

Год ввода в эксплуатацию – 2014.

Конструкция здания КНС ЖК «Сокольники» представляет собой павильон из металлического профлиста с покрытием из краски с каркасом из металлопроката различного сечения, размер павильона 3,5х3,5х2 метра.

В павильоне КНС установлено:

- Шкаф управления насосным оборудованием;

- Контрольно-измерительные приборы (КИПиА);

- Система удаленного доступа и оповещения о работе оборудования;

- Подъемный механизм: таль ручная, электрическая для подъема насосов;

- Радиаторы отопления электрические;

- Вентиляция приточная/вытяжная;

- Корзина уловитель;

- Камера видеонаблюдения;

Корпус КНС.

Корпус КНС вертикального исполнения, материал армированный стеклопластик, диаметр D=2,0 м, глубина Н=5,0 м.

Глубина подземной части 5,0 м.

Оборудование корпуса КНС составляет:

- Насосный агрегат Amarex KSB KRTK 100-315/164UG-S с кабелем – 2 комплекта;

- Автоматическая трубная муфта – 2 комплекта;

- Направляющие трубы из нержавеющей стали, предназначенные для подъема-опускания насосов – 2 комплекта;

- Датчики контроля уровня (поплавковые) – 2 шт.;

- Комплект запорно-регулирующей арматуры – 2 шт.;

Пуск и остановка насосов осуществляется в ручном/автоматическом режимах.

- Комплектность поставки

2.1. В существующий корпус КНС, вертикального исполнения, материал стеклопластик поставляется насосный агрегат в комплекте с автоматической трубной муфтой DN150/DN150 с кабелем 10 м. – 2 шт., в т.ч.:

- направляющие трубы из нержавеющей стали, предназначенные для подъема-опускания насосов – 2 шт.;

- напорный трубный узел DN 150 - 2 шт.;

- шаровой обратный клапан DN 150 - 2 шт.

- задвижка клиновая DN 150 - 2 шт.

2.2. Шкаф управления 2-мя насосами при помощи поплавковых выключателей наружного исполнения УХЛ 1, IP54, 2 ввода с АВР, пуск плавный, с трансформатором тока, учет мото-часов. - 1 шт.

- Объем работ

Произвести поставку оборудования с последующей установкой в существующий корпус КНС, и включением в существующую технологическую линию на насосной станции по адресу: ЖК «Сокольники» по адресу: г. Казань, ул. Спартаковская, ул.  Павлюхина.

  - Произвести очистку заглубленного колодца перед проведением работ;

  - Работы проводить в условиях действующего процесса отведения сточных вод;

  - Произвести демонтаж существующего насосного оборудования Amarex KRTK 100-315/164UG-S в комплекте с автоматической трубной муфтой;

  - Произвести поставку и монтаж насосного оборудования Amarex KRTK 100-315/164UG-S автоматической трубной муфтой или его эквивалента;

  - Произвести демонтаж существующей запорно-регулирующей арматуры Работы проводить в условиях действующего процесса отведения сточных вод;

  - Произвести демонтаж существующей запорно-регулирующей арматуры DN100: задвижки клиновые с обрезиненным клином, шаровые обратные клапана без демонтажа павильона и без перекрытия среды;

  - Произвести поставку и монтаж запорно-регулирующей арматуры DN150: задвижки клиновые с обрезиненным клином, шаровые обратные клапана без демонтажа павильона и без перекрытия среды;

  - Произвести демонтаж существующих шкафов управления насосами;

  - Произвести поставку и монтаж новых шкафов управления насосами без остановки работы КНС;

  - Произвести демонтаж существующих направляющих предназначенных для подъёма и опускания насосов;

  - Произвести поставку и монтаж новых направляющих предназначенных для подъёма и опускания насосов;

  - Для работы КНС ЖК «Сокольники» в автоматическом режиме предусмотреть следующие системы управления и защиты:

- автоматическое включение/выключение оборудования по командам поплавков уровня или аналоговым сигналам датчика уровня;

- возможность автоматического поддержания одинаковой наработки мото-часов ротации насосного оборудования;

- защита электрооборудования от перегрузок, перекоса фаз, пропадания фаз, отклонений от номинального значения тока и напряжения, работы «в сухую», заклинивания насоса за счет установки трансформатора тока в корпусе щита;

- возможность удаленного доступа-контроля (диспетчеризации) текущего состояния КНС ЖК «Сокольники» в целом и его частей.

- ТребованТатарстанским УФАС России Татарстанским УФАС России ия к оборудованию

Поставляемое оборудование должно быть новым (не более 6 месяцев с момента производства), не контрафактным, не бывшим в эксплуатации и/или ремонте, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей.

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать требованиям стандартов РФ, не угрожать безопасности жизни и здоровья сотрудников заказчика и охране окружающей среды.

Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории РФ. Подрядчик предоставляет сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий, конструкций на этапе поставки.

Заводской протокол испытания насоса.

Все оборудование должно иметь паспорта оборудования, сертификаты соответствия.

- Требования к работам

  - Работа на действующем объекте без нарушения технологического цикла.

  - Перед производством работ подрядчик выполняет необходимые замеры на объекте.

5.3 По готовности к началу работ на объекте подрядчик письменно уведомляет заказчика о дате и времени.

  - В процессе выполнения работ подрядчик ведет детальный фотоотчет, который предоставляет по завершению работ в виде технического отчета.

  - Работы, не учтенные в ведомости работ, но выполнение которых требуется технологией производства работ, входят в стоимость работ и выполняются подрядчиком.

  - Работы проводятся подготовленными специалистами подрядчика с использованием технической литературы завода изготовителя.

  - При выполнении работ необходимо соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, правил пожарной безопасности, предусмотренные ППБ 03-03 «Правила пожарной безопасности в РФ».

  - Рабочие, занятые производством работ, должны быть обучены безопасным приёмам работ и ознакомлены с правилами техники безопасности, а также проинструктированы об огнеопасности применяемых материалов и мерах пожарной безопасности при работе с ними.

  - При производстве работ, для обеспечения противопожарной безопасности, не загораживать проезды.

  - Обеспечить после проведения работ вывоз бытовых отходов, крупногабаритного и строительного мусора, а также иных отходов производства и потребления.

- Гарантийные обязательства

6.1 Установить гарантийный срок на объем выполняемых работ не менее 12 календарных месяцев. Гарантия на насосное оборудование, шкаф управления — согласно условиям завода изготовителя.

  - Недостатки, выявленные в гарантийный период, подлежат устранению за счет сил и средств Поставщика в течении 10 рабочих дней с даты получения письма-уведомления от Заказчика.

- Срок поставки и выполнения работ.

Срок поставки и выполнения работ: не более 90 календарных дней с даты подписания договора.

Приложение № 1 к Извещению о закупке (форма заявки на участие в закупке)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Кому: ООО «Интеграция»				                  Дата:_______________________

Изучив Извещение о проведении закупки на право заключения Договора на ___________________________________________________________________________________ (указать полное наименование и номер закупки), опубликованное ___________________________________________________________________________________ (указать дату публикации и сайт, на котором опубликовано Извещение), понимая и принимая установленные требования и условия закупки, _____________________________________ (указать полное наименование участника закупки с указанием организационно – правовой формы и адреса местонахождения (для юридического лица) / ФИО, паспортные данные и адрес регистрации (для физического лица, индивидуального предпринимателя) (далее – участник), предлагает заключить Договор _______________________________________________ (указать предмет Договора) на условиях, предусмотренных Извещением о закупке, и в соответствии с документами, входящими в состав настоящей заявки на участие в закупке.

Настоящим ____________________________ (указать полное наименование участника закупки с указанием организационно – правовой формы) выражаем согласие на поставку Товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник запроса котировок в электронной форме предлагает поставку Товара, который является эквивалентным Товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных проектом Договора;

Наименование и характеристики поставляемого Товара

| № п\п | Наименование Товара | Функциональные характеристики Товара (потребительские свойства), качественные характеристики Товара | Ед. измерения | Кол-во | Страна происхождения Товара | Номер реестровой записи в Едином реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации | Номер реестровой записи в Едином реестре промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации3 | Номер реестровой записи в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данная форма должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных, участнику необходимо указать слово «нет».

Приложение №1.1. к Извещению о закупке

(форма анкеты участника закупки)

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| № | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1. | Для юридического лица фирменное наименование участника (полное и сокращенное наименования); Для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя: ФИО |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Учредители / акционеры (перечислить наименования и организационно-правовую форму и Ф.И.О. всех учредителей / акционеров) |  |
| 3.1. | Для акционерных обществ указать состав действующего Совета директоров и перечислить Ф.И.О. членов Совета директоров с указанием периода их полномочий |  |
| 4. | Для юридического лица и для индивидуальных предпринимателей свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (указать дату, номер, кем выдано); Для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, паспортные данные (указать номер, серию паспорта, кем и когда выдан, код подразделения, сведения о дате и месте рождения, сведения о месте регистрации и месте фактического проживания) |  |
| 5. | ИНН, дата постановки на учет в налоговом органе, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО Для иностранного лица: ИНН или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН |  |
| 5.1. | ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН таких лиц |  |
| 6. | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
| 7. | Телефоны (с указанием кода города) |  |
| 8. | Факс (с указанием кода города) |  |
| 9. | Адрес электронной почты, официальный сайт |  |
| 10. | Филиалы / представительства / иные обособленные подразделения (перечислить наименования и почтовые адреса) |  |
| 11. | Размер уставного капитала |  |
| 12. | Балансовая стоимость активов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 13. | Банковские реквизиты (указать наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 14. | Орган управления Участника – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений, порядок одобрения соответствующей сделки |  |
| 15. | Ф.И.О. контактного лица Участника с указанием должности, контактного телефона, электронной почты |  |

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данную инструкцию не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

2. В графе 15 указывается уполномоченное лицо Участника на участие в закупке для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком.

3 Заполненная Участником анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных, участнику необходимо указать слово «нет».

Приложение №2 к Извещению о закупке

(ценовое предложение)

Наименование, ИНН/КПП

участника процедуры закупки: ________________________________________________________

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(Участнику закупки необходимо заполнить ниже представленную таблицу в формате EXCEL).

| № п\п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения Товара | Предлагаемая цена за ед. Товара | Общая стоимость Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итоговая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС (___%), руб. |  |  |  |  |  |  |

* В случае, если настоящая заявка подается на участие в закупке на право заключения Договора выполнения работ или оказания услуг, Участник обязан прописать предлагаемые к применению методы выполнения работ, оказания услуг, а также предлагаемые к применению технологии выполнения работ, оказания услуг. Данные предложения должны соответствовать требованиям к выполнению работ, оказания услуг, указанным в настоящем Извещении. Участник закупки вправе подготовить такие сведения в произвольной форме в виде простого описания / локально – ресурсного сметного расчета / калькуляции и т. п.

** Комиссия Заказчика при проведении оценки и сопоставлении заявок участников закупки производит оценку ценовых предложений по цене, предложенной участниками закупки, с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Часть 4.

Договор поставки оборудования и выполнения работ по его монтажу

и пуско-наладочным работам № _____________

г. Казань                                                                                                                      «__» ________2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Смежная сетевая компания «Общество с ограниченной ответственностью «Смежная сетевая компания «Интеграция» (ООО «Интеграция»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Евсеева Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице__________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с результатами определения поставщика путем проведения запроса котировок №____________, протокол ______________ от _________г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику оборудование (далее по тексту – Товар), указанное в Спецификации (Приложение №1), а также осуществить монтаж и пуско-наладочные работы, согласно Техническому заданию (Приложение №2), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке, установленном настоящим Договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора, что подтверждается соответствующими документами (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.).

1.3. Поставщик гарантирует доброкачественность и надежность поставляемых Товаров, а также то, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

1.4. Грузополучателем Товара по настоящему Договору является Заказчик.

- Цена Договора и порядок расчетов

  - Стоимость Товара определена по результатам закупки и указана в Приложении №1 к настоящему Договору. При оплате поставленного Товара Заказчик оплачивает стоимость Товара и НДС в размере ставки, предусмотренной действующим законодательством/ НДС не облагается.

Стоимость Договора может быть увеличена, в случае увеличения предусмотренного Договором объема поставляемых Товаров, но не более чем на 10 (десять) процентов. При этом не допускается изменение стоимости единицы Товара. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение.

В цену Договора включено: доставка Товара по адресу Заказчика; расходы на уплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на монтаж и пусконаладочные работы, а также все прочие расходы Поставщика, прямо или косвенно связанные с исполнением его обязанностей по настоящему Договору.

Поставщик самостоятельно несет издержки любого вида, понесенные им в ходе поставки Товара по данному Договору, включая расходы на доставку, упаковку и пр.

2.2. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика следующим образом:

путем перечисления предоплаты (аванса) в размере 50% от суммы Договора в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами и предоставления Поставщиком оригинала счета.

Оставшаяся часть в размере 50% от суммы Договора перечисляется на счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ.

2.3. Оплата Товара осуществляется в безналичном порядке в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

Стороны договорились считать датой оплаты Товара дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

В случае если Поставщик не выставил в срок счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст.169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета при условии и надлежащего оформления и представления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета.

2.4. Если дата выплат любых сумм по Договору придется на день, являющийся нерабочим днем, то выплата этих сумм будет осуществлена следующим рабочим днем.

2.5. Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия настоящего Договора не допускается. Цена Договора является фиксированной и определяется на весь срок действия Договора.

2.6. При изменении своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7.  Нормы ст. 317.1 ГК РФ не применяются к взаимоотношениям Сторон, прямо или косвенно связанных с исполнением настоящего Договора, то есть Сторона Договора, являющаяся кредитором по денежному обязательству, не имеет права на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

- Порядок, сроки и условия поставки

3.1. Поставщик обязан уведомить Заказчика о готовности Товара к передаче за 2 (Два) рабочих дня до планируемого дня поставки путем направления уведомления по факсу, телефонограммой либо по телефону (843) 212-53-00.

3.2. Место поставки и выполнения монтажных и пуско-наладочных работ: г. Казань, ул. Спартаковская, ул.  Павлюхина.

3.3. Срок поставки, монтажных и пуско-наладочных работ – не более 90 календарных дней с даты подписания договора.

3.4. Поставка Товара Заказчику осуществляется уполномоченным лицом Поставщика. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Полномочия представителей сторон подтверждаются доверенностями.

3.5. Одновременно с передачей Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы: товарную накладную, Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет на оплату и счет - фактуру, выставленный в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, а также одновременно предоставляет, при необходимости, исполнительную документацию, на основании которой были составлены акты выполненных работ, а также документы, подтверждающие полномочия лица на подписание указанных документов от имени Поставщика (приказы, доверенности и т.д.), заверенные Поставщиком надлежащим образом (с надписью «Копия верна», подписью уполномоченного лица и печатью Поставщика), сопроводительную документацию на Товар.

3.6. Все счета-фактуры, оформляемые на поставку Товара по Договору, должны быть оформлены в соответствии с законодательством РФ, на основании данных, приведенных в Спецификации.

3.7. В документах, указанных в п. 3.6. Договора, наименования Товаров, единицы измерения и цены приводятся в точном соответствии со Спецификацией.

3.8. В случае отсутствия или ненадлежащего оформления счета-фактуры и/или оригинала счета и/или товарной накладной Поставщик обязуется заменить/предоставить указанные документы в течение 3 (трех) рабочих дней, начиная со дня выявления соответствующего нарушения.

3.9. Право собственности на Товар, риск случайной гибели или повреждения (порчи) Товара переходит от Поставщика к Заказчику после подписания Акта выполненных работ уполномоченным представителем Заказчика. До этого момента риск случайной гибели или порчи Товара несет Поставщик.

3.10. При обнаружении недостатков во время приёмки Товара, несоответствий условиям настоящего Договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, Заказчик уведомляет об этом Поставщика.

3.11. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством и комплектностью Товара в части видимых недостатков в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня приемки Товара, а в части скрытых недостатков (при обнаружении недостатков в период гарантийной эксплуатации Товара) - в течение Гарантийного срока, исчисляемого с момента приемки Товара. Поставщик в данном случае обязан в безусловном порядке безвозмездно устранить выявленные дефекты за свой счёт в установленные Заказчиком сроки (заменить Товар) и/или оплатить за свой счет ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам и/или компенсировать Заказчику затраты на устранение вышеуказанных недостатков.3.12. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара, если в результате приемки Заказчиком установлено соответствие количества, качества и упаковки Товара, указанного в сопроводительных документах.

3.13. Поставщик обязан принять и заменить Товар, имеющий скрытые недостатки, обнаруженные в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предоставления Заказчиком акта о выявлении скрытых недостатков Товара, подписанного Сторонами.

- Права и обязанности сторон

4.1. По настоящему Договору Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

4.1.2 Поставщик обязуется поставить Товар, указанный в п. 1.1 настоящего Договора, согласно действующему законодательству о стандартизации, а именно использовать все действующие на момент действия Договора СанПиНы, СНиПы, ГОСТы и пр.

4.1.3. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию.

4.1.4. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.

4.1.5. При возникновении недостатков Товара устранить их в сроки, согласованные Сторонами, с даты принятия Товара, составления акта и передачи акта Поставщику.

4.1.6. При наступлении гарантийных случаев устранять недостатки в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.7. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента их возникновения.

4.1.8. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств.

4.1.9. Исполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

4.1.10. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки.

4.2. По настоящему Договору Заказчик обязан:

4.2.1. Произвести оплату Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.2.2. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

4.2.3. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр Поставщику.

4.3. По настоящему Договору Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документа в установленные настоящим Договором сроки.

4.4. По настоящему Договору Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего Договора и с надлежащим образом оформленными сопроводительными документами в установленный срок.

4.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии поставляемого Товара.

4.4.3. Осуществлять контроль за объемом, порядком и сроками поставки Товаров.

4.4.4. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

4.4.5. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным настоящим Договором, привлекать независимых экспертов.

4.4.6. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приёмке Товара либо при наступлении гарантийных случаев.

- Гарантии качества

5.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества и комплектности поставляемого Товара требованиям технических регламентов, ГОСТ, а также требованиям, обычно предъявляемым к качеству Товара такого рода.

5.2. Качество Товара Поставщик подтверждает сертификатами соответствия. Поставщик обязан передать Заказчику одновременно с оборудованием следующие документы на русском языке:

технический паспорт - по одному экземпляру;

копию сертификата соответствия TP TC 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» - по одному экземпляру;

руководство по настройке - по одному экземпляру;

инструкцию по эксплуатации - по одному экземпляру.

  - Поставщик гарантирует, что Товар является новым, не бывшем в употреблении.

  - Товар должен упаковываться в стандартную тару, отвечающую требованиям ГОСТа или технических условий и обеспечивающую сохранность Товара при перевозке и хранении.

5.5. Гарантийный срок на объем выполняемых работ не менее 12 календарных месяцев. Гарантия на насосное оборудование, шкаф управления — согласно условиям завода изготовителя.

5.6. Поставка Товара без документов, подтверждающих качество и гарантии, не допускается. В случае отсутствия сертификата качества Заказчик принимает Товар на хранение с дальнейшим предоставлением Поставщиком документов качества в течение 3 (трех) рабочих дней.

5.7. При обнаружении Товара ненадлежащего качества в процессе его эксплуатации и при условии, что недостатки Товара не могли быть установлены Заказчиком во время передачи Товара Поставщиком, Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения известить Поставщика о выявленных недостатках Товара. Вызов представителя Поставщика обязателен. В случае неявки представителя Поставщика, Заказчик вправе составить односторонний Акт о недостатках Товара, являющийся обязательным для Поставщика.

5.8. Поставщик обязуется безвозмездно устранить недостатки оборудования в течение согласованного Сторонами срока, заменить Товар ненадлежащего качества и (или) осуществить поставку недостающего количества Товара (допоставку) в десятидневный срок за свой счет, включая транспортные расходы, со дня составления Акта.

5.9. В случае существенного нарушения требований к качеству оборудования (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения данного Договора и потребовать возврата уплаченной за оборудование денежной суммы;

- потребовать замены оборудования ненадлежащего качества.

6. Монтаж и пуско-наладочные работы

6.1. Поставщик осуществляет монтаж и пуско-наладочные работы собственными силами и средствами с привлечением специалистов, имеющих соответствующую квалификацию.

Поставщик обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении работ.

6.2. После выполнения работ по монтажу Поставщик проводит испытания смонтированного оборудования и иные мероприятия для пуско-наладочных работ.

Поставщик уведомляет Заказчика о завершении работ.

6.3. Приемка выполненной Поставщиком работы производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления Поставщика о завершении работ.

6.4. После осмотра результата выполненной Поставщиком работы и при наличии положительных результатов испытаний оборудования Стороны подписывают акт приема-передачи оборудования.

6.5. В случаях, когда работа выполнена Поставщиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи оборудования.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков поставки Товара, сроков устранения недостатков, оговоренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1% от цены Договора, за каждый день просрочки обязательств, начиная со дня, следующего после истечения срока, установленного настоящим Договором, вплоть до дня фактической поставки Товара и подписания Сторонами Товарной накладной (Товарно-транспортной накладной).

7.3. В случае отказа от выполнения обязательств по Договору на любом этапе его исполнения Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 (десять) % от цены Договора.

7.4. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

7.5. В случае установления фактов недопоставки Товара Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.6. В случае поставки некачественных Товаров Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 %, но не более 30 %, от стоимости Товаров, подлежащих поставке, за каждый день с момента направления Поставщику такого уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков Товаров (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара, либо замене некачественного Товара Товаром надлежащего качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков Товаров ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков Товара/приемки Заказчиком качественных Товаров, поставленных взамен Товаров ненадлежащего качества).

7.7. В случае поставки некомплектного Товара и/или недопоставки Товара, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 %, но не более 30 %, от стоимости Товаров, подлежащих поставке в соответствующий период, за каждый день с момента направления Поставщику требования о допоставке Товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства.

7.8. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку.

- Односторонний отказ от исполнения Договора

8.1. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон.

8.2. Нарушение Договора поставки Поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- в случае установления факта предоставления Поставщиком недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке.

8.3. Заказчик вправе отказаться от заключения Договора с участником закупки в следующих случаях:

- в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) иного уполномоченного контролирующего органа;

- в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание актов федеральных органов исполнительной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения Договора.

8.4. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением Сторон.

8.5. В случае расторжения настоящего Договора, Стороны производят сверку расчётов, которой подтверждается объём Товаров, переданных Поставщиком.

- Разрешение споров между сторонами

9.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами на основании настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, должны решаться с соблюдением обязательного претензионного порядка.

Претензия должна быть оформлена в письменной форме и направлена другой Стороне нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ на нее в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии.

9.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами на основании Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

- Форс-мажорные обстоятельства

10.1.	Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

10.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана, немедленно, в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о несоблюдении данных сроков лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

10.3.	Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, крупномасштабные забастовки, исключающих или объективно препятствующих исполнению данного Договора и влекущих его расторжение) Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств.

10.5. Срок действия данного Договора автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.

10.6.	Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

- Конфиденциальность полученной сторонами информации

11.1. Сторона, получившая в ходе исполнения обязательства по настоящему Договору от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, составляющие коммерческую тайну, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны, и принять все возможные меры, чтобы защитить полученную информацию от разглашения.

Конфиденциальная информация - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании.

Под раскрытием или передачей конфиденциальной информации третьим лицам понимается любое умышленное или непредумышленное ознакомление в любой форме Поставщиком (его должностными лицами, работниками, партнерами) третьих лиц, будь то юридические или физические лица, со сведениями, представляющими конфиденциальную информацию Заказчика, за исключением предоставления доступа к сетевым ресурсам подрядным организациям Заказчика на основании согласованных заявок.

Порядок и условия пользования такой информацией:

11.1.1. Конфиденциальная информация и Носители конфиденциальной информации, а также ее копии и части остаются собственностью Заказчика.

11.1.2. Информация, запрашиваемая государственными органами в пределах их компетенции, может быть выдана только по предварительному согласованию соответствующей Стороны – владельца информации. Уведомление о согласовании должно быть представлено в письменном виде и содержать указание на положение закона, в силу которого соответствующая Сторона обязана представить информацию, а также все необходимые характеристики запрашиваемой информации.

11.1.3. Сведения, раскрытые Заказчиком Поставщику в рамках настоящего Договора, не считаются Конфиденциальной информацией в следующих случаях:

- если они были известны третьим лицам уже в момент их раскрытия в рамках настоящего Договора или стали известны им впоследствии, но не по причине небрежности Заказчика;

- если они были должным образом получены Заказчиком от третьей стороны без ограничений в отношении раскрытия или использования;

- если они раскрыты Заказчиком по требованию государственных органов, органов местного самоуправления, для осуществления возложенных на них задач и функций.

11.1.4. Сторона обязана незамедлительно сообщить другой Стороне о допущенном ей, либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.

11.1.5. При утере или Разглашении конфиденциальной информации Заказчик вправе организовать двухстороннее расследование, направить к Поставщику уполномоченных лиц, а Поставщик обязуется предоставить Заказчику всю необходимую информацию.

11.1.6. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения настоящего Договора в течение 5 (пяти) лет.

- Заверения об обстоятельствах и возмещение имущественных потерь

12.1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик гарантирует, что:

- обладает ресурсами и разрешениями, которые необходимы для исполнения настоящего Договора;

- им уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

- все операции по настоящему Договору отражены в его первичной документации, в бухгалтерской, налоговой и любой иной отчетности, обязанность ведения которой возлагается на него;

- им не осуществляется и не будет осуществляться уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности.

12.2. Поставщик обязуется:

-  по требованию Заказчика или иных органов копии документов, относящихся к исполнению обязательств по настоящему Договору и подтверждающих заверения, указанные в настоящем Договоре, в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса;

- содействовать в устранении нарушений, которые повлекли или могут повлечь возникновение убытков, потерь Заказчика при получении от Заказчика сообщения о выявлении таких нарушений, мотивированного справкой, письмом, сообщением или ином документом, полученным Заказчиком от налогового органа, органов внутренних дел или иных государственных органов.

12.3. Поставщик в случае нарушения, неисполнения или ненадлежащего исполнения им гарантий, заверений, указанных в настоящем разделе, либо ненадлежащего исполнения им обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством, либо признания его неблагонадежным, в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ, возмещает Заказчику все имущественные потери Заказчика в размере:

- сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании добровольного отказа Заказчика от применения вычетов НДС по операциям с Поставщиком или на основании решения налогового органа о доначислении НДС/решения налогового органа об отказе Заказчику в применении налоговых вычетов по НДС, решений (требований) налогового органа об уплате пеней и штрафов на указанный размер НДС (для Договоров с плательщиками НДС);

- сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании добровольного отказа Заказчика или на основании решения налоговых органов о доначислении налога на прибыль вследствие признания неправомерными для целей уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль расходов, которые были произведены Заказчиком по настоящему Договору, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер налога на прибыль.

Для подтверждения факта недостоверности заверений или неисполнения гарантий, данных Поставщиком, в целях взыскания имущественных потерь, достаточным доказательством будет являться решение (требование) налогового органа, вне зависимости от факта его обжалования в установленном законом порядке и/или иные документы, подтверждающие обоснованность исключения Заказчика из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль расходов и/или отказ от принятия вычетов по НДС.

Возместить Заказчику указанные потери Поставщик должен в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня предъявления Заказчиком претензии в адрес Поставщика.

В случае привлечения третьих лиц по настоящему Договору ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по уплате НДС третьими лицами перед Заказчиком несет Поставщик в полном объеме.

12.4 Нарушение Поставщиком заверений или неисполнение гарантий, каждое из которых признается имеющим существенное значение для Заказчика, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчиком от Договора путем письменного уведомления, при этом Поставщик в таком случае не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо убытков и/или расходов, вызванных отказом Заказчика от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает Заказчика права на возмещение имущественных потерь, взыскания убытков или неустойки.

- Прочие условия

13.1.	Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они будут оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Все приложения, дополнительные соглашения и протоколы к настоящему Договору, содержащие дополнения и изменения к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью.

13.2.	Стороны не имеют право передавать права и обязательства по настоящему Договору, в том числе осуществлять перевод долга, уступку права требования третьим лицам без предварительного письменного извещения другой Стороны.

13.3.	Все вопросы, не согласованные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

13.4. Действие Договора прекращается в случае расторжения Договора по соглашению Сторон или по инициативе одной из Сторон в случае грубого и/или систематического нарушения другой Стороной условий Договора.

13.5. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми Договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего Договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем почтовой связи по адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

13.6. В случае, если какая-либо часть, пункт или условие данного Договора будут признаны невыполнимыми или недействительными, все остальные части, пункты или условия Договора остаются в силе.

13.7.   Стороны договорились о возможности осуществлять документооборот в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. В случае невозможности выставления документов в электронном виде, в том числе по причинам технического характера или отсутствия связи, допускается оформление и выставление первичных документов на бумажном носителе.

13.8.  В соответствии с  Федеральным законом 63-ФЗ от 06.04.2011г. «Об электронной подписи» (ст.6), Законом 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» (ст.9),  Налоговым кодексом РФ (ст.169), Стороны признают юридическую силу электронных документов (счетов-фактур, Товарных накладных, актов приемки-передачи, актов выполненных работ, универсальных передаточных документов, актов сверки взаиморасчетов и иных документов), подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, наравне с документами на бумажном носителе.

13.9. Электронные документы изготавливаются, принимаются и передаются Сторонами в электронно-цифровой форме без их последующего обязательного предоставления на бумажном носителе. Стороны договорились самостоятельно осуществлять все необходимые для применения электронного документооборота мероприятия, в том числе заключить соответствующий Договор со специализированным оператором электронного обмена и получить усиленные квалифицированные электронные подписи, а также самостоятельно нести расходы, связанные с применением электронного документооборота.

13.10.  Стороны договорились, что по мере технической возможности, в соответствии с Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», письмами ФНС № ММВ-20-3/96@ от 21.10.2013г., № ЕД-4-15/1121@ от 24.01.2014г., они стремятся применять универсальный передаточный документ (УПД), сочетающий в себе форму первичного учетного документа и счета-фактуры.

13.11.  Если Сторонами принято решение применять УПД, первичный учетный документ и счет-фактура не оформляются.

13.12. Названия разделов Договора используются исключительно для удобства и не являются частью Договора, не рассматриваются как ограничение или расширение каких-либо прав и обязанностей, вытекающих из положений Договора.

13.13. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2024 года, а в части взаиморасчетов до полного их завершения.

14. Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: Юридический адрес: 420095, РТ, г. Казань 420000, РТ, г. Казань, Территория «Химград», д. 50, помещ. 13, ИНН 1658191691 КПП 165801001 р/с 40702810629070008330 в ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» к/с 30101810200000000824 БИК 042202824 Тел.: 8(843) 2125300 E-mail: info@integration-kzn.ru Директор ____________________ /А.А. Евсеев/ м.п. | Поставщик: __________________ Юридический адрес: ИНН КПП ОГРН ОКПО ОКОПФ ОКТМО Р/с БАНК К/с БИК Тел.: E-mail: __________________ ________________/ ___________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Договору

№____от «__»___202__г

Спецификация

| № п\п | Наименование Товара | Функциональные характеристики, потребительские свойства | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения Товара | Цена за ед. Товара (с учетом НДС, руб.) | Стоимость Товара (с учетом НДС, руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая стоимость с учетом НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС (___%), руб. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Товар должен соответствовать техническому заданию (Приложение №2 к Договору поставки №________________от               2024г.).

| Поставщик: | Заказчик: ООО «Интеграция» |
| --- | --- |
| _______________________подпись М.П. | Директор ____________________ /А.А. Евсеев/ м.п. |

Приложение № 2 к Договору поставки

№ _____ от ___  ___.20___г.

Техническое задание

на поставку и монтаж оборудования

канализационной насосной станции (КНС) ЖК «Сокольники»

1. Общие сведения

Канализационно-насосная станция (далее КНС ЖК «Сокольники») расположена по адресу: РТ, г. Казань, ул. Спартаковская  и предназначена для сбора и перекачивания сточных вод и отходов, поступающих по безнапорным (самотечным) сетям хозяйственно-бытовой канализации от жилых домов и административных зданий ЖК «Сокольники» с последующей транспортировкой стоков по напорным трубопроводам в централизованную систему МУП «Водоканал».

Год постройки КНС ЖК «Сокольники» - 2014.

Год ввода в эксплуатацию – 2014.

Конструкция здания КНС ЖК «Сокольники» представляет собой павильон из металлического профлиста с покрытием из краски с каркасом из металлопроката различного сечения, размер павильона 3,5х3,5х2 метра.

В павильоне КНС установлено:

- Шкаф управления насосным оборудованием;

- Контрольно-измерительные приборы (КИПиА);

- Система удаленного доступа и оповещения о работе оборудования;

- Подъемный механизм: таль ручная, электрическая для подъема насосов;

- Радиаторы отопления электрические;

- Вентиляция приточная/вытяжная;

- Корзина уловитель;

- Камера видеонаблюдения;

Корпус КНС.

Корпус КНС вертикального исполнения, материал армированный стеклопластик, диаметр D=2,0 м, глубина Н=5,0 м.

Глубина подземной части 5,0 м.

Оборудование корпуса КНС составляет:

- Насосный агрегат Amarex KSB KRTK 100-315/164UG-S с кабелем – 2 комплекта;

- Автоматическая трубная муфта – 2 комплекта;

- Направляющие трубы из нержавеющей стали, предназначенные для подъема-опускания насосов – 2 комплекта;

- Датчики контроля уровня (поплавковые) – 2 шт.;

- Комплект запорно-регулирующей арматуры – 2 шт.;

Пуск и остановка насосов осуществляется в ручном/автоматическом режимах.

- Комплектность поставки

2.1. В существующий корпус КНС, вертикального исполнения, материал стеклопластик поставляется насосный агрегат в комплекте с автоматической трубной муфтой DN150/DN150 с кабелем 10 м. – 2 шт., в т.ч.:

- направляющие трубы из нержавеющей стали, предназначенные для подъема-опускания насосов – 2 шт.;

- напорный трубный узел DN 150 - 2 шт.;

- шаровой обратный клапан DN 150 - 2 шт.

- задвижка клиновая DN 150 - 2 шт.

2.2. Шкаф управления 2-мя насосами при помощи поплавковых выключателей наружного исполнения УХЛ 1, IP54, 2 ввода с АВР, пуск плавный, с трансформатором тока, учет мото-часов. - 1 шт.

- Объем работ

Произвести поставку оборудования с последующей установкой в существующий корпус КНС, и включением в существующую технологическую линию на насосной станции по адресу: ЖК «Сокольники» по адресу: г. Казань, ул. Спартаковская, ул.  Павлюхина.

  - Произвести очистку заглубленного колодца перед проведением работ;

  - Работы проводить в условиях действующего процесса отведения сточных вод;

  - Произвести демонтаж существующего насосного оборудования Amarex KRTK 100-315/164UG-S в комплекте с автоматической трубной муфтой;

  - Произвести поставку и монтаж насосного оборудования Amarex KRTK 100-315/164UG-S автоматической трубной муфтой или его эквивалента;

  - Произвести демонтаж существующей запорно-регулирующей арматуры. Работы проводить в условиях действующего процесса отведения сточных вод;

  - Произвести демонтаж существующей запорно-регулирующей арматуры DN100: задвижки клиновые с обрезиненным клином, шаровые обратные клапана без демонтажа павильона и без перекрытия среды;

  - Произвести поставку и монтаж запорно-регулирующей арматуры DN150: задвижки клиновые с обрезиненным клином, шаровые обратные клапана без демонтажа павильона и без перекрытия среды;

  - Произвести демонтаж существующих шкафов управления насосами;

  - Произвести поставку и монтаж новых шкафов управления насосами без остановки работы КНС;

  - Произвести демонтаж существующих направляющих предназначенных для подъёма и опускания насосов;

  - Произвести поставку и монтаж новых направляющих предназначенных для подъёма и опускания насосов;

  - Для работы КНС ЖК «Сокольники» в автоматическом режиме предусмотреть следующие системы управления и защиты:

- автоматическое включение/выключение оборудования по командам поплавков уровня или аналоговым сигналам датчика уровня;

- возможность автоматического поддержания одинаковой наработки мото-часов ротации насосного оборудования;

- защита электрооборудования от перегрузок, перекоса фаз, пропадания фаз, отклонений от номинального значения тока и напряжения, работы «в сухую», заклинивания насоса за счет установки трансформатора тока в корпусе щита;

- возможность удаленного доступа-контроля (диспетчеризации) текущего состояния КНС ЖК «Сокольники» в целом и его частей.

- Требования к оборудованию

Поставляемое оборудование должно быть новым (не более 6 месяцев с момента производства), не контрафактным, не бывшим в эксплуатации и/или ремонте, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей.

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать требованиям стандартов РФ, не угрожать безопасности жизни и здоровья сотрудников заказчика и охране окружающей среды.

Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории РФ. Подрядчик предоставляет сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий, конструкций на этапе поставки.

Заводской протокол испытания насоса.

Все оборудование должно иметь паспорта оборудования, сертификаты соответствия.

- Требования к работам

  - Работа на действующем объекте без нарушения технологического цикла.

  - Перед производством работ подрядчик выполняет необходимые замеры на объекте.

  - По готовности к началу работ на объекте подрядчик письменно уведомляет заказчика о дате и времени.

  - В процессе выполнения работ подрядчик ведет детальный фотоотчет, который предоставляет по завершению работ в виде технического отчета.

  - Работы, не учтенные в ведомости работ, но выполнение которых требуется технологией производства работ, входят в стоимость работ и выполняются подрядчиком.

  - Работы проводятся подготовленными специалистами подрядчика с использованием технической литературы завода изготовителя.

  - При выполнении работ необходимо соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, правил пожарной безопасности, предусмотренные ППБ 03-03 «Правила пожарной безопасности в РФ».

  - Рабочие, занятые производством работ, должны быть обучены безопасным приёмам работ и ознакомлены с правилами техники безопасности, а также проинструктированы об огнеопасности применяемых материалов и мерах пожарной безопасности при работе с ними.

  - При производстве работ, для обеспечения противопожарной безопасности, не загораживать проезды.

  - Обеспечить после проведения работ вывоз бытовых отходов, крупногабаритного и строительного мусора, а также иных отходов производства и потребления.

- Гарантийные обязательства

6.1 Установить гарантийный срок на объем выполняемых работ не менее 12 календарных месяцев. Гарантия на насосное оборудование, шкаф управления — согласно условиям завода изготовителя.

  - Недостатки, выявленные в гарантийный период, подлежат устранению за счет сил и средств Поставщика в течении 10 рабочих дней с даты получения письма-уведомления от Заказчика.

- Срок поставки и выполнения работ.

Срок поставки и выполнения работ: не более 90 календарных дней с даты подписания договора.

| Поставщик: | Заказчик: ООО «Интеграция» |
| --- | --- |
| _______________________подпись М.П. | Директор ____________________ /А.А. Евсеев/ м.п. |

Требование установлено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. №925 «О приоритете Товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020г. № 2013 «О минимальной доле закупок Товаров российского происхождения».

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных Товаров.

, 3, 4 Заполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020г. № 2013 «О минимальной доле закупок Товаров российского происхождения».

В отношении промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, а также на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, и в отношении радиоэлектронной продукции: Участник закупки указывает номер реестровой записи в Едином реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, номер реестровой записи в Едином реестре промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации и номер реестровой записи в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции, в случае наличия предлагаемой им продукции в вышеуказанных реестрах.

Отсутствие в заявке Участника закупки указания на то, что предлагаемая продукция включена в Единый реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, в Единый реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации и в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и (или) отсутствие указания номера реестровой записи в означенном реестре и (или) указание несуществующего номера реестровой записи в означенном реестре, влечет за собой признание такой заявки предлагающей Товар иностранного происхождения, вне зависимости от указания (декларирования) страны происхождения Товара.

Данное требование установлено с целью расчета стоимости Товаров российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. №925.

Требование установлено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016г. №925 «О приоритете Товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных Товаров.