Приложение №1 к документации

запроса предложений в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ:

АНО «Фонд развития города Иннополис»

Директор

____________________ А.Р. Хабибуллин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(далее - Задание)

- Наименование закупки: Выполнение работ по созданию (разработке) автоматизированной системы на базе искусственного интеллекта «Городской AI - бот».

2. Термины и сокращения

AI-бот – программное обеспечение на базе больших языковых моделей, которое обучается на базе знаний Заказчика и из сторонних источников, определяемых заказчиком и закрывает типовые обращения без участия оператора, но при соблюдении определенных условий эскалирует диалог на оператора.

Usedesk — это российская омниканальная helpdesk-платформа для автоматизации клиентской поддержки. Она собирает сообщения из всех каналов в одно окно и помогает операторам отвечать быстрее.

Тикет — это любое входящее обращение клиента (письмо, сообщение в мессенджере или чате, телефонный звонок), которое превращается в единую карточку для работы службы поддержки.

Саммари - функция, которая автоматически анализирует длинную переписку и выделяет главную суть обращения.

Сценарий - алгоритм работы AI-бота.

Бэкенд — это «мозг» системы, который скрыт от глаз пользователя. Если админ-панель — это кнопки и графики, то бэкенд — это код и серверная часть, которые заставляют всё это работать.

LLM-провайдер — это сторонний сервис (поставщик), который предоставляет «мозги» нейросети для обработки текстов.

Админ-панель – Панель управления программным продуктом.

3. Введение

Цель создания автоматизированной системы на базе искусственного интеллекта «Городской AI - бот» - увеличить удовлетворенность жителей города Иннополис путем оперативного ответа на обращения, разгрузить консьерж-сервис, улучшить аналитику по возникающим инцидентам в городе.

Тип создаваемого продукта: автоматизированная система на базе искусственного интеллекта «Городской AI - бот» с входными окнами: TG чат-бот и MАХ чат-бот, виджет на сайте innopolis.ru, телефония. Возможность интеграции со сторонними мессенджерами. Административная панель системы в веб приложении (сайт).

4. Место выполнения работ: удаленно по месту нахождения Подрядчика через информационно-телекоммуникационную сеть в той части, в которой это допустимо технологически и не влечет ухудшение качества работ.

5. Место передачи результата работ (этапов работ): 420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, г. Иннополис, ул. Спортивная, д.114, помещение 1076.

6. Общий срок выполнения работ: 131 (Сто тридцать один) календарный день с даты заключения договора. Срок выполнения этапа работ определяется Сторонами в Календарном плане выполнения работ, который после подписания является неотъемлемой чатсью настоящего Договора.

7. Описание готового продукта:

Автоматизированная система на базе искусственного интеллекта AI-бот — виртуальный помощник города Иннополис, доступный жителям и гостям города:

- отвечает на вопросы о городской инфраструктуре, услугах, событиях, транспорте, жилье, благоустройстве и т.д.;

- помогает оформлять обращения в Консьерж Сервис путем создания тикетов в систему Usedesk (https://usedesk.ru/) по заранее согласованному шаблону с заказчиком;

- ведет диалоги на естественном языке (русский, татарский, английский), включая голосовые запросы.

Целевое состояние — интеллектуальный ассистент, понимающий смысл запросов и контекст диалога, работающий по нескольким сценариям и каналам, с понятной аналитикой для Консьерж сервиса.

Архитектура системы должна предусматривать возможность подключения любых аналогичных мессенджеров (Viber, WhatsApp, WeChat и др.) без изменения логики AI-ядра и бэкенда — за счет реализации отдельных адаптеров каналов.

8. Функции ИИ-модуля (интеллектуальное ядро системы):

  - Понимание естественного языка

- извлечение намерения пользователя,

- выделение сущностей (адрес, дата, объект инфраструктуры, тип проблемы и другие данные, предоставленные пользователем, необходимые для обработки запроса),

- определение типа запроса: информационный, жалоба, ЧП, бытовой вопрос, туристический запрос и другие смысловые составляющие. Разбивка по тематикам будет предоставлена заказчиком.

  - Генерация ответов

- формирование связного ответа на языке запроса от пользователя с учетом базы знаний и контекста диалога;

- построение уточняющих вопросов, если информации недостаточно;

- формирование человеко-понятных саммари для тикетов Usedesk (шаблона обращения от пользователя).

  - Диалоговое управление и контекст

- поддержка контекста в рамках текущей сессии (несколько шагов диалога);

- учет предыдущих реплик пользователя (например, последовательные уточнения: «а вечером?», «а для гостей?»);

- сохранение минимально необходимого контекста профиля (житель/турист, язык общения, предпочтения).

  - Классификация для маршрутизации

- определение категории запроса (например, ЖКХ, благоустройство, транспорт, мероприятия, жилье, услуги МФЦ и т.п.) Список тематик предоставляет заказчик;

- определение необходимости эскалации оператору:

- низкая уверенность ответа;

- явная просьба «соедините с человеком/оператором»;

- эмоционально негативный/агрессивный тон;

- упоминание ЧП (пожар, запах дыма, авария, угрозы и аналогичные триггеры).

  - Работа с голосом

- на этапе 1 — обработка голосовых сообщений в мессенджерах (распознавание речи, далее обработка как текста);

- на этапе 4 — участие в телефонии (распознавание входящих звонков, генерация голосового ответа).

  - Поддержка аналитики

- сортировка запросов по темам и тональности для последующей аналитики;

- оценка успешности ответа (по шаблонам фраз, лайкам/дизлайкам, эскалациям).

Входные данные:

- текстовые сообщения пользователей в мессенджерах и виджете;

- голосовые сообщения;

- события и сообщения из групповых чатов;

- данные о пользователе из контекста диалога (роль — житель/турист, язык);

- служебный контекст: история диалога, результаты предыдущих шагов, статус тикета.

Выходные данные: [plain text + JSON]

текст ответа пользователю;

структурированные данные для бэкенда:

- класс запроса,

- список сущностей,

- уровень уверенности,

- флаг необходимости эскалации,

- саммари для тикета.

  - Определение и профилирование роли пользователя

- Система автоматически определяет ролевой контекст пользователя (житель/турист/сотрудник организации) на основе анализа семантики его запросов.

- Житель: вопросы о ЖКХ, управляющих компаниях, аренде/продаже жилья, соседских чатах, работе МФЦ, регистрации, детских садах/школах.

- Турист/Гость: вопросы об отелях, хостелах, достопримечательностях, мероприятиях, транспорте до Казани, аренде самокатов.

- Сотрудник: вопросы о пропусках на территорию ОЭЗ, работе технопарка, парковках для сотрудников, столовых.

- Определенная роль сохраняется в профиле пользователя (в рамках сессии и между сессиями) для обеспечения контекстной релевантности ответов. Роль может быть изменена при смене тематики вопросов или вручную по запросу пользователя (например, команда "я турист")

9. Этапы выполнения работ:

Работы по созданию городского AI-бота выполняются в 4 этапа. Каждый этап дает законченный, полезный для жителей и гостей города результат и может запускаться в продакшн отдельно. Этапы взаимосвязаны, но функциональность спроектирована модульно, при необходимости можно было исключать или переносить отдельные блоки.

1 Этап: базовый AI-бот и админ панель.

2 Этап: Интеграция AI-бота с Usedesk и подключение операторов.

3 Этап: Групповые чаты и мониторинг.

4 Этап: Телефония и голосовой канал.

Подрядчик согласовывает результат работ по каждому этапу с Заказчиком, при необходимости осуществляя доработки, требующиеся для утверждения Заказчиком работ.

10.  Требования к выполнению этапов работ:

10.1. Этап 1: Создание базового AI-бота и админ-панели.

10.1.1. Цель этапа: Создание AI-версии бота с пониманием естественного языка, поддержкой голосовых сообщений, базовой аналитикой и админ-панелью для управления базой знаний и просмотром диалогов.

10.1.2. Исходные данные:

Существующая база знаний/справочник города (структура, контент).

Требования к целевым сценариям жителей и туристов.

Требования по ПДн и информационной безопасности.

Доступы к инфраструктуре (сервер, домен админ-панели и т.п.). Инфраструктура определяется совместно с заказчиком с учетом требований к обработке персональных данных.

Доступ к сайту Innopolis.ru, где будет расположен виджет

10.1.3. Работы этапа:

Проектирование целевой архитектуры бота (бот-платформа, алгоритм обработки пользовательского запроса (агентская система), БД, админ-панель).

Интеграция AI-модуля для понимания естественного языка (принятие решений агентом + генерация ответа).

Настройка диалогов в приватном чате (Telegram, МАХ + виджет на сайте): приветствие, выбор роли (житель/гость), меню категорий, свободный ввод.

Обработка голосовых сообщений: транскрипция → текстовый пайплайн.

Перенос/структурирование базы знаний, настройка связки «интент → статьи/ответы».

Реализация лайк/дизлайк под ответами, логирование оценок.

Выделение и логирование потенциальных ЧП (ключевые слова, фразы).

Разработка админ-панели (отдельный сайт) c ролями: суперадмин / админ / модератор.

Раздел «База знаний»: создание/редактирование/поиск, журнал изменений.

Раздел «Аналитика»: количество обращений, топ-тем, доля оценок, выделение ЧП-запросов.

Раздел «Диалоги»: просмотр истории диалогов, фильтры.

Раздел «Массовые рассылки», с возможностью выборки получателей

Настройка базовых мер безопасности (аутентификация в админке, логирование, хранение данных).

Развертывание тестового и боевого контура.

Первичное наполнение базы знаний и тестирование с заказчиком.

10.1.4. Результат работ по этапу:

Бот в Telegram, МАХ и виджет для сайта с AI-ответами на текстовые и голосовые запросы.

Рабочая админ-панель с ролями, базой знаний, аналитикой и просмотром диалогов.

Настроенный механизм оценки ответов (лайк/дизлайк) и логирование сигналов о ЧП.

10.1.5. Критерии приемки:

Бот корректно отвечает на типовые запросы жителей и туристов в текстовом формате (по заранее согласованному набору тестовых сценариев).

Админ-панель доступна, ролевая модель работает (суперадмин/админ/модератор видят только свои разделы).

Изменение статьи в базе знаний через админку отражается в ответах бота без доработки кода.

Лайк/дизлайк фиксируются и отображаются в аналитике.

В аналитике видны базовые метрики (количество и динамика обращений по времени, топ-тем, базовые данные по ЧП-триггерам).

Нет критических ошибок (падений, утечек ПДн) в тестовом периоде.

10.1.6. Перечень документов, подтверждающих выполнение обязательств по этапу:

1. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу 1 — в формате PDF (с УКЭП или скан с подписью) и на бумажном носителе (1 экз.).

2. Структура базы знаний и инструкция по ее обновлению — в форматах PDF и DOCX.

3. Инструкция по работе с админ-панелью для сотрудников Заказчика — в форматах PDF и DOCX.

4. Требования к серверному и системному окружению — в форматах PDF и DOCX.

5. Отчет о тестировании по согласованным с Заказчиком сценариям — в форматах PDF и DOCX.

6. Протокол приемочных испытаний этапа 1 — в формате PDF (с подписью) и на бумажном носителе (1 экз.).

7. Описание архитектуры системы (применительно к этапу 1) — в форматах PDF и DOCX, а также в редактируемом формате (Draw.io, VSDX или PlantUML).

8. Swagger/OpenAPI спецификация всех разработанных API — в форматах YAML и JSON.

9. Исходные коды, разработанные в рамках этапа 1 — в виде ZIP-архива с сохранением структуры репозитория.

10. Модель угроз безопасности информации (применительно к этапу 1) — в формате PDF (с подписью) и на бумажном носителе (1 экз.).

11. Отчет о тестировании на проникновение (применительно к этапу 1) — в формате PDF (с подписью) и на бумажном носителе (1 экз.).

12. Инструкция по развертыванию, настройке и обновлению системы — в форматах PDF и DOCX.

13. Инструкция по настройке мониторинга и интерпретации логов — в форматах PDF и DOCX.

14. Описание процедуры резервного копирования и восстановления — в форматах PDF и DOCX.

10.2. Этап 2: Интеграция с Usedesk и подключение операторов.

10.2.1. Цель этапа: обеспечить прозрачную эскалацию сложных и конфликтных запросов от бота к живым операторам через существующую систему тикетов Usedesk и дать операторам удобный канал ответа пользователю.

10.2.2.  Исходные данные:

Рабочий бот и админ-панель с этапа 1.

Доступы и API-ключи Usedesk, модель тикетов (поля, категории, приоритеты).

Сценарии работы операторов и SLA.

Согласованный список причин эскалации (по бизнес-логике и тональности).

10.2.3. Работы этапа:

Проектирование интеграции с Usedesk (карта полей, потоки данных, ошибка/ретраи).

Реализация API-интеграции: создание тикета из бота, получение статусов, доставка ответов оператора пользователю.

Настройка правил эскалации:

по уровню уверенности ИИ,

по ключевым словам, /фразам,

по эмоциональному анализу (негатив, агрессия, повторные жалобы),

по явной просьбе пользователя («нужен оператор»).

Генерация саммари обращения для оператора (ИИ-модуль, кратко и по шаблону).

Привязка тикетов к диалогам (сохранение ID тикета, синхронизация статусов).

Обновление админ-панели:

раздел «Диалоги с эскалацией» (статус, оператор, время обработки),

фильтры по типу обращения и причине эскалации.

Тестирование цепочки «бот → тикет → оператор → ответ пользователю».

Обучение операторов работе с тикетами от бота.

10.2.4. Результат работ по этапу:

Рабочая интеграция бота с Usedesk для создания и ведения тикетов.

Настроенный набор триггеров эскалации (по уверенности, лексике, тональности).

Возможность оператору отвечать пользователю через Usedesk с доставкой ответа в чат/бот.

Обновлённая админ-панель с мониторингом эскалированных диалогов.

10.2.5. Критерии приемки:

По заранее согласованным тест-кейсам сложные запросы уходят в Usedesk, создается тикет с корректным саммари и вложениями.

Ответ оператора появляется у пользователя в диалоге без потерь и задержек (не более 10 секунд).

В админ-панели видны тикеты, их статус и связь с диалогами.

При недоступности Usedesk бот корректно сообщает пользователю о невозможности создать обращение (без падений).

Нет критических потерянных или продублированных тикетов в тестовом периоде.

10.2.6. Перечень документов, подтверждающих выполнение обязательств по этапу:

1. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу 2 — в формате PDF (с УКЭП или скан с подписью) и на бумажном носителе (1 экз.).

2. Инструкция для операторов по работе с обращениями от бота — в форматах PDF и DOCX.

3. Документация по API-интеграции с Usedesk — в форматах PDF и DOCX.

4. Описание настроенных правил эскалации — в форматах PDF и DOCX.

5. Протокол тестирования интеграции — в форматах PDF и DOCX.

6. Протокол приемочных испытаний этапа 2 — в формате PDF (с подписью) и на бумажном носителе (1 экз.).

7. Актуализированное описание архитектуры системы — в форматах PDF и DOCX, а также в редактируемом формате (Draw.io, VSDX или PlantUML).

8. Актуализированная Swagger/OpenAPI спецификация — в форматах YAML и JSON.

9. Исходные коды, доработанные в рамках этапа 2 — в виде ZIP-архива с сохранением структуры репозитория.

10. Актуализированная модель угроз безопасности информации — в формате PDF (с подписью) и на бумажном носителе (1 экз.).

11. Актуализированный отчет о тестировании на проникновение — в формате PDF (с подписью) и на бумажном носителе (1 экз.).

12. Актуализированная инструкция по развертыванию, настройке и обновлению — в форматах PDF и DOCX.

13. Актуализированная инструкция по настройке мониторинга и интерпретации логов — в форматах PDF и DOCX.

14. Актуализированное описание процедуры резервного копирования и восстановления — в форматах PDF и DOCX.

10.3. Этап 3: Групповые чаты

10.3.1. Цель этапа: расширить присутствие Инны в групповых чатах (домовые/районные/тематические), помочь переводить обсуждения в конструктивный формат, фиксировать обращения и мониторить эмоциональный фон.

10.3.2. Исходные данные:

Рабочий бот и интеграция с Usedesk (этапы 1–2).

Список пилотных групповых чатов для подключения.

требования к поведению бота в группах (тон, частота ответов, что нельзя).

Список стоп-тем/фраз и ЧП-триггеров для групп (возможны отличия от приватных).

10.3.3. Работы этапа:

Настройка режима работы бота в группах:

ответы только на упоминания и реплаи,

приветственное сообщение по шаблону.

Адаптация агентской системы для обработки пользовательских запросов под групповой контекст (учет того, что бот — «гость» в чате).

Реализация сценариев:

ответ на информационные вопросы по тегу,

просьба перейти в личный чат при необходимости ПДн/деталей,

предложение оформить официальное обращение (связка с Usedesk).

Внедрение анализа тональности и триггеров токсичности/ЧП в группах.

Доработка админ-панели:

раздел по группам (список чатов, метрики по сообщениям/упоминаниям),

отчеты по негативу и ЧП-триггерам в группах.

Пилотное подключение нескольких чатов, сбор обратной связи и корректировки.

10.3.4. Результат работ по этапу:

Рабочий режим бота в групповых чатах с контролируемым поведением.

Набор настроек и правил для администраторов чатов (как правильно использовать Инну в группе).

Отчеты в админ-панели по активности и эмоциональному фону в группах.

10.3.5. Критерии приемки:

В пилотных группах бот отвечает только по триггерам и не спамит.

Конфликтные/токсичные обсуждения корректно помечаются в аналитике (по тестовым кейсам).

При вопросах, требующих ПДн, бот предлагает перейти в личный чат, а не уточняет данные в группе.

Админ-панель показывает базовую статистику по группам (кол-во обращений, негатив, ЧП-слова).

Пользователи и админы чатов не жалуются на навязчивость или некорректное поведение бота.

10.3.6. Перечень документов, подтверждающих выполнение обязательств по этапу:

1. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу 3 — в формате PDF (с УКЭП или скан с подписью) и на бумажном носителе (1 экз.).

2. Инструкция для администраторов групповых чатов — в форматах PDF и DOCX.

3. Техническое описание работы бота в групповых чатах — в форматах PDF и DOCX.

4. Отчет о пилотном подключении групповых чатов — в форматах PDF и DOCX.

5. Протокол тестирования работы бота в группах — в форматах PDF и DOCX.

6. Протокол приемочных испытаний этапа 3 — в формате PDF (с подписью) и на бумажном носителе (1 экз.).

7. Актуализированное описание архитектуры системы — в форматах PDF и DOCX, а также в редактируемом формате (Draw.io, VSDX или PlantUML).

8. Актуализированная Swagger/OpenAPI спецификация — в форматах YAML и JSON.

9. Исходные коды, доработанные в рамках этапа 3 — в виде ZIP-архива с сохранением структуры репозитория.

10. Актуализированная модель угроз безопасности информации — в формате PDF (с подписью) и на бумажном носителе (1 экз.).

11. Актуализированный отчет о тестировании на проникновение — в формате PDF (с подписью) и на бумажном носителе (1 экз.).

12. Актуализированная инструкция по развертыванию, настройке и обновлению — в форматах PDF и DOCX.

13. Актуализированная инструкция по настройке мониторинга и интерпретации логов — в форматах PDF и DOCX.

14. Актуализированное описание процедуры резервного копирования и восстановления — в форматах PDF и DOCX.

10.4. Этап 4: Телефония и голосовой канал.

10.4.1. Цель этапа: добавить голосовой канал взаимодействия с Инной (телефонный номер города), чтобы жители и гости могли получать информацию и обращаться за помощью по звонку, с возможностью перевода на оператора.

10.4.2. Исходные данные:

Рабочий бот с текстовыми сценариями (этапы 1–3).

Информация о текущей или планируемой телефонной системе (провайдер, требования).

Сценарии обработки звонков (что может делать бот, когда переводить на оператора).

Требования к качеству распознавания речи и времени реакции.

10.4.3. Работы этапа:

Проектирование схемы интеграции с телефонией (точки входа/выхода, маршрутизация).

Настройка STT (распознавание речи) и TTS (синтез речи) для русского языка.

Адаптация диалогов под голос:

короткие фразы,

повтор ключевых данных (телефон, время, адрес).

Реализация сценариев:

приветствие и маршрутизация голосовых запросов к AI-ядру,

обработка типовых запросов без оператора,

перевод на оператора (по команде пользователя или по правилам).

(При необходимости) создание тикета в Usedesk по результатам звонка.

Настройка логирования и аналитики по звонкам (кол-во, длительность, доля решенных ботом/оператором).

Пилотный запуск на ограниченной аудитории, сбор обратной связи, настройка порогов и фраз.

10.4.4. Результат работ по этапу:

Рабочий голосовой канал (номер телефона), где отвечает AI-бот.

Интеграция с существующей телефонной инфраструктурой.

Сценарии голосового диалога, адаптированные под городские задачи.

Отчеты по звонкам в админ-панели/отдельном модуле.

10.4.5. Критерии приемки:

По тестовым сценариям голосовой бот корректно распознает и обрабатывает типовые запросы (транспорт, расписание, простые справки).

Перевод на оператора работает без критичных задержек и потери соединения.

При смене провайдера телефонии сохраняется логика бота (точки интеграции документированы).

Пользователи могут завершить звонок с ощущением, что получили понятный ответ или были корректно переданы оператору.

10.4.6. Перечень документов, подтверждающих выполнение обязательств по этапу:

1. Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу 4 — в формате PDF (с УКЭП или скан с подписью) и на бумажном носителе (1 экз.).

2. Инструкция для операторов и техспециалистов по работе с голосовым каналом — в форматах PDF и DOCX.

3. Схема интеграции с телефонией — в форматах PDF и DOCX, а также в редактируемом формате (Draw.io, VSDX или PlantUML).

4. Документация по STT/TTS (распознавание и синтез речи) — в форматах PDF и DOCX.

5. Сценарии голосового диалога — в форматах PDF и DOCX.

6. Протокол тестирования голосового канала — в форматах PDF и DOCX.

7. Протокол приемочных испытаний этапа 4 — в формате PDF (с подписью) и на бумажном носителе (1 экз.).

8. Актуализированное описание архитектуры системы (итоговое) — в форматах PDF и DOCX, а также в редактируемом формате (Draw.io, VSDX или PlantUML).

9. Актуализированная Swagger/OpenAPI спецификация (итоговая) — в форматах YAML и JSON.

10. Исходные коды (полный комплект) — в виде ZIP-архива с сохранением структуры репозитория.

11. Актуализированная модель угроз безопасности информации (итоговая) — в формате PDF (с подписью) и на бумажном носителе (1 экз.).

12. Актуализированный отчет о тестировании на проникновение (итоговый) — в формате PDF (с подписью) и на бумажном носителе (1 экз.).

13. Актуализированная инструкция по развертыванию, настройке и обновлению (итоговая) — в форматах PDF и DOCX.

14. Актуализированная инструкция по настройке мониторинга и интерпретации логов (итоговая) — в форматах PDF и DOCX.

15. Актуализированное описание процедуры резервного копирования и восстановления (итоговое) — в форматах PDF и DOCX.

16. Перечень исключительных прав, передаваемых Заказчику — в формате PDF (с подписью) и DOCX, а также на бумажном носителе (2 экз.).

17. Полный комплект документации на бумажных носителях (один экземпляр) — в печатном виде, сброшюрованный и пронумерованный.

11. Доменные сущности и справочники:

  - Пользователь

- идентификатор чата (Мессенджер chat_id / телефонный номер);

- имя / username (если есть);

- статус: новый / постоянный / гость;

- тип: житель / турист / сотрудник организаций города (по явному выбору или по контексту);

- язык общения (русский по умолчанию, татарский, английский).

  - Сообщение

- тип: текст, голос, кнопка, команда (/start, /help), медиа (фото, видео — опционально);

- канал: приватный чат в мессенджере, групповой чат, виджет, звонок;

- временная метка;

- служебные метки (категория, тональность, была ли эскалация).

  - Обращение / тикет

- формируется при эскалации в Usedesk (по шаблону, согласованным с заказчиком);

- содержит: историю диалога, саммари, вложения (фото, скриншоты), контакт пользователя (если предоставлен);

- имеет статусы: открыто / в работе / решено / закрыто;

- Определена тематика запроса.

  - База знаний / справочник города (необходима возможность выбора приоритетных источников информации Инной)

- сущности: учреждения, организации, сервисы, объекты инфраструктуры, мероприятия, автобусные маршруты;

- атрибуты: название, адрес, контакты, часы работы, описание, ссылки;

- связка с категориями (транспорт, медицина, образование, досуг, жилье и т.п.);

- специальные статьи FAQ (вопрос-ответ), которые могут выдаваться как готовые шаблонные ответы.

  - Категория запроса

- ЖКХ / благоустройство (ямы, уборка снега, освещение, детские площадки и другие смысловые аналоги);

- административные услуги;

- жилье;

- транспорт;

- мероприятия / афиша;

- туризм / достопримечательности;

- другое / не классифицировано.

Предусмотреть возможность добавлять в административную панель статьи на основе диалога для дальнейшего обучения Инны.

  - Роль в админ.панели

Суперадмин — управление ролями, глобальными настройками, доступ ко всем данным и логам;

Администратор — управление базой знаний, полная аналитика, доступ к переписке;

Модератор/сотрудник — частичный доступ к переписке и аналитике, работа с диалогами и контентом без прав на системные настройки.

  - Канал / площадка

-Telegram (приватные чаты);

- МАХ (приватные чаты, группы и каналы)

- Telegram (группы и каналы — этап 3);

- веб-виджет на сайте;

- телефония (этап 4).

12. Описание экранов и сценариев.

Вместо классических экранов используются диалоговые сценарии. Ниже — ключевые сценарии для разных ролей и каналов.

12.1. Приватный чат (Telegram, МАХ / виджет)

Назначение: основной сценарий взаимодействия жителей и туристов с ботом.

Сценарий пользователя (пример):

- Пользователь запускает бота (/start).

- Бот показывает приветствие.

- Пользователь задает вопрос в свободной форме:
«Подскажите, как снять квартиру в Иннополисе и сколько это стоит?»

- ИИ:

  - определяет намерение: аренда жилья;

  - извлекает сущности: «Иннополис», «снять квартиру», «стоимость»;

  - подбирает релевантные статьи из базы знаний.

  - определяет роль пользователя (турист/житель/cотрудник организации)

- Бот формирует ответ в 1–2 абзаца, с цифрами и вариантами действий, плюс кнопки: (кнопки используем)

Пример кнопок:

  - «Частые вопросы по жилью»;

  - «Написать в управляющую компанию»;

  - «Посмотреть объявления».

- Пользователь по кнопкам углубляется или задает новый вопрос.

- Если ответ оказался неудовлетворительным, пользователь жмет «Не помогло» (дизлайк) или пишет «Хочу поговорить с оператором» — запускается сценарий эскалации (этап 2).

Логика бэкенда и ИИ:

- все входящие сообщения → обработка пользовательского запроса → intent + сущности + уверенность;

- если найден готовый ответ в базе знаний с высокой уверенностью — используется он;

- если нет — формируется генеративный ответ;

- если уверенность < порога — предлагается уточнение или эскалация;

- лайк/дизлайк логируются для последующего анализа.

Формат запроса/ответа

- Запрос в ИИ:

  - system-подсказка с ролью бота и правилами,

  - история последних N реплик (контекст),

  - текущее сообщение пользователя (текст) и, при необходимости, данные из БД.

- Ответ ИИ:

  - текст без HTML, разбитый на абзацы и списки;

  - служебные поля: предполагаемая категория, тональность, уверенность (при необходимости).

Ограничения

- Лимит длины одного ответа ≤ 1000–1500 символов; при необходимости ответ делится на несколько сообщений.

- Никаких персональных данных других людей и конфиденциальной информации.

- Не выдавать «выдуманные» факты: если нет точной информации — честно говорить, что данных нет, и предлагать альтернативу (сайт, телефон и при отсутствии альтернатив -  оператор).

Отображение информации

- Приветствие и основное меню — кнопки Telegram, МАХ, аналогичные мессенджеры / кнопки виджета с крупными подписями.

- Ответы — компактные сообщения с ключевыми цифрами и фактами, оформленными списками.

- Внизу каждого ответа:

  - кнопки действий (раскрыть подробности, перейти к связанным вопросам),

  - кнопки оценки,

  - кнопка «Обратиться к оператору» появляется при отрицательной оценке или множественных отсутствиях данных для ответа

12.2. Обработка непонятных запросов

Сценарий:

- Пользователь задает размытый или вне домена вопрос.

- Модель не уверена в ответе или не находит релевантной информации.

- Бот отвечает:
«Я не до конца поняла ваш вопрос. Пожалуйста, уточните, о какой услуге или объекте идет речь?»
и предлагает несколько тем (например, «Транспорт», «Жилье», «Мероприятия»).

- Если после уточнения все равно нет ответа — бот предлагает:

  - связаться с оператором (этап 2);

  - или дает общий ответ, что такой информации нет.

Логика бэкенда и ИИ

- Порог уверенности, ниже которого включается сценарий непонимания

- При низкой уверенности:

  - генерируется уточняющий ответ + список тем (на основе топ-5 частых категорий);

  - при выборе темы пользователем она подставляется в следующий запрос как дополнительный контекст;

  - счетчик «непонятных» обращений по конкретной фразе увеличивается и попадает в список проблемных вопросов в админке.

Формат запроса/ответа

- Запрос в ИИ:

  - исходный текст,

  - информация о том, что это «режим уточнения»,

  - выбранная пользователем тема (если уже нажата).

- Ответ ИИ:

  - короткая фраза с признанием неопределенности + перечень возможных направлений,

  - шаблонные тексты уточнения.

Ограничения:

- Не пытаться «угадать» ответ при низкой уверенности — признать ограничение.

- Не задавать слишком много уточняющих вопросов подряд (максимум 2–3 цикла уточнений), далее — предложение оператора или внешнего ресурса.

12.3. Эскалация к оператору через Usedesk (этап 2)

Назначение: подключить человека в сложных и чувствительных случаях.

Сценарий пользователя:

- Пользователь пишет: «У меня серьезная проблема, соедините с человеком»
или ставит несколько дизлайков подряд (более двух).

- Бот подтверждает:
«Сейчас передам ваш вопрос специалисту. Пожалуйста, опишите проблему максимально подробно.»

- Пользователь описывает проблему, при необходимости прикладывает фото.

- Бот формирует саммари и создает тикет в Usedesk:

  - текст обращения,

  - краткое саммари (автоматически сгенерированное ИИ),

  - категория,

  - вложения,

  - метки (негатив, ЧП, высокая срочность).

- Оператор в Usedesk видит тикет и отвечает. Ответ транслируется пользователю в том же чате.

- После завершения оператором бот может спросить оценку качества решения.

Логика бэкенда и ИИ

- Триггеры эскалации:

  - явные фразы («оператор», «человек», «живой», КС(Консьерж Сервис) или аналогичные);

  - низкая уверенность + негативная тональность;

  - определенные ключевые слова (угрозы, аварии, ЧП).

- При запуске эскалации:

  - история последних сообщений диалога + текущая проблема → промт на генерацию краткого саммари;

  - саммари + метки (тема, эмоция) + вложения → запрос в API Usedesk (создание тикета);

  - сохранение ID тикета в контексте чата для последующей синхронизации.

- При ответе из Usedesk:

  - обработчик получает новый комментарий;

  - по ID тикета находит соответствующий чат и отправляет ответ пользователю.

Формат запроса/ответа

- В ИИ:

  - «Сформируй краткое саммари обращения гражданина для оператора техподдержки» + история диалога;

  - выход — 1–3 предложения (структурированное описание).

- В Usedesk:

  - JSON с полями: тема, описание, категория, приоритет, вложения, канал = «InnaHelpBot».

Ограничения

- Не создавать тикеты без явного согласия пользователя (кроме явных ЧП)

- Не передавать в Usedesk персональные данные сверх необходимого (избыточные данные маскировать).

- Чётко обозначать пользователю, что он общается с оператором (чтобы не путать ИИ и человека).

Отображение информации

- В боте:

  - сообщение о создании обращения с номером,

  - при ответе оператора — визуальное выделение (например, «Ответ оператора: …»).

- В админ-панели:

  - список активных тикетов,

  - статус обработки,

  - быстрый переход в Usedesk.

12.4. Групповые чаты и мониторинг (этап 3).

Назначение: присутствие бота в соседских / тематических чатах Telegram для мониторинга триггерных слов с последующим уведомлением Консьерж-Службы и онлайн ответы на вопросы пользователей при прямом обращении к боту.

Предусмотреть участие бота в домовых чатах в мессенджере MAX, учитывая, что чаты находятся под управлением МинСтрой РТ, где мы не являемся администраторами. В случае, если это условие не позволяет интегрировать бота, то предложить варианты взаимодействия с жителями и гостями.

Сценарий:

- Администратор чата добавляет бота.

- Бот публикует краткое приветствие (один раз) и сообщает, как с ним взаимодействовать:

«Чтобы я ответила, упомяните меня через @ или ответьте на мое сообщение.»

- Бот по умолчанию молчит и отвечает только:

  - на прямое упоминание @InnaHelpBot;

  - или на ответ на свое сообщение.

- Пользователь в группе пишет: «@InnaHelpBot, когда выключат отопление?»

- Бот отвечает реплаем с информацией.

- Если вопрос требует персональных данных или дальнейшей работы — бот просит перейти в личный чат.

Логика бэкенда и ИИ

- В группах бот:

  - реагирует только на упоминание или ответ на свои сообщения (чтобы не спамить);

  - анализирует сообщение на тему и тональность;

  - при высокой агрессии/тревожности и наличии ключевых слов из списка ЧП маркирует событие как потенциальное ЧП и подсвечивает в админке. (создание тикета в Usedesk)

- Для обращений, требующих деталей, бот переводит диалог в личный чат (отправляет пользователю кнопку/ссылку «Продолжить общение в личных сообщениях»).

Формат запроса/ответа

- В ИИ добавляется информация о типе чата (group) и количестве участников (может использоваться для выбора тона).

- Ответы — короткие, без лишних деталей, с предложением «уйти» в приватный чат при необходимости персональных данных.

Ограничения

- Не отвечать на каждое сообщение в группе без явного триггера.

- Не раскрывать в группе персональные данные (адрес квартиры, ФИО и т.п.).

- В спорных ситуациях не становиться «участником спора», а переводить разговор в конструктив.

Отображение информации

- Ответы — реплаи на конкретное сообщение пользователя.

- Минимум текста, максимум — ссылки и кнопки «Оформить обращение», «Перейти в чат с Инной».

- В админке — отдельный раздел по группам: список групп, количество обращений, тематика обсуждаемых вопросов, выявленные «горячие точки» по тональности.

12.5. Телефония (этап 4). Телефония заказчика - Манго.

Сценарий пользователя

- Пользователь звонит на городской номер, привязанный к боту.

- Бот через TTS приветствует:
«Здравствуйте, вас приветствует виртуальный помощник города Иннополис “Инна”. Кратко опишите, чем я могу помочь.»

- Пользователь формулирует запрос голосом (например: «Когда следующий автобус до Казани?»).

- Система распознавания речи преобразует голос в текст, далее срабатывает стандартный пайплайн обработки запроса пользователя.

- Бот выдаёт ответ голосом (TTS), например:
«Ближайший автобус до Казани отправляется в 15:40 от остановки “Университет”. Повторяю: в 15:40.»

- Если вопрос сложный, бот может:

  - попросить повторить и уточнить,

  - предложить отправить подробную информацию в мессенджере.

  - предложить перевод на оператора.

- При переводе на оператора звонок передается в колл-центр/ответственному специалисту, при этом короткое саммари с указанием тематики запроса отправляется в Usedesk.

Логика бэкенда и ИИ

- Телефонный шлюз → STT → текст → обработка запроса пользователя → текст → TTS → аудио.

- Порог уверенности для голосового канала может быть выше, чем для текста (голосовая речь чаще содержит шум).

- Ограничение по длине ответа — ИИ генерирует короткий текст, разбиваемый на фразы длиной 1–2 предложения.

- При повторных неудачах распознавания (несколько раз «не расслышала») — предложение переключиться на чат или операторскую линию.

Формат запроса/ответа

- В ИИ:

  - текст из STT + пометка «voice_call»,

  - без истории (или с очень коротким контекстом, чтобы не растягивать диалог).

- К TTS:

  - plain text без разметки;

  - контроль произношения чисел, дат, времени (при необходимости — специальные шаблоны).

Ограничения

- Максимальная длительность одного ответа — ~30–40 секунд; длинную информацию лучше дробить.

- Не запрашивать по телефону избыточные персональные данные (паспорт, СНИЛС и т.п.).

- При подозрении на ЧП — сразу давать телефоны экстренных служб, а не пытаться решать все через бота.

Предусмотреть возможность перадресовывать звонок сразу на соответствующую службу.

Отображение информации

- Для пользователя — только голос;

- Для операторов — в админке/Usedesk отражается:

  - запись звонка,

  - расшифровка ключевых фраз,

  - созданный тикет (если был).

12.6. Массовые уведомления (информирование жителей и гостей)

Цель - обеспечить возможность оперативного информирования пользователей бота о критических и плановых событиях в городе: аварийных отключениях (вода, свет, отопление), чрезвычайных происшествиях, изменениях в работе транспорта, а также о городских мероприятиях и важных объявлениях администрации.

Сценарий администратора:

- Администратор авторизуется в административной панели и переходит в раздел «Рассылки / Уведомления».

- Нажимает кнопку «Создать новое уведомление».

- Заполняет форму создания рассылки:

- Тема рассылки (служебное поле, отображается только в админ-панели для поиска и аналитики);

- Текст сообщения (поддерживается форматирование: абзацы, списки, ссылки);

- Каналы отправки: все приватные чаты (Telegram, МАХ) с возможностью выбора конкретного мессенджера, чатов, роли получателя;

- Язык уведомления: русский / татарский / английский (опционально, с возможностью создания отдельных рассылок для разных языковых групп).

- Система отображает предварительный просмотр сообщения и запрашивает подтверждение: «Вы действительно хотите отправить уведомление всем активным пользователям? Будет отправлено N сообщений».

- После подтверждения администратора уведомление ставится в очередь на отправку

- Предусмотреть возможность отмены рассылки администратором, если она еще находится в очереди и отправка не началась.

- После текста уведомления не отображаются кнопки оценки (лайк/дизлайк) и меню, чтобы не смешивать рассылку с диалоговым режимом.

- Допустимо добавление одной кнопки под сообщением, например «Подробнее на сайте», ведущей на официальный источник информации.

- В разделе «Рассылки» также должна хранится история всех отправленных уведомлений.

- Пользователи, заблокировавшие бота или отправившие /stop, не получают уведомления

13. Требования к текстам и ответам ИИ

13.1. Язык и орфография

- язык ответа — русский, английский, татарский (в зависимости от языка запроса), без ошибок, с корректной пунктуацией;

- допустимо использование общепринятых сокращений (МФЦ, ЖКХ и т.п.), но при необходимости бот расшифровывает их;

13.2. Тон и стиль

- уважительное обращение на «вы»;

- дружелюбный, но не фамильярный тон;

- без жаргона, мата, оценочных суждений;

- при негативе пользователя — выдержанный, эмпатичный тон («понимаю ваше беспокойство», «сожалею, что возникла такая ситуация»).

13.3. Формат

- по возможности — 1–3 абзаца, без длинного сплошного текста;

- структурирование информации списками;

- ключевые цифры и факты — выделены (например, «с 09:00 до 18:00», «телефон: 112»);

- при необходимости — разбиение длинного ответа на несколько сообщений;

- в голосовом канале — короткие фразы, повтор важных данных (телефон, дата).

13.4. Лимиты

- Telegram, МАХ и аналогичные мессенджеры: до 1000–1500 символов;

- голос: <40 секунд на один ответ, далее уточнение «нужна ли дополнительная информация».

13.5. Что можно / что нельзя

Можно:

- давать справки по официальной информации города;

- объяснять порядок действий (куда обращаться, какие документы нужны);

- давать общие рекомендации (например, по благоустройству, бытовым вопросам).

Нельзя:

- давать персонализированные медицинские, юридические, финансовые консультации;

- раскрывать персональные данные других людей;

- обсуждать политику, сплетни, конфликты между людьми;

- генерировать оскорбления, дискриминационный контент;

- собирать лишние персональные данные без необходимости.

13.6. Метрики качества ИИ-модели

Точность распознавания намерений и сущностей, полнота и релевантность ответов у бота, доля успешных эскалаций при срабатывании триггеров должна быть не ниже 90%.

На этапе приемки каждого спринта/этапа исполнитель предоставляет отчет, рассчитанный на основе анализа не менее 100 репрезентативных диалогов или согласованного с заказчиком тестового набора данных.

Пороговые значения для эскалации:

- Если уверенность модели в правильности ответа <70% — бот переходит в режим уточнения (раздел 4.2).

- Если уверенность модели <50% — бот предлагает обратиться к оператору (при условии отсутствия явного ЧП-триггера).

14. Логика работы ИИ и маршрутизации

14.1. Случайная вариативность

- вариативные приветствия и прощания (несколько шаблонов, выбор случайный);

- вариативные формулировки типовых ответов при одинаковом смысле — для «человечности».

14.2. Логика по условиям

- по уверенности:

  - > порога → обычный ответ;

  - <порога → уточняющий вопрос или предложение оператора;

- по категории:

  - если «ЧП / возможная опасность» → приоритетный ответ с инструкцией и телефонами экстренных служб и при голосовом режиме соединение с экстренными службами.;

  - если «ЖКХ / благоустройство» → сбор структурированных данных (адрес, фото, описание) и создание обращения (этап 2);

- по каналу:

  - в группах — только по упоминанию;

  - в голосе — дополнительно контроль таймаута молчания.

14.3. Временные условия

- ответы по мероприятиям учитывают даты (не анонсировать прошедшие события как будущие).

15. Детализация нефункциональных требований

- Время ответа бота: <10 сек для текста, <10 сек для голоса.

- Количество поддерживаемых одновременных пользователей/сессий: исполнитель обязан предоставить расчёт нагрузки на бот, учитывая серверные мощности Заказчика и cтоимость токенов у LLM системы.

- Выбор LLM системы обсуждается с Заказчиком.

- Исполнитель предоставляет необходимые требования системы к вычислительным ресурсам серверного оборудования, производит полную установку системы на выбранной заказчиком серверной платформе, проводит тестирование на работоспособность и защиту системы в продуктовой среде перед релизом.

- Исполнитель консультирует Заказчика при выборе серверной платформы и ее услуг для системы в целях соответствия требованиям законодательства и нормативных актов в области безопасности обработки персональных данных.

Возможность увеличения мощности при росте нагрузки.

- Система должна исключать возможность нерегламентированных операций с ПДн. Алгоритмы хранения, обработки и маршрутизации данных должны быть реализованы с учетом действующих норм Федерального закона № 152-ФЗ и подзаконных актов.

- При первом запуске бота в любом канале пользователь должен явно принять пользовательское соглашение и дать согласие на обработку ПДн (например, через кнопку «Принять» с чек-боксом). Бот должен сохранять факт получения согласия.

- Бот должен предусматривать возможность удаления истории переписок и персональных данных по первому запросу пользователя (право на забвение).

- Opt-out от обучения на ваших данных.

- В Административной панели необходимо реализовать аудит действий пользователей.

- В Административной панели предусмотреть диалоговые окна уточняющими вопросами от системы о подтверждении действий администратора, что касается критических настроек системы. (Изменение глобальных настроек, Удаление статей из Базы знаний, изменение правил эскалации)

- Доступ в Административную панель должен производится с двухфакторной аутентификацией. Время сессии: 12 часов активности (с автовыходом)

В Административной панели необходимо реализовать экспорт аналитических данных в формат CSV, Excel.

16. Требования к мониторингу и алертингу.

Для обеспечения бесперебойной работы и быстрого реагирования на сбои, система должна включать:

1. Мониторинг доступности: настроить системы отслеживания uptime для всех критических компонентов: бота во всех каналах (Telegram, MAX), административной панели, API Usedesk, и голосового шлюза. Допустимый процент недоступности системы (Uptime) — не менее 99.5% в месяц.

2. Логирование ошибок: Все ошибки (исключения, таймауты, отказы LLM) должны централизованно логироваться с указанием времени, канала и контекста ошибки.

3. Система алертов: настроить отправку уведомлений (в Telegram, MAX, email) ответственным инженерам со стороны исполнителя и заказчика при наступлении критических событий:

Недоступность LLM или превышение времени ответа> 15 сек.

Недоступность API Usedesk.

Падение одного из экземпляров бота.

Резкий рост количества необработанных запросов или ошибок.

- Предусмотреть возможность отключения системы ИИ через Админ-панель с ролью Администратора отдельно по каналам и полностью. При отключенном состоянии системы, входящие сообщения должны напрямую поступать (эскалироваться) в Usedesk.

- Предусмотреть возможность шаблонных ответов, по ключевым словам, при недоступности внешней LLM.

17. Управление бюджетом на LLM

Так как стоимость использования LLM может значительно варьироваться, устанавливаются следующие требования:

- Предварительная оценка: на этапе проектирования исполнитель обязуется предоставить заказчику сравнительный анализ стоимости обработки одного запроса для 2-3 потенциальных LLM-провайдеров (например, OpenAI GPT, DeepSeek, Qwen, Yandex GPT, open-source модель на серверах заказчика).

- Механизмы контроля: В административной панели предусмотреть раздел "Мониторинг токенов", где отображается:

  - Количество потраченных токенов за день/неделю/месяц.

  - Стоимость потраченных токенов (в рублях) для каждой выбранной модели.

  - Прогнозируемый бюджет на конец месяца.

- Лимиты: предусмотреть возможность установки лимита в административной панели. При превышении лимита ответственным лицам направляется алерт.

- Информировать администратора системы о подозрительной повышенной активности и обеспечить возможностью отключения (установка лимита) определенному пользователю, со стороны которого зафиксирован повышенный поток токенов.

- Реализовать механизм кэширования ответов на часто задаваемые вопросы. Для сокращения обращений к платной LLM за каждым однотипным запросом, и чтобы сократить бюджет на токены.

18. Требования к нагрузочному тестированию

До запуска каждого этапа в продуктовую среду исполнитель обязан провести нагрузочное тестирование и предоставить отчет, подтверждающий соответствие системы заявленным требованиям.

- Профиль нагрузки: Тестирование должно имитировать реальные сценарии использования, включая:

  - Пиковые нагрузки в часы максимальной активности жителей (утро, вечер).

  - Массовые обращения при возникновении нештатных ситуаций (например, отключение воды, ЧП в городе). Количество одновременных сессий для тестирования согласовывается с заказчиком, но должно быть не менее чем в 1.5 раза выше прогнозируемой пиковой нагрузки.

- Сценарии тестирования: в ходе тестирования должны быть проверены все ключевые цепочки: получение текстового запроса, получение голосового сообщения, обращение к базе знаний, вызов LLM, создание тикета в Usedesk, обработка звонка.

- Измеряемые показатели:

  - Среднее и максимальное время ответа бота.

  - Процент успешных обработок запросов.

  - Потребление ресурсов сервера (CPU, RAM, сеть).

19. Гарантийные обязательства.

19.1. Гарантийный срок

Гарантийный срок качества результата выполненных работ составляет: 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу.

В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет устранять все выявленные недостатки (ошибки, сбои, несоответствия), выявленные в процессе эксплуатации системы, при условии, что такие недостатки:

- возникли по вине Исполнителя;

- подтверждены Заказчиком;

- препятствуют функционированию ПО в соответствии с утвержденным Техническим заданием.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:

- внесения Заказчиком изменений в программный код или аппаратную платформу без согласования с Исполнителем;

- ненадлежащих условий эксплуатации, приведших к поломке;

19.2. Классификация ошибок и время реакции (SLA)

Для обеспечения прозрачности процесса гарантийного обслуживания вводится следующая классификация ошибок и требования к срокам их устранения:

| Класс ошибки | Описание | Время исправления |
| --- | --- | --- |
| Критическая | Полная недоступность бота во всех каналах, невозможность создания тикетов в Usedesk, потеря данных. Система не выполняет свои ключевые функции. | Реакция (отключение бота при необходимости) - до 1,5 часов Исправление - до 8 часов |
| Высокая | Неработоспособность одной из функций (например, аналитика в админке, голосовой канал, обработка голосовых сообщений). Ошибки в интеграции. | Реакция (отключение бота при необходимости) - до 1,5 часов Исправление - до 3 часов |
| Средняя | Незначительные ошибки в интерфейсе админ-панели, некорректные формулировки в ответах бота (не искажающие смысл), проблемы с отображением кнопок. | Реакция (отключение бота при необходимости) - до 1,5 часов Исправление - до 24 часов |

20. Требования к патентной чистоте:

Создаваемая Система должна отвечать требованиям по патентной чистоте согласно действующему законодательству Российской Федерации. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с выполнением работ по созданию Системы, должны быть переданы Заказчику.

21.  Требования к информационной безопасности:

Система должна обеспечивать:

-  целостность данных;

- предотвращение неправомерного доступа к обрабатываемой информации, защиту от уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокировки, копирования, предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации;

- восстановление функционирования ИТ-решения, в том числе за счет создания и хранения резервных копий необходимой для этого информации.

Подрядчик обязуется обеспечивать защиту информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями ФСТЭК России.

При разработке Системы следует руководствоваться следующими НПА:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Приказ ФСТЭК России № 21;

- Требования к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119.

Система должна быть защищена от возможных DDOS-атак и иметь механизм защиты от спам-пользователей.

22. Требования к документации:

Результаты работ передаются Заказчику в порядке, определенном настоящим Техническим заданием, на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу.

Документация, разработанная Подрядчиком в результате проведения работ, передается Заказчику на бумажных носителях и в электронном виде.

Все материалы передаются с сопроводительными документами Подрядчика.

Все результирующие документы проекта должны быть согласованы с Заказчиком до их передачи Заказчику в качестве отчетных документов по соответствующему этапу работ.

Документы должны быть разработаны в соответствии с ГОСТ Р 59795-2021. В документах не должно быть дублирования информации об одном и том же объекте, действии, взаимодействии и т.п. При необходимости должны быть использованы перекрестные ссылки внутри документа (например, при ссылке на информацию, содержащуюся в приложении или другом разделе документа).