Часть 4 к документации редукциона 
в электронной форме

ДОГОВОР № __/26 Р 

г. Иннополис                                                                                                                 «____»___________2026 г.

Автономная некоммерческая организация «Фонд развития города Иннополис», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хабибуллина Айрата Рашатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и__________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице_____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с результатами определения Подрядчика путем проведения редукциона в электронной форме, протокол подведения итогов №______________от «____»_______________20___г. заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
[bookmark: _Hlk232673536]1.1. В целях оказания содействия в благоустройстве города Иннополис на основании п.2.3.50. Устава АНО «Фонд развития города Иннополис», Подрядчик обязуется выполнить Строительно-монтажные работы (СМР) по возведению двух нестационарных объектов «Павильон» на территории города Иннополис в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) и Сводным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору) и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором (далее по тексту – «Работы»). 
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются на объектах Заказчика. 
1.3. Доступ к месту выполнения работ предоставляется Заказчиком Подрядчику в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания настоящего Договора путем подписания Сторонами акта приема-передачи Площадки по форме, утвержденной Сторонами в Приложении №3 к настоящему Договору.
1.4. Наименование, объем и характеристики работ, осуществляемых по Договору, указаны в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору) и Сводном сметном расчете (Приложение №2 к настоящему Договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору: 
1.5.1. Срок начала выполнения Работ: с даты заключения настоящего Договора. 
1.5.2. Срок окончания выполнения Работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора.
1.6. Сроки выполнения Работ могут быть изменены по письменному соглашению Сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
1.7. Подрядчик гарантирует, что имеет всю разрешительную документацию (разрешения, лицензии, допуски), необходимую для выполнения Работ. Подрядчик гарантирует, что в случае привлечения субподрядных организаций для выполнения Работ, привлекаться будут те организации, которые имеют всю разрешительную документацию (разрешения, лицензии, допуски), необходимую для выполнения Работ.
1.8. Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, техническим регламентам иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе рекомендуемым), действующим на территории Российской Федерации и Республики Татарстан, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

2. Стоимость Договора и порядок расчетов
2.1. Цена (общая стоимость) Договора составляет ___________________________ в т.ч. НДС/НДС не обл., и определяется Сводным сметным расчетом (Приложение № 1 к настоящему Договору).
Общая цена Договора является твердой и может быть изменена только в случаях и в пределах, установленных действующим законодательством РФ. 
2.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующей порядке:
2.2.1. Авансовый платеж в размере 10% от общей стоимости Договора, указанной в п.2.1. настоящего Договора, что составляет ________ (_______________________) руб. 00 коп., в том числе НДС __%/НДС не обл. оплачивается Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора на основании оригинала счета Подрядчика.
2.2.2. Окончательный платеж в размере 90% от общей стоимости Договора, указанной в п.2.1. настоящего Договора, что составляет ______________________ (________________________) руб. 00 коп., в том числе НДС __%/НДС не обл., оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после выполнения Подрядчиком всего комплекса работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (далее по тексту – акт по форме №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 (далее – справка по форме №КС-3) при наличии предъявленного Подрядчиком счета-фактуры (при условии, что Подрядчик является плательщиком НДС) и счета на оплату.
2.3. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Моментом осуществления Заказчиком оплаты по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон.
2.5. Цена Договора включает все расходы Подрядчика, необходимые для исполнения своих обязательств по Договору, в т.ч. транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на материалы и оборудование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также все иные затраты, прямо не предусмотренные в Договоре, но необходимые для исполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему Договору.
2.6. При заключении настоящего Договора Подрядчик выражает свое согласие на осуществление Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления денежных средств (субсидий), полученных Подрядчиком в рамках настоящего Договора, в соответствии с законодательством, а также на запрет приобретения за счет полученных денежных средств иностранной валюты.

3. Права и обязанности Сторон
3.1.	Подрядчик обязан:	
3.1.1.	выполнить все Работы с надлежащим качеством в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, и сдать результат выполненных Работ Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию;
3.1.2.	обеспечить на Объекте безопасные условия при производстве Работ, соблюдение мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности. За нарушение этих требований ответственность несет Подрядчик; 
3.1.3.	доставить материалы и выполнить работы по возведению двух нестационарных объектов «Павильон», в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), сводным сметным расчетом (Приложение №2) в установленные Договором и Приложениями к нему срокам и с надлежащим качеством.
3.1.4. соблюдать организационный режим и порядок, установленный на Объекте;
3.1.5.	назначить своего уполномоченного представителя, ответственного за производство Работ на Объекте;
3.1.6.	по завершении Работ по Договору вывезти с Объекта свое оборудование, инструменты, технику;
	3.1.7. немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок;
3.1.8. в ходе строительно-монтажных работ информировать Заказчика о любых отклонениях от Технического задания (Приложения №1 к настоящему Контракту);
3.1.9. устранять выявленные Заказчиком дефекты, недостатки в выполненных Работах;
3.1.10. в случае необходимости проведения дополнительных работ, неучтенных в Приложении №1, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика в письменном виде и приостанавливает Работы. Возобновление Работ производится только после достижения письменного согласия обеих Сторон о размере, сроках и способе оплаты дополнительных работ;
3.1.11. нести всю ответственность за ущерб, причиненный по вине Подрядчика (субподрядчиков) в ходе Работ имуществу Заказчика, третьим лицам, Объекту, если не докажет, что ущерб возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего;
3.1.12. за свой счет заключить и поддерживать в течении всего срока действия Договора (включая гарантийный срок) договоры страхования: 
а) ответственности Подрядчика за причинение вреда жизни, здоровья и имущества третьих лиц, а также имущества Заказчика, возникающей в связи с выполнением работ по настоящему договору; 
б) имущественных рисков, связанных с возводимым объектом, строительными материалами, оборудованием и техникой Подрядчика, находящимся на площадке, от рисков утраты, гибели или повреждения (включая риски пожара, стихийных бедствий, кражи и т.д.) на полную восстановительную стоимость;
3.1.13. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и (или) законодательством Российской Федерации.
3.2. Подрядчик гарантирует: 
3.2.1. о соблюдении на протяжении всего срока действия настоящего Договора, а также после его прекращения всех требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требований налогового законодательства по уплате налогов и сборов;
3.2.2. о соблюдении его контрагентами (субподрядчиками, покупателями, поставщиками, агентами, посредниками), в том числе аффилированными лицами, связанные с ним каким-либо договором (соглашением), на протяжении всего срока действия настоящего Договора, а также после его прекращения будут соблюдать все требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требования налогового законодательства по уплате налогов и сборов;
3.2.3. В случае возникновения требований контролирующих органов, в том числе требований налоговых органов по уплате налогов и сборов к Заказчику, связанных с заключением, исполнением Подрядчиком и (или) прекращением настоящего Договора, а также иных договоров, заключенных Подрядчиком с другими лицами, перечисленными в пункте 3.2.2. настоящего Договора, Подрядчик обязуется самостоятельно исполнить указанные требования, либо выплатить Заказчику неустойку в размере предъявленных требований и расходов, понесенных Заказчиком в связи с предъявлением такого требования;
3.2.4. Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, указанную в пункте 3.2.3. настоящего Договора, на основании требования Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Подрядчиком указанного требования;
3.2.5. Прекращение настоящего Договора вне зависимости от основания (включая, но не ограничиваясь, полное исполнение, истечение срока действия, расторжение, односторонний отказ) не прекращает гарантии и обязательства Подрядчика, установленные в пунктах 3.2.2.-3.2.4. настоящего Договора;
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. сдать выполненные Работы досрочно по согласованию с Заказчиком. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе осуществить их приёмку;
3.3.2. требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случае несоблюдения Заказчиком условий настоящего Договора;
3.3.3. привлекать к выполнению Работ субподрядные организации. При этом Подрядчик несёт полную ответственность перед Заказчиком за действия, бездействие, ошибки и упущения, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств такими субподрядными организациями.
3.4.	Заказчик обязан:
3.4.1. обеспечить доступ рабочего персонала, техники, транспортных средств Подрядчика на территорию Объекта для выполнения Работ;
3.4.2. принять выполненные работы, а также оплатить их в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.5.	Заказчик вправе:
3.5.1. осуществлять технический надзор и контроль за соблюдением сроков и качеством выполнения Работ, а также проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора, технической документации, требованиям установленных стандартов, ГОСТ, ТУ и т.д.;
3.5.2. отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в настоящем Договоре, становится явно невозможным;
3.5.3. назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования поручить исправление Работ другому лицу с возложением на Подрядчика всех расходов.

4. Производство Работ
4.1.	 Взаимодействие Сторон.
4.1.1.	 В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ, Стороны назначают своих Представителей с указанием их полномочий.
4.1.2.	 Представитель Заказчика будет осуществлять:
а) проверку качества Работ; 
б) приемку Работ (по доверенности Заказчика); 
4.1.3.	 Все запросы (уведомления, требования, претензии и иные обращения Сторон), а также ответы на них передаются Представителю Стороны под роспись, либо по электронной почте с обязательным последующим направлением почтовым отправлением. Ответ на запрос должен быть направлен в течение 2 (двух) дней со дня его получения.
4.1.4.	 Передача Сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи Представителю Стороны под роспись с приложением передаваемых документов.
4.1.5.	 Документы и материалы, содержащие конфиденциальную информацию, передаются Сторонами с обязательным указанием о наличии такой информации в передаваемых документах и материалах.
4.1.6.	 В ходе выполнения Работ Подрядчик вправе запросить у Заказчика дополнительные данные или документы. Если запрашиваемые Подрядчиком данные или документы имеются в распоряжении Заказчика, то они передаются в течение 7 (семи) дней со дня получения запроса. Если для предоставления запрашиваемых Подрядчиком данных Заказчику требуется время для их получения у третьих лиц, Заказчик также в течение 7 (семи) дней со дня получения запроса уведомляет Подрядчика о сроках предоставления данных или документов.
Направление и рассмотрение запросов не приостанавливает и не продлевает сроки исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
4.1.7.	От начала Работ до подписания итогового Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также возврата Площадки Заказчику по акту приема-передачи Площадки, Подрядчик за свой счет организует и несет полную ответственность за охрану всего имущества, материалов, оборудования, а также за сохранность переданной Площадки, Работ, а в случае причинения ущерба, утраты или порчи Работ, или любой их части по любой причине, Подрядчик обязан за свой счет исправить и устранить дефекты с тем, чтобы Работы, по их завершению, отвечали требованиям Договора.
Подрядчик обеспечит надлежащую охрану строительной техники, материалов и другого имущества, оставленного на Площадке. Риск гибели и порчи любых Работ, Площадки или её части, имущества и материалов, находящихся на Площадке до возврата Площадки Заказчику и подписания акта приема-передачи Площадки, полностью лежит на Подрядчике.
4.2.	Площадка.
4.2.1.	 Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня от даты вступления Договора в силу передает Подрядчику, а Подрядчик принимает Площадку по акту приема-передачи (по форме Приложения №3 к Договору).
4.2.2. Подрядчик своими силами и средствами возводит на Площадке все конструкции, необходимые для выполнения Работ, а также ограждение, освещение и несет ответственность за их соответствие требованиям сметной и нормативной документации.
4.2.3. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества, Работ, материалов и оборудования.
4.2.4. Подрядчик, не позднее 9 (девяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, обязан освободить Площадку от принадлежащей Подрядчику строительной техники, инструмента.
4.3.	Качество Работ.
4.3.1.	 Подрядчик гарантирует, что качество Работ будет соответствовать требованиям сметной документации, условиям Договора и приложений к нему.
4.4.	 Устранение дефектов.
4.4.1.	 Если в ходе приемки работ выявлены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами, за свой счет без увеличения стоимости Работ по Договору в срок не более 15 (пятнадцати) дней, если иной срок не указан в требовании Заказчика, переделать такие Работы (устранить недостатки) для обеспечения их надлежащего качества.
4.4.2.	 Заказчик в процессе выполнения Работ может давать распоряжения Подрядчику в отношении:
а) вывоза с Площадки и прилегающей территории любых материалов Подрядчика, не соответствующих условиям Договора;
б) замены некачественного оборудования, обнаруженного во время их проверки или испытания, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату;
в) прекращения выполнения Подрядчиком любых Работ, если они не соответствует условиям Договора и/или переделки таких Работ для обеспечения их надлежащего качества.
4.4.3.	 Подрядчик обязан за свой счет и своими силами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, учитывая, что выполнение не должно повлиять на сроки выполнения Работ.
4.4.4.	 В случае если Подрядчик не исправит некачественно выполненные Работы (не устранит недостатки (дефекты) выполненных Работ) в установленный Договором срок или в иной срок, указанный в требовании Заказчика, Заказчику предоставляется право переделать некачественно выполненные Подрядчиком Работы (устранить недостатки (дефекты) выполненных подрядчиком работ) силами третьих лиц за счет Подрядчика, при этом Подрядчик обязуется оплатить в полном объеме расходы, понесенные Заказчиком в связи с устранением недостатков (дефектов) выполненных Подрядчиком Работ, в течение 10 (десяти) дней с даты предоставления счета Заказчика.
4.5. 	 Предотвращение повреждений и ущерба.
4.5.1.	 Подрядчик будет принимать все необходимые меры для обеспечения сохранности и предотвращения нанесения ущерба или повреждений:
а) прилегающим к Площадке зданиям, сооружениям, телефонным линиям, линиям электропередач, иным инженерным сетям и коммуникациям. Исполнительную документацию по трассировке сетей предоставляет Заказчик;
б) автомобильным дорогам, прилегающей территории. 
4.6.	 Контроль Заказчика за производством Работ.
4.6.1.	 Представитель Заказчика осуществляет контроль:
а) сроков, объемов и качества выполнения Работ, соответствия используемого оборудования, их качества условиям Договора;
б) соблюдения правил техники безопасности, противопожарных, санитарных и иных требований;
в) выполнения Подрядчиком всех требований, устранения всех замечаний надзорных, эксплуатирующих и иных органов и организаций.
4.6.2.	 Указания Представителя Заказчика, данные в письменной форме, обязательны для Подрядчика.

5. Качество Работ и гарантия на результат выполненных Работ 
5.1. Результаты работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
5.2. Заказчик вправе проверять ход и качество выполнения работ в период действия настоящего Договора, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
 5.3. В случае выявления Заказчиком нарушений в ходе выполнения работ  со стороны Подрядчика Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков работ и сроков их устранения.
5.4. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 5 (пять) лет с момента подписания Заказчиком акта по форме №КС-2.
5.5. С даты подписания акта по форме №КС-2 Подрядчик принимает на себя гарантийное обязательство в отношении выполненных Работ, всех их компонентов, деталей и обязуется устранять все дефекты, которые непосредственно связаны с конструктивными недостатками, некачественными материалами и/или некачественно выполненной работой, при условии, что данные дефекты не явились следствием воздействия перегрузок, воздействия огня, неправильной эксплуатации и хранения,  небрежности, изменений компонентов или добавления каких-либо его элементов, которые не были согласованы с Подрядчиком.
5.6. Заказчик уведомляет Подрядчика в письменной форме, направив электронное сообщение, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения какого-либо недостатка (дефекта), по которому предъявляется претензия. Письменное уведомление Заказчика должно включать описание природы недостатка (дефекта).
5.7. Подрядчик в течение 7 (семи) рабочих дня с момента получения претензии обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты).
5.8. В случае если Подрядчик не устранил допущенные им недостатки (дефекты) в сроки, указанные в пункте 5.7. Договора, Заказчик вправе устранить их своими или привлеченными силами за счет Подрядчика либо за свой счет с возложением на Подрядчика всех понесенных расходов и взыскать штраф в размере 10% стоимости работ по устранению недостатков (дефектов).
5.9. Если в период гарантийной эксплуатации результатов работ, установленный пунктом 5.4. Договора, обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ и препятствующие нормальной эксплуатации результатов работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
5.10. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в Работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

6. Приемка выполненных Работ
6.1. Подрядчик по завершении выполнения Работ уведомляет Заказчика о завершении Работ, а также представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт по форме №КС-2, справку по форме №КС-3 в 2-х экземплярах, с подтверждающими первичными бухгалтерскими документами на приобретенные материалы, в соответствии с Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение №2 к Договору).
6.2. Заказчик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения акта по форме №КС-2, справки по форме №КС-3 рассмотреть, подписать и вернуть один экземпляр каждого документа Подрядчику, либо направить в его адрес письменный мотивированный отказ от подписания документов с обязательным указанием перечня обнаруженных недостатков и недоделок.
6.3. В случае неполучения Подрядчиком в указанный срок подписанных Заказчиком документов по форме №КС-2, №КС-3 либо мотивированного письменного отказа от их подписания, указанные в этих документах объемы Работ считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в полном объеме.
6.4. При получении от Заказчика письменного ответа с отказом от подписания документов по форме №КС-2, №КС-3, Стороны в десятидневный срок согласовывают и подписывают график устранения замечаний и недоделок. 
6.5. Риск случайной гибели, порчи, утраты или повреждения результата выполненных Работ переходит от Подрядчика с момента их передачи Заказчику и подписания Сторонами акта по форме №КС-2.

7. Ответственность Сторон
7.1.	Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 	
7.2.	Подрядчик за несоблюдение сроков выполнения Работ, в том числе в период гарантийных обязательств, несет ответственность в виде неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятых процента) от стоимости не выполненных Работ по Договору за каждый день просрочки. 
7.3. Уплата штрафов, пеней, неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
7.4. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение всех правил и процедур, установленных законодательством Российской Федерации и учредительными документами Подрядчика, а также иными внутренними корпоративными актами, регламентами и положениями в качестве обязательных условий для заключения и исполнения настоящего Договора. 
7.5. Подрядчик в полном объеме компенсирует Заказчику ущерб, понесенный из-за некачественного выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
7.6. Подрядчик обязуется своевременно и за свой счет корректировать качество выполняемых Работ по обоснованным замечаниям Заказчика.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, в том числе: природных явлений стихийного характера (пожары, наводнения, землетрясения, грозы, удары молний, ураганы и т.п.), военных или боевых действий, либо изменений в действующем законодательстве, запреты государственных органов и органов местного самоуправления, ограничивающих деятельность Сторон. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены соответствующим письмом уполномоченных на то органов региона, в которых сложились данные обстоятельства. 
При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если данные обстоятельства будут продолжаться более 30 (тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения неполученных доходов.
8.2. Стороны обязуются в течение двух дней сообщить друг другу в письменной форме о начале и окончании действий обстоятельств непреодолимой силы. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права на ссылку на вышеуказанные обстоятельства.

9. Порядок разрешения споров
9.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. 
9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
9.3. Срок рассмотрения и ответа на претензию составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с даты его получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
9.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Татарстан в соответствии с действующим законодательством.

10. Конфиденциальность 
10.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую производственную, юридическую и финансово-экономическую информацию или информацию, составляющую секреты производства Сторон, которая имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и которую любая Сторона получила не в результате собственных исследований, а от другой Стороны в связи с заключением и (или) исполнением настоящего Договора.
10.2. Настоящим Стороны обязуются друг перед другом, что они и (или) их аффилированные лица не будут прямо или косвенно раскрывать, сообщать, публиковать, разглашать или иным образом распространять и использовать Конфиденциальную информацию, кроме как с предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев раскрытия и передачи указанной информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
10.3. Ограничения, содержащиеся в настоящей статье договора, сохраняют свою силу в течение срока действия настоящего Договора.
10.4. Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение требований об обеспечении конфиденциальности Конфиденциальной информации Заказчика привлеченными им для исполнения настоящего Договора третьими лицами и нести ответственность за действия таких третьих лиц. 

11. Обеспечение исполнения Договора
11.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора по выбору Подрядчика предоставляется в форме банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
11.2. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен превышать срок выполнения Работ по Договору не менее чем на 30 (тридцать) календарных дней. 
11.3. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения настоящего Договора 10% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 851 705 (Восемьсот пятьдесят одна тысяча семьсот пять) руб. 02 коп.
11.4. Срок возврата денежных средств Заказчиком Подрядчику, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, составляет 10 (десять) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Подрядчика, направляемого Заказчику при условии исполнения предусмотренных Договором обязательств обеими Сторонами, при условии подписания Сторонами итогового Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. 
11.5. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
11.6. Банковская гарантия исполнения обязательств по Договору должна отвечать следующим требованиям и условиям:  
- выдана банком, соответствующим требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации 12 апреля 2018 г. № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов» и включенным в перечень банков, удовлетворяющих требованиям, установленным пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013                 № 44-ФЗ. Перечень указанных банков публикуется на сайте Минфина России ежемесячно;
- срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на 30 (тридцать) календарных дней; 
- банковская гарантия должна вступать в силу в день подписания настоящего Договора; 
- платежи по банковской гарантии в пользу Заказчика со стороны Гаранта должны осуществляться по первому требованию Заказчика без выполнения каких-либо дополнительных условий, в том числе предоставления каких-либо подтверждающих документов; 
- все расходы по выпуску и обслуживанию банковской гарантии должны оплачиваться Подрядчиком.
11.7. Если участником закупки, с которым заключается Договор, является бюджетное, автономное или казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется. 
11.8. При изменении сроков выполнения работ и услуг, объемов работ и/или цены договора, Подрядчик предоставляет Заказчику новое или дополнительное обеспечение исполнения Договора (новая или дополнительная банковская гарантия на обеспечение исполнения Договора), с учетом таких изменений Договора (по срокам действия или/и суммы обеспечения) не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания соответствующего Дополнительного соглашения к Договору.

12. Прочие условия
12.1.	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения им своих обязательств. 
12.2.	Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Договор, изменения, дополнения и другие документы по настоящему Договору, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу наравне с их оригиналами до момента получения Сторонами оригинала соответствующего документа.
12.3. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней, в следующих случаях:
- нарушение срока окончания работ, предусмотренного п. 1.5. настоящего договора, более чем на 10 (десять) календарных дней;
- нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков и дефектов, установленных в п.5.7., п.4.4.1. настоящего Договора, более чем на 10 (десять) календарных дней;
- прекращение права на осуществление Подрядчиком работ по настоящему договору, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих его права на производство работ сроком, более чем на десять календарных дней.
12.4. Стороны не имеют право передавать права и обязательства по настоящему Договору, в том числе осуществлять перевод долга, уступку права требования третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
12.5. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
12.6.	Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
12.7. Стороны пришли к соглашению об осуществлении электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», договора, приложений в нему и всех бухгалтерских документов в рамках настоящего договора. Электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, признается документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно уполномоченным лицом и при необходимости заверенному печатью. Электронный документооборот осуществляется через аккредитированного оператора электронного документооборота.
12.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.9.	Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13. Приложения 
13.1 Приложение № 1–Техническое задание. 
13.2. Приложение № 2 -Сводный сметный расчет.
13.3. Приложение № 3 – Форма Акта приема-передачи площадки.


14. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
	
Заказчик:
Автономная некоммерческая организация «Фонд развития города Иннополис»
Место нахождения: 420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, 
г. Иннополис, Спортивная ул., д.114, пом.1076
ИНН 1615012041/КПП 161501001    
 р/счет 40703810345020000055
ПАО «АК БАРС» БАНК
к/счет 30101810000000000805
БИК 049205805
Телефон: +78432122724
Электронная почта: city@innopolis.ru

Директор 

_______________/А.Р. Хабибуллин/
м.п. 

	
Подрядчик:

______________________________ 
Место нахождения: _________________________________

ИНН _____________/КПП ______________    
 р/счет __________________

к/счет ________________
БИК ________________
Телефон:__________________
Электронная почта: _______________

______________________ 

_______________/ ________________ /
м.п. 






Приложение №1 
к договору подряда 
от «__» ________ 2026 г. № __/26 Р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заполняется на основании Часть 5 к документации редукциона в электронной форме
«Техническое задание» и заявки победителя


Подписи Сторон:

	Заказчик:
АНО «Фонд развития города Иннополис»
Директор

_______________/ А.Р. Хабибуллин /
М.П.
	Подрядчик:



__________________/                       /
М.П.










ПРОЕКТ 





Приложение № 2 
к договору подряда 
от «__» _________ 2026 г. № __/26 Р


Сводный сметный ресурсный расчет *


*Заполняется на основании документации и заявки победителя редукциона в электронной форме 
Приложение №3 
к договору подряда 
от «__» _________ 2026 г. № __/26 Р


НАЧАЛО ФОРМЫ 
г. Иннополис                                                                                                          «___» _________20__г.
АКТ
приема-передачи площадки
Представитель Заказчика ____________________________________________________________________________________________
в лице
____________________________________________________________________________________________
на основании ___________________________________________________________________________________________
Подрядчик ___________________________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________________________
на основании ____________________________________________________________________________________________
Составили настоящий Акт о передаче под устройство Площадки, расположенной по адресу: г. Иннополис, Квантовый бульвар, с кадастровым номером ___________________________ в рамках Договора №_______________________от___________20__г. 
Сметная документация №________________ разработана.
В результате осмотра установлено: Площадка соответствует состоянию, указанному в Техническом задании к Договору. 
Представитель Заказчика 	/		/
м.п.	подпись 	Ф.И.О.
Подрядчик 	/		/
м.п.	подпись 	Ф.И.О.

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА: 

	
	

	Заказчик:
АНО «Фонд развития города Иннополис»
Директор


_______________/ А.Р. Хабибуллин /
М.П.
	Подрядчик:




__________________/                              /




