ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

на выполнение работ по текущему ремонту помещений

г. Иннополис                                                                                                                    «_____» __________ 2026 г.

Автономная некоммерческая организация «Фонд развития города Иннополис», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хабибуллина Айрата Рашатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с результатами определения Подрядчика путем проведения запроса предложений, протокол рассмотрения, оценки и сопоставлении предложений № _______ от «____» _________ 2026 г., заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Договор | Настоящий документ вместе с приложениями, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия, определяющий взаимные права и обязанности Сторон. |
| --- | --- |
| Дополнительное соглашение | Документ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, изменяющий и(или) дополняющий условия Договора. |
| Помещение | Жилое помещение (квартира), расположенная по адресу, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к договору) |
| Работы | Работы по текущему ремонту помещений, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, включая строительно-монтажные, отделочные работы, поставку материалов и оборудования, монтаж оборудования, выполнение пуско-наладочных работ, устранение возможных дефектов в период производства Работ и в гарантийный период. |
| Оборудование | Любые строительные, иные материалы, изделия, необходимые для производства Работ, а также подлежащее поставке и монтажу оборудование. |
| Сметная документация | Утвержденный Заказчиком комплект расчетных и текстовых материалов, используемые при выполнении Работ, в том числе сметную документацию. |
| Скрытые работы | Отдельные виды работ, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после последующих работ. |
| Акт о приемке выполненных работ | Документ, отражающий приемку Заказчиком выполненных Подрядчиком Работ за отчетный период (по форме КС-2). |
| Справка о стоимости выполненных работ и затрат | Документ, используемый для расчетов Заказчика с Подрядчиком за выполненные в отчетном периоде Работы (по форме КС-3). |
| Нормативная документация | совокупность документов, в том числе, отраженных в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему договору), регламентирующих деятельность в области ремонта, а также определяющих требования к выполнению, качеству и результату Работ, выполняемых Подрядчиком в рамках настоящего договора, в том числе, но не ограничиваясь, ГОСТ, СНиП, СП, ПУЭ, иные документы, положения, инструкции, правила, указания (в том числе носящие рекомендательный характер), действующие на территории РФ и Республики Татарстан. |

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На основании п. 2.3.26., п. 2.4.8. Устава АНО «Фонд развития города Иннополис», в целях содействия в обеспечении жилыми помещениями (квартирами) граждан Российской Федерации, иностранных граждан, работающих и/или обучающихся в городе Иннополис, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по текущему ремонту (выполнению строительно-монтажных работ) жилых помещений, расположенных в г. Иннополисе, ул. Спортивная д. 100, кв. 74, д. 112к, в. 7 (далее - Помещения) в соответствии с условиями Договора, Технического задания (Приложение №2), Локальными сметными расчетами (Приложения №3, №4), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – «Работы»), а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить установленную настоящим Договором цену.

1.2. Доступ к месту выполнения работ предоставляется Заказчиком Подрядчику в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания настоящего Договора путем подписания Сторонами акта приема-передачи Помещений по форме, утвержденной Сторонами в Приложении №5 к настоящему Договору.

1.3. Наименование, объем и характеристики работ, осуществляемых по Договору, указаны в Техническом задании (Приложение №2) и Локальных сметных расчетах (Приложения №3, №4), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Подрядчик гарантирует, что имеет всю разрешительную документацию (лицензии, допуски) на Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, если таковая предусмотрена действующим законодательством РФ.

1.5. Работы по настоящему Договору выполняются иждивением Подрядчика, его силами и средствами. Привлечение к выполнению работ третьих лиц осуществляется с письменного согласия Заказчика, при этом ответственность за их действия Подрядчик несет как за свои собственные

# 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

# 2.1. Сроки выполнения и сдачи Работ по Договору:

2.1.1. Начало выполнения работ: с даты заключения Договора.

2.1.2. Окончание выполнения работ: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты начала выполнения Работ.

# Разрешенный период выполнения Работ в Помещениях: в рабочие дни с 08-00 ч. до 22-00 ч., в выходные и праздничные дни с 09.00 ч. до 21.00 ч.

# 2.2. Течение срока выполнения Работ начинается с момента подписания настоящего Договора. Сроки исполнения Работ по Договору являются твердыми и не подлежат изменению.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. При выполнении Работ Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить Работы с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием - Приложением №2 к настоящему Договору; Локальными сметными расчетами – Приложения №3, №4 к настоящему Договору, а также нормативной документацией.

3.1.2. Выполнить Работы в сроки, указанные в п.2.1. настоящего Договора;

3.1.3. Назначить уполномоченного(-ых) представителя (-ей) для обеспечения взаимодействия с Заказчиком, оформить указанное назначение доверенностью и передать Заказчику в течение 3 (трех) дней с момента заключения Договора, заверенные Подрядчиком копии указанных документов;

3.1.4. Принять от Заказчика Помещение по акту приема-передачи (Приложение №5), содержать его, обеспечить его охрану и сдать по окончании Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

3.1.5. В течение 1 (одного) дня с даты заключения договора с субподрядчиком письменно сообщить Заказчику о заключении такого договора. Письменное уведомление должно содержать следующие сведения о Субподрядчике: полное и сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения Субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика;

3.1.6. Осуществлять поставку, приемку, разгрузку, складирование, хранение и подачу в производство Работ всех необходимых материалов и оборудования в соответствии с требованиями стандартов и условий для данных материалов, и оборудования;

3.1.7. При выполнении работ соблюдать требования, установленные экологическим законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, требования по охране труда и промышленной безопасности;

3.1.8. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения выполняемых работ;

3.1.9. Выполнять свои обязанности по настоящему Договору с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой, должен придерживаться образцовой практики управления, применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы, которые Подрядчик сочтет таковыми для целей выполнения работ. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Договором, Подрядчик должен поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими лицами;

3.1.10. Осуществить временные подключения коммуникаций на период выполнения Работ;

3.1.11. Своевременно устранить все дефекты в Работах, выявленные в процессе выполнения Работ и их приемки, а также обнаруженные в гарантийный период;

3.1.12. Проводить мероприятия по защите существующих коммуникаций и сооружений в Помещениях;

3.1.13. Своими силами и средствами, а также силами привлеченных субподрядных организаций качественно выполнить и сдать Работы в объеме, в сроки и на условиях, установленных Договором и Приложениями к нему. Обеспечить чистоту и порядок в Помещении и в местах общего пользования. Мусор и иные используемые при проведении Работ материалы, оборудование, механизмы и инструменты вывезти с Помещения до начала приемки выполненных Работ Заказчиком;

3.1.14. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок;

3.1.15. Осуществлять охранные мероприятия;

3.1.16. Принять на себя всю гражданско-правовую ответственность при возникновении претензий к Заказчику со стороны третьих лиц в связи с исполнением Договора;

3.1.17. Нести расходы за пользование энергоресурсами, водой, канализацией, коммунальными услугами и услугами связи на период производства Работ с даты передачи Помещения по акту приема-передачи Помещений до даты подписания итогового Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также возврата Помещений Заказчику по акту приема-передачи Помещений. Данные расходы компенсируются Заказчику Подрядчиком на основании выставленных Заказчиком счетов и документов, подтверждающих эти расходы.

3.1.18. Исполнять указания Заказчика по выполнению условий Договора, в том числе по приостановке Работ;

3.1.19. Информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Договора;

3.1.20. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Работ по Договору, в том числе выполненных субподрядными организациями;

3.1.21. В случае необходимости за свой счет получить разрешение Федеральной миграционной службы (ее подразделений) на использование иностранной рабочей силы;

3.1.22. Согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций, которые должны обладать необходимым опытом, оборудованием, персоналом и необходимыми документами на право выполнения данного вида работ;

3.1.23. В случае выявления дефектов в Работах, в том числе ранее выполненных субподрядчиками и принятых Заказчиком, устранить дефекты за свой счет без увеличения стоимости Работ по Договору;

3.1.24. Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов, имеющих необходимые удостоверения и сертификаты;

3.1.25. Письменно, с приложением подтверждающих документов, заверенных должным образом, сообщать Заказчику о фактах изменения в учредительных и регистрационных документах юридического лица и в документах, подтверждающих полномочия лиц на право подписывать акты выполненных работ, накладные, счета-фактуры, не позднее 10 (десяти) дней со дня изменения.

3.1.26. В том случае, если Подрядчик зарегистрирован в качестве самозанятого, использующий специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход, Подрядчик обязан:

а) в момент поступления денежных средств от Заказчика, сформировать чек с использованием мобильного приложения «Мой налог» и обеспечить его передачу Заказчику. Подрядчик формирует чек на каждую выплаченную Заказчиком сумму при расчете за выполненные Работы. Согласно пункту 1 статьи 129.13 Налогового кодекса Российской Федерации нарушение налогоплательщиком НПД установленных Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее - Закон № 422-ФЗ) порядка и (или) сроков передачи в налоговый орган сведений о произведенном расчете, связанном с получением дохода от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), являющегося объектом налогообложения налогом на профессиональный доход, влечет взыскание штрафа в размере 20%от суммы такого расчета;

б) самостоятельно оплатить все необходимые налоги и платежи и нести ответственность за своевременное и правильное их исчисление и уплату;

в) в течение 1 (одного) рабочего дня с даты снятия его с учета в качестве плательщика налога на профессиональных доход письменно уведомить об этом Заказчика.

3.1.27. В том случае, если Подрядчик является плательщиком налога на профессиональный доход, Заказчик освобождается от обязанности перечислять налоги и взносы за Подрядчика на основании пункта 8 статьи 2 Закон № 422-ФЗ. Заказчик не является налоговым агентом в отношении сумм, уплачиваемых Подрядчику. Согласно положениям частей 8, 9 и 11 статьи 2 Закона № 422-ФЗ налогоплательщики НПД освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения налогом на профессиональный доход, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, не признаются плательщиками страховых взносов за период применения специального налогового режима.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Предлагать Заказчику вносить изменения в Сметную документацию;

3.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию и документацию, необходимую для осуществления Работ по Договору, в порядке, установленном статьей 5.1. Договора;

3.2.3.  Требовать исполнения Заказчиком принятых на себя обязательств по Договору.

3.3. Подрядчик гарантирует Заказчику, что:

3.3.1. Соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим такого рода работы;

3.3.2. Обладает профессиональной квалификацией и техническими ресурсами, необходимыми для надлежащего выполнения работ по настоящему Договору;

3.3.3. Располагает необходимыми для выполнения работ установленными законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями и аккредитациями. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику заверенные копии разрешений, лицензий и т.д. в случае если такие документы требуются для выполнения Работ.

3.4. Заказчик обязуется:

3.4.1. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора;

3.4.2. Осуществить приемку выполненных Подрядчиком Работ в сроки, установленные настоящим Договором и Приложениями к нему;

3.4.3. Обеспечить представителям Подрядчика беспрепятственный доступ к месту выполнения работ на период выполнения работ по настоящему Договору

3.4.5. Передать Подрядчику по акту Помещение (по форме Приложения №6 к Договору) в срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Договора;

3.4.6. Информировать Подрядчика обо всех обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Договора;

3.4.7. Рассматривать предложения Подрядчика о внесении изменений в Сметную документацию;

3.4.8. Получить все согласования и разрешения, необходимые для начала и последующего беспрепятственного выполнения Работ во всех уполномоченных органах и организациях, относящиеся к компетенции Заказчика.

3.5. Заказчик имеет право:

3.5.1. В любое время проверять ход и качество выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;

3.5.2. Требовать от Подрядчика выполнения работ в полном соответствии с условиями настоящего Договора;

3.5.3. Отказаться полностью или в части от исполнения обязательств по Договору в случаях, предусмотренных разделом 10 Договора;

3.5.4. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы;

3.5.5. Письменно запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету настоящего Договора документацию и информацию;

3.5.6. Давать Подрядчику обязательные для исполнения указания, в том числе о приостановлении Работ, внесении изменений в Работы, возобновлении Работ, об устранении недостатков в Работах;

3.5.7. Согласовывать в случае замены марку, производителей, характеристики материалов и оборудования;

3.5.8. Проводить контрольные обмеры выполненных по Договору Работ;

3.5.9. Требовать возмещения Подрядчиком причиненных убытков и/или ущерба, вызванных неисполнением или не надлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору;

3.5.10. Запрашивать у Подрядчика отчеты о ходе выполнения Договора;

3.5.12. Согласовывать привлечение Подрядчиком субподрядных организаций.

4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (далее - Цена Договора) составляет: _____________ (______________) рублей _____ копеек, в том числе НДС___% / НДС не облагается / НПД*, согласно Спецификации (Приложение №1) и Локальным сметным расчетам (Приложения №3, №4 к настоящему Договору).

*Заполняется на основании применяемой Подрядчиком системы налогообложения

Стоимость Договора включает в себя общую стоимость выполнения Работ, включая все налоги, сборы, обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, а также все иные затраты, прямо не предусмотренные в Договоре, но необходимые для исполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему Договору.

Стоимость работ по Договору включает все затраты Подрядчика, так или иначе связанные с выполнением Работ согласно требованиям и условиям настоящего договора, Сметной и Нормативной документации, в том числе, но не ограничиваясь:

- Затраты на производство Работ с учетом стоимости материалов, а также приобретение, транспортировку и хранение материалов, приспособлений, необходимых для выполнения работ, прочие затраты;

- Затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядчика, материалов необходимых для выполнения Работ и их демобилизацией после окончания Работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора;

- Затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для выполнения Работ в Помещениях;

- Затраты, связанные с обеспечением персонала Подрядчика (субподрядчика) специальной одеждой с наименованием организации Подрядчика, СИЗ, выполнением требований охраны труда, промышленной безопасности и защиты окружающей среды;

- Затраты Подрядчика на вывоз строительного мусора, его утилизацию;

- Оплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других платежей, являющихся обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- Затраты, связанные с получением Подрядчиком всех согласований, лицензий, разрешений, допусков и заключений от инженерных служб, контролирующих и инспектирующих организаций, в том числе с привлечением при необходимости специализированных организаций, необходимых для выполнения им обязательств по настоящему договору;

- Затраты, связанные с получением Подрядчиком на свое имя в государственных и муниципальных надзорных органах письменного разрешения (ордера) на проведение Работ в Помещениях (при необходимости).

- Затраты, связанные с опломбировкой приборов учета коммунальных ресурсов при выполнении работ по ремонту инженерных систем и приборов учета.

- Затраты, связанные с соблюдением норм и правил технической, пожарной безопасности, экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта.

4.2. Расчет по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами итогового акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (далее по тексту – акт по форме №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 (далее – справка по форме №КС-3), актов скрытых работ, при наличии предъявленного Подрядчиком счета-фактуры и счета на оплату.

4.3. Моментом оплаты работ по настоящему Договору Заказчиком считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.4. Счета-фактуры должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Все расходы, связанные с устранением дефектов (недостатков) Работ Подрядчика третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком против счетов Заказчика, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из платежей, причитающихся Подрядчику.

4.6. По инициативе Заказчика может производиться сверка взаиморасчетов по Договору.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1.	 Взаимодействие Сторон.

5.1.1.	 В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ, Стороны назначают своих Представителей с указанием их полномочий.

Не реже одного раза в неделю будет проводиться совещание Представителей Сторон для решения возникающих вопросов.

5.1.2.	 Представитель Заказчика будет осуществлять:

а) проверку качества Работ;

б) приемку Работ (по доверенности Заказчика);

5.1.3.	 Все запросы (уведомления, требования, претензии и иные обращения Сторон), а также ответы на них передаются Представителю Стороны под роспись, либо по электронной почте с обязательным последующим направлением почтовым отправлением. Ответ на запрос должен быть направлен в течение 2 (двух) дней со дня его получения.

5.1.4.	 Передача Сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи Представителю Стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

5.1.5.	 Документы и материалы, содержащие конфиденциальную информацию, передаются Сторонами с обязательным указанием о наличии такой информации в передаваемых документах и материалах.

5.1.6.	 В ходе выполнения Работ Подрядчик вправе запросить у Заказчика дополнительные данные или документы. Если запрашиваемые Подрядчиком данные или документы имеются в распоряжении Заказчика, то они передаются в течение 7 (семи) дней со дня получения запроса. Если для предоставления запрашиваемых Подрядчиком данных Заказчику требуется время для их получения у третьих лиц, Заказчик также в течение 7 (семи) дней со дня получения запроса уведомляет Подрядчика о сроках предоставления данных или документов.

Направление и рассмотрение запросов не приостанавливает и не продлевает сроки исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

5.1.7.	 В случае передачи Подрядчиком объемов Работ субподрядчикам и/или замены материалов и оборудования, Подрядчик направляет Заказчику запрос о согласовании привлечения к исполнению Договора субподрядчиков и/или соответственно сведения о марке, характеристиках, заводе-изготовителе, предлагаемых к поставке материалов и оборудования. Направление запроса и его рассмотрение не приостанавливают сроки исполнения обязательств Подрядчика по Договору.

В запросе также должна содержаться информация о предмете и существенных условиях договора, названии и полном адресе субподрядчика, основные данные о его деятельности, перечень работ, в выполнении которых предполагается его участие. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение его субподрядчиками и/или субпоставщиками работ по Договору.

Согласие или отказ от предлагаемых субподрядчиков и/или замену материалов должны быть сообщены Заказчиком Подрядчику в течение 3 (трех) дней со дня поступления запроса.

Согласование привлечения субподрядчиков и/или замены поставляемых материалов не приостанавливает и не продлевает сроки исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

5.1.8.	От начала Работ до подписания итогового Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также возврата Помещений Заказчику по акту приема-передачи Помещений, Подрядчик за свой счет организует и несет полную ответственность за охрану всего имущества, материалов, оборудования, а также за сохранность переданных Помещений, Работ, а в случае причинения ущерба, утраты или порчи Работ, или любой их части по любой причине, Подрядчик обязан за свой счет исправить и устранить дефекты с тем, чтобы Работы, по их завершению, отвечали требованиям Договора.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану строительной техники, материалов и другого имущества, поставленного в Помещения. Риск гибели и порчи любых Работ, Помещения или его части, имущества и материалов, находящихся на Помещении до возврата Помещений Заказчику и подписания акта приема-передачи Помещений, полностью лежит на Подрядчике.

5.2.	Помещения.

5.2.1.	 Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня от даты вступления Договора в силу передает Подрядчику, а Подрядчик принимает по акту (по форме Приложения №6 к Договору) Помещение.

5.2.2. Постоянные подключения коммуникаций будут выполнены Подрядчиком, при необходимости совместно с эксплуатирующими организациями, в точках подключения, указанных в Сметной документации в Помещениях и/или за их пределами. При этом, Заказчик обязан предоставить Подрядчику все точки подключения, копии договоров с эксплуатирующими организациями и контакты ответственных лиц, выкопировку сетей или исполнительную документацию, показывающую место прохождения сетей.

5.2.3. Подрядчик своими силами и средствами проводит в Помещениях все коммуникации, необходимые для выполнения Работ, а также ограждение, освещение и несет ответственность за их соответствие требованиям Сметной и Нормативной документации.

5.2.4. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества, Работ, материалов и оборудования, а также за сохранность принадлежащих Подрядчику строительной техники, инженерных сетей, находящихся в пределах переданных ему Помещений.

5.2.5. Подрядчик, не позднее 9 (девяти) календарных дней с даты подписания Сторонами итогового Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, освободит Помещения от принадлежащей Подрядчику строительной техники, инструмента.

5.3. Обеспечение Помещения материалами.

5.3.1. Все поставляемые и применяемые Подрядчиком (субподрядчиком, субпоставщиком) материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, протоколы испытаний образцов и другие документы, удостоверяющие их качество, соответствие санитарным, техническим нормам и нормам противопожарной безопасности, условиям и требованиям Сметной документации и Договора.

5.3.2. Если Заказчик не представит свои замечания по качеству образцов материалов в течение 7 (семи) дней с даты их получения, образцы материалов считаются одобренными Заказчиком.

Если Заказчиком, органами государственного контроля (надзора) выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения материалов, Подрядчик должен немедленно их устранить.

Подрядчик не вправе применять неправильно складированные и/или хранимые материалы и рабочий инвентарь до получения решения Заказчика о возможности применения таких материалов и рабочего инвентаря без ущерба качеству Работ, либо об их замене, при необходимости, соответствующего решения органа государственного контроля (надзора).

5.3.3. Подрядчик представляет Заказчику спецификации на запасные части, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы для систем и оборудования Помещений с указанием полных технических характеристик, фирм- изготовителей и поставщиков, каталожных номеров.

5.4.	Качество Работ.

5.4.1.	 Подрядчик гарантирует, что качество Работ и качество строительных материалов, поставляемых Подрядчиком и/или его субпоставщиками и субподрядчиками, будет соответствовать требованиям Сметной документации и условиям Договора.

5.5.	 Устранение дефектов.

5.5.1.	 Если в ходе текущего контроля, приемки Работ, а также в гарантийный период будут выявлены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами, за свой счет без увеличения стоимости Работ по Договору в срок не более 30 (тридцати) дней, если иной срок не указан в требовании Заказчика, переделать такие Работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.5.2.	 Заказчик в процессе выполнения Работ может давать распоряжения Подрядчику в отношении:

а) вывоза с Помещений и прилегающей территории любых материалов Подрядчика, не соответствующих условиям Договора;

б) замены некачественных материалов и оборудования, обнаруженных во время их проверки или испытания, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату;

в) прекращения выполнения Подрядчиком любых Работ, если они не соответствует условиям Договора и/или переделки таких Работ для обеспечения их надлежащего качества.

5.5.3.	 Подрядчик обязан за свой счет и своими силами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, учитывая, что выполнение не должно повлиять на сроки выполнения Работ.

5.5.4.	 В случае если Подрядчик не исправит некачественно выполненные Работы (не устранит недостатки (дефекты) выполненных Работ) в установленный Договором срок или в иной срок, указанный в требовании Заказчика, Заказчику предоставляется право переделать некачественно выполненные Подрядчиком Работы (устранить недостатки (дефекты) выполненных подрядчиком работ) силами третьих лиц за счет Подрядчика, при этом Подрядчик обязуется оплатить в полном объеме расходы, понесенные Заказчиком в связи с устранением недостатков (дефектов) выполненных Подрядчиком Работ, в течение 10 (десяти) дней с даты предоставления счета Заказчика.

5.6. 	 Предотвращение повреждений и ущерба.

5.6.1.	 Подрядчик будет принимать все необходимые меры для обеспечения сохранности и предотвращения нанесения ущерба или повреждений:

а) прилегающим к Помещениям зданиям, сооружениям, телефонным линиям, линиям электропередач, иным инженерным сетям и коммуникациям. Исполнительную документацию по трассировке сетей предоставляет Заказчик;

б) автомобильным дорогам, прилегающей территории.

5.6.2.	 Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком, его субподрядчиками и/или субпоставщиками своих обязательств при перевозке грузов (погрузочно-разгрузочных работах), а в случае возникновения таковых принимает на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика в результате выполнения Работ Подрядчиком.

5.7.	 Изменения в объеме Работ.

5.7.1.	Заказчик имеет право вносить предложения по изменению объема Работ, которые необходимы для выполнения работ по текущему ремонту Помещений, уведомив Подрядчика о предстоящих изменения не позднее чем за 5 (пять) дней до даты изменений, а именно:

а) увеличить или сократить объем любого вида работ; изменение объема Работ может осуществляться по соглашению Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) изменить характер, качество, вид, уровни, линии, положение и размеры любого вида работ, выполнить работы любого характера, необходимые для завершения Работ.

Если указанные изменения в Работах повлияют на сроки выполнения Работ или стоимость Работ по Договору, то они будут оформляться в соответствии с дополнительными соглашениями к Договору.

5.8.	 Контроль Заказчика за производством Работ.

5.8.1.	 Представитель Заказчика осуществляет контроль:

а) сроков, объемов и качества выполнения Работ, соответствия используемых материалов и оборудования, их качества условиям Договора;

б) соблюдения правил техники безопасности, противопожарных, санитарных и иных требований;

в) выполнения Подрядчиком всех требований, устранения всех замечаний надзорных, эксплуатирующих и иных органов и организаций.

5.8.2.	 Указания Представителя Заказчика, данные в письменной форме, обязательны для Подрядчика.

5.9.	 Прочие условия.

5.9.1.	 Подрядчик не имеет права продавать или иным образом распоряжаться Сметной документацией.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Подрядчик по завершении выполнения Работ уведомляет Заказчика о завершении Работ, а также представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (далее по тексту – акт по форме №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 (далее – справка по форме №КС-3) в 2-х экз..

При обнаружении Заказчиком дефектов Работ, материалов, участков инженерных сетей, соответствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов.

6.2. Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта по форме №КС-2 и справки по форме №КС-3 рассмотреть их, подписать и вернуть один экземпляр каждого документа Подрядчику либо направить в его адрес письменный мотивированный отказ от подписания документов с обязательным указанием перечня обнаруженных недостатков.

6.3. В случае наличия замечаний к качеству работ Стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков. Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок обязан устранить недостатки, указанные в Акте.

6.4. При обнаружении недостатков в результатах работ, Подрядчик вносит необходимые изменения своими силами в согласованный с Заказчиком срок без дополнительной оплаты.

# 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1.	 Гарантии качества, перечисленные в настоящей статье, распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, конструктивные элементы Помещений.

7.2.	 Подрядчик гарантирует:

7.2.1.	 выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные Договором;

7.2.2.	 качество выполнения всех Работ, соответствующее требованиям Сметной документации, действующих норм и технических условий, Договора и целям эксплуатации Объекта;

7.2.3.	 своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в гарантийный период;

7.2.4.	 соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям Договора;

7.2.5.	бесперебойное функционирование систем при нормальной эксплуатации Объекта;

7.3.	 Гарантийный срок на произведенные Подрядчиком Работы, инженерные системы, материалы (гарантийный период) устанавливается на срок 1 (Один) год с даты подписания Сторонами итогового Акта приемке выполненных работ по форме КС-2 (общий гарантийный срок).

Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Заказчик составляет рекламационный акт, где фиксируются дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения независимой экспертизы, привлекаемой за счет средств Подрядчика.

Устранение Заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

Срок гарантийного периода на неисправные \ инженерные системы, или на всю Работу в целом, если такие дефекты препятствуют надлежащей эксплуатации Помещений, продлевается на срок, исчисляемый от даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения.

Подрядчик обязан устранить любой такой дефект, либо заменить дефектные материалы, а также отдельные виды работ новыми, соответствующими условиям Договора. При такой замене гарантийный период возобновляется с момента окончания Работ по замене и сдаче их Заказчику.

7.4.	 Обязательства Подрядчика в течение гарантийного периода включают устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов и некачественным выполнением Работ, но не включают эксплуатацию и обслуживание.

7.5.	 При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта в Помещениях или в случае, если в течение 10 (десяти) дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт Помещений, Заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя удержанные денежные средства в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного периода.

7.6.	 Если в течение гарантийного периода будут обнаружены материалы и работы, которые не соответствуют условиям Договора, то все работы по их устранению и замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет.

7.7.	 В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этим расходов производить замену или ремонт отдельных систем Помещений, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.

7.8.	 Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору:

8.1.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора по выбору Подрядчика предоставляется в форме банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

8.1.2. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен превышать срок выполнения Работ по Договору не менее чем на 30 (тридцать) календарных дней.

8.1.3. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения настоящего Договора на сумму 128 945 (Сто двадцать восемь тысяч девятьсот сорок пять) руб. 94 коп., что составляет: 15% от начальной (максимальной) цены Договора.

8.1.4. Срок возврата денежных средств Заказчиком Подрядчику, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, составляет 10 (десять) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Подрядчика, направляемого Заказчику при условии исполнения предусмотренных Договором обязательств обеими Сторонами, при условии подписания Сторонами итогового Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

8.1.5. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

8.1.6. Банковская гарантия исполнения обязательств по Договору должна отвечать следующим требованиям и условиям:

- выдана банком, соответствующим требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации 12 апреля 2018 г. № 440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов" и включенным в перечень банков, удовлетворяющих требованиям, установленным пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Перечень указанных банков публикуется на сайте Минфина России ежемесячно;

- срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- банковская гарантия должна вступать в силу в день подписания настоящего Договора;

- платежи по банковской гарантии в пользу Заказчика со стороны Гаранта должны осуществляться по первому требованию Заказчика без выполнения каких-либо дополнительных условий, в том числе предоставления каких-либо подтверждающих документов;

- все расходы по выпуску и обслуживанию банковской гарантии должны оплачиваться Подрядчиком.

8.1.7. Если участником закупки, с которым заключается Договор, является бюджетное, автономное или казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется.

8.1.8. При изменении сроков выполнения работ и услуг, объемов работ и/или цены договора, Подрядчик предоставляет Заказчику новое или дополнительное обеспечение исполнения Договора (новая или дополнительная банковская гарантия на обеспечение исполнения Договора), с учетом таких изменений Договора (по срокам действия или/и суммы обеспечения) не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания соответствующего Дополнительного соглашения к Договору.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При обнаружении недостатков, возникших по вине Подрядчика, Подрядчик самостоятельно или по указанию Заказчика обязан незамедлительно и безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, понесенные Заказчиком в связи с выявленными недостатками (дефектами).

В случае невыполнения указаний Заказчика об устранении недостатков Работ (дефектов), Заказчик вправе поручить выполнение соответствующих работ другой организации с отнесением расходов на счет Подрядчика.

9.2.	 Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику по его письменному требованию:

а) за просрочку срока начала и окончания выполнения Работ более чем на 10 (десять) календарных дней, - неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки;

б) за задержку устранения недостатков (дефектов) Работ, поставленных материалов, возникших по вине Подрядчика, против сроков, установленных Заказчиком или соглашением Сторон, - неустойку в размере 0,1% стоимости работ ненадлежащего качества за каждый день просрочки устранения недостатков (дефектов).

9.3. В случае досрочного расторжения по вине Подрядчика настоящего Договора, по основаниям, указанным в п.14.2. настоящего Договора, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика убытки, причинённые прекращением Договора, в пределах разницы между Ценой невыполненных на дату расторжения Договора Работ и ценой на такие Работы по условиям договора, заключенного Заказчиком с другим подрядчиком (третьим лицом) взамен прекращенного настоящего Договора.

9.4.	 Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне непокрытые неустойками убытки.

9.5.	 Уплата штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение не освобождает Стороны от исполнения обязательств.

9.6.	 Любой ущерб, причиненный Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

9.7.	 Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать начисленные Подрядчику штрафные санкции, предусмотренные условиями Договора, из очередных платежей, причитающихся Подрядчику за выполнение Работ, в порядке зачета в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии обязательного письменного уведомления Подрядчика с приложением расчета штрафных санкций (претензии).

9.8. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с его исполнением, , Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения одной Стороной письменного предложения о проведении таких переговоров.

В случае невозможности достижения согласия, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан, в случае если Исполнитель является плательщиком налога на профессиональный доход рассмотрение спора осуществляется в Московском районной суде г. Казани.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны обстоятельствами чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить (далее форс-мажор), при отсутствии разумно доступных альтернативных средств исполнения этого обязательства/этих обязательств иным образом.

10.2. События форс-мажора включают: ураганы, шквальные ветры, взрывы и землетрясения; стихийные бедствия: в том числе, но не ограничиваясь: наводнения;  забастовки, трудовые конфликты или споры между работодателями и работниками; пандемию, эпидемию, войну, восстание, политические волнения, беспорядки или военные действия на территории, в которой подлежит к исполнению настоящий Договор; законы, нормативные акты, приказы или письменные распоряжения какого-либо государственного органа, ведомства или организации, или любую иную причину, вне разумного контроля пострадавшей стороны.

10.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств Форс-мажора, незамедлительно (однако не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления) извещает письменно срочной связью другую Сторону о начале и окончании действия обстоятельств Форс-мажора, а также о причинах, препятствующих своевременному выполнению условий настоящего Договора. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торговой (Торгово-промышленной) палатой или иным компетентным органом или организацией. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, и она обязана возместить второй стороне понесенные убытки.

10.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 10.2. Договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Если наступление таких обстоятельств и их последствия продолжают действовать более двух месяцев подряд, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

11. СЛУЧАИ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

11.1. При исполнении Договора, Стороны имеют право изменить условия Договора по соглашению Сторон в следующих случаях:

Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на 100 (Сто) процентов предусмотренные Договором количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребностей в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными Договором.

11.2. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон, без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Условия настоящего Договора, переписка Сторон, касающаяся настоящего Договора, вся техническая, финансовая и другая информация, полученная в процессе исполнения Договора, является конфиденциальной информацией и разглашению не подлежат.

12.2. При разглашении Стороной конфиденциальной информации, такая Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки в полном объеме.

12.3. Условия конфиденциальности в отношении настоящего Договора сохраняют свою силу и после прекращения действия Договора.

12.4. Конфиденциальная информация может быть передана одной Стороной органам государственной власти Российской Федерации на основании и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

14.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

14.2.1. в одностороннем (внесудебном) порядке по требованию Заказчика в случае нарушения Подрядчиком при выполнении Работ требований технических регламентов, СНиП РФ и/или отступления от условий Договора.

При этом Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о расторжении;

14.2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в одностороннем (внесудебном) порядке, в случаях, если Подрядчик в течение срока, превышающего 10 (десять) рабочих дней, не выполняет своих обязательств в части выполнений условий настоящего Договора. При этом Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о расторжении;

14.2.3. в одностороннем (внесудебном) порядке по требованию Заказчика в случае систематических (более двух раз) нарушений Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущих увеличение сроков окончания Работ. При этом Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о расторжении.

14.2.4. в одностороннем (внесудебном) порядке по требованию Заказчика в случае, если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, задержка сроков окончания Работ составляет более 10 (десять) рабочих дней. При этом Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о расторжении.

14.2.5. Подрядчик имеет право отказаться от исполнения Договора, в результате необоснованной приостановки Работ Заказчиком единовременно более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;

14.2.6. по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

14.3. В случае прекращения действия настоящего Договора, Стороны обязуются произвести взаиморасчеты в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня прекращения Договора. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности по обязательствам до полного проведения Сторонами взаиморасчетов и погашения задолженности.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

# 15.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

# 15.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке по взаимному соглашению Сторон или одной из Сторон по основаниям, предусмотренным настоящим Договором или действующим законодательством РФ.

# 15.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены и/или дополнены по взаимному соглашению Сторон. Изменения и/или дополнения к настоящему Договору приобретают юридическую силу, становятся обязательными для сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента придания им простой письменной формы, предусмотренной законодательством РФ, подписания уполномоченными представителями и скрепления фирменными круглыми печатями обеих Сторон.

# 15.4. Все переговоры и переписка, предшествующие подписанию настоящего Договора, считаются недействительными.

# 15.5. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.6. Ни одна из сторон настоящего Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия второй стороны.

15.7. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

15.8.1. Приложение №1 – Спецификация;

15.8.2. Приложение №2 – Техническое задание;

15.8.3. Приложение №3 – Локальный сметный расчет №1;

15.8.4. Приложение №4 – Локальный сметный расчет №2;

15.8.4. Приложения №5 – Форма Акта приема-передачи Помещений.

16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК: Автономная некоммерческая организация «Фонд развития города Иннополис» Место нахождения: 420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, Спортивная ул., д.114, пом.1076 ИНН 1615012041/КПП 161501001 р/счет 40703810662000000648 ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК к/счет 30101810600000000603 БИК 049205603 Телефон: +78432122724 Электронная почта: city@innopolis.ru Директор _______________/А.Р. Хабибуллин/ м.п. | ПОДРЯДЧИК: __________________ _______________/___________________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору подряда № __________

от ________________2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| №п/п | Наименование показателя | Обоснование | Сумма, в т.ч. НДС / НДС не обл. / НПД, руб *. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по текущему ремонту помещения, расположенному по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Спортивная д. 100 кв. 74 | В соответствии с локальным сметным расчетом на выполнение работ № 1 (Приложение №3 к договору) |  |
| 2 | Выполнение работ по текущему ремонту помещения, расположенному по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, г. Иннополис, ул. Спортивная д. 112 кв. 7 | В соответствии с локальным сметным расчетом на выполнение работ № 2 (Приложение №4 к договору) |  |
|  | Итого по договору: |  |  |
|  | В т. ч. НДС / НПД |  |  |

*Заполняется на основании применяемой Подрядчиком системы налогообложения

Подписи Сторон:

| Заказчик: АНО «Фонд развития города Иннополис» Директор _______________/ А.Р. Хабибуллин / | Подрядчик: _________________/ ____________/ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору подряда № __________

от ________________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подписи Сторон:

| Заказчик: АНО «Фонд развития города Иннополис» Директор _______________/А.Р. Хабибуллин/ | Подрядчик: _________________/ ____________/ |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору подряда № __________

от ________________2026 г.

Локальный сметный расчет № 1***

****Заполняется на основании документации и заявки победителя редукциона в электронной форме, с учетом тендерного коэффициента понижения.

Приложение № 4

к договору подряда № __________

от ________________2026 г.

Локальный сметный расчет № 2***

****Заполняется на основании документации и заявки победителя редукциона в электронной форме, с учетом тендерного коэффициента понижения.

Приложение № 5

к договору подряда № __

от ________________2026 г.

НАЧАЛО ФОРМЫ

г. Иннополис                                                                                                                        «___» _________20__г.

АКТ

приема-передачи Помещения для ремонта

Представитель Заказчика ____________________________________________________________________________________________

в лице

_________________________________________________________________________________________

на основании ___________________________________________________________________________________

Подрядная организация __________________________________________________________________________

в лице _________________________________________________________________________________________

на основании ___________________________________________________________________________________

Составили настоящий Акт о передаче под ремонт жилых помещений, расположенных по адресам: г. Иннополис, ул. Спортивная д. ___, кв.___, ул. Спортивная д. ___ кв.___.

в рамках Договора №_______________________от___________20__г.

Сметная документация №________________ разработана

В результате осмотра установлено: Помещения соответствует состоянию, указанному в Техническом задании к Договору.

Наличие и расположение точек подключения________________________________________________________

Представитель Заказчика 	/		/

м.п.	подпись 	Ф.И.О.

Подрядчик 	/		/

м.п.	подпись 	Ф.И.О.

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА:

| Заказчик: АНО «Фонд развития города Иннополис» Директор _______________/ А.Р. Хабибуллин / | Подрядчик: _________________/ ____________/ |
| --- | --- |